Příloha č.: 3 k materiálu č.: 8/7

Počet stran přílohy: 3

DOHODA 
O NAROVNÁNÍ

I.

## SMLUVNÍ STRANY

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:		28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:			70890692

DIČ:			CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Obec Sedlnice

se sídlem:		Sedlnice 109, 742 56 Sedlnice

zastoupen:		Františkem Jordánkem, starostou obce

IČO:			00298352

DIČ:			CZ00298352

bankovní spojení: 	Česká Spořitelna, pobočka Nový Jičín, č.ú. 1772185329/0800

(dále jen „příjemce“)

uzavírají po vzájemném projednání a podle § 1903 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), tuto dohodu o narovnání (dále též jen „dohoda“):

II.

ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ

- Smluvní strany prohlašují, že údaje o nich uvedené v čl. I této dohody jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření dohody. Smluvní strany se zavazují, že změny těchto údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. V případě změny bankovního spojení příjemce je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu těchto změn není nutné uzavírat změnový dodatek k dohodě.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující za ně tuto dohodu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Práva a povinnosti smluvních stran podle této dohody se řídí českým právním řádem a zejména pak, neupravuje-li tato dohoda vztah smluvních stran odlišně, ustanoveními občanského zákoníku.

III.

ÚČEL DOHODY

- Tato dohoda je uzavírána za účelem úpravy veškerých práv smluvních stran mezi nimi sporných a pochybných a souvisejících s jejich vztahem vyplývajícím ze Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytovatelova evidenčního čísla 01976/2013/ŽPZ (dále jen „smlouva“).

- Předmětem smlouvy bylo poskytnutí investiční dotace poskytovatelem příjemci ve výši maximálně 500.000,-- Kč (slovy pětsettisíc korun českých), a to pouze za účelem spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu „Mosty přes vodní tok Sedlnice v obci Sedlnice, SO 201 – most v km 6,747 a SO 202 – most v km 7,122“ (dále jen „projekt“).

IV.

PŘEDMĚT DOHODY

- Smluvní strany touto dohodou upravují veškerá svá práva mezi nimi sporná a pochybná a související s jejich vztahem vyplývajícím ze smlouvy, jak je dále v této dohodě uvedeno.

- O podpoře projektu poskytnutím dané dotace rozhodlo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 4/301 ze dne 20. 6. 2013.

- Termín pro předložení závěrečného vyúčtování byl smlouvou stanoven nejpozději do dne 1. 3. 2014. Příjemce požádal dne 20. 2. 2014 poskytovatele o změnu termínu pro předložení závěrečného vyúčtování do dne 1. 5. 2014. Žádost byla zdůvodněna nutností projednat u příslušného stavebního úřadu změnu stavby realizované v rámci projektu před jejím dokončením, čímž došlo k odložení její kolaudace. Poskytovatel s touto žádanou změnou smlouvy souhlasí, avšak žádost příjemce o změnu smlouvy byla poskytovateli doručena v době, která poskytovateli již neumožňovala projednat tuto změnu smlouvy v jeho příslušných orgánech ještě před uplynutím dosavadního termínu plnění, přičemž byla takto projednána a schválena až následně.

- S ohledem na vše uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku smlouvy smluvní strany uzavírají tuto dohodu, kterou jednoznačně prohlašují, že termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu je nejpozději do dne 1. 5. 2014 včetně. Ostatní práva vyplývající ze smlouvy nebyla a nejsou mezi smluvními stranami sporná nebo pochybná, tzn. že ve zbylém rozsahu smlouva platí dále v dosavadním znění.

V.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně.

- Práva a povinnosti z této dohody vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

- Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemné písemnosti související s touto dohodou se považují za doručené také v případě, že danou písemnost adresát odmítne převzít, doručovatel (provozovatel poštovních služeb) písemnost označí za nedoručitelnou na adresu udanou odesílateli adresátem nebo adresát si písemnost u doručovatele (provozovatele poštovních služeb) v úložní lhůtě nevyzvedne; dnem doručení je pak den, kdy se písemnost vrátila odesílateli.

- Pokud by mezi smluvními stranami vznikly spory o právech a povinnostech z této dohody, budou je smluvní strany řešit přednostně vzájemnou dohodou.

- Změnit nebo doplnit tuto dohodu mohou smluvní strany pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, které budou za dodatky této dohody výslovně označeny a které budou podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Pro případné dodatky k této dohodě platí obdobně ujednání v následujícím odstavci tohoto článku dohody.

- Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž poskytovatel obdrží tři a příjemce jedno vyhotovení dohody.

- Smluvní strany podpisem této dohody stvrzují, že si dohodu před jejím podpisem přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, který je určitý a pro smluvní strany plně srozumitelný a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, a že dohoda nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

- Doložka platnosti právního jednání podle § 23 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této dohody rozhodlo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. ………. ze dne ... ... 2014.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této dohody rozhodla rada/rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ………. ze dne ………..

| V Ostravě dne …………… |  | V Sedlnici dne …………… |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele Moravskoslezský kraj |  | za příjemce Obec Sedlnice František Jordánek starosta obce |