# Počet stran: 6

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 10/9 |
| --- | --- |

Pro 16. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 25. 9. 2015

| Věc: | Zpráva o projektech financovaných z evropských finančních zdrojů připravovaných a realizovaných Moravskoslezským krajem v programovém období 2007 – 2013 |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |  |
| --- | --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |
|  | Příloha č. 1 | Projekty ve stádiu „Projekt – příprava“, stav k 31. 8. 2015 |
|  | Příloha č. 2 | Projekty ve stádiu „Projekt – realizace“, stav k 31. 8. 2015 |
|  | Příloha č. 3 | Projekty ve stádiu „Projekt – udržitelnost“ (včetně ukončovaných projektů), stav k 31. 8. 2015 |
|  | Příloha č. 4 | Projekty finančně vypořádané v roce 2014 |

Předkládá:	Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	Ing. Rostislav Kortan

odbor evropských projektů

Ing. Hana Kraussová

pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:	v radě kraje dne 10. 9. 2015 – viz usnesení

V Ostravě dne 	11. 9. 2015

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje 				č. 77/6266		ze dne 10. 9. 2015

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | b e r e n a v ě d o m í zprávu o projektech financovaných z evropských finančních zdrojů připravovaných a realizovaných Moravskoslezským krajem v programovém období 2007 – 2013 ke dni 31. 8. 2015 dle předloženého materiálu |

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů (dále jen „evropské zdroje“). Odbor evropských projektů pravidelně předkládá souhrnný materiál, jehož obsahem jsou informace k administraci jednotlivých projektů.

Za účelem zabezpečení pravidelného informování orgánů kraje o projektech připravovaných a realizovaných z evropských finančních zdrojů, je součástí tohoto materiálu Zpráva o projektech za programovací období 2007 – 2013.

Zpráva o projektech financovaných z evropských finančních zdrojů připravovaných a realizovaných Moravskoslezským krajem v programovacím období 2007 – 2013 (stav ke dni 31. 8. 2015)

Odbor evropských projektů ve spolupráci s příslušnými odvětvovými odbory administruje ke dni 31. 8. 2015 celkem 258 projektů v celkové výši 13.637 mil. Kč.   Projekty jsou v souladu s Pravidly pro řízení projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v programovacím období 2007 – 2013 sledovány ve třech stádiích - projekty ve stádiu projekt - příprava, stádiu projekt- realizace a stádiu projekt - udržitelnost (zde jsou navíc uvedeny i ukončované projekty - projekty, kde byla fyzická realizace už ukončena).

- Ve stádiu projekt - příprava je 5 projektů v objemu cca 824 tis. Kč.

- Ve stádiu projekt – realizace je 90 projektů v objemu cca 4.987,7 mil. Kč.

- Ve stádiu projekt – udržitelnost je 163 projektů v objemu cca 8.648,5 mil. Kč.

Projekty ve stádiu projekt - příprava

V současné době je ve stádiu projekt příprava celkem 5 projektů.

Vzhledem k tomu, že tyto projekty již nebude možné předložit do žádné výzvy, bude jejich příprava ukončena.

Jmenovitý přehled projektů ve stádiu projekt - příprava je uveden v příloze č. 1  předloženého materiálu.

Projekty ve stádiu projekt - realizace

Ke dni 31. 8. 2015 je ve stádiu realizace celkem 90 projektů. Jednotlivé projekty, jejichž jmenovitý seznam je uveden v příloze č. 2, jsou rozděleny do 2 skupin dle aktuálního stavu realizace:

- projekty, u kterých byl již realizován výběr dodavatele a probíhá realizace podle termínů uvedených v uzavřených smlouvách s dodavateli
- 76 projektů v objemu výdajů ve výši 3.976,9 mil. Kč,

- projekty, u kterých již byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace a probíhá nebo byl ukončen výběr dodavatele

- 14 projektů v objemu výdajů ve výši 1.010,8 mil. Kč.

Projekty ve stádiu projekt - udržitelnost (včetně projektů s ukončenou fyzickou realizací)

Ke dni 31. 8. 2015 je ve stádiu udržitelnosti a ukončování 163 projektů (příloha č. 3), jsou rozděleny do 3 skupin dle aktuálního stavu zpracování:

- projekty, u kterých již byla ukončena fyzická realizace a probíhá ukončování dle podmínek operačních programů

- 46 projektů v objemu výdajů ve výši 2.201,3 mil. Kč,

- projekty, u kterých již byla ukončena finanční část a projekty ukončené podle podmínek operačních programů

- 59 projektů v objemu výdajů ve výši 2.512,9 mil. Kč,

- projekty, které již byly předány odvětvovému odboru

- 58 projektů v objemu výdajů ve výši 3.934,4 mil. Kč.

Projekty s ukončeným finančním vypořádáním v roce 2014

V roce 2014 bylo finanční vyúčtování ukončeno u 17 projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů (příloha č. 4). Jednalo se o 11 projektů investičních s celkovými skutečnými výdaji 715,4 mil. Kč a 6 projektů neinvestičních se skutečnými výdaji 127 mil. Kč. V tabulce (příloha č. 4) jsou porovnány výdaje, tak jak byly předloženy zastupitelstvu kraje ke schválení profinancování a kofinancování projektů, a skutečné výdaje.

U dvou projektů byl překročen jeden z parametrů výdajů oproti schválenému profinancování a kofinancování projektů“

Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení v Ostravě na ul. Tvorkovských

|  | Profinancování a kofinancování | Vyúčtování po ukončení projektu |
| --- | --- | --- |
| Celkové výdaje | 16.500 tis. Kč | 10.487 tis. Kč |
| Z toho dotace | 14.025 tis. Kč | 8.008 tis. Kč |
| Podíl MSK | 2.475 tis. Kč | 2.479 tis. Kč |

Výstavba objektu chráněného bydlení na ulici Slezské ve Starém Bohumíně

|  | Profinancování a kofinancování | Vyúčtování po ukončení projektu |
| --- | --- | --- |
| Celkové výdaje | 9.050 tis. Kč | 6.488 tis. Kč |
| Z toho dotace | 7.692 tis. Kč | 5.012 tis. Kč |
| Podíl MSK | 1.358 tis. Kč | 1.476 tis. Kč |

Zvýšený podíl spolufinancování ze strany MSK u obou stavebních akcí byl způsoben nezbytným řešením víceprací a méněprací v průběhu realizace stavby (dle projektové dokumentace realizační dokumentace stavby) a to buď navýšením položek rozpočtu, nebo vznikem nových položek. Příslušné změny byly vždy řádně projednány v orgánech kraje a následně oznámeny poskytovateli dotace, přičemž Úřad regionální rady následně posoudil objemy uznatelných a neuznatelných nákladů (změn). Tímto došlo k úpravě původní hodnoty dotace a navýšení podílu kraje.

U ostatních v roce 2013 finančně ukončených projektů nedošlo k překročení částky na spolufinancování podílu MSK ani k navýšení předpokládané částky dotace ve vztahu ke schválenému profinancování a kofinancování projektů.

Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje vzít tuto zprávu o projektech realizovaných v programovém období 2007 - 2013 na vědomí.

Výpis z usnesení 77. schůze rady kraje konané dne 10. 9. 2015:

Rada kraje

(č. usnesení)

|  | 77/6266 |
| --- | --- |
| 1) | b e r e n a v ě d o m í zprávu o projektech financovaných z evropských finančních zdrojů připravovaných a realizovaných Moravskoslezským krajem v programovém období 2007 – 2013 ke dni 31. 8. 2015 dle předloženého materiálu |

|  | 77/6266 |
| --- | --- |
| 2) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 9. 2015 |