# Počet stran: 5

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 10/11 |
| --- | --- |

Pro 16. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 25. 9. 2015

| Věc: | Návrh na schválení zahájení přípravy projektu z oblasti dopravní infrastruktury pro programové období 2014 - 2020 |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |  |
| --- | --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |

Předkládá:	      Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	Ing. Luboš Bourek

odbor evropských projektů

Ing. Hana Kraussová

pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:   v radě kraje dne 10. 9. 2015 – viz usnesení

V Ostravě dne 	11. 9. 2015

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje 				č. 77/6269		ze dne 10. 9. 2015

(č. usnesení)

|  | ../.… |
| --- | --- |
| 1) | r o z h o d l o schválit zahájení přípravy projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, pro období 2014 - 2020, s předpokládanými náklady projektu 1.364.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015-2018 |

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů. Ve spolupráci s odborem dopravy a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, proto byl pro realizaci v programovém období 2014 až 2020 připraven projekt týkající se rekonstrukce regionální dopravní infrastruktury.

Rekonstrukce komunikací II. a III. tříd je v programovém období 2014 – 2020 možná v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 1 – Konkurenceschopné dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.3 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

K zahájení přípravy bylo vybráno osmnáct stavebních akcí, které se dle dostupných informací a současných podmínek programu (dosud není zveřejněna veškerá metodika programu), jeví jako vhodné k realizaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Zároveň je na těchto stavbách zahájena projekční a inženýrská činnost s reálným předpokladem získání potřebných povolení ke stavbě v časovém horizontu poloviny roku 2016. Konkrétně se jedná o stavby:

- Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (+ III/4809)

- Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev.č. 4787-3.3 a 4787-4.3

- Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá

- Silnice III/4848 Frýdek - Místek průtah

- Silnice II/473 Frýdek - Místek průtah

- Silnice II/477 Frýdek - Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425)

- Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava - Bílovec

- Silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou - hr. okresu Opava

- Silnice II/441 v úseku Odry - Jakubčovice nad Odrou

- Silnice II/442 St.Heřmínovy - H. Kunčice - Vítkov - hr. okr. NJ vč. OZ

- Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská  Od vodárny po křiž. se sil. I/11

- Silnice II/478 prodloužená Mostní I.etapa

- Přeložka sil II/461 Opava JV obchvat (Globus)

- Silnice II/468 Třinec - ul. Nádražní  a Těšínská k MUK I/11, vč. zárubních zdí

- Silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská Svinovské mosty - Poruba (křiž. I/11)

- Silnice II/479 Ostrava, ul. 28.října  Vodárna (křiž II/647) - po Frýdlantské mosty

- Silnice II/475 Horní Suchá - průtah, rekonstrukce

- MÚK Bazaly - I. etapa

- Silnice II/477 Frýdek - Místek - Lískovec, rekonstrukce

Předmětem všech výše uvedených staveb je zlepšení stavebně technického stavu komunikací II. a III. třídy, resp. mostních objektů na nich, snížení negativních dopadů dopravy při průjezdu v intravilánu, zlepšení plynulosti dopravního toku, odstranění závad ve sjízdnosti a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Cílem realizace jednotlivých staveb je zvýšení dostupnosti dopravní sítě TEN-T (Trans-European Networks – Transport) a zlepšení stavebně technického stavu komunikací. Profitovat z konečného stavu mají zejména účastníci silničního provozu, soukromé i podnikatelské subjekty, potažmo všichni obyvatelé regionu.

Výstupem jednotlivých projektů bude celkem 61,87 km rekonstruovaných komunikací včetně mostních objektů, a v případě akce Přeložka sil II/461 Opava JV obchvat také 0,6 km nové komunikace. Stavební náklady uvedených akcí jsou rozpočtovány na celkem 1.364.000.000 Kč. Finanční prostředky na přípravnou fázi uvedeného projektu ve výši 500 tis. Kč jsou zajištěny z prostředků určených na přípravu projektů v roce 2015.

Ve schváleném rozpočtovém výhledu na léta 2016 – 2018 byly na přípravu a realizaci projektů v novém programovém období 2014 – 2020 plánovány finanční prostředky ve výši cca 3 mld. Kč.

Finanční prostředky na realizaci uvedeného projektu byly nárokovány v rámci přípravy návrhu rozpočtu na rok 2016 a rozpočtového výhledu na léta 2017 – 2019.

Výzva k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu již byla vyhlášena, přičemž podávání žádostí o dotaci je možné od 21. 9. 2015 do 31. 3.  2017, realizace projektů předložených do této výzvy musí být dokončena do 31. 10. 2018. Do konce roku 2015 je plánováno předložení žádostí o dotaci pro projekty „Rekonstrukce MÚK Bazaly – I. etapa“, „Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá – průtah“ a „Rekonstrukce silnice II/477 Frýdek - Místek – Lískovec“. V průběhu roku 2016 budou průběžně dokončovány projektové dokumentace akcí zahrnutých v projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“, který je koncipován jako „zásobníkový“ a podle stupně přípravy budou z tohoto projektu vyčleňovány jednotlivé projekty vhodné k realizaci. V návaznosti na průběh předkládání projektů, jejich schvalování a průběh výběrových řízení budou realizovány jednotlivé stavby tak, aby došlo k naplnění podmínek vyhlášení výzvy IROP, zejména nutnost dokončení do 31. 10. 2018.

Z výše uvedených důvodů doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit zahájení přípravy projektu dle bodu 1) navrhovaného usnesení.

Výpis z usnesení 77 schůze rady kraje konané dne 10. 9. 2015

Rada kraje

(č. usnesení)

|  | 77/6269 |
| --- | --- |
| 1) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit zahájení přípravy projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, pro období 2014 - 2020, s předpokládanými náklady projektu 1.364.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015-2018 |
|  | 77/6269 |
| 2) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 9. 2015 |