DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

evidenční číslo 01788/2013/RRC

(dále jen „dodatek“)

I.

### SMLUVNÍ STRANY

# Moravskoslezský kraj

se sídlem: 		28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:    			70890692

DIČ: 			CZ70890692

bankovní spojení:  	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 		1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

| obec Hať se sídlem: | Lipová 86, 747 16 Hať |
| --- | --- |
| zastoupena: | Wernerem Vyletělkem, starostou |
| IČ: | 00635511 |
| DIČ: | CZ00635511 |
| bankovní spojení: | Česká spořitelna, a. s. |
| číslo účtu: | 1900-1847434319/0800 |

(dále jen „příjemce“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 01788/2013/RRC, podepsané poskytovatelem dne 6. 8. 2013 (dále jen „smlouva“):

II.

- Smluvní strany uzavřely dohodu o narovnání evidenční číslo 01788/2013/NAR/2015/RRC, dle níž se za termín pro ukončení realizace projektu a pro předložení závěrečného vyúčtování považuje 30. 11. 2015 a za uznatelné náklady náklady, které vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období od 1. 1. 2008 do 30. 11. 2015.

- Z důvodu dalších komplikací se zadáváním veřejné zakázky na odstranění nedodělků na stavbě požádal příjemce o prodloužení časové použitelnosti dotace a posunutí termínu pro předložení závěrečného vyúčtování.

III.

- Článek VI odst. 2 písm. c) smlouvy se nahrazuje takto:

„dodržet termín ukončení projektu, tj. do 31. 3. 2016“.

- Článek VI odst. 2 písm. l) věta první smlouvy se nahrazuje takto:

„předložit poskytovateli Závěrečné vyúčtování projektu, obsahující kopii Protokolu o závěrečném vyhodnocení projektu, vyhotoveného kontrolorem, a to do 7 dnů od jeho schválení, nejpozději však do 31. 3. 2016.“

- Článek VII odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2016“.

IV.

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží tři vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.

- Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva, dohoda o narovnání a tento dodatek budou zveřejněny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje.

- Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č…………………. ze dne …………………...

- Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č.………… ze dne……………

| V Ostravě dne: |  | V Hati dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Werner Vyletělek starosta |