Počet stran: 5

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 8/2 |
| --- | --- |

Pro zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 25. 9. 2015

| Věc: | Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s městem Bílovec |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |  |
| --- | --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |
|  | Příloha č. 1 | Žádost města Bílovec |
|  | Příloha č. 2 | Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje |
|  | Příloha č. 3 | Text smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, vč. dodatku č. 1 |

Předkládá:	Mgr. Daniel Havlík

náměstek hejtmana kraje

Zpracoval:	Ing. Tomáš Procházka

odbor dopravy

Ing. Ivo Muras

vedoucí odboru dopravy

Projednáno:	   v radě kraje dne 18. 8. 2015 – viz usnesení

V Ostravě dne 10. 9. 2015

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                       	č. 75/6107	ze dne 18. 8. 2015

k usnesením zastupitelstva kraje		č. 2/50	ze dne 20. 12. 2012

č. 12/1025 	ze dne 11. 12. 2014

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | bere na vědomí žádost města Bílovec o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 2) | rozhodlo změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté městu Bílovec, IČ 00297755, na základě smlouvy ev. č. 00082/2013/DSH ve znění dodatku č. 1, na přípravu stavby „Rekonstrukce ulice B. Němcové v Bílovci vedoucí k areálu Integrovaného výjezdového centra Bílovec, včetně vybudování parkovacích míst s touto stavbou souvisejících“ do úrovně zajištění oprávnění k realizaci stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby, z „od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2015“ na „od 1. 1. 2013 do 1. 3. 2016“, dle předloženého materiálu |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 3) | rozhodlo uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00082/2013/DSH, s městem Bílovec, IČ 00297755, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace, změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování a změna termínu pro předložení průběžného vyúčtování, dle předloženého materiálu |

Důvodová zpráva:

Předmětem materiálu je návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 82/2013/DSH, a to z důvodu návrhu na změnu časové použitelnosti poskytnuté dotace, o kterou požádalo město Bílovec podáním ze dne 3. 7. 2015 (viz příloha č. 1).

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 2/50 (materiál č. 23) ze dne 20. 12. 2012 rozhodlo o poskytnutí účelové dotace městu Bílovec na přípravu stavby „Rekonstrukce ulice B. Němcové v Bílovci vedoucí k areálu Integrovaného výjezdového centra Bílovec, včetně vybudování parkovacích míst s touto stavbou souvisejících“ do úrovně zajištění oprávnění k realizaci stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby.

Následně dne 23. 1. 2013 byla mezi Moravskoslezským krajem a městem Bílovec uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, s evidenčním číslem 82/2013/DSH (viz příloha č. 3), dále jen „Smlouva“.

Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla časová použitelnost dotace prodloužena na období 1. 1. 2013 – 30. 9. 2015. O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 12/1025 ze dne 11. 12. 2014 (materiál č. 8/5).

Cílem rekonstrukce výjezdové komunikace k areálu Integrovaného výjezdového centra Bílovec je zajištění kapacitního dopravního napojení tohoto rekonstruovaného objektu. Integrované výjezdové centrum Bílovec (dále též „IVC“) je objektem, s nímž je příslušný hospodařit Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.

S ohledem na majetkoprávní vztahy, kdy vlastní dopravní funkce bude zajištěna úpravou stávajících místních komunikací ve vlastnictví města a s respektováním ust. § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), souhlasilo město Bílovec s návrhem, aby se stalo oficiálním investorem celého projektu - přípravy i realizace akce, což však bylo podmíněno finanční podporou ze strany Moravskoslezského kraje. Přípravou stavby v daném konkrétním případě se rozumí zajištění oprávnění k realizaci stavby „Rekonstrukce ulice B. Němcové v Bílovci vedoucí k areálu Integrovaného výjezdového centra Bílovec, včetně vybudování parkovacích míst s touto stavbou souvisejících“ dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby.

Ve zpracování výše uvedené projektové dokumentaci dochází ke zpoždění, které není zcela způsobeno ze strany města Bílovec, a to z následujících objektivních důvodů:

- řešení technických problémů s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace vzniklých v rámci inženýrské činnosti projektu a změny zadání, kdy původní verze zadání byla po projednání s občany změněna,

- vyřešení přeložek kanalizace a vodovodu, včetně přípojek v pozemní komunikaci a v samotném areálu IVC, vyvolaných stavbou (na základě požadavků správce sítě Severomoravské vodárny a kanalizace Ostrava a.s. a Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje),

- problematické zajišťování souhlasů s provedením stavby v důsledku většího počtu účastníků a smluv o pozemkové služebnosti mezi městem Bílovec a dotčenými orgány státní správy,

- na základě jednání dotčených stran bylo připravované dílo rozšířeno o přeložku stávající kanalizace, nové napojení kanalizační přípojky, včetně lokální přečerpávací stanice, vybudování nového vodovodu, návrh štěrkových rýh po stranách komunikace, které budou eliminovat vibrace z dopravy,

- zapracování průběhu a součinnosti při provádění rekonstrukce plynovodu a opravy kanalizace.

Město Bílovec uzavřelo se zhotovitelem projektové dokumentace již čtvrtý dodatek ke smlouvě o dílo, jehož předmětem byla mimo jiné úprava ceny za dílo s ohledem na vícepráce spojené s přípravou projektové dokumentace. V současné době je stav přípravy projektu ve stádiu vyřizování žádosti o vydání Územního rozhodnutí na stavebním úřadě.

Uzavřená Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mimo jiné upravuje závazek smluvních stran, že v případě vzniku překážek objektivně nezpůsobených příjemcem, které způsobí nedodržení lhůty stanovené k ukončení projektu (přípravy stavby), tj. 31. 12. 2014, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran tato lhůta prodloužena, což sebou nese případnou nutnost uzavření dodatku smlouvy.

Z výše uvedených důvodů město Bílovec již jednou a nyní opětovně požádalo Moravskoslezský kraj, jako poskytovatele účelové dotace, o schválení posunutí časové použitelnosti dotace z původního smlouvou stanoveného termínu do 30. 9. 2015 (ve znění dodatku č. 1) na nový termín do 1. 3. 2016. V souvislosti s tímto je nezbytné upravit dodatkem ke smlouvě o poskytnutí dotace také termín pro předložení závěrečného vyúčtování (31. 3. 2016) a stanovení nového termínu pro zpracování průběžného vyúčtování k 31. 12. 2015.

Pro úplnost uvádíme, že po zajištění potřebné dokumentace, která současně upřesní celkové stavební náklady, se předpokládá další poskytnutí investiční dotace městu Bílovec, tentokrát již na samotnou realizaci stavební akce. Tyto finanční prostředky budou předmětem návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016, a to v rámci akce „Podpora aktivit obcí“.

S ohledem na výše uvedené se navrhuje žádosti města Bílovec v plném rozsahu vyhovět. Veškeré změny reflektuje návrh dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha č. 2), který je právě tímto materiálem předkládán zastupitelstvu kraje. Původní text Smlouvy, vč. Dodatku č. 1 je uveden v příloze č. 3.

Výpis z usnesení 75. schůze rady kraje konané dne 18. 8. 2015:

Rada kraje

k usnesením zastupitelstva kraje		č. 2/50	ze dne 20. 12. 2012

č. 12/1025 	ze dne 11. 12. 2014

(č. usnesení)

|  | 75/6107 |
| --- | --- |
| 1) | bere na vědomí žádost města Bílovec o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu |

|  | 75/6107 |
| --- | --- |
| 2) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté městu Bílovec, IČ 00297755, na základě smlouvy ev. č. 00082/2013/DSH ve znění dodatku č. 1, na přípravu stavby „Rekonstrukce ulice B. Němcové v Bílovci vedoucí k areálu Integrovaného výjezdového centra Bílovec, včetně vybudování parkovacích míst s touto stavbou souvisejících“ do úrovně zajištění oprávnění k realizaci stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby, z „od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2015“ na „od 1. 1. 2013 do 1. 3. 2016“, dle předloženého materiálu |

|  | 75/6107 |
| --- | --- |
| 3) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00082/2013/DSH, s městem Bílovec, IČ 00297755, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace, změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování a změna termínu pro předložení průběžného vyúčtování, dle předloženého materiálu |

|  | 75/6107 |
| --- | --- |
| 4) | ukládá náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) a doporučení dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 25. 9. 2015 |