Počet stran: 5

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 10/12 |
| --- | --- |

Pro 17. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 17. 12. 2015

| Věc: | Návrh na prodloužení období profinancování a kofinancování u projektu „Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká“ |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |
| --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |

Předkládá:	Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	Ing. Stanislav Lichnovský

odbor evropských projektů

Ing. Hana Kraussová

pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:	v radě kraje dne 24. 11. 2015 – viz usnesení

V Ostravě dne 24. 11. 2015

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje			č. 84/6723 		ze dne 24. 11. 2015

(č. usnesení)

|  | ../.… |
| --- | --- |
| 1) | r o z h o d l o změnit v bodě 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1994 ze dne 29. 2. 2012 dobu financování z „2012 – 2015“ na „2012 – 2016“ |

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů EU, případně jiných evropských finančních zdrojů. Ve spolupráci s odborem dopravy 
a partnerem projektu Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací byl připraven projekt „Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká“. O zahájení přípravy projektu rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 21. 9. 2011 usnesením 
č. 21/1764 (materiál č. 41).

Cílem projektu je svedení dopravy mimo zastavěnou část Městského obvodu Svinov na novou komunikaci, snížení nehodovosti a umožnění rychlejšího průjezdu. Délka vybudovaného úseku činí cca 1,55 km. Stávající komunikace pod označením III/4785 (ulice Bílovecká) prochází centrem Městského obvodu Svinov v úseku km 4,2 - 5,5 zastavěným územím. Komunikace je značně dopravně zatížena osobní i nákladní automobilovou dopravou. V předmětném úseku komunikace dochází ke kolizi silniční, pěší a cyklistické dopravy. Původní komunikace (ulice Bílovecká) bude po výstavbě nové přeložky sloužit pouze pro obsluhu území.

Rada kraje dne 14. 2. 2012 usnesením č. 103/6701 (materiál č. 7/8) rozhodla uzavřít Smlouvu o partnerství mezi Moravskoslezským krajem a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace. Zastupitelstvo kraje dne 29. 2. 2012 usnesením č. 23/1994 (materiál č. 39) rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt v předpokládaném období do roku 2015 včetně ve výši 221.647.190 Kč a zahájit realizaci projektu v roce 2012 zpracováním požadavku na zadávací řízení na stavební práce.

Dne 7. 9. 2012 byl projekt předložen do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 (dále jen „ROP“), prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblasti 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy, přičemž dne 4. 6. 2014 byla uzavřena příslušná smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko (usnesením rady kraje č. 42/3142 ze dne 24. 4. 2014 (materiál č. 42/3142)).

Na základě vysoutěžených nákladů na stavební práce bylo rovněž přistoupeno 
k uzavření smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Statutárního města Ostrava (dále jen „SMO“) a to usnesením rady kraje č. 27/2076 ze dne 22. 10.  2013 (materiál č. 10/2).

V současné době již byla ukončena fyzická realizace (v termínu k 31. 10. 2015) s následnou kolaudací.

Aktuální struktura financování projektu:

Celkové výdaje projektu:		  		             			103 mil. Kč

- z toho vlastní podíl Moravskoslezského kraje

(15 % ze způsobilých výdajů) + nezpůsobilé výdaje				17,6 mil. Kč

- z toho prostředky rozpočtu Regionální rady (85 % ze způsobilých výdajů)

84 mil. Kč

- z toho prostředky rozpočtu SMO						  1,4 mil. Kč

V rámci projektu již bylo do roku 2014 vyčerpáno 26.781,79 tis. Kč. V rozpočtu kraje na rok 2015 je pro potřeby související s projektem v odvětví dopravy v rámci akce Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká vyčleněna částka 76.940,70 tis. Kč.

Vypořádání dotace se SMO je v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy       o poskytnutí dotace mezi SMO a Moravskoslezským krajem možné provést až po finančním ukončení projektu s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, které je plánováno v průběhu roku 2016. Finanční prostředky určené na realizaci výdajů souvisejících s vyúčtováním dotace SMO budou do rozpočtu kraje na rok 2016 převedeny v rámci účelového převodu. Z tohoto důvodu doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1994 ze dne 29. 2. 2012 dobu financování z „2012 – 2015“ na „2012 – 2016“.

Výpis z usnesení 83. schůze rady kraje konané dne 24. 11. 2015:

Rada kraje

k usnesení rady kraje	 	č. 103/6701		ze dne 14. 2. 2012

k usnesení zastupitelstva kraje	 	č. 23/1994		ze dne 29. 2. 2012

(č. usnesení)

|  | 84/6723 |
| --- | --- |
| 1) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1994 ze dne 29. 2. 2012 dobu financování z „2012 – 2015“ na „2012 – 2016“ |

|  | 84/6723 |
| --- | --- |
| 2) | ukládá náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 17. 12. 2015 |