Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa

Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče

Plán péče

o

Přírodní památku

Heřmanický rybník

v rámci evropsky významné lokality CZ0813444 Heřmanický rybník

na období

2012 – 2021

Zhotovitel zakázky: Mgr. Radim Kočvara, Odborný garant: Mgr. Adrián Czernik

Zpracovatel:

Mgr. Radim Kočvara, Mgr. Adrián Czernik & Ing. Milan Žárník

#### 1. Základní údaje o ZChÚ

### 1.1 Základní identifikační údaje

evidenční číslo:						.................................

kategorie ochrany:						přírodní památka

název území:							Heřmanický rybník

druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno:	Nařízení Moravskoslezského kraje

orgán, který předpis vydal: 					Rada Moravskoslezského kraje

číslo předpisu: 						2/2013

datum platnosti předpisu:					4. 6. 2013

datum účinnosti předpisu: 					27. 7. 2013

### 1.2 Údaje o lokalizaci území

kraj:								Moravskoslezský

okres:								Ostrava – město, Karviná

obec s rozšířenou působností:				Ostrava, Bohumín

obec s pověřeným obecním úřadem:				Ostrava, Bohumín

obec:								Ostrava, Bohumín, Rychvald

katastrální území:	Heřmanice, Nový Bohumín, Pudlov, Vrbice na Odrou, Záblatí u Bohumína, Rychvald

Příloha M1a:

Orientační mapa s vyznačením území (v měřítku 1:25 000)

### 1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

Zvláště chráněné území (přírodní památka):

Katastrální území: 714691 Heřmanice

| Číslo parcely podle KN | Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí | Druh pozemku podle KN | Způsob využití pozemku podle KN | Číslo listu vlastnictví | Výměra parcely celková podle KN (m2) | Výměra parcely v ZCHÚ (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 1562 | 1312 | 605 |
| 289/3 |  | orná půda |  | 1562 | 26207 | 26207 |
| 289/4 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 1562 | 453 | 453 |
| 289/5 |  | orná půda |  | 1562 | 9867 | 9867 |
| 289/6 |  | trvalý travní porost |  | 1562 | 8834 | 8834 |
| 289/7 |  | vodní plocha | rybník | 1562 | 2906 | 2906 |
| 289/12 |  | ostatní plocha | neplodná půda | 1562 | 1941 | 1941 |
| 289/13 |  | ostatní plocha | manipulační plocha | 1562 | 11837 | 11837 |
| 289/19 |  | orná půda |  | 1562 | 11310 | 11310 |
| 290 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 1562 | 7818 | 7818 |
| 293/2 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 1562 | 1633 | 1633 |
| 294/4 |  | orná půda |  | 1562 | 2094 | 2094 |
| 294/5 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 1562 | 411 | 411 |
| 297/2 |  | ostatní plocha | dráha | 1154 | 11989 | 11989 |
| 297/3 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 1138 | 180 | 180 |
| 297/4 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 1138 | 87 | 87 |
| 297/5 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 1138 | 83 | 83 |
| 300/1 |  | trvalý travní porost |  | 1562 | 24190 | 24190 |
| 300/2 |  | trvalý travní porost |  | 1562 | 60680 | 60680 |
| 300/3 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 1562 | 1193 | 1193 |
| 301/1 |  | vodní plocha | rybník | 1562 | 238468 | 238468 |
| 301/3 |  | lesní pozemek |  | 1288 | 8152 | 8152 |
| 301/4 |  | orná půda |  | 1562 | 116077 | 116077 |
| 304 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 1562 | 6098 | 6098 |
| 306/1 |  | ostatní plocha | neplodná půda | 1562 | 1833 | 1833 |
| 306/2 |  | trvalý travní porost |  | 1562 | 1578 | 1578 |
| 306/3 |  | ostatní plocha | neplodná půda | 1430 | 597 | 597 |
| 306/4 |  | trvalý travní porost |  | 1562 | 11254 | 11254 |
| 306/5 |  | ostatní plocha | neplodná půda | 1430 | 323 | 323 |
| 306/6 |  | ostatní plocha | neplodná půda | 1430 | 51 | 51 |
| 312/1 |  | orná půda |  | 1562 | 49403 | 49403 |
| 312/2 |  | trvalý travní porost |  | 1562 | 52742 | 52742 |
| 312/3 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 1562 | 1194 | 1194 |
| 312/4 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 1562 | 382 | 382 |
| 315/1 |  | orná půda |  | 1562 | 5233 | 5233 |
| 315/2 |  | zahrada |  | 1562 | 350 | 350 |
| 316/1 |  | zahrada |  | 1562 | 1133 | 1133 |
| 317/1 |  | trvalý travní porost |  | 1562 | 1251 | 1251 |
| 317/2 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 1562 | 1224 | 1224 |
| 318/1 |  | lesní pozemek |  | 1562 | 82960 | 82960 |
| 318/2 |  | orná půda |  | 1562 | 7333 | 7333 |
| 318/3 |  | lesní pozemek |  | 1562 | 10245 | 10245 |
| 318/4 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 1562 | 147 | 147 |
| 319/1 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 1562 | 361 | 361 |
| 319/2 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 1562 | 386 | 386 |
| 319/3 |  | lesní pozemek |  | 1562 | 617 | 617 |
| 319/4 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 1562 | 83 | 83 |
| 322/1 |  | orná půda |  | 1562 | 69537 | 69537 |
| 322/4 |  | lesní pozemek |  | 1562 | 51880 | 51880 |
| 322/5 |  | lesní pozemek |  | 1562 | 17014 | 17014 |
| 323/1 |  | orná půda |  | 1562 | 11505 | 11505 |
| 323/2 |  | ostatní plocha | neplodná půda | 1562 | 187 | 187 |
| 323/5 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 1562 | 396 | 396 |
| 323/6 |  | lesní pozemek |  | 1562 | 1625 | 1625 |
| 323/7 |  | ostatní plocha | neplodná půda | 1562 | 68 | 68 |
| 325/1 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 1562 | 13291 | 13291 |
| 325/2 |  | lesní pozemek |  | 1562 | 15070 | 15070 |
| 465/1 |  | vodní plocha | vodní nádrž umělá | 1562 | 1164417 | 1164417 |
| 465/6 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 1562 | 33922 | 33922 |
| 465/9 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 1562 | 475 | 475 |
| 465/10 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 1562 | 1555 | 1555 |
| 465/16 |  | ostatní plocha | neplodná půda | 1279 | 277 | 277 |
| 465/17 |  | ostatní plocha | neplodná půda | 1279 | 84 | 84 |
| 466 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 1562 | 2214 | 2214 |
| 467 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 1562 | 4660 | 4660 |
| 469/1 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 1562 | 2166 | 2166 |
| 469/2 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 1381 | 2222 | 2222 |
| 470/1 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 1381 | 1993 | 1280 |
| 470/3 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 1381 | 520 | 520 |
| 471 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 1562 | 1265 | 1134 |
| 501/2 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 1138 | 754 | 754 |
| 501/3 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 1138 | 731 | 731 |
| 502/1 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 1562 | 658 | 658 |
| 502/2 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 1562 | 651 | 651 |
| 502/6 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 1138 | 7435 | 6195 |
| 502/7 |  | ostatní plocha | neplodná půda | 1138 | 8384 | 6762 |
| 502/8 |  | ostatní plocha | neplodná půda | 1138 | 8908 | 7469 |
| 502/10 |  | ostatní plocha | neplodná půda | 1138 | 302 | 302 |
| 502/11 |  | ostatní plocha | neplodná půda | 1138 | 73 | 73 |
| 504/2 |  | ostatní plocha | neplodná půda | 1562 | 2780 | 2780 |
| 516 |  | trvalý travní porost |  | 1562 | 495 | 495 |
| 517 |  | trvalý travní porost |  | 1562 | 6287 | 6287 |
| 518 |  | trvalý travní porost |  | 1562 | 2270 | 2270 |
| 783 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 1562 | 14349 | 6093 |
| 812 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 1562 | 123 | 123 |
| 825 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 1562 | 3331 | 3331 |
| 826 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 1562 | 268 | 268 |
| 827 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 1562 | 431 | 431 |
| 828 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 1562 | 607 | 607 |
| 829 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 1562 | 413 | 413 |
| 830 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 1562 | 525 | 525 |
| st. 962/1 |  | zastavěná plocha a nádvoří |  | 1430 | 229 | 229 |
| st. 962/2 |  | zastavěná plocha a nádvoří | společný dvůr | 1430 | 531 | 531 |
| st. 962/3 |  | zastavěná plocha a nádvoří | společný dvůr | 1430 | 53 | 53 |
| st. 963/1 |  | zastavěná plocha a nádvoří |  | 1430 | 91 | 91 |
| st. 963/2 |  | zastavěná plocha a nádvoří | společný dvůr | 306 | 32 | 32 |
| st. 963/3 |  | zastavěná plocha a nádvoří |  | 306 | 22 | 22 |
| st. 1512 |  | zastavěná plocha a nádvoří |  | 1279 | 89 | 89 |
| st. 1571 |  | zastavěná plocha a nádvoří |  | 1562 | 130 | 130 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 2227687 |

Katastrální území: 707031 Nový Bohumín

| Číslo parcely podle KN | Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí | Druh pozemku podle KN | Způsob využití pozemku podle KN | Číslo listu vlastnictví | Výměra parcely celková podle KN (m2) | Výměra parcely v ZCHÚ (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1054 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 2259 | 7185 | 7185 |
| 1056 |  | trvalý travní porost |  | 2259 | 18628 | 18628 |
| 1057 |  | orná půda |  | 2259 | 842 | 842 |
| 1058 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 2259 | 1483 | 1483 |
| 1059 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 2259 | 589 | 589 |
| 1060 |  | zahrada |  | 2259 | 4239 | 4239 |
| 1061 |  | zahrada |  | 2259 | 247 | 247 |
| 1062 |  | zahrada |  | 2259 | 628 | 628 |
| 1195 |  | orná půda |  | 2209 | 15684 | 15684 |
| 1196 |  | trvalý travní porost |  | 2259 | 822 | 822 |
| 2495/1 |  | orná půda |  | 10002 | 30847 | 30847 |
| 2495/2 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 2178 | 1038 | 1038 |
| 2496/1 |  | ostatní plocha | neplodná půda | 105 | 1801 | 1801 |
| 2496/2 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 2178 | 467 | 467 |
| 2508 |  | ostatní plocha | neplodná půda | 2259 | 2275 | 2275 |
| 2515 |  | ostatní plocha | neplodná půda | 2260 | 3267 | 3267 |
| 2516 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 2259 | 1787 | 1787 |
| 2570 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 105 | 1973 | 1973 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 93802 |

Katastrální území: 789216 Záblatí u Bohumína

| Číslo parcely podle KN | Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí | Druh pozemku podle KN | Způsob využití pozemku podle KN | Číslo listu vlastnictví | Výměra parcely celková podle KN (m2) | Výměra parcely v ZCHÚ (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 445/1 |  | trvalý travní porost |  | 347 | 9793 | 9793 |
| 445/2 |  | trvalý travní porost |  | 10002 | 625 | 625 |
| 445/3 |  | trvalý travní porost |  | 612 | 6844 | 6844 |
| 445/4 |  | trvalý travní porost |  | 161 | 491 | 491 |
| 445/5 |  | trvalý travní porost |  | 531 | 2877 | 2877 |
| 446 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 161 | 798 | 798 |
| 447 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 409 | 293 | 293 |
| 448 |  | zahrada |  | 409 | 1800 | 1800 |
| 451 |  | vodní plocha | vodní nádrž umělá | 40 | 3014 | 3014 |
| 452/1 |  | orná půda |  | 491 | 7395 | 7395 |
| 452/2 |  | orná půda |  | 169 | 2948 | 2948 |
| 452/3 |  | orná půda |  | 382 | 5932 | 5932 |
| 452/4 |  | orná půda |  | 618 | 5781 | 5781 |
| 452/5 |  | orná půda |  | 551 | 7728 | 7728 |
| 452/6 |  | orná půda |  | 10002 | 4662 | 4662 |
| 452/7 |  | orná půda |  | 833 | 4814 | 4814 |
| 452/8 |  | orná půda |  | 160 | 6710 | 6710 |
| 452/9 |  | orná půda |  | 10002 | 4302 | 4302 |
| 452/10 |  | orná půda |  | 273 | 5600 | 5600 |
| 452/11 |  | orná půda |  | 10002 | 1886 | 1886 |
| 452/12 |  | orná půda |  | 745 | 8314 | 8314 |
| 452/13 |  | orná půda |  | 952 | 2808 | 2808 |
| 453/1 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 491 | 501 | 501 |
| 453/2 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 290 | 1035 | 1035 |
| 453/3 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 618 | 123 | 123 |
| 453/4 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 551 | 168 | 168 |
| 453/5 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 833 | 117 | 117 |
| 453/6 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 10002 | 140 | 140 |
| 454 |  | orná půda |  | 467 | 2201 | 2201 |
| 455 |  | orná půda |  | 500 | 2089 | 2089 |
| 456 |  | zahrada |  | 467 | 1300 | 1300 |
| 457 |  | orná půda |  | 467 | 1222 | 1222 |
| 458 |  | orná půda |  | 500 | 2707 | 2707 |
| 459/1 |  | vodní plocha | rybník | 10002 | 1995 | 1995 |
| 459/2 |  | vodní plocha | rybník | 513 | 22736 | 22736 |
| 463 |  | lesní pozemek |  | 552 | 1133 | 1133 |
| 464 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 552 | 2119 | 2119 |
| 465/1 |  | orná půda |  | 552 | 3831 | 3831 |
| 465/2 |  | orná půda |  | 373 | 2501 | 2501 |
| 465/3 |  | orná půda |  | 276 | 4705 | 4705 |
| 465/4 |  | orná půda |  | 687 | 770 | 770 |
| 465/5 |  | orná půda |  | 448 | 4181 | 4181 |
| 465/6 |  | orná půda |  | 10002 | 5103 | 5103 |
| 466 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 815 | 1853 | 1853 |
| 467/1 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 358 | 100 | 100 |
| 467/2 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 290 | 2254 | 2254 |
| 467/3 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 10002 | 470 | 470 |
| 467/4 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 815 | 106 | 106 |
| 468/1 |  | trvalý travní porost |  | 358 | 4888 | 4888 |
| 468/2 |  | trvalý travní porost |  | 943 | 379 | 379 |
| 468/3 |  | trvalý travní porost |  | 390 | 240 | 240 |
| 468/4 |  | trvalý travní porost |  | 10002 | 475 | 475 |
| 468/5 |  | trvalý travní porost |  | 538 | 407 | 407 |
| 468/6 |  | trvalý travní porost |  | 10002 | 2414 | 2414 |
| 468/7 |  | trvalý travní porost |  | 10002 | 1926 | 1926 |
| 468/8 |  | trvalý travní porost |  | 390 | 1821 | 1821 |
| 468/9 |  | trvalý travní porost |  | 1030 | 2573 | 2573 |
| 468/10 |  | trvalý travní porost |  | 10002 | 1940 | 1940 |
| 468/11 |  | trvalý travní porost |  | 10002 | 4467 | 4467 |
| 468/12 |  | trvalý travní porost |  | 10002 | 20 | 20 |
| 468/13 |  | trvalý travní porost |  | 10002 | 1141 | 1141 |
| 469/1 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 538 | 199 | 199 |
| 469/2 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 538 | 49 | 49 |
| 469/3 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 10002 | 420 | 420 |
| 469/4 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 10002 | 56 | 56 |
| 469/5 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 10002 | 118 | 118 |
| 469/6 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 390 | 74 | 74 |
| 469/7 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 10002 | 66 | 66 |
| 469/8 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 10002 | 128 | 128 |
| 469/9 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 290 | 111 | 111 |
| 470/1 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 538 | 11597 | 11597 |
| 470/2 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 10002 | 21 | 21 |
| 470/3 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 10002 | 644 | 644 |
| 470/4 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 10002 | 844 | 844 |
| 470/5 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 10002 | 2524 | 2524 |
| 470/6 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 390 | 339 | 339 |
| 470/7 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 10002 | 170 | 170 |
| 470/8 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 10002 | 74 | 74 |
| 470/9 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 10002 | 662 | 662 |
| 470/10 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 290 | 442 | 442 |
| 472 |  | zahrada |  | 10002 | 221 | 221 |
| 473 |  | orná půda |  | 10002 | 1607 | 1607 |
| 474 |  | trvalý travní porost |  | 935 | 12494 | 12494 |
| 475 |  | trvalý travní porost |  | 935 | 5733 | 5733 |
| 476/1 |  | vodní plocha | rybník | 507 | 2853 | 2853 |
| 476/2 |  | vodní plocha | rybník | 852 | 1928 | 1928 |
| 476/3 |  | vodní plocha | rybník | 852 | 1436 | 1436 |
| 476/4 |  | vodní plocha | rybník | 852 | 2299 | 2299 |
| 476/5 |  | vodní plocha | rybník | 526 | 4633 | 4633 |
| 476/6 |  | vodní plocha | rybník | 526 | 1639 | 1639 |
| 476/7 |  | vodní plocha | rybník | 859 | 251832 | 251832 |
| 476/8 |  | vodní plocha | rybník | 1031 | 4181 | 4181 |
| 476/9 |  | vodní plocha | rybník | 859 | 1333 | 1333 |
| 476/10 |  | vodní plocha | rybník | 1031 | 15032 | 15032 |
| 476/12 |  | vodní plocha | rybník | 507 | 3979 | 3979 |
| 476/14 |  | trvalý travní porost |  | 859 | 41144 | 41144 |
| 673 |  | trvalý travní porost |  | 859 | 6113 | 6113 |
| 674/1 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 859 | 2282 | 2282 |
| 674/2 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 859 | 155 | 155 |
| 674/3 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 859 | 123 | 123 |
| 675 |  | trvalý travní porost |  | 10002 | 1723 | 1723 |
| 1528 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 60000 | 509 | 509 |
| 1529 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 10002 | 1134 | 1134 |
| 1530 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 60000 | 385 | 385 |
| 1531 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 155 | 374 | 374 |
| 1532 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 155 | 9585 | 7256 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 574502 |

Katastrální území: 785971 Vrbice nad Odrou

| Číslo parcely podle KN | Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí | Druh pozemku podle KN | Způsob využití pozemku podle KN | Číslo listu vlastnictví | Výměra parcely celková podle KN (m2) | Výměra parcely v ZCHÚ (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 537 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 10001 | 3023 | 1908 |
| 538/6 |  | ostatní plocha | dráha | 415 | 701 | 701 |
| 546 |  | orná půda |  | 274 | 7333 | 7333 |
| 547/1 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 274 | 4553 | 4553 |
| 547/2 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 169 | 2003 | 2003 |
| 547/3 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 14 | 316 | 316 |
| 547/4 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 14 | 302 | 302 |
| 549/1 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 172 | 4787 | 4787 |
| 549/2 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 225 | 4772 | 4772 |
| 549/3 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 9 | 947 | 947 |
| 549/4 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 14 | 263 | 263 |
| 550/1 |  | orná půda |  | 198 | 6828 | 6828 |
| 550/2 |  | orná půda |  | 274 | 7562 | 7562 |
| 550/3 |  | orná půda |  | 224 | 5384 | 5384 |
| 550/4 |  | orná půda |  | 9 | 3781 | 3781 |
| 550/5 |  | orná půda |  | 184 | 4661 | 4661 |
| 550/6 |  | orná půda |  | 274 | 4614 | 4614 |
| 550/7 |  | orná půda |  | 14 | 160 | 160 |
| 550/8 |  | orná půda |  | 14 | 262 | 262 |
| 550/9 |  | orná půda |  | 274 | 2433 | 2433 |
| 550/10 |  | orná půda |  | 63 | 385 | 385 |
| 552 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 421 | 2015 | 2015 |
| 553/1 |  | orná půda |  | 274 | 16283 | 16283 |
| 553/2 |  | orná půda |  | 199 | 707 | 707 |
| 553/3 |  | orná půda |  | 183 | 4818 | 4818 |
| 553/4 |  | orná půda |  | 274 | 4873 | 4873 |
| 553/5 |  | orná půda |  | 173 | 9738 | 9738 |
| 553/6 |  | orná půda |  | 198 | 1422 | 1422 |
| 553/7 |  | orná půda |  | 14 | 1240 | 1240 |
| 553/8 |  | orná půda |  | 181 | 1654 | 1654 |
| 553/9 |  | orná půda |  | 274 | 1785 | 1785 |
| 553/10 |  | orná půda |  | 209 | 2829 | 2829 |
| 553/11 |  | orná půda |  | 274 | 2848 | 2848 |
| 553/12 |  | orná půda |  | 206 | 2862 | 2862 |
| 553/13 |  | orná půda |  | 218 | 3319 | 3319 |
| 554/1 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 274 | 1887 | 1887 |
| 554/2 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 199 | 1945 | 1945 |
| 556/1 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 181 | 1408 | 1408 |
| 556/2 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 274 | 1211 | 1211 |
| 556/3 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 209 | 1939 | 1939 |
| 556/4 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 274 | 1922 | 1922 |
| 556/5 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 206 | 1903 | 1903 |
| 556/6 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 218 | 1387 | 1387 |
| 556/7 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 14 | 60 | 60 |
| 557/2 |  | vodní plocha | vodní nádrž umělá | 421 | 4602 | 4602 |
| 557/3 |  | vodní plocha | vodní nádrž umělá | 274 | 1034 | 1034 |
| 557/4 |  | vodní plocha | vodní nádrž umělá | 199 | 226 | 226 |
| 557/5 |  | vodní plocha | vodní nádrž umělá | 274 | 96 | 96 |
| 557/6 |  | vodní plocha | vodní nádrž umělá | 274 | 287 | 287 |
| 558 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 421 | 1554 | 1554 |
| 561 |  | orná půda |  | 10002 | 16535 | 1648 |
| 562 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 421 | 418 | 418 |
| 563 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 10001 | 4013 | 4013 |
| 564/1 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 213 | 5369 | 5369 |
| 565 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 10001 | 479 | 479 |
| 566/1 |  | orná půda |  | 274 | 41081 | 41081 |
| 566/2 |  | orná půda |  | 10001 | 18594 | 18594 |
| 566/3 |  | orná půda |  | 166 | 4745 | 4745 |
| 566/4 |  | orná půda |  | 274 | 3130 | 3130 |
| 566/5 |  | orná půda |  | 10002 | 76 | 76 |
| 568 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 10001 | 6484 | 6484 |
| 570 |  | trvalý travní porost |  | 274 | 3029 | 3029 |
| 571 |  | trvalý travní porost |  | 274 | 4993 | 4993 |
| 572 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 421 | 1212 | 1212 |
| 573 |  | trvalý travní porost |  | 10002 | 8755 | 8755 |
| 574 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 421 | 1661 | 1661 |
| 575/1 |  | trvalý travní porost |  | 10002 | 13940 | 13940 |
| 575/2 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 421 | 474 | 474 |
| 575/3 |  | trvalý travní porost |  | 10002 | 9 | 9 |
| 590/1 |  | orná půda |  | 274 | 555 | 555 |
| 590/2 |  | orná půda |  | 47 | 1731 | 1731 |
| 590/3 |  | orná půda |  | 161 | 62 | 62 |
| 590/4 |  | orná půda |  | 144 | 1131 | 1131 |
| 597/1 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 10001 | 2021 | 2021 |
| 597/2 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 421 | 871 | 871 |
| 597/3 |  | vodní plocha | vodní nádrž umělá | 421 | 590 | 590 |
| 598 |  | trvalý travní porost |  | 10002 | 61160 | 61160 |
| 599 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 421 | 16509 | 16509 |
| 600/1 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 10001 | 3243 | 3243 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 349792 |

Katastrální území: 744441 Rychvald

| Číslo parcely podle KN | Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí | Druh pozemku podle KN | Způsob využití pozemku podle KN | Číslo listu vlastnictví | Výměra parcely celková podle KN (m2) | Výměra parcely v ZCHÚ (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2551 |  | trvalý travní porost |  | 10001 | 5753 | 5753 |
| 2552 |  | trvalý travní porost |  | 492 | 4090 | 4090 |
| 2553 |  | ostatní plocha | neplodná půda | 492 | 951 | 951 |
| 6686/1 |  | lesní pozemek |  | 133 | 358860 | 1327 |
| 6698 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 347 | 1493 | 1493 |
| 6699 |  | vodní plocha | rybník | 3380 | 14100 | 14100 |
| 6700 |  | vodní plocha | vodní nádrž umělá | 3360 | 4217 | 4217 |
| 6701 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 3380 | 955 | 955 |
| 6709/1 |  | ostatní plocha | manipulační plocha | 3094 | 130675 | 130675 |
| 6710 |  | trvalý travní porost |  | 10002 | 3269 | 3269 |
| 6711/1 |  | ostatní plocha | neplodná půda | 2741 | 5101 | 5101 |
| 6711/2 |  | ostatní plocha | neplodná půda | 347 | 2950 | 2950 |
| 6711/3 |  | ostatní plocha | neplodná půda | 347 | 380 | 380 |
| 6713 |  | vodní plocha | rybník | 3380 | 45271 | 45271 |
| 6715 |  | trvalý travní porost |  | 10002 | 4601 | 4601 |
| 6716 |  | trvalý travní porost |  | 10002 | 1001 | 1001 |
| 6717 |  | orná půda |  | 10002 | 1413 | 1413 |
| 6718 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 3380 | 5614 | 5614 |
| 6719 |  | vodní plocha | rybník | 3380 | 512787 | 512787 |
| 6720 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 10001 | 5079 | 419 |
| 6851/1 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 203 | 5343 | 5343 |
| 6851/2 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 203 | 66 | 66 |
| 6851/3 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 203 | 126 | 126 |
| 6851/4 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 2647 | 5430 | 5430 |
| 6851/6 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 203 | 120 | 120 |
| 6851/7 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 203 | 166 | 166 |
| 6851/8 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 2496 | 56 | 56 |
| 6876 |  | trvalý travní porost |  | 10002 | 849 | 849 |
| 6877/1 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 2496 | 5694 | 5694 |
| 6877/2 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 2496 | 937 | 937 |
| 6877/3 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 2496 | 206 | 206 |
| 6877/4 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 2496 | 63 | 63 |
| 6878 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 2496 | 4126 | 4126 |
| 6879/1 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 2496 | 1421 | 1421 |
| 6879/2 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 2496 | 360 | 360 |
| 6879/3 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 2496 | 354 | 354 |
| 6879/4 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 2496 | 162 | 162 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 771846 |

Poznámka: Výměra dělených parcel v ZCHÚ byla získána z GIS.

Ochranné pásmo:

Katastrální území: 714691 Heřmanice

| Číslo parcely podle KN | Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí | Druh pozemku podle KN | Způsob využití pozemku podle KN | Číslo listu vlastnictví | Výměra parcely celková podle KN (m2) | Výměra parcely v OP (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 322/1 |  | orná půda |  | 1562 | 69537 | 69537 |
| 323/1 |  | orná půda |  | 1562 | 11505 | 11505 |
| 323/2 |  | ostatní plocha | neplodná půda | 1562 | 187 | 187 |
| 323/5 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 1562 | 396 | 396 |
| 323/6 |  | lesní pozemek |  | 1562 | 1625 | 1625 |
| 323/7 |  | ostatní plocha | neplodná půda | 1562 | 68 | 68 |
| 325/1 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 1562 | 13291 | 13291 |
| 325/2 |  | lesní pozemek |  | 1562 | 15070 | 15070 |
| 471 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 1562 | 1265 | 1134 |
| 783 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 1562 | 14349 | 6093 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 118906 |

Katastrální území: 744441 Rychvald

| Číslo parcely podle KN | Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí | Druh pozemku podle KN | Způsob využití pozemku podle KN | Číslo listu vlastnictví | Výměra parcely celková podle KN (m2) | Výměra parcely v OP (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6686/1 |  | lesní pozemek |  | 133 | 358860 | 15078 |
| 6686/3 |  | lesní pozemek |  | 133 | 227 | 77 |
| 6720 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 10001 | 5079 | 4660 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 19815 |

Katastrální území: 736716 Pudlov

| Číslo parcely podle KN | Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí | Druh pozemku podle KN | Způsob využití pozemku podle KN | Číslo listu vlastnictví | Výměra parcely celková podle KN (m2) | Výměra parcely v OP (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1375 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 779 | 1396 | 1396 |
| 1376 |  | orná půda |  | 10002 | 79638 | 79638 |
| 1387 |  | ostatní plocha | neplodná půda | 947 | 1099 | 1099 |
| 1408 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 947 | 1773 | 1446 |
| 1429 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 10001 | 1120 | 1120 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 84699 |

Katastrální území: 707031 Nový Bohumín

| Číslo parcely podle KN | Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí | Druh pozemku podle KN | Způsob využití pozemku podle KN | Číslo listu vlastnictví | Výměra parcely celková podle KN (m2) | Výměra parcely v OP (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2517 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 2259 | 1762 | 1432 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 1432 |

Katastrální území: 785971 Vrbice nad Odrou

| Číslo parcely podle KN | Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí | Druh pozemku podle KN | Způsob využití pozemku podle KN | Číslo listu vlastnictví | Výměra parcely celková podle KN (m2) | Výměra parcely v OP (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 530/16 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 415 | 232 | 232 |
| 532/1 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 415 | 16677 | 16677 |
| 532/2 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 415 | 917 | 917 |
| 532/3 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 415 | 590 | 590 |
| 533/1 |  | orná půda |  | 214 | 11941 | 11941 |
| 533/2 |  | orná půda |  | 214 | 2229 | 2229 |
| 533/3 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 415 | 1491 | 1491 |
| 534 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 213 | 1656 | 1656 |
| 535/1 |  | orná půda |  | 214 | 14117 | 14117 |
| 535/2 |  | orná půda |  | 10001 | 321 | 321 |
| 535/3 |  | orná půda |  | 214 | 2514 | 2514 |
| 536/1 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 415 | 4879 | 4879 |
| 536/2 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 10001 | 259 | 259 |
| 536/3 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 415 | 1286 | 1286 |
| 537 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 10001 | 3023 | 1115 |
| 557/1 |  | orná půda |  | 10002 | 70510 | 70510 |
| 559 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 421 | 17736 | 17736 |
| 560 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 10001 | 4535 | 4535 |
| 561 |  | orná půda |  | 10002 | 16535 | 14887 |
| 564/2 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 213 | 3651 | 3651 |
| 576/1 |  | orná půda |  | 10002 | 68228 | 68228 |
| 576/2 |  | orná půda |  | 10002 | 7488 | 7488 |
| 576/3 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 421 | 8181 | 8181 |
| 576/4 |  | orná půda |  | 10001 | 16608 | 16608 |
| 576/5 |  | orná půda |  | 94 | 2405 | 2405 |
| 576/6 |  | orná půda |  | 274 | 9037 | 9037 |
| 576/7 |  | orná půda |  | 241 | 559 | 559 |
| 576/8 |  | orná půda |  | 10001 | 1576 | 1576 |
| 576/9 |  | orná půda |  | 274 | 211 | 211 |
| 576/10 |  | orná půda |  | 177 | 4355 | 4355 |
| 576/11 |  | orná půda |  | 191 | 3775 | 3775 |
| 576/12 |  | orná půda |  | 274 | 3289 | 3289 |
| 576/13 |  | orná půda |  | 217 | 1257 | 1257 |
| 576/14 |  | orná půda |  | 274 | 257 | 257 |
| 576/15 |  | orná půda |  | 10002 | 109 | 109 |
| 576/16 |  | orná půda |  | 274 | 15 | 15 |
| 577 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 415 | 1385 | 1385 |
| 578 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 10001 | 1537 | 1537 |
| 579/1 |  | trvalý travní porost |  | 10001 | 6712 | 6712 |
| 579/2 |  | trvalý travní porost |  | 94 | 2382 | 2382 |
| 579/3 |  | trvalý travní porost |  | 274 | 8529 | 8529 |
| 579/4 |  | trvalý travní porost |  | 10001 | 1613 | 1613 |
| 579/5 |  | trvalý travní porost |  | 274 | 214 | 214 |
| 582/1 |  | trvalý travní porost |  | 10001 | 207 | 207 |
| 582/2 |  | trvalý travní porost |  | 177 | 283 | 283 |
| 582/3 |  | trvalý travní porost |  | 191 | 307 | 307 |
| 582/4 |  | trvalý travní porost |  | 274 | 283 | 283 |
| 582/5 |  | trvalý travní porost |  | 217 | 701 | 701 |
| 582/6 |  | trvalý travní porost |  | 274 | 155 | 155 |
| 582/7 |  | trvalý travní porost |  | 417 | 120 | 120 |
| 582/8 |  | trvalý travní porost |  | 274 | 222 | 222 |
| 582/9 |  | trvalý travní porost |  | 417 | 103 | 103 |
| 582/10 |  | trvalý travní porost |  | 241 | 27 | 27 |
| 582/11 |  | trvalý travní porost |  | 274 | 82 | 82 |
| 583/1 |  | orná půda |  | 177 | 284 | 284 |
| 583/2 |  | orná půda |  | 191 | 557 | 557 |
| 583/3 |  | orná půda |  | 274 | 1058 | 1058 |
| 583/4 |  | orná půda |  | 217 | 2686 | 2686 |
| 583/5 |  | orná půda |  | 274 | 2397 | 2397 |
| 583/6 |  | orná půda |  | 417 | 2551 | 2551 |
| 583/7 |  | orná půda |  | 274 | 4455 | 4455 |
| 583/8 |  | orná půda |  | 10002 | 4798 | 4798 |
| 583/9 |  | orná půda |  | 274 | 12950 | 12950 |
| 584 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 26 | 2516 | 2516 |
| 585/1 |  | trvalý travní porost |  | 10001 | 4638 | 4638 |
| 585/2 |  | trvalý travní porost |  | 274 | 4694 | 4694 |
| 586 |  | vodní plocha | zamokřená plocha | 274 | 357 | 357 |
| 587 |  | trvalý travní porost |  | 274 | 18614 | 18614 |
| 588 |  | ostatní plocha | jiná plocha | 26 | 1806 | 1806 |
| 593/1 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 223 | 886 | 886 |
| 593/2 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 274 | 787 | 787 |
| 595/1 |  | orná půda |  | 274 | 5950 | 5950 |
| 595/2 |  | orná půda |  | 94 | 4826 | 4826 |
| 595/3 |  | orná půda |  | 274 | 881 | 881 |
| 596/1 |  | trvalý travní porost |  | 274 | 24519 | 24519 |
| 596/2 |  | trvalý travní porost |  | 94 | 4984 | 4984 |
| 596/3 |  | trvalý travní porost |  | 274 | 4918 | 4918 |
| 596/4 |  | trvalý travní porost |  | 273 | 7004 | 7004 |
| 596/5 |  | trvalý travní porost |  | 274 | 7600 | 7600 |
| 596/6 |  | trvalý travní porost |  | 10001 | 9936 | 9936 |
| 596/7 |  | trvalý travní porost |  | 274 | 13698 | 13698 |
| 596/8 |  | trvalý travní porost |  | 25 | 2074 | 2074 |
| 596/9 |  | trvalý travní porost |  | 274 | 7979 | 7979 |
| 596/10 |  | trvalý travní porost |  | 144 | 3670 | 3670 |
| 596/11 |  | trvalý travní porost |  | 274 | 14017 | 14017 |
| 596/12 |  | trvalý travní porost |  | 10002 | 4824 | 4824 |
| 596/13 |  | trvalý travní porost |  | 274 | 4834 | 4834 |
| 596/14 |  | trvalý travní porost |  | 274 | 4986 | 4986 |
| 596/15 |  | trvalý travní porost |  | 274 | 5060 | 5060 |
| 605/1 |  | orná půda |  | 10002 | 78698 | 78698 |
| 605/2 |  | orná půda |  | 274 | 5571 | 5571 |
| 605/3 |  | orná půda |  | 301 | 2559 | 2559 |
| 605/4 |  | orná půda |  | 274 | 1988 | 1988 |
| 605/5 |  | orná půda |  | 223 | 2156 | 2156 |
| 605/6 |  | orná půda |  | 346 | 3066 | 3066 |
| 605/7 |  | orná půda |  | 158 | 2840 | 2840 |
| 605/8 |  | orná půda |  | 274 | 3269 | 3269 |
| 605/9 |  | orná půda |  | 153 | 3248 | 3248 |
| 605/10 |  | orná půda |  | 274 | 13054 | 13054 |
| 605/11 |  | orná půda |  | 146 | 2988 | 2988 |
| 605/12 |  | orná půda |  | 10001 | 3061 | 3061 |
| 605/13 |  | orná půda |  | 25 | 619 | 619 |
| 607 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | 423 | 1418 | 1418 |
| 608 |  | ostatní plocha | dráha | 423 | 7820 | 7820 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 653904 |

Poznámka: Výměra dělených parcel v OP byla získána z GIS.

Příloha M2:

Katastrální mapa se zákresem PP (1: 2000) a ochranného pásma

### 1.4 Výměra ZCHÚ

| Druh pozemku | ZCHÚ plocha v ha | OP plocha v ha | Způsob využití pozemku | ZCHÚ plocha v ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lesní pozemky | 19,0023 | 3,1850 |  |  |
| vodní plochy | 244,5797 | 5,3835 | zamokřená plocha | 8,9813 |
|  |  |  | rybník nebo nádrž | 230,7891 |
|  |  |  | vodní tok | 4,8093 |
| trvalé travní porosty | 41,1008 | 16,9989 |  |  |
| orná půda | 62,7683 | 56,2878 |  |  |
| ostatní zemědělské pozemky | 0,9918 | --- |  |  |
| ostatní plochy | 33,0799 | 6,0204 | neplodná půda | 3,9472 |
|  |  |  | ostatní způsoby využití | 29,1327 |
| zastavěné plochy a nádvoří | 0,1177 | --- |  |  |
| plocha celkem | 401,6405 | 87,8756 |  |  |

### 1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími

národní park:						---

chráněná krajinná oblast:				---

maloplošné zvláště chráněné území:			---

jiný typ chráněného území:				---

Natura 2000

ptačí oblast:					CZ0811021 Heřmanský stav – Odra – Poolší

(kód ÚSOP 3412)

evropsky významná lokalita:			CZ0813444 Heřmanický rybník

(kód ÚSOP 3276)

Příloha M1b:

Orientační mapa s vyznačením PP Heřmanický rybník a PO Heřmanský stav – Odra – Poolší (1:70 000). Hranice PP Heřmanický rybník je totožná s hranici EVL Heřmanický rybník.

### 1.6 Kategorie IUCN

IV. – řízená rezervace

### 1.7 Předmět ochrany ZCHÚ

### 1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu

čolek velký (Triturus cristatus)

### 1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav

A. druhy

| název druhu | aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ | stupeň ohrožení | popis biotopu druhu |
| --- | --- | --- | --- |
| čolek velký (Triturus cristatus) | nižší stovky jedinců | EN | hlubší tůně v blízkosti porostů dřevin, respektive s bohatě vyvinutými porosty rákosin |

Poznámka:Stupeň ohrožení u obratlovců je uváděn podle Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky. Obratlovci (Plesník, Hanzal a Brejšková, 2003): EN - ohrožený

Zdroj informací:

Kočvara R., (2010): Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa – Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče. CZ0813444 EVL Heřmanický rybník, Inventarizační průzkum – obojživelníci. – Msc., Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 24 p.

### 1.8 Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterým je ZCHÚ v překryvu

Evropsky významná lokalita Heřmanický rybník

A. druhy

| název druhu | aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ | stupeň ohrožení | popis biotopu druhu |
| --- | --- | --- | --- |
| čolek velký (Triturus cristatus) | nižší stovky jedinců | EN | hlubší tůně v blízkosti porostů dřevin, respektive s bohatě vyvinutými porosty rákosin |

Poznámka:Stupeň ohrožení u obratlovců je uváděn podle Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky. Obratlovci (Plesník, Hanzal a Brejšková, 2003): EN - ohrožený

Ptačí oblast Heřmanský stav – Odra – Poolší

A. druhy

| název druhu | aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ | stupeň ohrožení | popis biotopu druhu |
| --- | --- | --- | --- |
| bukáček malý Ixobrychus minutus | min. 16 párů | CR | rozsáhlé rákosinové porosty stojatých vod |
| slavík modráček Luscinia svecica cyanecula | 16 – 22 párů | EN | rozsáhlé rákosinové porosty stojatých vod |
| ledňáček říční Alcedo atthis | 16 – 26 párů | VU | přirozená říční koryta s vhodnými břehovými nátržemi |

Poznámka: Stupeň ohrožení u obratlovců je uváděn podle Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky. Obratlovci (Plesník, Hanzal a Brejšková, 2003): CR – kriticky ohrožený, EN – ohrožený, VU – zranitelný.

Zdroj informací:

Hora J., Marhoul P., Urban T. (2002): Natura 2000 v České republice: Návrh ptačích oblastí. Česká společnost ornitologická.

### 1.9 Cíl ochrany

Udržení stavu populací evropsky významného druhu – čolek velký (Triturus cristatus) v příznivém stavu z pohledu zájmu ochrany přírody. V následujících deseti letech navýšení stávající populace minimálně na dvojnásobek.

#### 2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany

### 2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů

Poloha: Lokalita leží na území obcí Ostrava, Bohumín a Rychvald, v nivě řeky Odry. Původně rovinatá krajina s pěti rybníky následně silně antropogenně ovlivněná byla uměle formována navážkami, skrývkami zeminy a tělesem komunikace.

Geomorfologie: Zájmové území leží v pravobřežní nivě řeky Odry. Patří do celku Ostravská pánev, okrsků Ostravská niva  a Orlovská plošina (Demek 1987). Území leží v nadmořské výšce 201 - 239 m.

Geologie: Z regionálně geologického členění spadá oblast ke karpatské neogénní (třetihorní) předhlubni. Usazeniny představují fluviální (říční) a deluviofluviální (svahově-říční) sedimenty holocenního stáří (povodňové hlíny, jíly, písčité jíly a štěrky) a eolické sedimenty z období pleistocénu (spraše a sprašové hlíny).

Půdní typ: Jsou zde vyvinuty glejové fluvizemě, gleje a močálové půdy na zamokřených plochách, na umělých navážkách pokrývají povrch nevyvinuté antropogenní půdy. Profil je tvořen navážkami různého materiálu, odvalovou hlušinou, stavební sutí apod., které většinou přesahují mocnost 2 m. Svrchní část terénu do 0,5 m představují písčité, slabě jílovité hlíny s bohatým prokořeněním.

Hydrologie: Území tvoří pět rybníků (Heřmanický rybník, Lesník, Figura, Nový stav a Záblatský rybník) doprovázených řadou mokřadních ploch. Územím protékají dva vodní toky – Vrbická a Bohumínská Stružka, do Nového stavu ústí také drobný vodní tok Bystřinka. Heřmanický rybník slouží od roku 1972 jako dávkovací nádrž slaných důlních vod. S tím souvisí i specifické složení rybniční vody – částečně má původ v bádenských vodoplynonosných horizontech, které se nacházejí v pískovcových polohách miocénních pelitických souvrství a bazálních klastik. Tyto vody jsou proto silně mineralizované, typu Na-Cl až Na-K-Cl, a je pro ně charakteristický zvýšený obsah bóru a jódu. Část objemu je tvořena povrchovými technologickými vodami z dolů a výluhy z přilehlých hald a navážek odpadů různého charakteru (Polášek 2000). Maximální salinita nádrže v letech 2003–2004 činila 2,63 mg/l (Kubačáková & Valová 2009).

Klimatologie: Lokalita leží v mírné teplé klimatické oblasti M10 (Quit 1971). Ta je charakterizována dlouhým teplým a mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem a krátkou mírně teplou a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky (průměrně 50 až 60 dní za rok). Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje nejčastěji v rozmezí 7,5 až 8,5 °C a průměrný roční úhrn atmosférických srážek dosahuje 600 až 700 mm.

Vegetace: Dle fytogeografického členění leží území ZCHÚ v oblasti mezofytika v obvodu Karpatské mezofytikum a okresu 83 Ostravská pánev. Z naturových biotopů jsou na lokalitě vyvinuty přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin, extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis), dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris). Území je charakteristické velkým podílem rákosin. Celková rozloha tohoto specifického biotopu tak činí úctyhodných 107,3 ha, což je výměra na území Slezska zcela výjimečná.

Zoologická charakteristika:  Ze zoogeografického hlediska spadá tato lokalita do Pooderského bioregionu polonské podprovincie. Území je známo jako jedna z nejvýznamnějších ornitologických lokalit v ČR. Leží na jedné z hlavních migračních tras ptáků. V kombinaci se zachovalým mokřadním ekosystémem s rozsáhlými rákosinami (více než 100 ha) tvoří i významnou hnízdní lokalitu. Kvalitní mokřadní biotopy poskytují také vhodné prostředí pro trvalý výskyt obojživelníků. Doposud bylo v rámci PP popsáno 12 druhů vířníků (Rotifera), 12 druhů lupenonožců (Branchiopoda), 4 druhy buchanek (Cyclopoida), 12 druhů lasturnatek (Ostracoda), z hmyzu (Insecta) jen u vážek (Odonata) 28 druhů, denních motýlů (Rhopalocera) 31druhů a rovnokřídlých (Orthoptera) 15 druhů. Dále pak 37 druhů plžů (Gastropoda) a 2 druhy mlžů (Bivalvia). Obratlovci jsou zastoupeni nejméně 331 taxony, mezi nimiž jasně dominují ptáci (Aves) s 257 druhy; dále bylo na území ZCHÚ doposud zjištěno 27 druhů ryb (Actinopterygii), 12 taxonů obojživelníků (Amphibia), 5 druhů plazů (Reptilia) a 30 druhů savců (Mammalia). Úctyhodný je seznam obratlovců zvláště chráněných / uvedených v aktuálním červeném seznamu (Plesník et al. 2003): ryby – 1/6, obojživelníci – 11/12, plazi – 4/4, ptáci – 95/119 a savci – 2/3; celkem tedy 113 zvláště chráněných a 144 ohrožených taxonů obratlovců.

Přehled zvláště chráněných druhů živočichů (pouze nejvýznamnější vybrané druhy)

| název druhu | aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ | kategorie podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. | popis biotopu druhu |
| --- | --- | --- | --- |
| střevlík ullrichův Carabus ullrichi | neurčena | OH | návozy hlušin s vyvinutými suchomilnými společenstvy západně od Vrbické stružky |
| svižník polní Cicindela campestris | neurčena | OH | návozy hlušiny podél asfaltové komunikace a východně od Vrbické stružky s vyvinutými suchomilnými společenstvy |
| zlatohlávek Oxythyrea funesta | neurčena | OH | porosty na návozech hlušiny |
| čmeláci (min. tři druhy) Bombus sp. | neurčena | OH | otevřená luční stanoviště |
| otakárek fenyklový Papilio machaon | neurčena | OH | otevřená luční stanoviště |
| ohniváček černočárný Lycaena dispar | neurčena | SOH | porost na návozech hlušin západně od Vrbické stružky |
| piskoř pruhovaný Misgurnus fossilis | neurčena | OH | Heřmanický rybník a Vrbická stružka |
| čolek obecný Triturus vulgaris | odhad stovek jedinců | SOH | mělčí mokřady a tůně |
| čolek velký Triturus cristatus | nižší stovky jedinců | SOH | hlubší tůně v blízkosti porostů dřevin, respektive s bohatě vyvinutými porosty rákosin |
| kuňka obecná Bombina bombina | stovky jedinců | SOH | tůně, podmáčené plochy zejména v severozápadní části území (vysoké koleje a kaluže v poli) |
| rosnička zelená Hyla arborea | minimálně stovky jedinců | SOH | mokřady, travní a stromové porosty |
| ropucha obecná Bufo bufo | nepříznivý stav – jednotliví jedinci | OH | mokřady, travní a stromové porosty |
| skokan zelený Rana esculanta | minimálně stovky jedinců | SOH | mokřady doprovázené volnou vodní hladinou a rybníky |
| skokan skřehotavý Rana ridibunda | odhadem stovky jedinců | KOH | mokřady doprovázené volnou vodní hladinou a rybníky |
| skokan ostronosý Rana arvalis | velmi vzácně, jednotliví jedinci | KOH | mokřady v terestrické části Heřmanického rybníka |
| užovka obojková Natrix natrix | silná a stabilní populace, nekvantifikováno | OH | břehy vod |
| ještěrka obecná Lacerta agilis | stabilní populace, nekvantifikováno | SOH | osluněné hráze rybníků |
| ještěrka živorodá Zootoca vivipara | stabilní populace, nekvantifikováno | SOH | hráze rybníků |
| potápka malá Tachybaptus ruficollis | hnízdění výskyt | OH | Heřmanický rybník, Lesník a Záblatský rybník |
| potápka roháč Podiceps cristatus | hnízdění výskyt | OH | Heřmanický rybník, Lesník a Záblatský rybník |
| potápka černokrká Podiceps nigricollis | nepravidelné hnízdění | OH | Heřmanický a Zábtatský rybník |
| kormorán velký Phalacrocorax carbo | na tahu | OH | odpočinková zastávka a trofické stanoviště při migraci |
| volavka bílá Egretta alba | na tahu | SOH | odpočinková zastávka a trofické stanoviště při migraci |
| bukač velký Botaurus stellaris | 3 – 4 volající samci | KOH | rozsáhlé rákosové porosty |
| bukáček malý Ixobrychus minutus | průměrně 10 hnízdících párů | KOH | rákosiny |
| jeřáb popelavý Grus grus | na tahu | KOH | Heřmanický rybník |
| racek černohlavý Larus melanocephalus | neurčena | SOH | Heřmanický rybník |
| kopřivka obecná Anas strepera | pravidelné hnízdění | OH | rákosové porosty v návaznosti na rybníky a vodní plocha rybníků |
| morčák velký Mergus merganser | zalétává za potravou z hnízdní populace na nedaleké Odře | KOH | hnízdí v doupných stromech mimo ZCHÚ, mláďata vodí na volné ploše rybníků |
| moták pochop Circus aeruginosus | pravidelné hnízdění průměrně 6 párů | OH | rákosiny |
| orel mořský Haliaeetus albicilla | na tahu | KOH | Heřmanický rybník |
| orlovec říční Pandion haliaetus | na tahu | KOH | Heřmanický rybník |
| chřástal vodní Rallus aquaticus | početné hnízdění | SOH | rákosina a porosty vodních rostlin |
| vodouš rudonohý Tringa totanus | hnízdní výskyt několika párů | KOH | podmáčené louky a pole |
| vodouš kropenatý Tringa ochropus | na tahu | SOH | nejčastěji obnažená dna rybníků, odpočinková zastávka a trofické stanoviště při migraci |
| rybák obecný Sterna hirundo | zalétají jednotliví jedinci | SOH | volná hladina rybníka - trofická základna druhu |
| rybák černý Chlidonias niger | zalétají jednotliví jedinci | KOH | volná hladina rybníka - trofická základna druhu |
| ledňáček říční Alcedo atthis | hnízdní výskyt | SOH | břehy Vrbické Stružky |
| vlaštovka obecná Hirundo rustica | nocoviště tisícových hejn | OH | nocuje v rákosinách Heřmanického rybníka |
| konipas luční Motacilla flava | jarní tah | SOH | luční porosty |
| slavík modráček středoevropský Luscinia svecica cyanecula | pravděpodobné hnízdění | SOH | rákosiny |
| slavík obecný Luscinia megarhynchos | pravidelné hnízdění | OH | porosty křovin |
| bramborníček černohlavý Saxicola torquata | pravidelné hnízdění | OH | otevřená travnatá a křovinná stanoviště |
| bramborníček hnědý Saxicola rubetra | pravidelné hnízdění | OH | otevřená travnatá a křovinná stanoviště |
| rákosník velký Acrocephalus arundinaceus | pravidelné hnízdění | SOH | druh vázaný na rákosové porosty |
| cvrčilka slavíková Locustella naevia | pravidelné hnízdění | OH | druh vázaný na rákosové porosty |
| lejsek šedý Muscicapa striata | pravidelné hnízdění | OH | vzrostlé stromové porosty |
| sýkořice vousatá Panurus biarmicus | desítky hnízdních párů, 10–20 % celorepublikové populace! | SOH | druh vázaný na rákosové porosty |
| moudivláček lužní Remiz pendulinus | pravděpodobné hnízdění | OH | stromové porosty kolem rybníků |
| žluva hajní Oriolus oriolus | pravidelné hnízdění | SOH | vysoké stromové porosty |
| ťuhýk obecný Lanius collurio | pravidelné hnízdění | OH | otevřená místa s dostatkem keřů |
| ťuhýk šedý Lanius excubitor | zimuje | OH | otevřená místa s dostatkem keřů |
| hýl rudý Carpodacus erythrinus | pravidelné hnízdění | OH | otevřená krajina s keři |
| bobr evropský Castor fiber | migrace územím | SOH | ohryzy na Bohumínské Stružce mezi Figurou a Lesníkem, na náhonu v prostoru mezi Bohumínskou a Vrbickou Stružkou, na Vrbické Stružce východně od Heřmanického rybníka |
| vydra říční Lutra lutra | migrace územím | SOH | Vrbická Stružka |
| netopýři Microchiroptera sp. | pozorováni jednotliví jedinci | SOH | část potravního areálu |

Poznámka: KOH – kriticky ohrožený, SOH – silně ohrožený, OH – ohrožený.

### 2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti

a) ochrana přírody

Mimořádná hodnota byly poprvé oceněna již koncem první poloviny 20. století. V šedesátých letech byly podniknuty první pokusy o právní ochranu Heřmanického rybníka. V roce 1968 podal Ústav pro výzkum obratlovců Československé akademie věd na Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP) návrh na zřízení rezervace, v němž je patřičně zdůrazněn nadregionální význam lokality. Poprvé se také objevuje i zmínka o ochraně rybníka Lesník. V roce 1977 bylo přislíbeno ze strany KSSPPOP vyhlásit státní přírodní rezervaci po ukončení biologické rekultivace pozemků u Heřmanického rybníka ovlivněných důlní činností. V roce 1995 podala Slezská ornitologická společnost, pobočka České společnosti ornitologické, svůj první návrh na zřízení chráněného území v kategorii Národní přírodní rezervace. Územní ochranu alespoň části území se stejná organizace pokusila prosadit ještě na přelomu století, ale ani tento návrh nebyl realizován. Souběžně s tímto započalo období kontinuálního, organizovaného průzkumu ptáků, který výrazně přispěl k jejímu začlenění mezi významná ptačí území (Important Bird Areas) světa – soustavy pod patronací mezinárodní organizace na ochranu ptáků BirdLife International. Od roku 2007 je území PP jednou z jádrových součástí Ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší zřízené v rámci soustavy NATURA 2000.

b) lesní hospodářství

Dle leteckých fotografií pořízených v roce 1954 (http://kontaminace.cenia.cz/) bylo území vyjma aktuálně největšího komplexu lesa v ZCHÚ (nejjižněji položený segment lesní vegetace) zcela bez lesní vegetace. Z fotografie lze vyčíst, že území nebylo zorněno a mohlo mít charakter pastviny. Segment lesa ve střední části ZCHÚ byl pravděpodobně porostlý řídkou lesní nebo křovinnou vegetací. Obrysy aktuální lesní půdy a tehdejší dřevinné vegetace se shodují. Nejmenší a nejvýchodněji položený segment lesa přesně odpovídá břehovému porostu na fotografii z roku 1954.

c) zemědělské hospodaření

V minulosti, před ovlivněním území těžbou černého uhlí, převládaly v území mimo rybniční plochy zemědělské pozemky, včetně vlhkých a mokrých luk. V současné době je zemědělsky obhospodařována část pozemků na severozápad a jihovýchod od Heřmanického rybníka.

d) rybníkářství

Heřmanický rybník, Nový stav a Figura jsou využívány ke sportovnímu rybaření. Lesník a Záblatský rybník jsou využívány k chovu tržních ryb.

Se sportovním rybařením jsou spojeny nejzávažnější negativní vlivy působící na území. Jde o fragmentaci souvislých rákosin zřizováním rybářským posedů (v současné době dohromady cca stovka posedů) a zanechávání v území odpadů v podobě starých prken, kusů nábytku, umělých hmot (PVC, PET, rybářské vlasce) atd. spojených s jejich provozem. Takto je znečišťováno nejen okolí jednotlivých rybářských posedů, ale i okolní mokřady. K jednotlivým posedům vedou přístupové lávky, pěšiny a v poslední době i zpevněné komunikace s parkovacími místy pro automobily za použití hlušiny či dokonce stavebního odpadu.

Negativní vliv na předmět ochrany má v případě velkých vodních nádrží (zmíněných pěti rybníků) rybí obsádka (predace čolka rybami a změna kvality vody). Dostatek vhodných okolních mokřadů může tento jev dostatečně kompenzovat. Bohužel na některých mokřadech, které nejsou oficiálně rybnikářský či rybářsky (nejsou součástí rybářského revíru) využívány je provozována rybářská činnost.

e) myslivost

Území je součástí čtyř honiteb: 8102110013 Pudlov – Vrbice, 8119110011 Heřmanice, 8102110009 Rychvald a 8102110019 Bohumín. Myslivecká činnost má v území negativní vliv zejména na ptáky – hony v době migrace, které působí rušivým vlivem na chráněné a další vzácné druhy. Byli zaznamenáni postřelení jedinci včetně zástřelu chráněných druhů. Ekosystém je rovněž narušen velkým množstvím olova z broků v rybničních sedimentech, které se dostává do trávicího traktu vrubozobých a je známo, že toto způsobuje jejich intoxikaci. Nešvarem je rovněž zakládání újedí, které je v rozporu s platnými právními předpisy. Myslivecká činnost nemá přímý negativní vliv na předmět ochrany PP.

f) rekreace a sport

Z pohledu rekreace a sportu převažuje v území sportovní rybolov. Jeho negativní vlivy jsou uvedeny v bodě 2.2 d. Jinak je území využíváno příležitostně cyklisty. V poslední době se v území objevují i jezdci na motorových čtyřkolkách, co by mohlo vést do budoucna k poškozování mokřadů pojezdem motorových vozidel.

g) jiné způsoby využívání

Území je ovlivněno hlubinným dobýváním černého uhlí, které se od 60. let 20. století projevovalo na povrchu relativně menšími poklesy. V 80. letech byly na části území (zemědělských pozemcích) provedeny havarijní skrývky zemin a zřízeny jejich dočasné deponie. Místy byly realizovány navážky hlušiny převyšující původní terén o několik metrů. Ty byly následně překryty částečně zeminou a osazeny dřevinami. Pro zpřístupnění území těžké mechanizaci v rámci výše zmíněných aktivit byla v území vybudována asfaltová komunikace. Důsledkem toho bylo území zpřístupněno i pro nelegální činnost jako zejména ukládání odpadů a vytváření tak černých skládek. Vzrostla rovněž frekvence pojezdu osobními vozy, zejména v rámci sportovního rybaření.

Heřmanický rybník slouží od roku 1972 jako dávkovací nádrž slaných důlních vod, které jsou postupně odváděny do toku Odry.

Ukládání odpadů přetrvává až dodnes. Blízkost městských aglomerací Ostravy, Bohumína a Rychvaldu láká k zakládání černých skládek, které se postupně objevují všude tam, kde je možno dojet automobilem. Největší černé skládky na území PP najdeme u vstupní brány na Heřmanický rybník, u Vrbické Stružky při vstupu do PP (především staré pneumatiky), na slepě končící asfaltové cestě u Lesníku a na přístupové cestě od dělnické kolonie železáren k Bohumínské Stružce u Záblatského rybníka.

### 2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy

Územní plán měst Ostrava, Bohumín a Rychvald.

Dle územně analytických podkladů Statutárního města Ostrava (září 2010) – výkres problémů, výkres záměrů je v jižní a jihozápadní části území  navrhovaná mimoúrovňová křižovatka a silnice. Dle územně analytických podkladů města Bohumín (září 2010) není v  PP Heřmanický rybník nebo jeho nejbližším okolí znám záměr, který by zasahoval nebo se dotýkal tohoto území. Dle územně analytických podkladů města Rychvald (září 2010) je v jihovýchodní části území navrhována trasa komunikace Heřmanice – Bohumín II/471.

V případě jakýchkoliv záměrů, které by se mohly negativně dotknout PP a předmětu ochrany je potřeba vyhodnotit vliv na toto území a zpracovat naturové posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb. Dále je dle potřeby a povahy záměru doporučeno zpracovat biologické hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. Další záměry v blízkosti PP nejsou v současné době známy. Lesní hospodářský plán a lesní hospodářské osnovy pro území jsou platné na období od 1.1.2009 – 31.12.2018. Přehled všech relevantních odkazů je uveden v použité literatuře.

### 2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch

### 2.4.1 Základní údaje o lesích

| Přírodní lesní oblast (PLO) | 39 – Podbeskydská pahorkatina |
| --- | --- |
| Lesní hospodářský celek / zařizovací obvod | 706302 – RPG RE Land s.r.o. |
| Výměra LHC (zařizovacího obvodu) v ZCHÚ (ha) | 17,9411 |
| Období platnosti LHP | 1.1.2008 – 31.12.2017 |

| Přírodní lesní oblast (PLO) | 39 – Podbeskydská pahorkatina |
| --- | --- |
| Lesní hospodářský celek / zařizovací obvod | 706000 – Lesy ČR, s.p., lesní správa Ostrava |
| Výměra LHC (zařizovacího obvodu) v ZCHÚ (ha) | 0,9479 |
| Období platnosti LHP | 1.1.2008 – 31.12.2017 |
| Organizace lesního hospodářství | Lesy ČR, s.p., lesní správa Ostrava |

| Přírodní lesní oblast (PLO) | 39 – Podbeskydská pahorkatina |
| --- | --- |
| Lesní hospodářský celek / zařizovací obvod | 706801 – LHO Bohumín |
| Výměra LHC (zařizovacího obvodu) v ZCHÚ (ha) | 0,1133 |
| Období platnosti LHO | 1.1.2008 – 31.12.2017 |

#### Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů

| Přírodní lesní oblast: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Soubor lesních typů (SLT) | Název SLT | Hypotetická přirozená dřevinná skladba SLT (dle Plívy 1991*) | Výměra** (ha) | Podíl (%) |
| 1G | vrbová olšina | olše 60 % vrby 30 % topoly 10 % | 14,0023 | 99,4 |
| 1L | jilmový luh | dub letní 40 % jilmy 20 % jasan ztepilý 20 % habr obecný 10 % lípy 5 % javory 5 % | 5,0000 | 0,6 |
| Celkem |  |  | 19,0023 | 100 % |

Poznámka: *Upravil Žárník (nepublikováno): jilmy = jilm vaz + jilm drsný; lípy = l. srdčitá + l. velkolistá; javory = j. babyka + j. klen + j. mléč; olše = o. lepkavá + o. šedá; vrby = převaha v. křehké nebo v. bílé; topoly = t. černý + t. osika.

**Lesní pozemky nejsou většinou lesnicky typologicky zařazeny. V tabulce uvedené výměry SLT jsou pouze odhad.

Porovnání přirozené a současné skladby lesa

| Zkratka | Název dřeviny | Současné zastoupení (ha) | Současné zastoupení (%) | Přirozené zastoupení (ha) | Přirozené zastoupení (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Listnáče |  |  |  |  |  |
| BB, JV, KL | javor babyka javor mléč javor klen | + | + | 0,2500 | 1,3 |
| DB | dub letní | + | + | 2,0000 | 10,5 |
| HB | habr obecný | ----- | ----- | 0,5000 | 2,6 |
| JS | jasan ztepilý | + | + | 1,0000 | 5,3 |
| JL(H,V) | jilm drsný jilm vaz | ----- | ----- | 1,0000 | 5,3 |
| LP(V) | lípa srdčitá lípa velkolistá | + | + | 0,2500 | 1,3 |
| OL(S) | olše lepkavá olše šedá | 17,1021 | 90 | 8,4014 | 44,2 |
| TPC, OS | topol černý topol osika | + | + | 1,4002 | 7,4 |
| vrby | Salix sp. | 1,9002 | 10 | 4,2007 | 22,1 |
| Celkem |  | 19,0023 | 100 % | 19,0023 | 100 % |

Na lesních pozemcích byla vymezena dílčí plocha č. 8. Jelikož se jedná o tůň a samotná plocha neplní funkci lesa, je její popis uveden níže v kapitole 2.4.2.

Přílohy:

- lesnická mapa typologická 1:10 000 podle OPRL – příloha č. M4 (na podkladě lesnické mapy obrysové 1:10 000)

### 2.4.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích

Heřmanický rybník slouží jako dávkovací nádrž slaných důlních vod, které jsou postupně odváděny Stružkou do toku Odry. Zároveň slouží ke sportovnímu rybaření. Ke sportovnímu rybaření jsou rovněž využívány rybníky Nový stav a Figura. Rybníky Lesník a Záblatský rybník jsou využívány k chovu tržních ryb.

Hlavním tokem protékajícím územím je Stružka. Ta byla v minulosti rozdělena na hlavní tok Vrbickou Stružku (číslo hydrologického pořadí 204580000100, kaprové vody), která odvádí zasolenou vodu z Heřmanického rybníka přímo do řeky Odry. Z ní byla oddělena Bohumínská stružka (číslo hydrologického pořadí 204640000100, kaprové vody), která napájí rybník Lesník, Figuru, Nový stav a Záblatský rybník. Na obou tocích je zřízen rybářský revír (471063 Odra 1), který obhospodařuje Český rybářsky svaz, Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, místní organizace Bohumín.

Všechny managementové plochy mají v současnosti charakter zamokřených ploch i když většina z nich leží dle údajů z katastru nemovitostí na zemědělských pozemcích (orná půda či trvalý travní porost), plocha č. 8 je součástí lesního pozemku. Z tohoto důvodu a pro přehlednost dílčích ploch uveden v této kapitole:

Plocha 1

Mokřadní plocha zvaná Razovec s podélnými valy vzniklými skrývkou zeminy. Podél komunikace se nachází příkop (kanál Razovec) s porostem rákosu s pokryvností cca 40 %, který je oddělený valem od zbylé plochy. Tu představují mokřady s porosty rákosu, orobince, zblochanu, ostřic a sítin. Pokryvnost dosahuje 100 %, pouze místy jsou patrné vodní plošky. V minulosti lokalita čolka velkého. Lokalita s velkým potenciálem do budoucna.

Plocha 2

Zazemněná část Heřmanického rybníka na jeho východním okraji. Plocha je prakticky ve 100 % porostlá rákosem. Potenciálně vhodná lokalita pro čolka velkého.

Plocha 3

Terestrická část Heřmanického rybníka zarůstající dřevinami. Na lokalitě patrné tři zazemňující se tůně. Lokalita se současným výskytem čolka velkého, v minulosti však významnější – obsazována jedinci ve větším počtu.

Plocha 4

Tůně s rákosinami, v současné době nejvýznamnější lokalita čolka velkého. Tato plocha vznikla v minulosti uměle shrnutím svrchních půdních horizontů. Plocha je lemována černými skládkami, návozy hlušiny a betonovými stavebními prvky.

Plocha 5

Mokřad s menšími tůněmi zarůstajícími rákosinami a dřevinnou vegetací. V současné době významná lokalita čolka velkého. Tato plocha vznikla v minulosti uměle shrnutím svrchních půdních horizontů. Plocha je lemována černými skládkami, návozy hlušiny a betonovými stavebními prvky.

Plocha 6

Podmáčená plocha s rákosinami o pokryvnosti cca 80 % na levém břehu Bohumínské Stružky. Lokalita dřívějšího výskytu čolka velkého.

Plocha 7

Mokřady s porosty rákosu obecného, pokryvnost cca 80 %, při jižní straně zarůstá plocha lesem. Dřívější lokalita čolka velkého.

Plocha 8

Lesní tůň na okraji lesního porostu Březina, oddělená od rybníka Nový stav místní komunikací. V současné době významná lokalita čolka velkého.

Příloha:

- tabulka “Popis dílčích ploch a objektů” – tabulka T2

- mapa dílčích ploch a objektů – příloha M3

### 2.4.3 Základní údaje o útvarech neživé přírody

---

### 2.4.4 Základní údaje o zemědělské půdě

Většinu rozlohy ploch č. 1, 4, 5, 6, 7 tvoří zemědělská půda (především orná, v menší části i trvalý travní porost). Jelikož v reálu tyto plochy odpovídají spíše druhu pozemků vodní plocha se způsobem využití zamokřená plocha je základní popis těchto ploch uveden výše v kapitole 2.4.2.

Příloha:

- tabulka “ Popis dílčích ploch a objektů” – příloha T2

- mapa dílčích ploch a objektů – příloha M3

### 2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup

Doposud nebyly v území cíleně prováděny žádné managementové zásahy směřující k ochraně přírodních fenoménů.

### 2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize

Managementová opatření pro podporu populace čolka velkého jsou v tomto plánu péče navržena tak, aby nedošlo ke kolizi s předměty ochrany ptačí oblasti – bukáčkem malým, slavíkem modráčkem a ledňáčkem říčním. Předmět ochrany EVL Heřmanický rybník a PP Heřmanický rybník je totožný – čolek velký, kolizi lze vyloučit.

#### 3. Plán zásahů a opatření

### 3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ

### 3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání

a) péče o lesy

Přílohy:

- lesnická mapa typologická 1:10 000 podle OPRL – příloha č. M4 (na podkladě lesnické mapy obrysové 1:10 000)

Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů

| Číslo směrnice |  |  | Kategorie lesa |  | Soubory lesních typů |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 10 – les hospodářský |  | 1G 1L |  |
| Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin |  |  |  |  |  |  |
| SLT |  | Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%) |  |  |  |  |
| 1G 1L |  | „Cílová druhová skladba“ bude výsledkem jen přirozené obnovy. Dle trendů přirozené obnovy na těchto typech stanovišť lze předpokládat převahu olší a vrb. |  |  |  |  |
| Porostní typ |  |  |  |  |  |  |
| olšový (místy smíšený listnatý) |  |  |  |  |  |  |
| Základní rozhodnutí |  |  |  |  |  |  |
| Hospodářský způsob (forma) |  |  |  |  |  |  |
| podrostní |  |  |  |  |  |  |
| Obmýtí |  |  |  |  |  | Obnovní doba |
| 90 (odpovídá LHP a LHO) |  |  |  |  |  | 30 (odpovídá LHP a LHO) |
| Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty |  |  |  |  |  |  |
| Smíšené porosty bez účasti geograficky nepůvodních dřevin, vzniklé přirozeným způsobem. |  |  |  |  |  |  |
| Způsob obnovy a obnovní postup, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |  |
| Porosty obnovit výhradně přirozeným způsobem. |  |  |  |  |  |  |
| Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin (MZD) při obnově porostu |  |  |  |  |  |  |
| - Nebude použito umělého zalesnění. - Procento MZD bude s největší pravděpodobností naplněno, hodnoceno dle současných trendů v přirozené obnově, samovolně. |  |  |  |  |  |  |
| Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%) |  |  |  |  |  |  |
| SLT | druh dřeviny |  |  | komentář k způsobu použití dřeviny při umělé obnově |  |  |
|  | ----- |  |  | ----- |  |  |
| Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |  |
| Z hlediska cílů ochrany přírody není nezbytná žádná péče. |  |  |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesa včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |  |
| Z hlediska cílů ochrany přírody není nezbytná žádná péče. |  |  |  |  |  |  |
| Provádění nahodilých těžeb včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |  |
| Dle legislativních předpisů a rozhodnutí lesního hospodáře. |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka |  |  |  |  |  |  |
| Hospodářské zásahy v lesích neprovádět v období od 1.3 do 31.8! - V území (+ jeho ochranném pásmu) nepoužívat BIOCIDY !!! |  |  |  |  |  |  |

b) péče o rybníky (nádrže) a vodní toky

Na rybnících Záblatský, Nový stav, Figura a Lesník zachovat současný způsob rybářského hospodaření. Problémem jsou aktivity sportovních rybářů kolem Heřmanického rybníka (viz. bod 2.2 d). Je nutno zamezit dalšímu rozšiřování počtu rybářských posedů, čímž dochází k nežádoucí fragmentaci rákosin, a dále pak zpevňování přístupových cest, vnášení do území odpadního materiálu atd. Je nepřípustné, aby přístupové chodníky k posedům byly zpevňovány navážením cizorodého materiálu (hlušina, stavební odpad, asfalt atd.). K přístupu je možno používat pouze dřevěných lávek a chodníků. Majitel, ale zejména provozovatel rybářských posedů musí dbát, aby jednotliví nájemci posedů tato pravidla striktně dodržovali.

c) péče o rostliny

V celém území PP je potřeba kontrolovat a eliminovat invazní druhy rostlin, zejména křídlatky (Reynoutria sp.) a netýkavku žláznatou (Impatiens glandulifera).

likvidace křídlatky (Reynoutria sp.)

| Typ managementu | chemické postřiky/ kosení |
| --- | --- |
| Vhodný interval | 3 až 4x ročně postřik/ 1 x kosení |
| Minimální interval | 2 až 3x ročně postřik/ 1 x kosení |
| Pracovní nástroj | postřikovač + herbicid (Roundup biaktiv aj.)/ křovinořez |
| Kalendář pro management | aplikace herbicidu v druhé polovině srpna – říjen/ kosení říjen - listopad |
| Upřesňující podmínky | Herbicid aplikovat před květem křídlatky nejlépe v období ubývání měsíce od úplňku k novu - největší asimilace živin do kořenů. Opakování postřiku za 10 až 14 dní. Teprve až rostliny kompletně uschnou křídlatku pokosit a spálit na vyznačených ohništích v ZCHÚ, popel je nutno odstranit mimo ZCHÚ. Biomasu je možno také odvézt mimo ZCHÚ. V následujících letech monitorovat ošetřené plochy a likvidovat přeživší rostliny. Na sanovaných plochách ponechat porost ke spontánní sukcesi bylinným patrem. Přednostně využívat herbicidy nezanechávající rezidua v půdě a přípravky netoxické pro vodní organismy! Aplikace i dávky musí být aplikovány jen na porosty křídlatek! |

likvidace netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera)

| Typ managementu | vytrhávání rostlin s kořeny |
| --- | --- |
| Vhodný interval | 3 až 4x ročně |
| Minimální interval | 2 až 3x ročně |
| Prac. nástroj/hosp. zvíře | ručně |
| Kalendář pro management | duben – září |
| Upřesňující podmínky | Vytrhané rostliny odvézt odstranit z území PP. Vytrhávání provádět co nejvíce do konce června tedy ještě před kvetením druhu. V prvních letech provádět vytrhávání v rámci celého vegetačního období. Biomasu odvézt mimo ZCHÚ. Předpoklad úplné likvidace druhu je do tří let. |

d) péče o živočichy

Přirozeným ohrožujícím faktorem je sukcese – postupné zazemňování a zarůstání tůní. Některé lokality v rámci PP, které byly v minulosti známy hojným výskytem čolka velkého, v současné době v rámci sukcesních procesů zanikají nebo již zanikly. Základními managementovými postupy pro udržení populace předmětu ochrany v příznivém stavu je blokace sukcese a obnova vhodných lokalit, které jsou v současné době již z pohledu ekologických požadavků druhu v nepříznivém stavu. Pro zajištění prosperující  silné populace bude nutné zvýšit plošné zastoupení mokřadních biotopů s volnou vodní hladinou, tedy započít s tvorbou nových tůní na potenciálně vhodných  místech.

Dalším neméně závažným problémem může být znečištění vody v tůních. K němu může dojít zakládáním černých skládek a následným výluhem škodlivých či dokonce toxických látek do vodního prostředí.

Problémem je rovněž predace čolků rybami. Tůně určené pro rozmnožování čolků nesmí být tedy záměrně obsazovány rybami a rybářsky využívány. Při obnovování nebo tvorbě nových tůní je potřeba zvážit i možnost samovolné kolonizace vodní plochy plevelnými, zejména invazními druhy ryb. Tomu je potřeba přizpůsobit hloubku nově budovaných tůní tak, aby alespoň jednou za pár let tůně mohly promrznou a tak došlo k úhynu většiny plevelných druhů ryb.

Při jakýchkoliv činnostech v území (např. plánovaná rekultivace či změny využití některých částí území) je potřeba dbát na všechny mokřadní biotopy, zejména ty na níž se vyskytuje volná vodní hladina v podobě tůní či větších vodních ploch. Nelze dopustit zavážení v jakémkoli rozsahu. Nelze totiž vyloučit výskyt předmětu ochrany i v jiných vodních plochách, než těch uvedených v aktuálním inventarizačním průzkumu a to s ohledem na komplikovanou dostupnost a přehlednost všech vhodných biotopů a také s ohledem na skrytý způsob života čolka velkého.

f) zásady jiných způsobů využívání území

Důležitým opatřením je odstranění černých skládek, které mohou kontaminovat vodní prostředí. Ve spolupráci s vlastníkem dotčených pozemků je potřeba přijmout opatření zabraňující dalšímu nelegálnímu zakládání černých skládek.

Jelikož je území ovlivněno důlní činnosti jsou v území plánovány rekultivační práce. Při plánování musí být zohledněny potřeby zvláště chráněných druhů v území zejména pak předmětu ochrany PP. Je tedy nutno dbát zachování mokřadů v příznivém stavu – vyloučeno je jejich zavážení či zalesňování.

### 3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území

Plocha 1

Vytvořit soustavu hloubkově diferencovaných tůní s proměnlivou břehovou čárou a sklony břehů v rámci celé plochy. Zeminu z výkopu je z území nutné dle možnosti průchodnosti techniky odvézt. Pro toto opatření je nutné vypracovat jednoduchou projektovou dokumentaci, parametry tůní musí vycházet z biologických nároků druhu. Následnou realizaci musí provést subjekt, který má v této oblasti již zkušenosti. Přesné umístění tůní v terénu, projekt a následná realizace budou dozorovány zoologem specialistou a konzultovány se zoologem AOPK ČR krajského střediska Ostrava. Samotné práce v terénu je nutno provést mimo období rozmnožování obojživelníků, tedy v období od října do února.

Plocha 2

V terestrické části rákosiny Heřmanického rybníka vybudovat soustavu hloubkově diferencovaných tůní s proměnlivou břehovou čárou a sklony břehů bez přístupu ryb z rybníka. Zeminu z výkopu je z území nutné dle možnosti průchodnosti techniky odvézt. Pro toto opatření je nutné vypracovat jednoduchou projektovou dokumentaci, parametry tůní musí vycházet z biologických nároků druhu. Následnou realizaci musí provést subjekt, který má v této oblasti již zkušenosti. Přesné umístění tůní v terénu, projekt a následná realizace budou dozorovány zoologem specialistou a konzultovány se zoologem AOPK ČR krajského střediska Ostrava. Samotné práce v terénu je nutno provést mimo období rozmnožování obojživelníků, tedy v období od října do února.

Plocha 3

Na ploše se nachází tři silně zazemněné tůně. Jelikož se jedná o lokalitu, na které se čolek ještě nedávno vyskytoval, je nezbytné provést jejich pročištění a prohloubení. Okolí tůní je nutno prosvětlit vykácením minimálně poloviny náletových dřevin na pracovní plochy. Kácení bude provedeno ze strany rákosin Heřmanického rybníka a ponechán bude porost v šířce pásu 60 m od okraje komunikace. Tento zásah bude vyžadovat povolení ke kácení dřevin. Zásah by měl být realizován subjektem, který má v této oblasti již zkušenosti, pod dohledem zoologa specialisty a konzultován se zoologem AOPK ČR krajského střediska Ostrava. Samotné práce v terénu je nutno provést mimo období rozmnožování obojživelníků, tedy v období od října do února.

Plocha 4

V současnosti tato plocha nevyžaduje zásah blokující sukcesi. Vývoj plochy je však potřeba sledovat. V blízkosti plochy i přímo na ní se nachází černé skládky, které mohou nepříznivě ovlivni kvalitu vody v tůních. Proto je nezbytně nutné tyto skládky odstranit a zamezit jejich dalšímu zakládání.

Plocha 5

Plocha je v postupujícím sukcesním stádiu – zarůstá dřevinami. V této fázi je již nutné provést pročištění a prohloubení stávajících tůní po celé ploše a výřez náletových dřevin. Tento zásah bude vyžadovat povolení ke kácení dřevin. Zásah by měl být realizován subjektem, který má v této oblasti již zkušenosti, pod dohledem zoologa specialisty a konzultován se zoologem AOPK ČR krajského střediska Ostrava. Samotné práce v terénu je nutno provést mimo období rozmnožování obojživelníků, tedy v období od října do února.

V blízkosti plochy i přímo na ní se nacházení černé skládky, které mohou nepříznivě ovlivnit kvalitu vody v tůních. Proto je nezbytně nutné tyto skládky odstranit a zamezit jejich dalšímu zakládání.

Plocha 6

Vytvořit soustavu hloubkově diferencovaných tůní s proměnlivou břehovou čárou a sklony břehů v rámci celé plochy. Zeminu z výkopu je z území nutné dle možnosti průchodnosti techniky odvézt. Pro toto opatření je nutné vypracovat jednoduchou projektovou dokumentaci, parametry tůní musí vycházet z biologických nároků druhu. Následnou realizaci musí provést subjekt, který má v této oblasti již zkušenosti. Přesné umístění tůní v terénu, projekt a následná realizace budou dozorovány zoologem specialistou a konzultovany se zoologem AOPK ČR krajského střediska Ostrava. Samotné práce v terénu je nutno provést mimo období rozmnožování obojživelníků, tedy v období od října do února.

Plocha 7

Vytvořit soustavu hloubkově diferencovaných tůní s proměnlivou břehovou čárou a sklony břehů v rámci celé plochy. Zeminu z výkopu je z území nutné dle možnosti průchodnosti techniky odvézt. Pro toto opatření je nutné vypracovat jednoduchou projektovou dokumentaci, parametry tůní musí vycházet z biologických nároků druhu. Následnou realizaci musí provést subjekt, který má v této oblasti již zkušenosti. Přesné umístění tůní v terénu, projekt a následná realizace budou dozorovány zoologem specialistou a konzultovany se zoologem AOPK ČR krajského střediska Ostrava. Samotné práce v terénu je nutno provést mimo období rozmnožování obojživelníků, tedy v období od října do února.

Plocha 8

Tato plocha nevyžaduje v nejbližších deseti letech žádný zásah. Vývoj plochy je však potřeba sledovat a v případě ohrožení (např. zavážení odpadem atd.) zasáhnout.

Příloha:

- výčet plánovaných zásahů (tabulka) – příloha č. T2

- mapa navržených zásahů a opatření – příloha č. M3

### 3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností

Ochranné pásmo tvoří tři oddělené plochy vymezené v severozápadní, jižní a jihovýchodní části chráněného území

Činnosti, které je možné provádět v ochranném pásmu jen se souhlasem orgánu ochrany přírody, jsou stanoveny v § 37 odst. 2 zákona. V blízkosti lokality neprovádět aktivity, které by mohly vést k negativnímu ovlivnění vodního režimu a kvality vody uvnitř PP. V území dle potřeby uklízet odpadky a černé skládky. Likvidovat případně se šířící invazní druhy rostlin. Obecně je potřeba dbát, aby v blízkosti lokality neprobíhaly žádné aktivity, které by mohly vést k negativnímu ovlivnění vodního režimu a kvality vody uvnitř PP. Část populace čolka velkého může zimovat v lese Březina na východním okraji PP. Z tohoto důvodu by nemělo dojít o odlesnění či zásadnímu prokácení tohoto lesního porostu.

### 3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu

Provést geodetické zaměření a zhotovení záznamu podrobného měření změn pro PP i OP. Provést stabilizaci hranic hraničníky v lomových bodech v terénu a instalaci označníků do lomových bodů lokality.

### 3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území

V případě prosvětlování tůní bude zapotřebí povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

Při stavbě nových tůní je zapotřebí provést oznámení terénních úprav na příslušný stavební úřad.

U ploch č. 1, 3, 4, 5, 6, 7 je potřeba požádat o změnu druhů pozemků na druh pozemků vodní plocha, způsob využití zamokřená plocha.

### 3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností

V současnosti je území využíváno ke sportovnímu rybaření. Tuto činnost je potřeba regulovat – nenavyšovat stávající počet rybářských posedů, aby nedocházelo k další fragmentaci rákosin, nezpevňovat stávající přístupové chodníky a udržovat pořádek na vodních plochách a v jejich okolí. Nefunkční rybářské posedy z území odstranit bez náhrady.

Územím lze vést cyklistickou stezku, její vedení je však potřeba patřičně zvážit, aby jejím provozem nedocházelo k rušení živočichů, zejména hnízdících ptáků. Stezku by bylo vhodné doplnit vyhlídkovou věží (rozhlednou), která by zároveň sloužila ke vzdělávacím účelům – součást případné naučné stezky.

### 3.6 Návrhy na vzdělávací využití území

V území je možno zřídit naučnou stezku (případně cyklostezku) zaměřenou na historii využití a významné biologické hodnoty území s využitím stávajících komunikací – instalace informační tabulí, vybudování rozhledny.

### 3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území

V rámci PP provádět minimálně a pravidelně každých 5 let (2015 a 2020) inventarizační průzkum - monitoring obojživelníků se zaměřením na předmět ochrany čolka velkého (Triturus cristatus). Monitoring je nezbytně nutný pro sledování stavu populace, ale také pro zaznamenání efektu provedených managementových opatření – realizace tůní, odstraňovaní náletových dřevin, identifikace negativních vlivů a jejich eliminaci. Získané údaje je nezbytně nutné využít pro potřeby ochrany přírody a podporu obojživelníků. Vymapování invazních druhů rostlin provést alespoň 2x za období platnosti plánu péče, nejlépe na počátku likvidace (2012) a na konci po provedených zásazích (2016).

#### 4. Závěrečné údaje

### 4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací)

| Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plochy) | Orientační náklady za rok (Kč) | Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč) |
| --- | --- | --- |
| Jednorázové a časově omezené zásahy |  |  |
| vyhotovení geometrického plánu včetně vytyčovacích prací cca 13000 m | ---------- | 1.560.000,- |
| výroba a instalace označníků 30ks | ---------- | 150.000,- |
| inventarizační průzkum obojživelníků (monitoring) 2x | ---------- | 180.000,- |
| inventarizační průzkum a mapování invazních druhů rostlin 2x | ---------- | 100.000,- |
| likvidace invazních druhů rostlin – křídlatek* | ---------- | ? |
| likvidace invazních druhů rostlin – netýkavky žláznaté* |  | ? |
| Vytvoření a obnova tůní |  | ? |
| Odstraňování náletů (cca 4 ha) |  | 140.000,- |
| Likvidace černých skládek |  | ? |
| Jednorázové a časově omezené zásahy celkem (Kč) | ---------- | ??? |
| Opakované zásahy |  |  |
| ----- | --- | --- |
| Opakované zásahy celkem (Kč) | --- | --- |
| Náklady celkem (Kč) | ---------- | ---------- |

Poznámka:*Bez podrobného vymapování invazních druhů a projektové dokumentace pro realizaci tůní nelze u těchto položek stanovit cenovou kalkulaci.

Odhad konkrétních finančních nákladů na realizace tůní bude vycházet z projektové dokumentace, ve které bude stanoven potřebný rozsah prací a množství odtěžené zeminy. Projekt lze v současné době (do roku 2013) financovat z Operačního programu Životní prostředí.

### 4.2 Použité podklady a zdroje informací

Anonymus (2010): Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP). – AOPK ČR.

Demek J. ed. (1987): Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČSR. - Academia, Praha.

Holuša, J. st. [ed.] (1999): Oblastní plán rozvoje lesů. PLO 39 – Podbeskydská pahorkatina. Platnost 1.1.1999 – 31.12.2008. – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem.

Hora J., Marhoul P., Urban T. (2002): Natura 2000 v České republice: Návrh ptačích oblastí. Česká společnost ornitologická.

Kočvara R. (2010): Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa – Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče. CZ0813444 EVL Heřmanický rybník, Inventarizační průzkum – obojživelníci. – Msc., Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 24 p.

Koutecká V. & Polášek Z. (2004): Rekultivace území Vrbice. Biologické hodnocení dle ustanovení § 67 zákona č. 114/1992 Sb. a § 18 vyhlášky č. 395/1992 Sb. – Závěrečná zpráva. Archiv autorů, 61 pp. a 22 pp. příloh. Manuskript.

Kubačáková V. & Valová M., (2009): Perloočky a lasturnatky Heřmanického rybníka aneb náhled do slaných vod ostravsko-karvinského regionu. Živa, Praha, 57 (3): 122–123.

Marhoul P. & Turoňová D., [eds.] (2008): Zásady managementu stanovišť druhů v Evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000, AOPK ČR, Praha, 163 p.

Quit E., (1971): Klimatické oblasti Československa. Geografický ústav ČSVA, Brno.

Plíva K., (1991): Přírodní podmínky v lesním plánování. Díl 1. – In: Funkčně integrované lesní hospodářství. ÚHÚL Brandýs nad Labem.

Polášek Z., (2000): Zpráva o stavu batrachofauny na rybnících Skučák (okr. Karviná) a Heřmanický (okr. Ostrava) za rok 2000. Depon in AOPK ČR, střediska Ostrava, 19 pp.

Zavadil V. & Moravec J., (2005): Červený seznam obojživelníků a plazů České republiky, 22: 83 - 93, in: Plesník J., Hanzal V., Brejšková L. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky, Obratlovci. - Příroda, Praha, 22 [2003], 183 p.

URL: http://gisova.ostrava.cz/uap-mapovy-list.html?Mapa=vykres_problemu&MapovyList=8 (9.2010)

URL: http://gisova.ostrava.cz/uap-mapovy-list.html?Mapa=vykres_zameru&MapovyList=8

(9.2010)

URL: http://www.mesto-bohumin.cz/data/uzemni_plan/uzemni_plan_sidelniho_utvaru_bohumin.jpg (9.2010)

URL: http://www.mesto-bohumin.cz/data/uzemni_plan/uzemni_plan_rychvald.pdf (9.2010)

URL: http://kontaminace.cenia.cz/ (9.2010)

URL: http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1804&akce=karta&id=1000043209 (9.2010)

URL: http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000041429 (9.2010)

URL: http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/evl/index.php?frame (9.2010)

### 4.3 Seznam používaných zkratek

AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

EVL – evropský významná lokalita

MZCHÚ – maloplošné zvláště chráněné území

OP – ochranné pásmo

PO – ptačí oblast

PP – přírodní památka

ZCHÚ – zvláště chráněné území

#### 5. Obsah

1. Základní údaje o evropsky významné lokalitě	2

1.1 Základní identifikační údaje	2

1.2 Údaje o lokalizaci území	2

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí	3

1.4 Výměra ZCHÚ	15

1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími	15

1.6 Kategorie IUCN	15

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ	16

1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu	16

1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav	16

1.8 Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterým je ZCHÚ v překryvu	16

1.9 Cíl ochrany	17

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany	17

2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů	17

Luscinia svecica cyanecula	20

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti	21

2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy	22

2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch	23

2.4.1 Základní údaje o lesích	23

Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů	23

2.4.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích	24

2.4.3 Základní údaje o útvarech neživé přírody	25

2.4.4 Základní údaje o zemědělské půdě	25

2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup	26

2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize	26

3. Plán zásahů a opatření	26

3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ	26

3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání	26

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území	29

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností	31

3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu	31

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území	31

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností	31

3.6 Návrhy na vzdělávací využití území	31

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území	32

4. Závěrečné údaje	33

4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací)	33

4.2 Použité podklady a zdroje informací	34

4.3 Seznam používaných zkratek	34

5. Obsah	35

6. Zpracovatelé	35

7. Přílohy	36

#### 6. Zpracovatelé

- Mgr. Radim Kočvara, Zářičí 92, 768 11 Chropyně, email: burunduk@seznam.cz

Mgr. Adrián Czernik, Průkopnická 18/116, 747 20 Vřesina, email: adrian.czernik@centrum.cz

Ing. Milan Žárník (lesnictví), Na Veselé 777, 73801 Frýdek – Místek, email: milan.zarnik@gmail.cz

Datum zpracování: listopad  2011

#### 7. Přílohy

Tabulky: 	Příloha T2 - Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich

(Tabulka k bodům 2.4.2 a k bodu 3.1.2).

Příloha T3 – Seznam parcel včetně vlastníků k dílčím plochám

Mapy:	Příloha M1a - Orientační mapa s vyznačením území

Příloha M1b - Orientační mapa s vyznačením PP Heřmanický rybník a PO Heřmanský stav – Odra – Poolší

Příloha M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ

Příloha M3 - Mapa dílčích ploch a objektů

Příloha M4 - Lesnická mapa typologická

Tabulka T2 k bodům 2.4.2 a k bodu 3.1.2

Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich

| označení plochy nebo objektu | název | výměra (ha) | stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče | doporučený zásah | naléhavost | termín provedení | interval provádění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | --- | 6,53 | Mokřadní plocha s kanálem Razovec. Dlouhodobým cílem je obnovení a udržení vhodného biotopu čolka velkého. | Vybudování soustavy tůní. | 1 | říjen - únor | jednorázově |
|  |  |  |  | Likvidace invazních druhů rostlin – křídlatky (RJ) a netýkavky žláznaté (IG). | 2 | RJ  srpen -listopad IG  duben - září | dle potřeby (min. na začátku plánu péče každoročně) |
| 2 | --- | 12,03 | Zazemněná část Heřmanického rybníka na jeho východním okraji. Dlouhodobým cílem je vytvoření vhodného biotopu čolka velkého. | Vybudování soustavy tůní. | 1 | říjen - únor | jednorázově |
| 3 | --- | 3,95 | Terestrická část Heřmanického rybníka zarůstající dřevinami. Na lokalitě patrné tři zazemňující se tůně. Dlouhodobým cílem je obnovení a udržení vhodného biotopu čolka velkého. | Obnova stávajících tůní včetně prosvětlení (výřez dřevin). | 1 | říjen - únor | jednorázově |
| 4 | --- | 5,13 | Tůně s rákosinami. Dlouhodobým cílem je udržení vhodného biotopu čolka velkého. | Likvidace invazních druhů rostlin – křídlatky (RJ) a netýkavky. žláznaté (IG). | 2 | RJ  srpen -listopad IG  duben - září | dle potřeby (min. na začátku plánu péče každoročně) |
|  |  |  |  | Likvidace černých skládek | 1 | kdykoli během roku | dle potřeby |
| 5 | --- | 0,96 | Mokřad s menšími tůněmi zarůstajícími rákosinami a dřevinnou vegetací. Dlouhodobým cílem je obnovení a udržení vhodného biotopu čolka velkého. | Obova stávajících tůní včetně prosvětlení (výřez dřevin). | 1 | říjen - únor | jednorázově |
|  |  |  |  | Likvidace invazních druhů rostlin – křídlatky (RJ) a netýkavky žláznaté (IG). | 2 | RJ  srpen -listopad IG  duben - září | dle potřeby (min. na začátku plánu péče každoročně) |
|  |  |  |  | Likvidace černých skládek | 1 | kdykoli během roku | dle potřeby |
| 6 | --- | 2,92 | Podmáčená plocha s rákosinami o pokryvnosti cca 80 %. Dlouhodobým cílem je obnovení a udržení vhodného biotopu čolka velkého. | Vybudování soustavy tůní | 1 | říjen - únor | jednorázově |
| 7 | --- | 1,93 | Mokřady s porosty rákosu obecného, pokryvnost cca 80 %, při jižní straně zarůstá plocha lesem. Dlouhodobým cílem je obnovení a udržení vhodného biotopu čolka velkého. | Vybudování soustavy tůní | 1 | říjen - únor | jednorázově |
| 8 | --- | 0,13 | Lesní tůň. Dlouhodobým cílem je udržení vhodného biotopu čolka velkého. | Bez zásahu | --- | --- | --- |

V celém území PP likvidovat křídlatky dle rámcových směrnic uvedených v kapitole 3.1.1 c). Stupeň naléhavosti 2.

V celém území PP je potřeba odstraňovat černé skládky dle současné stavu. Stupeň naléhavosti 1.

naléhavost - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění:

            - stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),

            - stupeň - zásah vhodný,

            - stupeň - zásah odložitelný.

| Příloha T3 - Seznam parcel včetně vlastníků k dílčím plochám |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dílčí plocha | Číslo parcely | Katastrální | Druh pozemku | Způsob využití pozemku | Číslo LV | Vlastník | Výměra |
|  | parcely | území | podle KN | podle KN | listu |  | parcely |
|  | podle KN |  |  |  | vlastnictví |  | celková |
|  |  |  |  |  |  |  | podle KN |
|  |  |  |  |  |  |  | (m2) |
| plocha 1 | 597/1 | Vrbice nad Odrou | vodní plocha | zamokřená plocha | 10001 | Město Bohumín, Masarykova 158, Bohumín, Nový Bohumín, 735 81 | 2021 |
|  | 597/2 | Vrbice nad Odrou | vodní plocha | zamokřená plocha | 421 | Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Nuselská 236/39, Praha, Nusle, 140 00 | 871 |
|  | 597/3 | Vrbice nad Odrou | vodní plocha | vodní nádrž umělá | 421 | Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Nuselská 236/39, Praha, Nusle, 140 00 | 590 |
|  | 598 | Vrbice nad Odrou | trvalý travní porost |  | 10002 | Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00 | 61160 |
|  | 599 | Vrbice nad Odrou | vodní plocha | zamokřená plocha | 421 | Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Nuselská 236/39, Praha, Nusle, 140 00 | 16509 |
| plocha 2 | 465/1 | Heřmanice | vodní plocha | vodní nádrž umělá | 1562 | RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava, Moravská Ostrava, 701 97 | 1164417 |
|  | 465/6 | Heřmanice | ostatní plocha | jiná plocha | 1562 | RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava, Moravská Ostrava, 701 97 | 33922 |
| plocha 3 | 465/1 | Heřmanice | vodní plocha | vodní nádrž umělá | 1562 | RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava, Moravská Ostrava, 701 97 | 1164417 |
|  | 465/6 | Heřmanice | ostatní plocha | jiná plocha | 1562 | RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava, Moravská Ostrava, 701 97 | 33922 |
|  | 465/10 | Heřmanice | ostatní plocha | ostatní komunikace | 1562 | RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava, Moravská Ostrava, 701 97 | 1555 |
| plocha 4 | 549/1 | Vrbice nad Odrou | vodní plocha | zamokřená plocha | 172 | Jiří Drobek, Trnková 322, Bohumín, Pudlov, 735 51 1/3 | 4787 |
|  |  |  |  |  |  | Zdeněk Drobek, Doubrava 68, Doubrava, 735 33 1/3 |  |
|  |  |  |  |  |  | Miroslav Drobek, Na Chalupách 357, Bohumín, Pudlov, 735 51 1/3 |  |
|  | 549/2 | Vrbice nad Odrou | vodní plocha | zamokřená plocha | 225 | Irena Królová, Polní 297, Bohumín, Pudlov, 735 51 | 4772 |
|  | 549/3 | Vrbice nad Odrou | vodní plocha | zamokřená plocha | 9 | Boleslav Granieczny, Gorne Marklovice 17, Zebrzydovice, Gorne Marklovice, Polsko 1/4 | 947 |
|  |  |  |  |  |  | Lidia Maria Klopec, Mick. 28, Zebrzydovice, Marklovice Gorne, Polsko 1/4 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ing. Milan Juchelka, Masarykova třída 954, Orlová, Lutyně, 735 14 1/4 |  |
|  |  |  |  |  |  | Alena Adamusová, Kubínova 385/50, Ostrava, Heřmanice, 713 00 1/4 |  |
|  | 549/4 | Vrbice nad Odrou | vodní plocha | zamokřená plocha | 14 | viz příloha | 263 |
|  | 550/1 | Vrbice nad Odrou | orná půda |  | 198 | Pavel Káva 1/2, Eva Kávová 1/2, Mariánskohorská 2746/17, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 00 | 6828 |
|  | 550/2 | Vrbice nad Odrou | orná půda |  | 274 | RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava, Moravská Ostrava, 701 97 | 7562 |
|  | 550/3 | Vrbice nad Odrou | orná půda |  | 224 | viz příloha | 5384 |
|  | 550/4 | Vrbice nad Odrou | orná půda |  | 9 | Boleslav Granieczny, Gorne Marklovice 17, Zebrzydovice, Gorne Marklovice, Polsko 1/4 | 3781 |
|  |  |  |  |  |  | Lidia Maria Klopec, Mick. 28, Zebrzydovice, Marklovice Gorne, Polsko 1/4 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ing. Milan Juchelka, Masarykova třída 954, Orlová, Lutyně, 735 14 1/4 |  |
|  |  |  |  |  |  | Alena Adamusová, Kubínova 385/50, Ostrava, Heřmanice, 713 00 1/4 |  |
|  | 550/5 | Vrbice nad Odrou | orná půda |  | 184 | Josef Plinta, Rolnická 125, Bohumín, Pudlov, 735 51 | 4661 |
|  | 550/7 | Vrbice nad Odrou | orná půda |  | 14 | viz příloha | 160 |
|  | 552 | Vrbice nad Odrou | vodní plocha | zamokřená pocha | 421 | Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Nuselská 236/39, Praha, Nusle, 140 00 | 2015 |
|  | 553/4 | Vrbice nad Odrou | orná půda |  | 274 | RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava, Moravská Ostrava, 701 97 | 4873 |
|  | 553/5 | Vrbice nad Odrou | orná půda |  | 173 | Vitold Wątroba Svat. Čecha 1075, Bohumín, Nový Bohumín, 735 81 1/6 | 9738 |
|  |  |  |  |  |  | Darie Zemanová, Dačického 565/8, Karviná, Ráj, 734 01 1/6 |  |
|  |  |  |  |  |  | Miroslava Zemanová, Partyzánská 135, Bohumín, Pudlov, 735 51 1/6 |  |
|  |  |  |  |  |  | PhDr. Magdalena Zůzová, Kodaňská 61/45, Praha, Vršovice, 101 00 1/6 |  |
|  |  |  |  |  |  | Tomáš Wontroba, Tovéř 184,Tovéř, 783 16 1/6 |  |
|  |  |  |  |  |  | Sylva Graněčná, tř. Dr. E. Beneše 109, Bohumín, Nový Bohumín, 735 81 1/6 |  |
|  | 553/6 | Vrbice nad Odrou | orná půda |  | 198 | Pavel Káva 1/2, Eva Kávová 1/2, Mariánskohorská 2746/17, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 00 | 1422 |
|  | 553/7 | Vrbice nad Odrou | orná půda |  | 14 | viz příloha | 1240 |
|  | 553/11 | Vrbice nad Odrou | orná půda |  | 274 | RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava, Moravská Ostrava, 701 97 | 2848 |
|  | 553/12 | Vrbice nad Odrou | orná půda |  | 206 | Evelyn Skříšovská, Červená Cesta 875, Dolní Lutyně, 735 53 | 2862 |
|  | 553/13 | Vrbice nad Odrou | orná půda |  | 218 | SJM Šatera Zdeněk a Šaterová Anna 1/2, Šaterová Anna 1/2, Vrchlického 920, Bohumín, Nový Bohumín, 735 81 1/2 | 3319 |
|  | 556/4 | Vrbice nad Odrou | vodní plocha | zamokřená plocha | 274 | RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava, Moravská Ostrava, 701 97 | 1922 |
|  | 556/5 | Vrbice nad Odrou | vodní plocha | zamokřená plocha | 206 | Evelyn Skříšovská, Červená Cesta 875, Dolní Lutyně, 735 53 | 1903 |
|  | 556/6 | Vrbice nad Odrou | vodní plocha | zamokřená plocha | 218 | SJM Šatera Zdeněk a Šaterová Anna 1/2, Šaterová Anna 1/2, Vrchlického 920, Bohumín, Nový Bohumín, 735 81 1/2 | 1387 |
| plocha 5 | 547/1 | Vrbice nad Odrou | vodní plocha | zamokřená plocha | 274 | RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava, Moravská Ostrava, 701 97 | 4553 |
|  | 550/3 | Vrbice nad Odrou | orná půda |  | 224 | viz příloha | 5384 |
|  | 550/5 | Vrbice nad Odrou | orná půda |  | 184 | Josef Plinta, Rolnická 125, Bohumín, Pudlov, 735 51 | 4661 |
|  | 550/6 | Vrbice nad Odrou | orná půda |  | 274 | RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava, Moravská Ostrava, 701 97 | 4614 |
|  | 550/8 | Vrbice nad Odrou | orná půda |  | 14 | viz příloha | 262 |
| plocha 6 | 1056 | Nový Bohumín | trvalý travní porost |  | 2259 | RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava, Moravská Ostrava, 701 97 | 18628 |
|  | 2495/1 | Nový Bohumín | orná půda |  | 10002 | Pozemkový fond České republiky Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00 | 30847 |
| plocha 7 | 455 | Záblatí u Bohumína | orná půda |  | 500 | SJM Jakubík Josef a Jakubíková Bohumila, F.Čechury 4470/14, Ostrava, Poruba, 708 00 | 2089 |
|  | 456 | Záblatí u Bohumína | zahrada |  | 467 | Jaroslav Mikulíček, Nový Bohumín 1069, Bohumín, Nový Bohumín 735 81 | 1300 |
|  | 457 | Záblatí u Bohumína | orná půda |  | 467 | Jaroslav Mikulíček, Nový Bohumín 1069, Bohumín, Nový Bohumín 735 81 | 1222 |
|  | 458 | Záblatí u Bohumína | orná půda |  | 500 | SJM Jakubík Josef a Jakubíková Bohumila, F.Čechury 4470/14, Ostrava, Poruba, 708 00 | 2707 |
|  | 464 | Záblatí u Bohumína | ostatní plocha | ostatní komunikace | 552 | Alžběta Bartečková, Bohumín-Záblatí 1/2 | 2119 |
|  |  |  |  |  |  | Doc.PhDr. Ivo Barteček CSc., Voříškova 289/2, Brno-Kohoutovice, Kohoutovice, 623 00 1/8 |  |
|  |  |  |  |  |  | Jiří Barteček, Rychvaldská 256, Bohumín, Záblatí, 735 52 1/8 |  |
|  |  |  |  |  |  | Otmar Barteček, Čs.Armády 1050, Bohumín, Nový Bohumín, 735 81 1/8 |  |
|  |  |  |  |  |  | PhDr. Marcela Pařenicová, Tř. Kosmonautů 1027/5, Olomouc, Hodolany, 772 00 1/8 |  |
|  | 465/1 | Záblatí u Bohumína | orná půda |  | 552 | Alžběta Bartečková, Bohumín-Záblatí 1/2 | 3831 |
|  |  |  |  |  |  | Doc.PhDr. Ivo Barteček CSc., Voříškova 289/2, Brno-Kohoutovice, Kohoutovice, 623 00 1/8 |  |
|  |  |  |  |  |  | Jiří Barteček, Rychvaldská 256, Bohumín, Záblatí, 735 52 1/8 |  |
|  |  |  |  |  |  | Otmar Barteček, Čs.Armády 1050, Bohumín, Nový Bohumín, 735 81 1/8 |  |
|  |  |  |  |  |  | PhDr. Marcela Pařenicová, Tř. Kosmonautů 1027/5, Olomouc, Hodolany, 772 00 1/8 |  |
|  | 465/2 | Záblatí u Bohumína | orná půda |  | 373 | Šárka Ťapalová, Sokolská 88, Bohumín, Záblatí, 735 52 | 2501 |
|  | 465/3 | Záblatí u Bohumína | orná půda |  | 276 | Ladislav Visinger, Na Pískách 120, Bohumín, Záblatí, 735 52 | 4705 |
|  | 465/4 | Záblatí u Bohumína | orná půda |  | 687 | Kika Petr, Na Pískách 91, Bohumín, Záblatí, 735 52 | 770 |
|  | 465/5 | Záblatí u Bohumína | orná půda |  | 448 | SJM Kika Petr a Kiková Jana, Na Pískách 91, Bohumín, Záblatí, 735 52 | 4181 |
|  | 465/6 | Záblatí u Bohumína | orná půda |  | 10002 | Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00 | 5103 |
| plocha 8 | 6686/1 | Rychvald | les |  | 133 | Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68 | 358860 |