Plán péče

o

přírodní památku

Žermanický lom

na období

2021 - 2030

Obsah

1. Základní údaje o zvláště chráněném území							3

1.1 Základní identifikační údaje								3

1.2 Údaje o lokalizaci území v rámci územně správního členění ČR			3

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí			3

1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma						3

1.5 Překryv území s jiným typem ochrany						4

1.6 Kategorie IUCN									4

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ								4

1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu			4

1.7.2 Předmět ochrany – současný stav						4

1.8 Cíl ochrany										5

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany			7

2.1 Popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů				7

2.1.1 Stručný popis území a jeho přírodních poměrů

2.1.2 Přehled zvláště chráněných a významných ohrožených			7

druhů rostlin a živočichů

2.1.3 Výčet a popis významných přirozených disturbančních			9

činitelů působících v území v minulosti a současnosti

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské 		10

činnosti v minulosti a současnosti

2.3 Související plánovací dokumenty, správní akty a opatření obecné povahy		11

2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch			11

2.4.1 Základní údaje o lesích na lesních pozemcích				11

2.4.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích			11

2.4.3 Základní údaje o útvarech neživé přírody					11

2.4.4 Základní údaje o plochách mimo lesní pozemky				11

2.5 Souhrnné zhodnocení stavu předmětů ochrany, výsledků předchozí péče,		11

dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup

2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize		15

3. Plán zásahů a opatření 									16

3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ			16

3.1.1 Rámcové zásady péče o ekosystémy a jejich složky nebo			16

zásady jejich jiného využívání

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území			20

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma 			20

včetně návrhu zásahů a přehledu činností

3.3. Zaměření a vyznačení území v terénu						20

3.4. Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území			20

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností		21

3.6 Návrhy na vzdělávací a osvětové využití území					21

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území		21

4. Závěrečné údaje										22

4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody 		22

podle jednotlivých zásahů (druhů činností)

4.2 Použité podklady a zdroje informací							22

4.3 Podklady pro plán péče zpracoval							23

5. Přílohy											24

1. Základní údaje o zvláště chráněném území

1.1 Základní identifikační údaje

evidenční číslo:					1570

kategorie ochrany:					přírodní památka

název území:						Žermanický lom

druh právního předpisu, kterým bylo území

vyhlášeno:						vyhláška

orgán, který předpis vydal:				Okresní úřad Frýdek-Místek

číslo předpisu:

datum platnosti předpisu:				6. 4. 1992

datum účinnosti předpisu:				21. 5. 1992

1.2 Údaje o lokalizaci území v rámci územně správního členění ČR

kraj:							Moravskoslezský kraj

okres:							Frýdek-Místek

obec s rozšířenou působností:			Frýdek-Místek

obec s pověřeným obecním úřadem:			Frýdek-Místek

obec:							568163 Žermanice

katastrální území:					796514 Žermanice

Příloha M1 (Orientační mapa s vyznačením území)

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

Zvláště chráněné území:

Katastrální území: 796514 Žermanice

| číslo parcely (KN) | číslo parcely (PK) | druh pozemku dle KN | způsob využití pozemku dle KN | číslo listu vlastnictví | výměra parcely | výměra parcely |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | celková dle KN (m2) | v ZCHÚ (m2) |
| 177/2 |  | ostatní plocha | neplodná půda | 1 | 19561 | 19561 |
| Celkem | 19561 | 19561 |

1 – Obec Žermanice, č. p. 48, 739 37 Žermanice

Ochranné pásmo:

Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb. pás do vzdálenosti 50 m od hranice ZCHÚ.

Příloha M2 (Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma)

1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma

| Druh pozemku | ZCHÚ plocha v ha | OP plocha v ha | Způsob využití pozemku | ZCHÚ plocha v ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lesní pozemky |  |  |  |
| vodní plochy |  |  | zamokřená plocha |  |
|  |  |  | rybník nebo nádrž |  |
|  |  |  | vodní tok |  |
| trvalé travní porosty |  |  |  |
| orná půda |  |  |  |
| ostatní zemědělské pozemky |  |  |  |
| ostatní plochy | 1,9561 |  | neplodná půda | 1,9561 |
|  |  |  | ostatní způsoby využití |  |
| zastavěné plochy a nádvoří |  |  |  |
| plocha celkem | 1,9561 |  |  |

1.5 Překryv území s jiným typem ochrany

národní park:						ne

chráněná krajinná oblast (včetně zóny):		ne

překryv s jiným typem ochrany:			ne

mezinárodní statut ochrany:				ne

Natura 2000

ptačí oblast:						ne

evropsky významná lokalita:				CZ0810425 Žermanický lom

1.6 Kategorie IUCN

IV - území pro péči o stanoviště/druhy

1.7 Předmět ochrany ZCHÚ

1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu

Ochrana mokřadního biotopu druhotně vzniklého v opuštěném těšínitovém lomu s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů.

1.7.2 Předmět ochrany – současný stav

A. ekosystémy

| ekosystém | podíl plochy v ZCHÚ (%) | popis ekosystému | kód předmětu ochrany |
| --- | --- | --- | --- |
| V5 Vegetace parožnatek | 0% | ponořená vegetace s makrofytními řasami parožnatkami (Characeae) ve stojatých nebo mírně tekoucích vodách s písčitým, štěrkovitým nebo kamenitým dnem, rostla na zamokřeném dně lomu, v posledních letech značně ustoupila v důsledku ukládání bahnitých sedimentů | a, b (3140) |
| R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště | 5% | ostřicovo-mechová slatiniště se zastoupením významných druhů, jako např. přeslička různobarvá (Equisetum variegatum), kruštík bahenní (Epipactis palustris), prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata), ostřice šupinoplodá (Carex lepidocarpa) a suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium) na zamokřeném dně lomu, v současnosti se již slatinné druhy v důsledku značného zabahnění dna lomu přestávají vyskytovat, společenstvo je značně degradované | a |

kód předmětu ochrany:

a = předmět ochrany spadá pod definici předmětu ochrany dle zřizovacího předpisu ZCHÚ

b = předmět ochrany překrývající se EVL/PO (v závorce je uveden kód stanoviště dle vyhl. č. 166/2005 Sb., hvězdičkou (*) jsou označena prioritní stanoviště a druhy)

1.8 Cíl ochrany

A. ekosystémy

| ekosystém | cíl ochrany | indikátory cílového stavu |
| --- | --- | --- |
| V5 Vegetace parožnatek | iniciální vývojové stádium mokřadního biotopu s množstvím mikrohabitatů chudých na živiny s různou výškou vodní hladiny, které jsou ideální pro kolonizaci parožnatkami, větší prosvětlení dna lomu | - rozšíření ekosystému minimálně na ploše 0,0482 ha - výskyt parožnatek čeledi Characeae - absence dřevin na dně lomu s výjimkou hlavatých vrb |
| R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště | časné vývojové stádium s dostatečnou rozlohou dobře zachovalého ekosystému nevápnitých mechových slatinišť, větší prosvětlení dna lomu | - rozloha ekosystému na více než 10 % z celkové rozlohy území - výskyt přesličky různobarvé - absence dřevin na dně lomu s výjimkou hlavatých vrb |
| V1 Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod | osluněné mělké vodní tůně, které jsou vhodným biotopem pro rozmnožování obojživelníků | - rozloha tůní minimálně v současném rozsahu, tj. alespoň 5 % z celkové rozlohy území - výskyt druhů čolek obecný, skokan krátkonohý, skokan zelený a skokan hnědý - absence dřevin na dně lomu s výjimkou hlavatých vrb |
| T3 Suché trávníky na terasách lomu | zachovalé fragmenty stepních společenstev na terasách a nad horní hranou lomu | - rozloha biotopu cca 4,5 % z celkové rozlohy území - rozloha náletu dřevin do 5 % |
| S1 Skály a S2 Pohyblivé sutě | otevřené skály a sutě na jižně orientované stěně lomu | - rozloha náletu dřevin do 10 % |
| L3 Dubohabřiny | lesy s převahou habru obecného, dubu zimního, dubu letního a lípy srdčité, bez geograficky nepůvodních dřevin modřínu opadavého a dubu červeného, se zachovalým bylinným podrostem | - podíl nepůvodních dřevin pod 30 % |

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany

2.1 Popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů

2.1.1 Stručný popis území a jeho přírodních poměrů

Přírodní památku Žermanický lom tvoří opuštěný tešínitový lom a jeho okolí, který se nachází severovýchodně od hráze vodního díla Žermanice, v k. ú. Žermanice, v nadmořské výšce 297 – 322 m. Na dně lomu se vyvinula mokřadní vegetace s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů.

Dle geomorfologického členění spadá do celku Pobeskydská pahorkatina, podcelku Těšínská pahorkatina, okrsku Hornotěrlická pahorkatina.

Geologickým podložím jsou horniny těšínsko-hradišťského souvrství slezské příkrovové jednotky (starší spodní křída) s ložní žilou těšínitu.

V půdním pokryvu převládají illimerizované a oglejené půdy.

Na dně lomu je v tůních zastoupena makrofytní vegetace eutrofních a mezotrofních stojatých vod s okřehkem menším (Lemna minor), závitkou mnohokořennou (Spirodela polyrhiza), rdestem Berchtoldovým (Potamogeton berchtoldii) a hvězdošem mnohotvarým (Callitriche cophocarpa), vegetace parožnatek se v současnosti na lokalitě již nevyskytuje. Vodní společenstva se na mělkých až vysychavých místech mísí s mokřadní vegetací s převahou skřípiny lesní (Scirpus sylvaticus), přesličky poříční (Equisetum fluviatile) a bahničky bradavkaté (Eleocharis mamillata). Slatinné druhy jsou v posledních letech v důsledku zabahnění a eutrofizace stanoviště silně na ústupu. Chráněné druhy, jako kruštík bahenní (Epipactis palustris), prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata) a prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) nebyly již v posledních letech nalezeny. Posledním přežívajícím chráněným druhem, který se na dně lomu stále vyskytuje, je přeslička různobarvá (Equisetum variegatum), i ta zde však přežívá jen v malém počtu jedinců a hrozí její brzké vyhynutí. Stěny lomu tvoří skály a pohyblivé sutě, na teráskách a nad horní hranou lomu se vyvinula stepní společenstva rostlin s hořcem křížatým (Gentiana cruciata), kakostem krvavým (Geranium sanguineum), hvozdíkem svazčitým (Dianthus armeria) atd.

Na mokřadní partie dna lomu je svým výskytem vázán čolek obecný (Lissotriton vulgaris), skokan hnědý (Rana temporaria), skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae) a skokan zelený (Pelophylax esculentus). Na stěnách lomu a ve vysychavé horní etáži byl zaznamenán výskyt ještěrky obecné (Lacerta agilis) a užovky hladké (Coronella austriaca). Z ptáků bývá v posledních letech pozorován ledňáček říční (Alcedo atthis). Z bezobratlých patří k významným slatinným druhům vážka tmavá (Sympetrum danae), z brouků stojí za zmínku především zdobenec (Trichius fasciatus) a drabčík (Acylophorus glaberrimus).

2.1.2 Přehled zvláště chráněných a významných ohrožených druhů rostlin a živočichů

Přehled chráněných a ohrožených druhů rostlin

| druh | kategorie podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. | stupeň ohrožení | popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost nebo vitalita populace, další poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| přeslička různobarvá (Equisetum variegatum) | KO | C2 | slatinná mokřadní vegetace na dně lomu, osídlovala téměř celou osluněnou plochu dna, dnes jen několik posledních přežívajících rostlin |
| prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata) | SO | C1 | slatinná mokřadní vegetace na dně lomu, naposledy nalezen v roce 2012 |
| kruštík bahenní (Epipactis palustris) | SO | C2 | slatinná mokřadní vegetace na dně lomu, roztroušeně především okolo tůně v severozápadní části dna, naposledy nalezen v roce 2012 |
| prstnatec májový pravý (Dactylorhiza majalis subsp. majalis) | O | C3 | slatinná mokřadní vegetace na dně lomu, naposledy nalezen v roce 2009 |
| hořec křížatý (Gentiana cruciata) | O | C2 | stepní vegetace na horní hraně lomu, 2 ks |
| plamének přímý (Clematis recta) | O | C3 | stepní vegetace na západní terase lomu, vzácně |

Informace o výskytu a početnosti jednotlivých druhů jsou uvedeny na základě vlastního pozorování, zpráv ZO ČSOP Myricaria a inventarizačního průzkumu (Cimalová 2015). Stupeň ohrožení: KO, SO, O - druhy zvláště chráněné dle vyhl. 395/1992 Sb. v kategoriích kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené; C1, C2, C3 – druhy kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené dle červeného seznamu cévnatých rostlin (Grulich 2017).

Přehled zvláště chráněných a ohrožených druhů živočichů

| druh | kategorie podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. | stupeň ohrožení | popis biotopu druhu v ZCHÚ a aktuální početnost nebo vitalita populace, další poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| ledňáček říční (Alcedo atthis) | SO | VU | vyhledává čistší pomalu tekoucí nebo i stojaté vody, na lokalitě bývá pravidelně pozorován, zalétá sem za potravou, vzácný výskyt |
| užovka hladká (Coronella austriaca) | SO | VU | upřednostňuje suchá, k jihu exponovaná stanoviště, osluněné sutě a skalní stěny lomu, vzácný výskyt |
| ještěrka obecná (Lacerta agilis) | SO | VU | vyhledává slunečná místa s nižší travinnou a bylinnou vegetací, sušší partie na terasách a dně lomu, hojnější výskyt |
| čolek obecný (Lissotriton vulgaris) | SO | VU | osluněné tůně v jihovýchodní a severozápadní části dna lomu, slabá, rozmnožující se populace, desítky jedinců |
| skokan zelený (Pelophylax esculentus) | SO | NT | především osluněné vodní plochy a části mokřadu, pravděpodobně obývá dno lomu celoročně, roztroušený výskyt, rozmnožující se populace, jednotlivci až desítky jedinců |
| skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae) | SO | VU | osluněné tůně v jihovýchodní a severozápadní části dna lomu, početná, rozmnožující se populace, 50 – 150 dospělých jedinců |
| svižník polní (Cicindela campestris) | O |  | xerotermní otevřená stanoviště bez vegetace, vzácný výskyt |
| čáp bílý (Ciconia ciconia) | O | NT | podmáčené dno lomu, zalétá za potravou, vzácně |
| užovka obojková (Natrix natrix) | O | NT | mokřady a tůně na dně lomu, vzácný opakovaný výskyt |
| zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta) | O |  | slunná stanoviště stepního charakteru, imaga na květech bylin, běžný druh |
| zdobenec skvrnitý (Trichius fasciatus) | O | NT | pozorována imaga na květech bodláků, vzácný výskyt |
| drabčík (Acylophorus glaberrimus) | --- | EN | druh vlhkých stanovišť, vlhký mech v břehových částech mokřadu, vzácný výskyt |
| skokan hnědý (Rana temporaria) | --- | VU | přechodné vodní plochy v mokřadu na zaplavených travinách, dříve početný, v současnosti slábnoucí rozmnožující se populace, do 50 dospělých jedinců |
| drabčík (Tasgius pedator) | --- | VU | teplomilný druh žijící na sutích a holých výslunných místech pod kameny, vzácný výskyt |

Informace o výskytu a početnosti jednotlivých druhů jsou uvedeny na základě zpráv ZO ČSOP Myricaria, batrachologického inventarizačního průzkumu (Polášek 2015) a inventarizačního průzkumu brouků (Stanovský 2008). Stupeň ohrožení: SO, O - druhy zvláště chráněné dle vyhl. 395/1992 Sb. v kategoriích silně ohrožené a ohrožené; EN, VU, NT - druhy ohrožené, zranitelné a téměř ohrožené dle červeného seznamu bezobratlých (Hejda 2017) a červeného seznamu obratlovců (Chobot 2017).

2.1.3 Výčet a popis významných přirozených disturbančních činitelů působících v území v minulosti a současnosti

a) abiotické disturbanční činitele

splachy zeminy – v roce 2013 došlo při silné bouřce k nárazovému splachu zeminy z polí ležících severovýchodně od lokality. Jeho důsledkem je značné zabahnění dna lomu a obohacení substrátu o živiny, které vyhovují statnějším nitrofilním druhům rostlin, naopak konkurenčně slabší slatinné druhy ustupují. Zazemněné tůně rychleji vysychají.

vodní režim – zjara bývá celé dno lomu zaplavené, koncem léta však voda rychle opadá a dno vysychá. Tento faktor má dopad zejména na larvy organismů vyvíjející se ve vodě. Kolísání vody v lomu je zřejmě závislé na stavu vody v Žermanické přehradě.

b) biotické disturbanční činitele

biotické činitele způsobující nárazovou disturbanci nebyly na lokalitě zjištěny

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti a současnosti

a) ochrana přírody

Ochrana území započala v roce 1992, kdy byl vyhláškou Okresního úřadu ve Frýdku-Místku zřízen chráněný přírodní výtvor Žermanický lom. Po roce 1992 bylo území převedeno na základě § 90 odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb. do kategorie přírodní památka. Tato ochrana platí na lokalitě až dodnes. Území spadá do evropsky významné lokality Žermanický lom (CZ0810425), která byla v roce 2013 vyhlášena nařízením vlády č. 318/2013. Po roce 1992 se na lokalitě započalo s pravidelným managementem, který spočívá především v pravidelném kosení travobylinné vegetace a redukce náletových dřevin.

Pozitivní vlivy:

Sečení – brání šíření konkurenčně silných nitrofilních druhů na lokalitě a nadměrné eutrofizaci území.

Vyřezávání dřevin – redukce náletových dřevin zabraňuje zarůstání lokality a nadměrnému zastínění mokřadu na dně lomu.

b) zemědělské hospodaření

Před zahájením těžby byly pozemky v současném ZCHÚ součástí polní trati a území bylo využíváno jako role. Po ukončení těžebních prací byly v bezprostředním okolí lomu provedeny lesnické rekultivace. V dnešní době již nejsou zemědělské pozemky součástí přírodní památky, v severovýchodní části však sousedí s lokalitou a spadají do jejího ochranného pásma.

Potenciální ohrožující vlivy:

splachy živin – může k nim docházet v důsledku nadměrného hnojení okolních polí nebo ukládání hnojiv, především těch, která se nacházejí v horní části svahu, důsledkem je eutrofizace některých částí lokality, ochuzení druhové skladby a podpora konkurenčně silných nitrofilních druhů.

c) myslivost

Území přírodní památky je součástí nevelkého komplexu lesů, luk a křovin v okolní kulturní krajině. Lokalita spadá do honitby Lučina – Soběšovice – Žermanice CZ8106110031, kde provádí výkon práva myslivosti Myslivecký spolek Hráz Soběšovice. V chráněném území nebyla pozorována žádná myslivecká zařízení ani vliv spárkaté zvěře na předměty ochrany.

Potenciální ohrožující vlivy:

černá zvěř – v případě přemnožení by mohlo docházet k poškození mokřadních společenstev rytím, černá zvěř je také významným predátorem bezobratlých živočichů i drobných obratlovců. V současné době se černá zvěř vyskytuje v honitbě jen vzácně a je zapotřebí nadále udržovat její nízké stavy.

d) rekreace a sport

Lokalita se nachází v těsné blízkosti vodní nádrže Žermanice, která je stále hojně rekreačně využívána. Na jihovýchodní část území navazuje rozsáhlé parkoviště. Zejména jižní okrajová část území je hojně navštěvována veřejností, o čemž svědčí znečištění odpadky. Podmáčené dno lomu však není pro návštěvníky příliš atraktivní, proto je poškození území v důsledku této činnosti zanedbatelné. Naopak mírná disturbance na terasách a ve vrcholové části lomu způsobená sešlapem, vyhovuje některým konkurenčně slabším rostlinám a druhům hmyzu. Může být tedy ku prospěchu.

e) těžba nerostných surovin

Chráněné území se nachází v opuštěném těšínitovém lomu založeném při budování přehradní nádrže Žermanice. Po ukončení těžby v roce 1958 začalo docházet postupné samovolné sukcesi a na dně lomu se vyvinul mokřad s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. V současnosti zde již žádná těžba neprobíhá.

2.3 Související plánovací dokumenty, správní akty a opatření obecné povahy

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Žermanický lom CZ0810425, AOPK ČR, Regionální pracoviště SCHKO Poodří, 2017

2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch

2.4.1 Základní údaje o lesích na lesních pozemcích

Lesní pozemky nejsou součástí přírodní památky.

2.4.2 Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích

Rybníky, vodní nádrže a toky nejsou součástí přírodní památky.

2.4.3 Základní údaje o útvarech neživé přírody

Útvary neživé přírody nejsou předmětem ochrany v přírodní památce a z ochranářského hlediska nejsou významné.

2.4.4 Základní údaje o plochách mimo lesní pozemky

V přírodní památce jsou vymezeny dílčí nelesní plochy (č. 1 až 4), které tvoří mokřad, stepní společenstva, skály a sutě a porosty dřevin.

Příloha T1 (Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich)

Příloha M3 (Mapa dílčích ploch a objektů)

2.5 Souhrnné zhodnocení stavu předmětů ochrany, výsledků předchozí péče, dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup

A. ekosystémy

| ekosystém: | V5 Vegetace parožnatek |
| --- | --- |
| indikátory cílového stavu | aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům |
| rozloha ekosystému min. 0,0482 ha | Vegetace parožnatek na dně lomu nebyla v posledních letech pozorována. Již v botanickém inventarizačním průzkumu (Cimalová 2015) je uvedeno, že tento biotop nebyl v ZCHÚ aktuálně zaznamenán a nenaleznul jsem jej ani při návštěvě území v roce 2019. Důvodem úbytku těchto řas je značné zabahnění dna lomu, zvýšení trofie substrátu a rozvoj konkurenčně silných nitrofilních druhů. Prováděná péče v podobě pravidelného sečení mokřadu a občasného vyřezávání dřevin je za současné situace nedostačující. Východiskem může být pouze odbahnění lomu a návrat stavu ekosystému do iniciálního vývojového stádia. |
|  | stav: | špatný |
|  | trend vývoje: | setrvalý |
| výskyt parožnatek čeledi Characeae | Parožnatky, které obvykle rostou v živinami chudých stojatých nebo mírně tekoucích vodách s písčitým, štěrkovitým nebo kamenitým dnem, nemají na dně lomu s 30 cm vrstvou bahnitého sedimentu vyhovující ekologické podmínky. Proto se zde již přestaly vyskytovat. |
|  | stav: | špatný |
|  | trend vývoje: | setrvalý |
| absence dřevin na dně lomu s výjimkou hlavatých vrb | Dno lomu je v současnosti částečně zastíněno náletem dřevin, které se nacházejí především při jeho okrajích. Většina druhů vzácných rostlin a živočichů, které se zde dříve vyskytovaly nebo stále vyskytují, je vázána na osluněné podmáčené plochy. Ponecháním stromů se zmenšuje potenciální plocha využitelná pro tyto organismy. Opad stromů je navíc zdrojem organického materiálu, jenž se podílí na zanášení dna. Proto je zapotřebí vyřezat všechny dřeviny s výjimkou několika hlavatých vrb. Tento zásah nebyl v předchozím plánu péče navržen. |
|  | stav: | zhoršený |
|  | trend vývoje: | setrvalý |

| ekosystém: | R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště |
| --- | --- |
| indikátory cílového stavu | aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům |
| rozloha ekosystému na více než 10 % z celkové rozlohy území | Nevápnitá mechová slatiniště na lokalitě postupně zanikají v důsledku zabahnění dna a zvýšené trofie substrátu. Konkurenčně slabší slatinné druhy ustupují, naopak se šíří konkurenčně silné nitrofilní druhy. Doposud prováděný management v podobě pravidelného sečení a občasného vyřezávání dřevin sice brzdí eutrofizaci dna lomu a šíření nitrofilních druhů, v současném stavu ekosystému je však již nedostačující. Východiskem může být pouze odbahnění lomu a návrat stavu ekosystému do iniciálního vývojového stádia. |
|  | stav: | špatný |
|  | trend vývoje: | zhoršující se |
| výskyt přesličky různobarvé | Přeslička různobarvá byla po desetiletí na lokalitě zastoupena ve vitální bohaté populaci porůstající téměř celou osluněnou plochu dna lomu. V důsledku postupného zazemňování dna však její populace v posledním desetiletí slábla. Po nárazovém splachu zeminy v roce 2013 došlo k jejímu dalšímu výraznému oslabení a v současnosti zde přežívá jen pár posledních exemplářů. Na zabahněném dně lomu nenachází tento druh v současnosti vhodné ekologické podmínky. Po odbahnění lomu lze očekávat její návrat na lokalitu. |
|  | stav: | špatný |
|  | trend vývoje: | zhoršující se |
| absence dřevin na dně lomu s výjimkou hlavatých vrb | Dno lomu je v současnosti částečně zastíněno náletem dřevin, které se nacházejí především při jeho okrajích. Většina druhů vzácných rostlin a živočichů, které se zde dříve vyskytovaly nebo stále vyskytují, je vázána na osluněné podmáčené plochy. Ponecháním stromů se zmenšuje potenciální plocha využitelná pro tyto organismy. Opad stromů je navíc zdrojem organického materiálu, jenž se podílí na zanášení dna. Proto je zapotřebí vyřezat všechny dřeviny s výjimkou několika hlavatých vrb. Tento zásah nebyl v předchozím plánu péče navržen. |
|  | stav: | zhoršený |
|  | trend vývoje: | setrvalý |

| ekosystém: | V1 Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod |
| --- | --- |
| indikátory cílového stavu | aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům |
| rozloha tůní alespoň 5 % celkové rozlohy území | Mělké tůně, které jsou vhodným biotopem a místem rozmnožování pro obojživelníky, se postupně zazemňují a dochází tak k jejich časnějšímu vysychání či zmenšování jejich plochy. Ruční vytrhávání makrofyt, navržené v předchozím plánu péče, může omezit šíření statných vodních rostlin, dalšímu usazování sedimentů na dně tůní však nezabrání. Vhodným opatřením je tedy odbahnění tůní a zachování alespoň na 5 % z celkové rozlohy území. |
|  | stav: | zhoršený |
|  | trend vývoje: | zhoršující se |
| výskyt čolka obecného, skokana krátkonohého, skokana zeleného a skokana hnědého | Počty druhů obojživelníků na lokalitě v posledním desetiletí poklesly. V současnosti již nebyly pozorovány druhy ropucha obecná, ropucha zelená, rosnička zelená, čolek horský, čolek velký, kuňka obecná a kuňka žlutobřichá, jejichž výskyt byl v minulosti na lokalitě uváděn. Poslední batrachologický průzkum potvrdil výskyt čolka obecného, skokana hnědého, skokana krátkonohého a skokana zeleného. Zachování mělkých tůní je pro tyto druhy klíčovým faktorem, proto se doporučuje jejich odbahnění. |
|  | stav: | zhoršený |
|  | trend vývoje: | zhoršující se |
| absence dřevin na dně lomu s výjimkou hlavatých vrb | Dno lomu je v současnosti částečně zastíněno náletem dřevin, které se nacházejí především při jeho okrajích. Většina druhů vzácných rostlin a živočichů, které se zde dříve vyskytovaly nebo stále vyskytují, je vázána na osluněné podmáčené plochy. Ponecháním stromů se zmenšuje potenciální plocha využitelná pro tyto organismy. Opad stromů je navíc zdrojem organického materiálu, jenž se podílí na zanášení dna. Proto je zapotřebí vyřezat všechny dřeviny s výjimkou několika hlavatých vrb. Tento zásah nebyl v předchozím plánu péče navržen. |
|  | stav: | zhoršený |
|  | trend vývoje: | setrvalý |

| ekosystém: | T3 Suché trávníky na terasách lomu |
| --- | --- |
| indikátory cílového stavu | aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům |
| rozloha ekosystému cca 4,5 % celkové rozlohy území | Stepní společenstva na terasách a ve vrcholové části lomu je třeba zachovat alespoň v současném stavu a rozsahu (cca 4,5% z celkové rozlohy území). Probíhá zde pravidelné každoroční sečení a vyřezávání náletu dřevin. Tento způsob managementu je vhodný a je třeba v něm nadále pokračovat. |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | setrvalý |
| rozloha náletu dřevin do 5 % | Stepní plochy je zapotřebí nadále chránit před zarůstáním dřevinami. Ponechávat je možné jen jednotlivé keře v rozsahu do 5 % rozlohy dílčí plochy. Výřez dřevin byl navržen a realizován v období platnosti předchozího plánu péče. |
|  | stav: | dobrý |
|  | trend vývoje: | setrvalý |

| ekosystém: | S1 Skály a S2 Pohyblivé sutě |
| --- | --- |
| indikátory cílového stavu | aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům |
| rozloha náletu dřevin do 10 % | Jižně exponované stěny lomu, které tvoří především skály a pohyblivé sutě, je třeba udržovat v otevřeném stavu a bránit jejich přílišnému zarůstání dřevinami. Souvislé nálety dřevin je třeba odstranit a ponechávat jen malé skupinky keřů do 10% rozlohy dílčí plochy. Výřez dřevin byl navržen a realizován v období platnosti předchozího plánu péče, místy však v nedostatečném rozsahu. |
|  | stav: | zhoršený |
|  | trend vývoje: | setrvalý |

| ekosystém: | L3 Dubohabřiny |
| --- | --- |
| indikátory cílového stavu | aktuální hodnoty indikátorů a zhodnocení stavu a trendu vývoje ekosystému ve vztahu k provedené péči a působícím vlivům |
| podíl nepůvodních dřevin pod 30 % | Porosty dřevin s převahou lípy srdčité při okrajích lomu, které chrání území před negativními vlivy z okolí, je vhodné zachovat. Možné je však postupně redukovat nepůvodní dřeviny, jako je modřín opadavý a dub červený, které mají v současné dřevinné skladbě více než 30% podíl a nahradit je původními listnatými dřevinami (HB, DB, DBZ). Tento zásah nebyl v předchozím plánu péče navržen. |
|  | stav: | zhoršený |
|  | trend vývoje: | setrvalý |

V předchozím plánu péče (Kvita & Žárník 2010) jsou navržena managementová opatření v podobě vyřezávání dřevin na stěnách a terasách lomu, ručního sečení dna, vytrhávání expandujících mokřadních rostlin v tůních a ořezu hlavatých vrb. Stav mokřadního společenstva na dně lomu se za poslední desetiletí rapidně zhoršil nejen vlivem dalšího ukládání organické hmoty, ale i v důsledku naplavení značného množství zeminy z polí nad lokalitou při silné bouřce v roce 2013. Za současné situace je tato údržba již nedostačující, proto je třeba přistoupit k razantnějšímu zásahu v podobě odstranění bahnitého sedimentu ze dna lomu. Zároveň je nutné zabránit dalším splachům zeminy vybudováním technických příkopů či valů přesměrující tok zeminy mimo lokalitu. Mokřad je třeba více prosvětlit a vyřezat veškeré dřeviny s výjimkou několika hlavatých vrb. Po provedení odbahnění bude zřejmě nutné provádět alespoň občasné kosení a redukci náletových dřevin dle stavu a hustoty obnovené vegetace. Nadále je zapotřebí provádět občasný výřez dřevin na terasách a jižně orientovaných stěnách lomu, aby se zachoval jejich otevřený charakter. Terasy a stepní plochy nad horní hranou lomu je vhodné udržovat pravidelným sečením. V porostech dřevin, které obklopují lom, je možné postupně redukovat nepůvodní modřín opadavý a dub červený a nahradit je původními listnatými dřevinami dubohabřin.

K odbahnění lomu byl zpracován projekt návrhu revitalizace (Choleva 2016), ve kterém je navrženo dvoufázové odtěžení bahna s cílem maximálního odstranění sedimentů ze dna lomu. S navrženou studií lze celkově souhlasit. Vhodné je zejména zbudování protierozních opatření již před zahájením odbahnění, odstranění sedimentů ze dna lomu ve dvou časově oddělených fázích a vytvoření liniové bariéry mezi oběma sektory odbahnění s přenosem obojživelníků a plazů do části lomu, kde neprobíhá zásah. Z chráněných druhů rostlin se v současnosti v lomu zachovalo jen několik málo jedinců přesličky různobarvé, orchideje a parožnatky se zde již několik let nevyskytují. Transfer bude tedy možný pouze u přesličky různobarvé, kterou však lze přenést s balem hlíny přímo na vybagrované dno. Jediným místem, kde má smysl ponechat dno neodbahněné, je ploška s posledním výskytem přesličky. Část zbytkové populace tohoto druhu je vhodné zachovat na původním místě, odkud se může šířit do dalších partií lomu. V projektu navržené plochy k záchraně genofondu, které nejen že sníží efekt odbahnění, ale budou zdrojem semen konkurenčně silných nitrofilních rostlin, tedy nemá smysl ponechávat neodbahněné. Termín odbahnění je nutné stanovit mimo dobu rozmnožování obojživelníků. Optimální období pro odstranění sedimentů je koncem léta až začátkem podzimu (září až říjen) nejlépe po vyschnutí lomu, kdy se metamorfovaní jedinci obojživelníků nacházejí mimo osluněnou centrální část lomu a zároveň ještě nejsou na svých zimovištích. Zásah by tedy měl proběhnout co nejdříve po vyschnutí lomu a být proveden co nejrychleji. Termín (říjen až prosinec) navržený v projektu není vzhledem k těžbě bahna na etapy úplně nevhodný, přesto tak může dojít k zásahu do zimovišť části populací obojživelníků. Vzhledem k tomu, že většina chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů je vázána na prosvětlené části mokřadu, není žádoucí na dně lomu ponechávat jakékoliv břízy, olše či vzrostlé vrby. Ponechání stromů nejenže zmenšuje potenciální plochy využitelné pro organismy, ale je také zdrojem organického materiálu v podobě opadu, který urychluje sukcesi stanoviště. Výjimkou může být ponechání několika hlavatých vrb.

2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize

Při zásahu na dně lomu v podobě odstranění bahnitých sedimentů by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi jednotlivými předměty ochrany. V případě, že by ke konfliktu zájmů došlo, je třeba upřednostnit obnovu časnějších stádií mokřadních společenstev, které poskytují v širokém okolí kulturní krajiny naprosto jedinečné a tedy zásadně odlišné životní podmínky a jsou základním předpokladem pro výskyt vzácných druhů rostlin a živočichů.

3. Plán zásahů a opatření

3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ

3.1.1 Rámcové zásady péče o ekosystémy a jejich složky nebo zásady jejich jiného využívání

a) péče o ekosystémy mimo lesní pozemky

Rámcová směrnice péče o ekosystémy mimo lesní pozemky

| Ekosystém | V5 Vegetace parožnatek, R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště, V1 Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod |
| --- | --- |
| Typ managementu | odbahnění |
| Vhodný interval | jednorázový zásah |
| Minimální interval | není stanoven |
| Prac. nástroj / hosp. zvíře | bagr |
| Kalendář pro management | IX - X |
| Upřesňující podmínky | - odebrání veškerého bahnitého sedimentu až na štěrkový substrát dna lomu a jeho odvoz mimo ZCHÚ - zásah bude proveden ve dvou etapách v různých letech - ponechána bude pouze hmota ve vzdálenosti 1 m od kmenů ponechaných hlavatých vrb, popř. ploška s výskytem přesličky různobarvé |

| Ekosystém | V5 Vegetace parožnatek, R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště, V1 Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, T3 Suché trávníky na terasách lomu, S1 Skály a S2 Pohyblivé sutě |
| --- | --- |
| Typ managementu | vyřezání náletu dřevin |
| Vhodný interval | 1x za 1 - 10 let |
| Minimální interval | není stanoven |
| Prac. nástroj / hosp. zvíře | křovinořez, motorová pila |
| Kalendář pro management | IX - II |
| Upřesňující podmínky | - vyřezání všech dřevin ze dna lomu, s výjimkou několika hlavatých vrb a odstranění dřevní hmoty mimo dno lomu - redukce dřevin na skálách, terasách a vrcholové plošině lomu - zásah se může v případě zarůstání dřevinami do budoucna opakovat - po zásahu je třeba ošetřit pařezy herbicidem proti zmlazování a odstraňovat kořenové výmladky |

| Ekosystém | V5 Vegetace parožnatek, R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště, T3 Suché trávníky na terasách lomu |
| --- | --- |
| Typ managementu | ruční sečení |
| Vhodný interval | 1x až 2x ročně |
| Minimální interval | není stanoven |
| Prac. nástroj / hosp. zvíře | kosa, křovinořez |
| Kalendář pro management | VI - IX |
| Upřesňující podmínky | - interval sečení je třeba zvolit dle výšky, hustoty a zapojení travobylinného porostu - po seči je zapotřebí odstranit posečenou hmotu z plochy zásahu, tuto biomasu je možné deponovat na vhodných místech při okrajích lesa - termín sečení je vhodné v jednotlivých letech měnit, aby mohly vysemenit dříve i později kvetoucí druhy rostlin - po odebrání bahnitého sedimentu ze dna lomu lze předpokládat, že nebude sečení dna zapotřebí nebo bude probíhat v několikaletých intervalech |

| Ekosystém | V5 Vegetace parožnatek, R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště, V1 Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod |
| --- | --- |
| Typ managementu | ruční vytrhávání vodních rostlin |
| Vhodný interval | 1x ročně |
| Minimální interval | není stanoven |
| Prac. nástroj / hosp. zvíře |  |
| Kalendář pro management | VII - VIII |
| Upřesňující podmínky | - ruční vytrhávání běžných vodních makrofyt, např. rdestu maličkého, za účelem snížení kompetice mezi vyššími rostlinami a parožnatkami - ruční vytrhávání (případně vysekávání) litorálních porostů jako jsou orobince nebo zevar vzpřímený, které se na dně lomu místy šíří - vytrženou biomasu odstranit ze dna lomu a deponovat na vhodných místech při okrajích lesa - po odbahnění lomu nebude zřejmě tento management již zapotřebí |

| Ekosystém | L3 Dubohabřiny |
| --- | --- |
| Typ managementu | likvidace nepůvodních dřevin |
| Vhodný interval | jednorázový zásah |
| Minimální interval | není stanoven |
| Prac. nástroj / hosp. zvíře | křovinořez, motorová pila |
| Kalendář pro management | X - II |
| Upřesňující podmínky | - vyřezání nepůvodního modřínu opadavého a dubu červeného - odstranění pokácené dřevní hmoty a zbytků po těžbě |

| Ekosystém | L3 Dubohabřiny |
| --- | --- |
| Typ managementu | výsadba dřevin |
| Vhodný interval | jednorázový zásah |
| Minimální interval | není stanoven |
| Prac. nástroj / hosp. zvíře | motyka, sekeromotyka |
| Kalendář pro management | III - V |
| Upřesňující podmínky | - ruční jamková výsadba vhodných druhů dřevin jako jsou habr obecný, dub zimní, dub letní na prosvětlená místa po vyřezání modřínu opadavého a dubu červeného. - dřeviny vysazovat pouze na plochy, kde nedochází k přirozenému zmlazení původních listnatých dřevin - výsadbu je vhodné provádět na jaře před rašením sazenic |

| Ekosystém | L3 Dubohabřiny |
| --- | --- |
| Typ managementu | ožínání |
| Vhodný interval | 1 x ročně |
| Minimální interval | není stanoven |
| Prac. nástroj / hosp. zvíře | kosa, srp, křovinořez |
| Kalendář pro management | VI - VIII |
| Upřesňující podmínky | - vysečení buřeně individuálně či v pruzích - nejúčinnější zásah je krátce před rozkvětem buřeně |

| Ekosystém | L3 Dubohabřiny |
| --- | --- |
| Typ managementu | ochrana proti okusu plasty či oplocenkami |
| Vhodný interval | jednorázový zásah |
| Minimální interval | není stanoven |
| Prac. nástroj / hosp. zvíře | palice, kladivo |
| Kalendář pro management | není stanoven |
| Upřesňující podmínky | - individuální ochrana zatlučením dřevěného kůlu s plastovým tubusem nebo skupinová ochrana zbudováním oplocenky z důvodu ochrany vysazených dřevin proti okusu zvěře - provádí se obvykle současně s výsadbou dřevin - výhodou je jednorázové provedení - poté co sazenice odrostou, je nutné plasty a oplocenky odstranit |

b) péče o populace a biotopy rostlin a hub

1. Většina druhů rostlin, které jsou nebo byly na lokalitě předmětem ochrany, je vázána na časná vývojová stádia mokřadu na dně lomu. Proto je třeba provést odstranění bahnitého substrátu ze dna lomu. Tento způsob managementu bude zřejmě nezbytné na lokalitě provádět v určitých dlouhodobějších časových intervalech opakovaně. S tímto opatřením se také úzce pojí zbudování zábran v ochranném pásmu pro další opakování splachů sedimentů z polí (viz kapitola 3.2).

2. Parožnatky i cévnaté rostliny, včetně posledního přežívajícího zvláště chráněného druhu přesličky různobarvé, vyhledávají především osluněná místa na dně lomu. Vzrostlé dřeviny, které se zde nacházejí tak svým stíněním zmenšují jejich potenciální využitelné plochy. Z tohoto důvodu je zapotřebí veškeré stromy s výjimkou několika hlavatých vrb ze dna lomu odstranit.

3. Zbytek populace chráněné přesličky různobarvé je vhodné na lokalitě zachovat a pokusit se o její opětovné rozšíření do dalších částí lomu. Místo s jejím výskytem by mělo být před provedením odbahnění ověřeno a vytyčeno botanikem. Pokud to stav druhu dovolí, bude část populace ponechána na původním místě bez odbahnění a část přenesena s balem hlíny o hloubce 20 cm na jedno či více míst na vybagrované dno lomu. Optimální je vytvořit více životaschopných lokálních populací, ze kterých se může druh šířit. Přenos rostlin je možné uskutečnit v průběhu celé vegetační sezóny v závislosti na zavodnění lomu. Vhodné je období, kdy není celé dno zatopené vodou, přesto je zde stále dostatečná vlhkost pro uchycení rostlin.

4. Chráněné o ohrožené druhy na výslunných terasách a vrcholové plošině lomu, jako jsou např. hořec křížatý, plamének přímý, kakost krvavý a hvozdík svazčitý je žádoucí v lomu zachovat vhodným způsobem hospodaření v podobě pravidelného sečení a občasného vyřezávání dřevin.

5. Ve dvouletých intervalech je vhodné nadále provádět ruční ořez větví hlavatých vrb tzv. na babku. Ořezané větve budou následně odstraněny ze dna lomu.

c) péče o populace a biotopy živočichů

1. Zazemňování dna lomu je nežádoucím faktorem také pro obojživelníky. Dno bylo v minulosti morfologicky výrazně pestřejší s tůněmi různé velikosti a hloubky s holým povrchem dna, což obojživelníkům vyhovovalo. Dnes jsou kamenité partie dna ukryty pod nánosy bahnitých sedimentů, dno má povětšinou plochý charakter a snadněji vysychá. Populace všech druhů obojživelníků jsou dotčeny rychlým vysycháním mokřadu a nehlubokých tůní na dně lomu. Proto je odbahnění lomu nezbytným zásahem.

2. Na dně chybí trvalé vodní plochy, které by zabezpečily vhodný biotop pro rozmnožování ropuchy obecné, čolka velkého, kuňky obecné a rosničky zelené.  Tyto druhy obojživelníků se na lokalitě dříve vyskytovaly a v případě vytvoření vhodných podmínek je možný jejich návrat na lokalitu. Proto je dno lomu možné v některých místech zahloubit cca o 0,5 m do původního štěrkového podkladu.

3. Termín odbahnění je nutné stanovit mimo dobu rozmnožování a zimování obojživelníků. Optimální období pro odstranění sedimentů je koncem léta až začátkem podzimu (září až říjen) nejlépe po vyschnutí lomu, kdy se metamorfovaní jedinci obojživelníků nacházejí mimo osluněnou centrální část lomu a zároveň ještě nejsou na svých zimovištích. Zásah by tedy měl proběhnout co nejdříve po vyschnutí lomu a být proveden co nejrychleji.

4. Odbahnění je třeba provést ve dvou časově oddělených etapách ve dvou letech. Jednorázový zásah v celém prostoru lomu by všechny přítomné živočichy odstranil společně se sedimenty. Dvoufázové odebrání sedimentů umožní přežití živočichů v době zásahu na části lokality, která bude ponechána v klidu.

5. Mezi jednotlivými sektory odbahnění bude zbudována liniová bariéra bránící průchodu obojživelníků a plazů do části lomu, kde probíhá zásah. Tuto bariéru je nutné vystavět na počátku vegetační sezóny prvního roku opatření. Vhodným materiálem by mohla být pevná hladká fólie ukotvená ke kovovým tyčím zatlučeným do dna, podrobněji dle projektu (Choleva 2016). Ve druhém roce zásahu bude nutné liniovou bariéru posunout o cca 1,5 m do odbahněné části lomu, aby mohlo dojít k odstranění sedimentů v prostoru okolo a pod bariérou.

6. Přenos obojživelníků a plazů bude probíhat po celou dobu vegetačního období, před nebo i v průběhu odbahňování. Odchytáváni budou jedinci obojživelníků a plazů všech vývojových stádií, kteří budou vypouštěni do bezzásahové části lomu.

7. Lom je vhodné otevřít většímu oslunění, což je pozitivní zásah pro mnohé druhy živočichů, jako např. vážky a obojživelníci.

8. V lesích při okrajích lomu ponechávat alespoň částečně odumřelou dřevní hmotu v podobě souší i padlých stromů. Ta je vhodným úkrytem a prostředím pro vývoj xylofágních brouků, ale může také posloužit pro hnízdění ptactva.

d) zásady jiných způsobů využívání území

1. Na dně lomu se údajně nachází potrubní síť, která sloužila k odvodnění lomu v dobách, kdy se zde těžil kámen. Při odbahňování lomu je vhodné zjistit, zda se zde potrubí nacházejí a do jaké míry jsou funkční. Za úvahu stojí obnovení tohoto systému za účelem možného korigování vodní hladiny v lomu, které by umožnilo zadržovat či vypouštět vodu. Stav vody je v současné době zřejmě závislý především na kolísání hladiny vody v Žermanické přehradě.

3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území

a) ekosystémy mimo lesní pozemky

Na dílčích nelesních plochách definovaných v kapitole 2.4.4 jsou uvedeny všechny způsoby hospodaření vhodné pro péči o společenstva rostlin a živočichů vyskytující se na lokalitě.

Příloha T1 (Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a výčet plánovaných zásahů v nich)

Příloha M3 (Mapa dílčích ploch a objektů)

3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností

V ochranném pásmu vymezeném jako 50 metrů široké území podél hranice přírodní památky Žermanický lom se nachází především nálety pionýrských dřevin, zbytky dubohabřin, paseka pod elektrovodem a intenzivně obhospodařované pole.

Největším současným problémem je splavování zeminy ze svažitého pole nacházejícího se nad lokalitou v severovýchodní části ochranného pásma. V roce 2013 došlo při bouřce k velkému splachu hlíny z pole, která byla nesena vodou terénním průlehem v lese a po východní stěně lomu. Došlo tak ke značnému zazemnění dna lomu a obohacení mokřadního ekosystému o živiny, což podpořilo růst statných nitrofilních druhů rostlin a ústup slatinné vegetace včetně všech chráněných druhů rostlin. Dalším splachům z pole je nutné zabránit a již před provedením revitalizace dna lomu je nezbytné při okraji pole a v přilehlém lese zbudovat technické valy a příkopy, které odvedou splavovanou zeminu z pole mimo prostor lomu. Dále je zde třeba prosazovat ekologické způsoby zemědělského hospodaření bez nadměrného používání hnojiv a chemie, které mohou být splavovány na lokalitu. Optimálním řešením by bylo zatravnění svažité části pole, které by zároveň umožnilo vsakování vody.

V lesích spadajících do ochranného pásma je žádoucí podporovat přirozenou dřevinnou skladbu a zabránit výsadbám nepůvodních druhů dřevin.

3.3. Zaměření a vyznačení území v terénu

Hranice přírodní památky je v terénu vyznačena hraničním pruhovým značením a 4 hraničními tabulemi. Hraniční pruhové značení je v severní části území místy nepřesně umístěno a neodpovídá skutečné hranici ZCHÚ.

Pro období platnosti plánu péče se navrhuje:

- doplnění, průběžná kontrola a údržba stavu hraničníků a hraničního pruhového značení, které vymezují v terénu hranici území, popř. přeznačení území v severní části

- kontrola a údržba hraničních tabulí

3.4. Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území

a) vyhlašovací dokumentace

Beze změn.

b) návrhy potřebných správních rozhodnutí o výjimkách, povoleních nebo souhlasech

Před provedením revitalizace bude třeba požádat o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle § 56 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

c) ostatní

Žádné návrhy se neuvádí.

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností

Přístup k lomu přes husté nálety dřevin při okrajích lokality je v současnosti ztížen, proto sem veřejnost zavítá jen výjimečně. Vyřezáním dřevin z přístupové cesty, která bude vyúsťovat na frekventované parkoviště, však dojde ke zpřístupnění lomu. V případě, že by docházelo k poškozování lomu v důsledku zvýšené návštěvnosti, je možné provést oplocení jižní části lomu.

3.6 Návrhy na vzdělávací a osvětové využití území

Při jižním a západním okraji území byly Krajským úřadem Moravskoslezského kraje umístěny 2 informační tabule se základními informacemi o lokalitě. Tabule je vhodné udržovat v dobrém stavu, případně aktualizovat informace podle nových průzkumů v území. Jiné návrhy na vzdělávací využití území se v současnosti nenavrhují.

3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území

Na území přírodní památky Žermanický lom je vhodné v období platnosti tohoto plánu péče zabezpečit průzkum, výzkum a monitoring v následujících oblastech:

- aktualizovat inventarizační průzkum flóry a vegetace

- aktualizovat průzkum obratlovců (především obojživelníků a plazů)

- aktualizovat inventarizační průzkum klíčových skupin hmyzu (především řády Odonata, Coleoptera)

- po provedení revitalizace je třeba provádět každoroční sledování stavu lokality zaměřené zejména na výskyt chráněných a jiných významných druhů rostlin a živočichů

4. Závěrečné údaje

4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů činností)

| Druh zásahu (činnost) | Odhad množství (např. plochy) | Četnost zásahu za období plánu péče | Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| odbahnění | 1500 m3 bahna | 1x | 600 000 |
| vyřezání náletu dřevin | 3000 m2 | 1x | 120 000 |
| ruční sečení | 6100 m2 | 15x | 300 000 |
| ruční vytrhávání rostlin | 5000 m2 | 10x | 50 000 |
| ořez hlavatých vrb | 6 ks | 5x | 10 000 |
| přenos přesličky různobarvé |  | 1x | 5 000 |
| přenos obojživelníků a plazů |  | 2x | 10 000 |
| zbudování liniové bariéry | 70 m | 2x | 21 000 |
| likvidace nepůvodních dřevin | 3500 m2 | 1x | 50 000 |
| výsadba dřevin | 1000 ks sazenic | 1x | 17 000 |
| ožínání | 1000 ks sazenic | 10x | 20 000 |
| ochrana proti okusu plasty či oplocenkami | 250 m | 1x | 25 000 |
| protierozní opatření |  | 1x | 150 000 |
| údržba pruhového značení a hraničníků | 548 m | 1x | 4 000 |
| údržba hraničních tabulí | 4 ks | 1x | 6 000 |
| údržba informačních tabulí | 2 ks | 1x | 5 000 |
| Náklady celkem (Kč) | 1 393 000 |

4.2 Použité podklady a zdroje informací

AOPK ČR, Regionální pracoviště SCHKO Poodří, 2017: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Žermanický lom CZ0810425. – Ms. [Depon in: KÚ Moravskoslezského kraje].

AOPK ČR, 2018: Digitální registr ÚSOP. – URL: http://drusop.nature.cz.

Cimalová Š., 2015: Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Žermanický lom. - Ms. [Depon in: KÚ Moravskoslezského kraje].

Grulich V. & Chobot K. [eds], 2017: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny. – Příroda, Praha, 35: 1-178.

Háková A., Klaudiusová A., Sádlo J., 2004: Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000, Planeta XII, 8/2004 -  Ministerstvo životního prostředí, Praha.

Hejda R., Farkač J. & Chobot K. [eds], 2017: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. – Příroda, Praha, 36: 1-612.

Holuša O., 1998: Inventarizační průzkum vážek (Odonata) přírodní památky Žermanický lom (k. ú. Žermanice). – Ms. [Depon in: KÚ Moravskoslezského kraje].

Chytrý M., Kučera T., Kočí M., 2001: Katalog biotopů České republiky. - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.

Chobot K. & Němec M. [eds], 2017: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda, Praha, 34: 1-182.

Choleva L., 2016: Projekt návrhu revitalizace přírodní památky Žermanický lom. - Ms. [Depon in: KÚ Moravskoslezského kraje].

Kočvara R., 2008: Průzkum obratlovců přírodní památky Žermanický lom. – Ms. [Depon in: KÚ Moravskoslezského kraje].

Krátký M., Dostalík S., 2008: Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Žermanický lom. – Ms. [Depon in: KÚ Moravskoslezského kraje].

Kvita D. & Žárník M., 2010: Plán péče o přírodní památku Žermanický lom na období 2011 – 2020. – Ms. [Depon in: KÚ Moravskoslezského kraje].

Polášek Z., 2015: Batrachologický inventarizační průzkum pro přírodní památku Žermanický lom. - Ms. [Depon in: KÚ Moravskoslezského kraje].

Stanovský J., 2008: Přírodní památka Žermanický lom, inventarizační průzkum entomologický, brouci-Coleoptera. - Ms. [Depon in: KÚ Moravskoslezského kraje].

Vyhláška č. 395/1992 Sb.

Výpis z rezervační knihy ZCHÚ. - Ms. [Depon in: KÚ Moravskoslezského kraje].

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Mapové podklady

Katastrální mapa - Mapový podklad © 2018 ČÚZK

WMS - Ortofoto © Český úřad zeměměřický a katastrální.

WMS - ZM25 © Český úřad zeměměřický a katastrální.

4.3 Podklady pro plán péče zpracoval

RNDr. Vojtěch Sedláček

Sušice 139

571 01 Moravská Třebová

V Moravské Třebové dne 19. 8. 2019.

Plán péče není dílem autorským, ale úředním podle § 3 písm. a) zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon).

5. Přílohy

Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy

Tabulky: 	Příloha T1 - Popis dílčích ploch a objektů mimo lesní pozemky a

výčet plánovaných zásahů v nich

(Tabulka k bodům 2.4.4 a 3.1.2)

Mapy:		Příloha M1 - Orientační mapa s vyznačením území

Příloha M2 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma

Příloha M3 - Mapa dílčích ploch a objektů

Vrstvy:	Příloha V1 - Digitální grafické znázornění průběhu hranic dílčích ploch