DODATEK č. 1

k Rámcové smlouvě mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb, ev. č. 03040/2018/DSH a ev. č. 1410/2018/MJ

I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

IČO:	70890692

zastoupen:	prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

dále i jen „MSK“

a

- Statutární město Ostrava

sídlem:	Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

IČO:	00845451

zastoupeno:	Ing. Tomášem Macurou, MBA, primátorem města

dále i jen „SMO“

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany, vedeny snahou zvýšit bezpečnost silniční dopravy a zlepšit stavebnětechnický stav silnic II. třídy na území města Ostravy, mezi sebou uzavřely rámcovou smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb evidovanou u MSK pod č. 03040/2018/DSH a SMO pod ev. č. 1410/2018/MJ (dále jen „smlouva“) a na základě pokračující realizace se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

III.
Změna smlouvy

- V článku 1 se text „3) Silnice II/479, III/4721, Bazaly, II. etapa“, odstraňuje.

- V článku 4 se tabulka označená jako „Rámcový předpoklad financování Staveb v jednotlivých letech s participací stran na odhadovaných nákladech“ nahrazuje takto:

| Stavba | léta | MSK (mil. Kč bez DPH) | SMO (mil. Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- |
| Silnice II/478, Nová Krmelínská | Výkupy pozemků 2020 - 2021 | 30 | 10 |
|  | Realizace 2022 - 2024 | 137 (CÚ 2010) | 31 (CÚ 2010) |
| Silnice II/478, Mostní, II. etapa | Výkupy pozemků 2020 - 2021 | 9 | 6 |
|  | Realizace 2022 - 2024 | 38 (CÚ 2012) | 5 (CÚ 2012) |

- V článku 5 se text „z vlastnictví stávajících soukromých vlastníků do vlastnictví SMO“ nahrazuje textem „z vlastnictví stávajících soukromých vlastníků do vlastnictví SMO, a to včetně zajištění případného vyvlastňovacího řízení za MSK. MSK se zavazuje poskytnout SMO nezbytnou součinnost, zmocnění a souhlasy potřebné k uvedenému majetkoprávnímu vypořádání“.

- Za článek 7 se vkládá nový Článek 8, který zní:

„Vypořádání

Článek 8

Smluvní strany se dohodly, že před zahájením Staveb mezi sebou uzavřou smlouvy o budoucím vypořádání pozemků a jednotlivých stavebních objektů včetně způsobu jejich převzetí po dokončení stavby.“

- Dosavadní článek 8 se nově označuje jako článek 9.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti beze změny.

- Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy je vyžadováno jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zaslání tohoto dodatku do registru smluv zajistí SMO. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ……………… ze dne ……………….

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo města Ostravy svým usnesením č. ………… ze dne …………….

- Tento dodatek je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží MSK a tři SMO.

V Ostravě dne ……………	V Ostravě dne …………………

_______________________	_______________________

za Moravskoslezský kraj	za Statutární město Ostrava

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.	Ing. Tomáš Macura, MBA

hejtman	primátor