ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 15

Datum konání: 5.3.2020

Materiál č.: 9/19

Název: Návrh na ukončení přípravy projektu „Komplexní lokální výstražný a varovný systém před přívalovými povodněmi v Moravskoslezském kraji“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Milan Rostek, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/4000 ze dne 28.8.2018

č. 80/7211 ze dne 10.2.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/992 ze dne 13.9.2018

  - rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Komplexní lokální výstražný a varovný systém před přívalovými povodněmi v Moravskoslezském kraji“ připravovaného k předložení do Operačního programu Životní prostředí

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů (dále jen „evropské zdroje“). Projekt „Komplexní lokální výstražný a varovný systém před přívalovými povodněmi v Moravskoslezském kraji“ je připravován ve spolupráci s odborem životního prostředí a zemědělství, odborem kancelář hejtmana kraje a s partnery projektu.

Cílem projektu je zrychlit a zpřesnit předpověď přívalových povodní a zajistit ochranu obyvatelstva obcí Moravskoslezského kraje s vyšším povodňovým rizikem. Stěžejními partnery projektu jsou ČHMÚ, HZS MSK a Povodí Odry státní podnik. V květnu 2019 jsme vyhlásili zadávací řízení na zpracování technické dokumentace k projektu. V tomto roce rovněž došlo ke změnám ve vedení jak na ČHMÚ v Ostravě, tak na Povodí Odry státní podnik. Tyto změny v nás vyvolaly pochybnost, zda budou chtít v projektu pokračovat. Stěžejní jednání proběhlo v červnu na Krajském úřadě MSK za účasti hejtmana kraje a všech špiček vedení partnerů projektu včetně ředitele ČHMÚ z Prahy. Po nelehkém jednání bylo deklarováno, že se v projektu bude pokračovat, veřejná zakázka na zpracování technické dokumentace se dotáhne dokonce a připraví se návrhy partnerských smluv. Smlouvy byly odeslány partnerům k vyjádření 1. 10. 2019. Koncem října jsme obdrželi reakci ČHMÚ, že vzhledem k navrhovanému rozsahu, předmětu plnění, systému financování a odpovědnosti za činnosti uvedené ve smlouvě a po projednání s ministrem životního prostředí ČR bude nutné ze strany ČHMÚ, požádat před podpisem smlouvy o oficiální stanovisko zřizovatele. Dne 14. 1. 2020 jsme obdrželi z ČHMÚ elektronicky zprávu, že MŽP ČR jim nedoporučuje se do projektu zapojit. Neúčast tohoto stěžejního partnera, jehož vstupní data jsou pro vyhodnocení kritických situací nezbytná, činí v tuto chvíli náš projekt nerealizovatelným.

Na přípravu projektu byly vynaloženy jen finanční prostředky spojené s administrací veřejné zakázky na zpracování technické dokumentace ve výši 54.321,92 Kč. Vybraný uchazeč na zpracování technické dokumentace k projektu nám zaslal oznámení o odstoupení od podpisu smlouvy, resp. ze zadávacího řízení. Jelikož byl jediným přihlášeným uchazečem, byla veřejná zakázka zrušena. V rozpočtu kraje na rok 2020 jsou na přípravu a realizaci projektu alokovány finanční prostředky ve výši 4.445,67 tis. Kč. Po rozhodnutí zastupitelstva kraje o ukončení přípravy projektu bude provedeno rozpočtové opatření a rozpočtované prostředky budou přesunuty do rezervy.

Materiál byl projednán v radě kraje dne 10. 2. 2020 a rada kraje usn. č. 80/7211 doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout ukončit přípravu projektu „Komplexní lokální výstražný a varovný systém před přívalovými povodněmi v Moravskoslezském kraji“ dle bodu 1) tohoto materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze: 80.

Datum konání: 10. 2. 2020

Materiál č.: 9/6

Název: Návrh na ukončení přípravy projektu „Komplexní lokální výstražný a varovný systém před přívalovými povodněmi v Moravskoslezském kraji“.

Číslo usnesení: 80/7211

Rada kraje

1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Komplexní lokální výstražný a varovný systém před přívalovými povodněmi v Moravskoslezském kraji“ připravovaného k předložení do Operačního programu Životní prostředí

2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje

Termín: 5. 3. 2020

Zodp.: Jan Krkoška