ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 16

Datum konání: 4.6.2020

Materiál č.: 6/9

Název: Návrh na uzavření dohody o narovnání s obcí Karlova Studánka

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost obce Karlova Studánka

Příloha č. 2 - Dohoda o narovnání

Příloha č. 3 - Smlouva o poskytnutí dotace č. 06456/2019/DSH

Předkladatel:

Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Martina Davidová, odbor dopravy a chytrého regionu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 89/7805 ze dne 1. 6. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1551 ze dne 12. 9. 2019

rozhodlo

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06456/2019/DSH s obcí Karlova Studánka, IČO 00296104, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 13/1551 ze dne 12. 9. 2019 rozhodlo o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu kraje obci Karlova Studánka, IČO 00296104, v maximální výši 1.100.000 Kč, na realizaci projektu „Úprava autobusového terminálu Hvězda II, Karlova Studánka“, s časovou použitelností od 1. 7. 2019 do 30. 5. 2020.

Dne 14. 5. 2020 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost o prodloužení termínu smlouvy (příloha č. 1), a to z důvodu pozdního termínu zahájení realizace projektu. Původně nastavený časový harmonogram nebylo možné dodržet zejména z důvodu nepříznivého počasí a rovněž s ohledem na vyhlášení nouzového stavu na území České republiky usnesením vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. Vzhledem k tomu, že žádost obce nelze projednat v příslušných orgánech poskytovatele před uplynutím termínu pro ukončení realizace projektu, byla na základě této žádosti připravena dohoda o narovnání.

V souladu s výše uvedeným je navrhováno doporučit uzavření Dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06456/2019/DSH s obcí Karlova Studánka, IČO 00296104 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. Dosud nevyplacená dotace bude v případě schválení dohody o narovnání příjemci vyplacena v souladu se smlouvou a touto dohodou do 30 dnů na základě předložení účetních dokladů dokládajících vznik uznatelných nákladů projektu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	89

Datum konání:	1. 6. 2020

Materiál č.:		6/3

Název:		Návrh na uzavření dohody o narovnání s obcí Karlova Studánka

- Číslo usnesení: 89/7805

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1551 ze dne 12. 9. 2019

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06456/2019/DSH s obcí Karlova Studánka, IČO 00296104, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 4. 6. 2020