DOHODA O NAROVNÁNÍ

Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

evidenční číslo 06456/2019/DSH

(dále jen „dohoda“)

I.

## Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:		28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:		70890692

DIČ:		CZ70890692

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:		2106597481/2700

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Obec Karlova Studánka

se sídlem:		Karlova Studánka 17, 793 24 Karlova Studánka

zastoupeno:	Ing. Radkou Chudovou, starostkou obce

IČO:		00296104

DIČ:		CZ00296104

bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

číslo účtu:		4921771/0100

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 21. 10. 2019 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 06456/2019/DSH (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí účelově určené investiční dotace příjemci z rozpočtu poskytovatele.

- Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí s realizací projektu s názvem „Úprava autobusového terminálu Hvězda II, Karlova Studánka“ (dále jen „projekt“).

- Dle smlouvy byl příjemce povinen ukončit projekt ke dni 30. 5. 2020 a závěrečné vyúčtování předložit do 31. 7. 2020.

- Dne 14. 5. 2020 byla poskytovateli doručena žádost o prodloužení doby realizace projektu, a to z důvodu pozdního zahájení jeho realizace. Původně nastavený časový harmonogram nebylo možno dodržet zejména z důvodu nepříznivého počasí a rovněž s ohledem na vyhlášení nouzového stavu na území České republiky usnesením vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. Žádost obce nebylo možno projednat v příslušných orgánech poskytovatele před uplynutím termínu pro ukončení realizace projektu.

III.

Narovnání

- Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení realizace projektu (30. 5. 2020) a s tím souvisejících povinností nepovažují za porušení smlouvy.

- Smluvní strany se dále dohodly, že:

- za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum 30. 9. 2020,

- za termín pro předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu se považuje datum 30. 10. 2020,

- za uznatelné náklady se považují takové náklady, které vznikly a byly uhrazeny v období od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2020 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.

- Dosud nevyplacená dotace bude příjemci vyplacena v souladu se smlouvou a touto dohodou na základě předložení účetních dokladů (faktur) dokládajících vznik uznatelných nákladů projektu. Jednotlivé splátky dotace budou vyplaceny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předložení těchto účetních dokladů. Výše splátky se bude rovnat výši uznatelných nákladů doložených příslušným dokladem. Lhůta pro vyplacení této dotace začne běžet nejdříve nabytím účinnosti této dohody.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 1, odst. 3 písm. c), odst. 3 písm. g) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží dvě a příjemce jedno vyhotovení.

- Dohoda nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede poskytovatel.

- Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. xx/xxxx ze dne 4. 6. 2020.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodla rada / rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ……………………. ze dne ………

| V Ostravě dne: |  | V Karlově Studánce dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Ing. Radka Chudová starostka obce |