Moravskoslezský kraj

Výbor sociální zastupitelstva kraje

V Ý P I S   Z   U S N E S E N Í

37. jednání výboru sociálního zastupitelstva kraje

konaného dne 5. 5. 2020

Výbor sociální zastupitelstva kraje

37/321

1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí žádost subjektu Armáda spásy v České republice, IČO 40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, o prodloužení termínu realizace projektu „Bezbariérový pohyb v areálu Domova Přístav, Ostrava Kunčičky – I. etapa“

2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít se subjektem Armáda spásy v České republice, IČO 40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02306/2019/SOC

3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí žádost subjektu Domov pro seniory Krnov, IČO 00846325, se sídlem Rooseveltova 2141/51, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, o prodloužení termínu realizace projektu „Modernizací výtahů ke zvýšení bezpečnosti při poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory Krnov“

4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít se subjektem Domov pro seniory Krnov, IČO 00846325, se sídlem Rooseveltova 2141/51, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02588/2019/SOC

5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí žádost subjektu Slezská diakonie, IČO 65468562, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, o prodloužení termínu realizace projektu „Klimatizace v Duhovém domě“

6. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít se subjektem Slezská diakonie, IČO 65468562, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02798/2019/SOC

7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí žádost subjektu Domov Vesna, příspěvková organizace, IČO 75154391, se sídlem Kpt. Jaroše 999, Lutyně, 735 14 Orlová, o prodloužení termínu realizace projektu „Elektromechanické pohony ke křídlovým dveřím“

8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít se subjektem Domov Vesna, příspěvková organizace, IČO 75154391, se sídlem Kpt. Jaroše 999, Lutyně, 735 14 Orlová, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04817/2019/SOC

9. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí žádost subjektu Charita Ostrava, IČO 44940998, se sídlem Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava - Vítkovice, o prodloužení termínu realizace projektu s názvem „Rekonstrukce azylového domu pro matky s dětmi sv. Zdislavy“ a o změně procentní spoluúčasti poskytovatele na uznatelných nákladech

10. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít se subjektem Charita Ostrava, IČO 44940998, se sídlem Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava - Vítkovice, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02811/2019/SOC

11. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí žádost subjektu Centrum Anabell, z. ú., IČO 26606518, se sídlem Masarykova 506, 602 00 Brno, o změnu procentní spoluúčasti poskytovatele na uznatelných nákladech

12. doporučuje

zastupitelstvu kraje

nevyhovět žádosti subjektu Centrum Anabell, z. ú., IČO 26606518, se sídlem Masarykova 506, 602 00 Brno, o změnu procentní spoluúčasti poskytovatele na uznatelných nákladech

Za správnost výpisu: Mgr. Gabriela Svobodová

V Ostravě dne 5. 5. 2020

Mgr. Martina Nováková, DiS.

předsedkyně výboru sociálního