ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 17

Datum konání: 3.9.2020

Materiál č.: 6/11

Název: Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Usnesení Výboru pro dopravu a chytrý region zastupitelstva Moravskoslezského kraje ze dne 18. 8. 2020

Předkladatel:

Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Irena Skalická, oddělení rozvoje chytrého regionu, odbor dopravy a chytrého regionu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 15/1252 ze dne 12.6.2017

č. 88/7687 ze dne 18.5.2020

č. 91/7893 ze dne 22.6.2020

č. 94/8176 ze dne 17.8.2020

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 14/1717 ze dne 12.12.2019

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

č. 16/1916 ze dne 4.6.2020

bere na vědomí

informaci o důvodech prolongace období realizace akce „Vysokorychlostní datová síť“, dle předloženého materiálu

rozhodlo

změnit usnesení č. 16/1916 bod 2) a 3) ze dne 4. 6. 2020, a to znění textu „pro období let 2021-2023“ na text „pro období let 2021-2025“, a dále znění textu „za předpokladu spolufinancování z evropských zdrojů nebo z jiných externích zdrojů“ na text „za předpokladu spolufinancování z evropských nebo jiných dotačních zdrojů“

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje, svým usnesením č. 16/1916 ze dne 4. 6. 2020 (materiál č. 6/7), mj. vzalo na vědomí informaci o stavu příprav realizace akce „Vysokorychlostní datová síť“ (dále jen „VDS“) dle předloženého materiálu.  Zároveň výše uvedeným usnesením zastupitelstvo kraje rozhodlo o rozsahu a způsobu financování realizace akce „VDS“ pro období let 2021-2023 a schválilo dlouhodobý závazek kraje na realizaci výše uvedené akce pro období let 2021-2023, v celkové předpokládané hodnotě 304.920 tis. Kč, za předpokladu spolufinancování z evropských zdrojů nebo z jiných externích zdrojů.

Schválený záměr realizace akce „VDS“ s ohledem na strategické priority kraje, představuje vybudování tzv. páteřní optické sítě, která zajistí propojení následujících organizací:

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje,

- Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace,

- Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace,

- Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace,

- Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace,

- Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, příspěvková organizace (včetně pracoviště Orlová),

- Nemocnice Třinec, příspěvková organizace.

Veškeré přípravné kroky akce „VDS“ byly finalizovány tak, aby byly podkladem pro zadávací dokumentaci k veřejné zakázce nadlimitního rozsahu, a to včetně stanovení předpokládané hodnoty „VDS“.

V návaznosti na očekávaný výpadek příjmů ze sdílených daní související s pandemickou situací, schválila rada kraje, svým usnesením č. 86/7563 ze dne 20. 4. 2020 „Opatření k řešení ekonomických dopadů COVID-19 na rozpočet kraje na rok 2020“ a uložila náměstkovi hejtmana kraje průběžnou revizi rozpočtu kraje na rok 2020. S ohledem na tuto situaci byl rovněž navržen způsob financování akce „VDS“, a to její realizace za předpokladu spolufinancování z evropských zdrojů nebo z jiných externích zdrojů, a zároveň rozložení dlouhodobého závazku dle předpokládaného finančního plnění v letech 2021-2023. Obezřetnost orgánů kraje k současné ekonomické situaci plně respektovala navržený způsob financování akce „VDS“.

Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době není naplněno usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1916 ze dne 4. 6. 2020, nejsou zajištěny finanční zdroje pro realizaci akce „VDS“, nebude předpokládaný realizační harmonogram dostačujícím obdobím realizace akce, odpovídající schválenému dlouhodobému závazku pro období let 2021-2023. Realizační přínosy „VDS“ jsou významné (eliminace bezpečnostních rizik formou provozování „VDS“ jako kritická infrastruktura, kompatibilita systémů - zabezpečení a zefektivnění toků informací uvnitř krajské korporace, zajištění dostupnosti informací pouze oprávněným osobám atd.), a proto je žádoucí prolongovat období realizace akce pro období let 2021-2025 a získat v tomto období evropské nebo jiné dotační zdroje.

S ohledem na výše uvedené, je zastupitelstvu kraje navrhováno vzít na vědomí informaci o důvodech prolongace realizace akce „VDS“, dle předloženého materiálu a doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 16/1916 bod 2) a 3) ze dne 4. 6. 2020, a to znění textu „pro období let 2021-2023“ na text „pro období let 2021-2025“, a dále text „za předpokladu spolufinancování z evropských zdrojů nebo z jiných externích zdrojů“ na text „za předpokladu spolufinancování z evropských nebo jiných dotačních zdrojů“.

Dopad na rozpočet kraje:

Pro rok 2020 je v rozpočtu kraje alokována na akci „VDS“ částka ve výši 64,38 tis. Kč, a to za účelem možnosti zajištění příkazní smlouvy (objednávky) k přípravě a administraci zadávacího řízení v souladu s uzavřenou Rámcovou dohodou na poskytování komplexních právních služeb a právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení ev.č. 03711/2017/KŘ ze dne 12. 10. 2017 a Dodatku č. 1 k této Rámcové dohodě ze dne 20. 11. 2018, se subjektem MT Legal s.r.o., advokátní kancelář.

Předloženým materiálem nevzniká dopad na rozpočet kraje v roce 2020. Finanční prostředky ve výši 7.079 tis. Kč, které představují předpokládaný minimální 15% podíl spolufinancování pomocí vlastních zdrojů kraje jsou nárokovány v rámci přípravy návrhu rozpočtu kraje na rok 2021. Zbývající část prostředků na předpokládaný podíl kraje bude nárokována v rámci aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje pro další léta.

V případě získání finanční spoluúčasti z EU nebo jiných dotačních zdrojů bude rozložení dlouhodobého závazku ve výši 304.920 tis. Kč v jednotlivých letech upřesněno, a to dle již konkrétních podmínek dotační výzvy.

Materiál byl projednán na 28. jednání Výboru pro dopravu a chytrý region zastupitelstva Moravskoslezského kraje, konaném dne 18. 8. 2020, výpis z usnesení je uveden v příloze č. 1 předloženého materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	94

Datum konání:	17.8.2020

Materiál č.:		6/13

Název:		Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje

Číslo usnesení: 	94/8176

- Rada kraje

k usnesením rady kraje

č. 15/1252 ze dne 12.6.2017

č. 88/7687 ze dne 18.5.2020

č. 91/7893 ze dne 22.6.2020

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 14/1717 ze dne 12.12.2019

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

- č. 16/1916 ze dne 4.6.2020

bere na vědomí

informaci o důvodech prolongace období realizace akce „Vysokorychlostní datová síť“, dle předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit usnesení č. 16/1916 bod 2) a 3) ze dne 4. 6. 2020, a to znění textu „pro období let 2021-2023“ na text „pro období let 2021-2025“, a dále znění textu „za předpokladu spolufinancování z evropských zdrojů nebo z jiných externích zdrojů“ na text „za předpokladu spolufinancování z evropských nebo jiných dotačních zdrojů“

ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů č. 1) a č. 2) tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

Termín: 3. 9. 2020