DODATEK č. 3

Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 04889/2016/RRC ze dne 23. 9. 2016

(dále jen „dodatek“)

# I.
SMLUVNÍ STRANY

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# obec Metylovice

se sídlem:	Metylovice 495, 739 49 Metylovice

zastoupena:	Ing. Lukášem Halatou, starostou

IČ:	00535991

DIČ:	CZ00535991

bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., č. ú.: 27-3599820227/0100

(dále jen „příjemce“)

# II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 23. 9. 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04889/2016/RRC (dále jen „smlouva“), dne 16. 5. 2018 dodatek č. 1 ke smlouvě a dne 28. 6. 2019 dodatek č. 2 ke smlouvě.

- Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce 
o prodloužení doby realizace projektu, o prodloužení lhůty pro předložení dokladu od Řídícího orgánu nebo kolaudačního rozhodnutí a o rozšíření okruhu programů, do nichž může příjemce předložit projekt, jehož součástí bude projektová dokumentace spolufinancovaná z dotace poskytnuté na realizaci projektu „Cyklostezka Metylovice“ v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016“.

# III.
ZMĚNA SMLOUVY

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 31. 12. 2020“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 12. 2021“.

- V článku V odst. 3 písm. h) smlouvy se text „a to nejpozději do 21. 1. 2021“ nahrazuje textem „a to nejpozději do 21. 1. 2022“.

- V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text před středníkem nahrazuje takto:

„zpracovat k 31. 12. 2016, 31. 12. 2017, 31. 12. 2018, 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020 průběžné vyúčtování realizace projektu a předložit je spolu s kopiemi účetních dokladů vztahujících se uznatelným nákladům projektu a týkajících se dotace, včetně dokladů o jejich úhradě poskytovateli nejpozději do 15. 1. následujícího kalendářního roku;“.

- V článku V odst. 3 písm. p) smlouvy se text před středníkem nahrazuje takto:

„předložit vlastním jménem projekt, jehož součástí bude projektová dokumentace financovaná z dotace poskytnuté dle této smlouvy, do programu na národní či evropské úrovni;“.

- V článku V odst. 3 písm. q) smlouvy se text „nejpozději do 31. 12. 2020“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 12. 2023“.

- V článku V odst. 3 písm. r) smlouvy se text „Řídícím orgánem programu EU“ nahrazuje textem „Řídícím orgánem příslušného programu“ a text „Řídící orgán programu EU“ nahrazuje textem „Řídící orgán příslušného programu“.

- Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2021,“.

# IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.

- Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. xx/xxxx ze dne 
3. 9. 2020.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada/rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ... ze dne ....

| V Ostravě dne: |  | V Metylovicích dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Ing. Lukáš Halata starosta |