DODATEK č. 1

Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 07763/2019/RRC ze dne 27. 11. 2019

(dále jen „dodatek“)

# I.
SMLUVNÍ STRANY

- Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

- Obec Háj ve Slezsku

se sídlem: 	Antonína Vaška 86, 747 92 Háj ve Slezsku

zastoupena: 	Karlem Palovským, starostou

IČO: 	00300021

DIČ: 	CZ00300021

bankovní spojení: 	Česká národní banka

číslo účtu: 	94-2318821/0710

(dále jen „příjemce“)

# II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 27. 11. 2019 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 07763/2019/RRC (dále jen „smlouva“).

- Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce o prodloužení doby realizace projektu „Projektová dokumentace cyklostezky Háj ve Slezsku (Lhota) - Mokré Lazce“ v rámci programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“.

# III.
ZMĚNA SMLOUVY

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 11. 2020“ nahrazuje textem „nejpozději do 28. 2. 2021“.

- V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „zpracované k 31. 12. 2019“ nahrazuje textem „zpracované k 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020 nejpozději do 15. 1. následujícího kalendářního roku“.

- V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 31. 12. 2020“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 3. 2021“.

- Článek V odst. 3 písm. n) smlouvy se nahrazuje takto:

„n)	nepřevést realizaci projektu na jiný právní subjekt,

o)	po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezcizit majetek pořízený nebo technicky zhodnocený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě této smlouvy,“

- V článku V odst. 3 smlouvy se dosavadní písm. o) – q) nově označují jako písm. p) – r).

- Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 20. 4. 2019 do 28. 2. 2021,“.

# IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.

- Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ……… ze dne 
3. 9. 2020.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ………… ze dne ………… 2020.

| V Ostravě dne: |  | V …………………. dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Karel Palovský starosta obce |