DODATEK č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 06215/2019/RRC

I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

- se sídlem: 	28. října 117, 702 18 Ostrava

- zastoupen:

- IČO:	70890692

- DIČ:	CZ70890692

- bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

- číslo účtu:	1650676349/0800

- (dále jen „poskytovatel“)

- Slezské zemské dráhy, o.p.s.

- se sídlem:	č.p. 15, 793 99 Bohušov

- zastoupen: 	Ing. Ludvíkem Semerákem, ředitelem

- IČO: 	26819856

- bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.

- číslo účtu: 	107-3876440207/0100

- (dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 16. 10. 2019 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 06215/2019/RRC (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace projektu „Oprava parní úzkorozchodné lokomotivy“.

- Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce dotace týkající se změn výše částek u některých položek nákladového rozpočtu a termínu ukončení realizace projektu, a to v návaznosti na nedostatečnou personální kapacitu dodavatele provádějícího opravy a časovou prodlevu, které vznikly v důsledku zavedených opatření proti šíření koronaviru na celostátní úrovni.

III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

- V čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se datum „30. 9. 2020“ nahrazuje datem „27. 10. 2020“.

- V čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se období „od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020“ nahrazuje obdobím „od 1. 1. 2020 do 27. 10. 2020“.

- Příloha č. 1 smlouvy – Nákladový rozpočet projektu se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž 2 obdrží poskytovatel a 1 příjemce.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je nákladový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede v souladu se zákonem poskytovatel.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má poskytovatel souhlas zastupitelstva kraje udělený usnesením č. ……… ze dne …………

| V Ostravě dne ……………… |  | V …………………… dne ……………… |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Ing. Ludvík Semerák ředitel |