ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 3

Datum konání: 17.3.2021

Materiál č.: 7/11

Název: Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s městem Krnov

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o prodloužení termínu čerpání dotace

Příloha č. 2 - Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

Příloha č. 3 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Příloha č. 4 - Výpis z usnesení výboru pro dopravu

Předkladatel:

Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Procházka, odbor dopravy

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 12/687 ze dne 15.3.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/965 ze dne 13.9.2018

č. 12/1404 ze dne 13.6.2019

  - bere na vědomí

žádost města Krnov o prodloužení časové použitelnosti dotace na projekt „Oprava komunikace a přilehlých chodníků, ul. Chářovské v Krnově“ a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté městu Krnov, IČO 00296139, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 9/965 ze dne 13. 9. 2018 a č. 12/1404 ze dne 13. 6. 2019, na projekt „Oprava komunikace a přilehlých chodníků, ul. Chářovské v Krnově“, z „od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2021“ na „od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2021“, dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01226/2020/DSH, s městem Krnov, IČO 00296139, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace a změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Smyslem materiálu je předložit zastupitelstvu kraje žádost města Krnov o prodloužení časové použitelnosti dotace na projekt „Oprava komunikace a přilehlých chodníků, ul. Chářovské v Krnově“ a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (viz příloha č. 1), jakož i doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit časovou použitelnost předmětné dotace.

Zastupitelstvo kraje usneseními č. 9/965 ze dne 13. 9. 2018 a č. 12/1404 ze dne 13. 6. 2019 rozhodlo o poskytnutí účelové dotace městu Krnov na opravu komunikace a přilehlých chodníků, ul. Chářovské v Krnově, v maximální výši 12.000.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2021. Následně dne 30. 4. 2020 byla mezi Moravskoslezským krajem a městem Krnov uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, s evidenčním číslem 1226/2020/DSH (viz příloha č. 3), dále jen „Smlouva“.

Projekt „Oprava komunikace a přilehlých chodníků, ul. Chářovské v Krnově“ je realizován v návaznosti na předání této komunikace z majetku Moravskoslezského kraje do majetku města Krnov. Důvodem žádosti o prodloužení časové použitelnosti dotace ze strany města Krnov je skutečnost, že se na město Krnov obrátil samotný zhotovitel stavebních prací o prodloužení realizace díla v důsledku pandemické situace COVID-19 a nepříznivých klimatických podmínek, které způsobují značné zdržení stavebních prací. Jelikož je město Krnov ochotno zhotoviteli vyjít vstříc a prodloužit termín pro realizaci díla, obrátilo se na Moravskoslezský kraj s žádostí o prodloužení časové použitelnosti dotace.

Na základě výše uvedených skutečností navrhuje odbor dopravy rozhodnout o prodloužení časové použitelnosti schválené dotace do 31. 10. 2021.

V případě rozhodnutí o prodloužení časové použitelnosti bude s příjemcem dotace uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace a změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, viz příloha č. 2.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:	12

Datum konání:	15.03.2021

Materiál č.:		7/3

Název:		Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s městem Krnov

Číslo usnesení: 12/687

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/965 ze dne 13.9.2018

č. 12/1404 ze dne 13.6.2019

  - bere na vědomí

žádost města Krnov o prodloužení časové použitelnosti dotace na projekt „Oprava komunikace a přilehlých chodníků, ul. Chářovské v Krnově“ a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté městu Krnov, IČO 00296139, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 9/965 ze dne 13. 9. 2018 a č. 12/1404 ze dne 13. 6. 2019, na projekt „Oprava komunikace a přilehlých chodníků, ul. Chářovské v Krnově“, z „od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2021“ na „od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2021“, dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01226/2020/DSH, s městem Krnov, IČO 00296139, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace a změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. a návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Radek Podstawka

Termín: 17. 3. 2021