ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 3

Datum konání: 17.3.2021

Materiál č.: 9/12

Název: Návrh na uzavření dohody o narovnání a dodatků ke smlouvám v rámci Programů na podporu přípravy projektové dokumentace

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost Morávka

Příloha č. 2 - Smlouva Morávka

Příloha č. 3 - Návrh Dohody o narovnání Morávka

Příloha č. 4 - Žádost Třemešná

Příloha č. 5 - Smlouva Třemešná

Příloha č. 6 - Dodatek č. 1 Třemešná

Příloha č. 7 - Návrh Dodatku č. 2 Třemešná

Příloha č. 8 - Žádost Staré Hamry

Příloha č. 9 - Smlouva Staré Hamry

Příloha č. 10 - Návrh Dodatku č. 1 Staré Hamry

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Pavla Tichá, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2098 ze dne 23.6.2016

č. 3/177 ze dne 16.3.2017

č. 12/1446 ze dne 13.6.2019

č. 12/1451 ze dne 13.6.2019

č. 2/21 ze dne 17.12.2020

k usnesení rady kraje

č. 85/6820 ze dne 8.12.2015

č. 4/257 ze dne 22.12.2016

č. 55/4923 ze dne 29.1.2019

č. 10/567 ze dne 22. 2. 2021

bere na vědomí

žádosti

- obce Morávka, IČO 00296945, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- obce Třemešná, IČO 00296414, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- obce Staré Hamry, IČO 00297241, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

rozhodlo

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019

rozhodlo

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04646/2016/RRC s obcí Morávka, IČO 00296945, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01717/2017/RRC s obcí Třemešná, IČO 00296414, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04163/2019/RRC s obcí Staré Hamry, IČO 00297241, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

rozhodlo

dofinancovat dotační program „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 72.100 Kč

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 20/2098 (materiál č. 10/16) ze dne 23. 6. 2016 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016 (dále jen „PPD 2016“) dotaci mimo jiné obci Morávka, na realizaci projektu „Zpracování projektové dokumentace a žádosti na projekt rozšíření rozvodných sítí pitné vody v obci Morávka“, Smlouva č. 04646/2016/RRC ze dne 21. 9. 2016 (příloha č. 2). Na základě uzavřené smlouvy byl projekt zrealizován a rovněž bylo v řádném termínu podáno jeho závěrečné vyúčtování.

Dle podmínek PPD 2016 a rovněž dle příslušných ustanovení Smlouvy, měl příjemce povinnost předložit vlastním jménem projekt, jehož součástí je projektová dokumentace (dále jen „PD“), financovaná z dotace poskytnuté dle této Smlouvy, do Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Životní prostředí nebo do Programu rozvoje venkova. Pokud nebyla vyhlášena adekvátní výzva v rámci uvedených programů, měl příjemce povinnost realizovat projekt vlastními prostředky. Současně byl příjemce povinen poskytovateli doložit do 31. 12. 2020 doklad od Řídícího orgánu příslušného programu, že žádost o spolufinancování, včetně podpořené PD, splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti, nebo předložit kolaudační souhlas v případě, že projekt byl realizován vlastními prostředky příjemce.

Obec Morávka realizovala projektový záměr na vlastní náklady a dne 11. 11. 2020 podala žádost o vydání kolaudačního souhlasu, jejíž kopii rovněž obec zaslala poskytovateli na vědomí, s přesvědčením, že kolaudační souhlas bude moci do 31. 12. 2020 doložit, a splnit tak povinnost vyplývající ze smlouvy. Jelikož však došlo k drobné změně stavby před dokončením, stavební úřad kolaudační souhlas nevydal, neboť dle jeho názoru povaha změny vyžaduje, aby obec Morávka požádala o povolení změny stavby před jejím dokončením. Kolaudace je plánována až v průběhu roku 2021.

Z tohoto důvodu obec dne 14. 1. 2021 požádala o zmírnění podmínek Programu a prodloužení lhůty pro předložení kolaudačního rozhodnutí (resp. kolaudačního souhlasu) do 31. 12. 2022. Kolaudační souhlas slouží poskytovateli jako potvrzení toho, že projektový záměr, kde na vypracování PD byla poskytnuta dotace v rámci PPD 2016, byl zrealizován. Zde projektový záměr zrealizován byl, pouze s drobnou změnou, která bude následně řešena při projednávání žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením a žádosti o kolaudační souhlas.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/177 (materiál č. 9/23) ze dne 16. 3. 2017 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017 (dále jen „PPD 2017“) dotaci mimo jiné obci Třemešná, na realizaci projektu „ČOV Třemešná“, Smlouva č. 01717/2017/RRC ze dne 20. 6. 2017 (příloha č. 5).

Následně zastupitelstvo kraje dne 13. 6. 2019 usnesením č. 12/1451 (materiál č. 9/22) rozhodlo o zmírnění podmínek PPD 2017 a o prodloužení termínu ukončení realizace tohoto projektu do 31. 12. 2020.

Na základě uzavřené smlouvy a dodatku byl projekt zrealizován a rovněž bylo v řádném termínu podáno jeho závěrečné vyúčtování.

Dle podmínek PPD 2017 a rovněž dle příslušných ustanovení Smlouvy, má příjemce povinnost předložit vlastním jménem projekt, jehož součástí je PD, financovaná z dotace poskytnuté dle této Smlouvy do Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Životní prostředí nebo do programů INTERREG V-A Česká republika – Polsko nebo INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika. Pokud by nebyla vyhlášena adekvátní výzva v rámci uvedených programů, má příjemce povinnost realizovat projekt vlastními prostředky. Současně je příjemce povinen poskytovateli doložit do 31.12.2021 doklad od Řídícího orgánu příslušného programu, že žádost o spolufinancování, včetně podpořené PD, splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti, nebo předložit kolaudační souhlas v případě, že projekt byl realizován na vlastní náklady příjemce.

Obec Třemešná požádala (příloha č. 4) o zmírnění podmínek PPD 2017, a to o prodloužení lhůty k předložení výše uvedených dokladů do 31. 12. 2024, důvodem pro toto prodloužení je zejména výše uvedená prodloužená realizace projektu přípravy PD. Obec také požádala o rozšíření možnosti předložit žádost o spolufinancování také do národních dotačních titulů (dále jen „NDT“). Důvodem pro rozšíření okruhu o NDT je zvýšení šancí obce na získání podpory pro realizaci svého projektového záměru. Od roku 2018 je možnost předložit projektový záměr i v rámci NDT součástí okruhu podpory.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 12/1446 (materiál č. 9/17) ze dne 13. 6. 2019 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019 (dále jen „PPD 2019“) dotaci mimo jiné obci Staré Hamry, na realizaci projektu „Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Staré Hamry“, Smlouva č. 04163/2019/RRC ze dne 26. 8. 2019 (příloha č. 9).

Obec Staré Hamry požádala ve své žádosti (příloha č. 8) o prodloužení termínu realizace projektu, a to do 30. 6. 2022. Důvodem pro tuto žádost je složitost majetkoprávních jednání – majetkový převod pozemků na nového vlastníka z důvodu úmrtí původního vlastníka, jednání o souhlasu s provedením stavby s novými vlastníky apod.

Ze zaměření Programů na podporu přípravy projektové dokumentace, jejichž nedílnou a důležitou součástí jsou majetkoprávní vypořádání, která jsou zejména u liniových nebo plošně rozsáhlých infrastrukturních staveb velmi složitá a zdlouhavá, vyplývá, že možnost příjemce dotace ovlivnit délku realizace projektu při těchto komplikacích je omezená a není výjimkou, že je nutné realizaci projektu prodloužit. V opačném případě bude příjemce nucen ukončit projekt bez dosažení stanoveného cíle, a tedy bude mít za povinnost poskytnutou dotaci vrátit.

Obec rovněž s ohledem na prodloužení realizace projektu požádala také o prodloužení lhůty k doložení dokladu od Řídícího orgánu podporovaných programů, že žádost o spolufinancování, včetně podpořené PD, splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti, a to do 31. 12. 2024.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit zmírnění podmínek programů na podporu přípravy projektové dokumentace a uzavřít dohodu o narovnání a dodatky ke Smlouvám, které byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním (přílohy č. 3, 7 a 10).

Navrhované změny neovlivní účelová určení, celkové výše poskytnutých dotací ani stanovené procentuální podíly spoluúčastí dotací na celkových uznatelných nákladech projektů.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	10

Datum konání:	22. 2. 2021

Materiál č.:		9/11

Název:		Návrh na uzavření dohody o narovnání a dodatků ke smlouvám v 
           		rámci Programů na podporu přípravy projektové dokumentace

Číslo usnesení:	10/567

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 85/6820 ze dne 8.12.2015

č. 4/257 ze dne 22.12.2016

č. 55/4923 ze dne 29.1.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2098 ze dne 23.6.2016

č. 3/177 ze dne 16.3.2017

č. 12/1446 ze dne 13.6.2019

č. 12/1451 ze dne 13.6.2019

č. 2/21 ze dne 17.12.2020

bere na vědomí

žádosti

- obce Morávka, IČO 00296945, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- obce Třemešná, IČO 00296414, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- obce Staré Hamry, IČO 00297241, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04646/2016/RRC s obcí Morávka, IČO 00296945, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01717/2017/RRC s obcí Třemešná, IČO 00296414, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04163/2019/RRC s obcí Staré Hamry, IČO 00297241, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat dotační program „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 72.100 Kč

schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje – třída 6 |
| --- |
| na § 3636 - | Územní rozvoj | o | 72,1 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 |
| na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | o | 72,1 tis. Kč |

ukládá

náměstkovi hejtmana

předložit žádosti dle bohu 1 a návrhy dle bodů 2, 3 a 4 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 17. 3. 2021