DOHODA O NAROVNÁNÍ

I.

Smluvní strany

# MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# obec morávka

se sídlem:	Morávka 599, 739 04 Morávka

zastoupeno:	Mgr. Gabrielou Daňkovou, starostkou

IČ:	00296945

DIČ:	CZ00296945

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu:	1682041399/0800

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 21. 9. 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 04646/2016/RRC (dále jen „smlouva“).

- Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu s názvem „Zpracování projektové dokumentace a žádosti o dotaci na projekt rozšíření rozvodných sítí pitné vody v obci Morávka“ (dále jen „projekt“) realizovaného v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016“ (dále jen „PPD 2016“).

- Dle podmínek PPD 2016 a rovněž dle příslušných ustanovení Smlouvy, měl příjemce povinnost předložit vlastním jménem projekt, jehož součástí je projektová dokumentace (dále jen „PD“), financovaná z dotace poskytnuté dle této Smlouvy, do Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Životní prostředí nebo do Programu rozvoje venkova. Pokud nebyla vyhlášena adekvátní výzva v rámci uvedených programů, měl příjemce povinnost realizovat projekt vlastními prostředky. Současně byl příjemce povinen poskytovateli doložit do 31. 12. 2020 doklad od Řídícího orgánu příslušného programu, že žádost o spolufinancování, včetně podpořené PD, splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti, nebo předložit kolaudační rozhodnutí v případě, že projekt byl realizován na vlastní náklady příjemce.

- Příjemce realizoval projektový záměr na vlastní náklady a dne 11. 11. 2020 podal žádost o vydání kolaudačního souhlasu, jejíž kopii rovněž zaslal poskytovateli na vědomí, s přesvědčením, že kolaudační souhlas bude moci do 31. 12. 2020 doložit, a splnit tak povinnost vyplývající ze smlouvy. Jelikož však došlo k drobné změně stavby před dokončením, stavební úřad kolaudační souhlas nevydal, neboť dle jeho názoru povaha změny vyžaduje, aby příjemce požádal o povolení změny stavby před jejím dokončením. Kolaudace je plánována až v průběhu roku 2021.

- Z tohoto důvodu obec dne 14. 1. 2021 požádala o zmírnění podmínek Programu a prodloužení lhůty pro předložení kolaudačního rozhodnutí (resp. kolaudačního souhlasu) do 31. 12. 2022. Kolaudační souhlas slouží poskytovateli jako potvrzení toho, že projektový záměr, kde na vypracování PD byla poskytnuta dotace v rámci PPD 2016, byl zrealizován. Zde projektový záměr zrealizován byl, pouze s drobnou změnou, která bude následně řešena při projednávání žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením a žádosti o kolaudační souhlas.

III.

Narovnání

- Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro doložení kolaudačního rozhodnutí (31. 12. 2020) nepovažují za porušení smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že za termín pro doložení kolaudačního rozhodnutí se považuje datum 31. 12. 2022.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 3 písm. q) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně.

- Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží dvě a příjemce jedno vyhotovení.

- Dohoda bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………….. ze dne 17. 3. 2021.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodla rada/rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ………….. ze dne …. .

| za poskytovatele |  | za příjemce Mgr. Gabriela Daňková starostka |
| --- | --- | --- |