ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 3

Datum konání: 17.3.2021

Materiál č.: 11/5

Název: Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost Slezská diakonie

Příloha č. 2 - Smlouva Slezská diakonie

Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 Slezská diakonie

Příloha č. 4 - Výpis z usnesení Výboru sociálního zastupitelstva kraje ze dne 9.2.2021

Předkladatel:

Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Daniela Vágnerová, oddělení ekonomické, odbor sociálních věcí

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/604 ze dne 22. 2. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1993 ze dne 4. 6. 2020

- bere na vědomí

žádost subjektu Slezská diakonie, IČO 65468562, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01  Český Těšín, o prodloužení doby realizace projektu „Modernizace výtahu v domově pro seniory - dostupnost a bezpečnost všem“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- rozhodlo

povolit výjimku z podmínek dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje usnesením č. 75/6865 ze dne 25. 11. 2019, příjemci dotace Slezská diakonie, IČO 65468562, dle předloženého materiálu

- rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02356/2020/SOC ze dne 15. 7. 2020 se subjektem Slezská diakonie, IČO 65468562, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu „Modernizace výtahu v domově pro seniory - dostupnost a bezpečnost všem“ z 30. 6. 2021 na 30. 11. 2021, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 16/1993 ze dne 4. 6. 2020 rozhodlo o poskytnutí účelové investiční dotace subjektu Slezská diakonie, IČO 65468562, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01  Český Těšín (dále jen „Slezská diakonie“) na realizaci projektu s názvem „Modernizace výtahu v domově pro seniory - dostupnost a bezpečnost všem“ v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020“, kde je doba realizace stanovena od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021.

Se subjektem Slezská diakonie byla dne 15. 7. 2020 uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02356/2020/SOC, viz příloha č. 2 předloženého materiálu (dále jen „Smlouva“), která nabyla účinnosti dne 15. 7. 2020. Finanční prostředky byly subjektu odeslány na bankovní účet dne 6. 8. 2020.

Dne 21. 1. 2021 se na Krajský úřad Moravskoslezského kraje obrátila ředitelka Slezské diakonie Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D., se žádostí o prodloužení ukončení realizace projektu z původního termínu 30. 6. 2021 na termín 30. 11. 2021. Svou žádost zdůvodňuje tím, že projektové aktivity sice byly zahájeny přípravou podkladů k realizaci projektu v červenci 2020, nicméně náročná covidová situace v domově pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka neumožnila podnikat další potřebné kroky. Domov pro seniory čelil zvládnutí situace v rámci onemocnění klientů i zaměstnanců, služba byla několik měsíců v přísném karanténním režimu (zákaz návštěv, zákaz vycházení) a kapacitně ani organizačně nebylo možno řešit konkrétní aktivity projektu (viz příloha č. 1 předloženého materiálu).

Na základě výše uvedených skutečností je zastupitelstvu kraje předkládán návrh povolit výjimku z podmínek Programu, a to konkrétně z ustanovení čl. VII odst. 10 podmínek Programu a s organizací Slezská diakonie, uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jenž v čl. V. upravuje dobu realizace Projektu včetně termínu pro předložení závěrečného vyúčtování.

Výbor sociální zastupitelstva kraje na svém zasedání dne 9. 2. 2021 projednal žádost Slezské diakonie a usnesením č. 2/29 doporučil uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace (viz příloha č. 4 předloženého materiálu).

Pokud zastupitelstvo kraje rozhodne o změně časové použitelnosti na období od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2021, bude se subjektem Slezská diakonie uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, viz příloha č. 3 předloženého materiálu. Návrh dodatku byl zpracován ve spolupráci s odborem právním a organizačním krajského úřadu.

Stanovisko předkladatele

Na základě výše uvedených skutečností doporučuje předkladatel zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 02356/2020/SOC dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	10

Datum konání:	22. 2. 2021

Materiál č.:	11/3

Název:	Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Číslo usnesení:	10/604

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1993 ze dne 4.6.2020

1. bere na vědomí

žádost subjektu Slezská diakonie, IČO 65468562, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, o prodloužení doby realizace projektu „Modernizace výtahu v domově pro seniory - dostupnost a bezpečnost všem“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

povolit výjimku z podmínek dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje usnesením č. 75/6865 ze dne 25. 11. 2019, příjemci dotace Slezská diakonie, IČO 65468562, dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02356/2020/SOC ze dne 15. 7. 2020 se subjektem Slezská diakonie, IČO 65468562, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu „Modernizace výtahu v domově pro seniory - dostupnost a bezpečnost všem“ z 30. 6. 2021 na 30. 11. 2021, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu 2 a 3 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k povolení výjimky a rozhodnutí

Zodp.: Bc. Jiří Navrátil, MBA

Termín: 17. 3. 2021