# Moravskoslezský kraj

# Výbor pro dopravu zastupitelstva kraje

# USNESENÍ

z 30. jednání výboru pro dopravu zastupitelstva Moravskoslezského kraje, konaného dne 13. 9. 2016

Výbor pro dopravu zastupitelstva kraje

| 30/184 |  |
| --- | --- |
| 1) | bere na vědomí žádost města Bílovec o rozšíření rozsahu účelu využití dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu |
| 2) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit účelové určení dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Bílovec, IČO 00297755, o jejímž poskytnutí rozhodlo svým usnesením č. 20/2059 ze dne 23. 6. 2016, z „Rekonstrukce ulice B. Němcové v Bílovci“ na „Rekonstrukce ulice B. Němcové v Bílovci, včetně rekonstrukce části ul. Jeremenkova“ a časovou použitelnost této dotace z „od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017“ na „od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2017“, dle předloženého materiálu |
| 3) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03230/2016/DSH, s městem Bílovec, IČO 00297755, jehož předmětem je změna účelového určení dotace, změna časové použitelnosti dotace a změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, dle předloženého materiálu |