# Moravskoslezský kraj

# Výbor pro dopravu zastupitelstva kraje

# USNESENÍ

z 26. jednání výboru pro dopravu zastupitelstva Moravskoslezského kraje, konaného dne 16. 2. 2016

Výbor pro dopravu zastupitelstva kraje

| 26/157 |  |
| --- | --- |
| 1) | bere na vědomí žádost města Bílovec o prodloužení časové použitelnosti dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu |
| 2) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté městu Bílovec, IČ 00297755, na základě smlouvy ev. č. 00082/2013/DSH ve znění pozdějších dodatků, na přípravu stavby „Rekonstrukce ulice B. Němcové v Bílovci vedoucí k areálu Integrovaného výjezdového centra Bílovec, včetně vybudování parkovacích míst s touto stavbou souvisejících“ do úrovně zajištění oprávnění k realizaci stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby, z „od 1. 1. 2013 do 1. 3. 2016“ na „od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2016“, dle předloženého materiálu |
| 3) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00082/2013/DSH, s městem Bílovec, IČ 00297755, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace a změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, dle předloženého materiálu |