ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 4

Datum konání: 17.6.2021

Materiál č.: 9/2

Název: Návrh na změnu výše a doby profinancování a kofinancování projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Lenka Hajdučková, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3434 ze dne 29.5.2018

č. 3/128 ze dne 30.11.2020

č. 19/1134 ze dne 31. 5. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/839 ze dne 14.6.2018

č. 10/1127 ze dne 13.12.2018

č. 2/56 ze dne 17.12.2020

rozhodlo

změnit v bodě 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 8/839 ze dne 14. 6. 2018 ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1127 ze dne 13. 12. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ z „4.600.000 Kč“ na „5.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

rozhodlo

změnit v bodě 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 8/839 ze dne 14. 6. 2018 ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 2/56 ze dne 17. 12. 2020 dobu profinancování a kofinancování projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ z „2018 2021“ na „2018–2022“ dle předloženého materiálu

rozhodlo

změnit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 8/839 ze dne 14. 6. 2018 ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 2/56 ze dne 17. 12. 2020 dobu zajištění udržitelnosti projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ z „2021–2025“ na „2022–2026“ dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů. Obsahem projektu Chráněné bydlení organizace Sagapo II je vybudování skupinové domácnosti pro 3 osoby s mentálním postižením v Bruntále (vybudování služby chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením).

Žádost o finanční podporu k projektu byla předložena do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu. Po provedeném hodnocení poskytovatel vyhodnotil tento projekt jako způsobilý k financování. Vzhledem k nedostatečné alokaci ve výzvě byl projekt zařazen mezi náhradní projekty do zásobníku projektů. Po navýšení alokace ve výzvě byla dne 2. 11. 2020 vydána pro tento projekt Registrace a rozhodnutí akce (dále jen „Rozhodnutí“) vč. Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Podmínky“), které jsou přílohami tohoto materiálu.

Předčasná realizace projektu byla zahájena v roce 2018 koupí objektu pro vytvoření chráněného bydlení. Vzhledem k tomu, že byla alokace ve výzvě vyčerpána, další aktivity v realizaci projektu byly odloženy až do doby vydání právního aktu. „Rozhodnutí“ bylo vydáno až 2. 11. 2020.

V současné době je připravována dokumentace pro zahájení výběrových řízení, která jsou v rámci realizace projektu plánována. Protože v rámci projektu je k dispozici pouze dokumentace pro ohlášení stavby, je nutné zajistit aktualizaci této projektové dokumentace a následné provedení autorského dozoru. Tyto položky za cca 160.tis Kč, ale v rámci projektu nebyly plánovány.

Zastupitelstvo kraje svými usneseními č. 10/1127 ze dne 13. 12. 2018 rozhodlo změnit výši profinancování a kofinancování projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ z „4.000.000,00 Kč“ na „4.600.000,00 Kč“. Následně zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 2/56 ze dne 17. 12. 2020 rozhodlo změnit dobu profinancování a kofinancování z 2018-2020“ na „2018-2021“ a změnit dobu zajištění udržitelnosti projektu z „2020-2024“ na „2021-2025.

Vzhledem k uvedenému a aktuálnímu vývoji cen za služby TDS, BOZP, stavební práce a vybavení, bude nutné profinancování a kofinancování projektu navýšit o cca 412 tis. Kč. a prodloužit realizaci projektu do roku 2022 a také prodloužit dobu zajištění udržitelnosti projektu do roku 2026.

Aktuální struktura financování projektu:

| Celkové předpokládané náklady projektu | 5.000.000,00 Kč |
| --- | --- |
| Celkové způsobilé náklady projektu | 4.586.756,96 Kč |
| Dotace z ERDF a SR (90 %, profinancování) | 4.128.081,26 Kč |
| Podíl Moravskoslezského kraje (10 %, kofinancování) | 458.675,70 Kč |
| Nezpůsobilé výdaje | 413.243,04 Kč |

Poměr způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu se může v průběhu samotné realizace změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Dopad na rozpočet kraje

Na přípravu a realizaci projektu bylo do konce roku 2020 vynaloženo 2.948,85 tis. Kč. V rozpočtu na rok 2021 je alokována částka 1.638,29 tis. Kč. Finanční prostředky na navýšení profinancování a kofinancování projektu budou zajištěny rozpočtovým opatřením po rozhodnutí zastupitelstva kraje z prostředků určených na přípravu projektů v roce 2021.

Na základě výše uvedeného rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje změnit výši a délku profinancování a kofinancování projektu dle navrhovaných usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:	19

Datum konání:	31. 5. 2021

Materiál č. 		9/6

Název: 		Návrh na změnu výše a doby profinancování a kofinancování projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“

Číslo usnesení: 19/1134

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3434 ze dne 29.5.2018

č. 3/128 ze dne 30.11.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/839 ze dne 14.6.2018

č. 10/1127 ze dne 13.12.2018

č. 2/56 ze dne 17. 12. 2020

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 8/839 ze dne 14. 6. 2018 ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1127 ze dne 13. 12. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ z „4.600.000 Kč“ na „5.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 8/839 ze dne 14. 6. 2018 ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 2/56 ze dne 17. 12. 2020 dobu profinancování a kofinancování projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ z „2018-2021“ na „2018–2022“ dle předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 8/839 ze dne 14. 6. 2018 ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 2/56 ze dne 17. 12. 2020 dobu zajištění udržitelnosti projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ z „2021–2025“ na „2022–2026“ dle předloženého materiálu

ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1-3 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 17. 6. 2021