|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 7 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy a navazujících provozních ploch Letiště Leoše Janáčka Ostrava  | **Číslo akce** | 5954 |
|  |
| **Paragraf** | 2251 | Letiště |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 6121 | Budovy, haly a stavby |  |

 |
|  |
| Schválený rozpočet 2021 na stejnou (obdobnou) akci | v tis. Kč | 50 000,00 |
| Upravený rozpočet k 05/2021 na stejnou (obdobnou) akci | v tis. Kč | 50 062,51 |
| **Návrh upraveného rozpočtu k 06/2021 na akci** | **v tis. Kč** | **27 360,51** |
| Celkové výdaje na akci | v tis. Kč | 2 981 489,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:** | 2682/2019/003 ZK č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Poslední rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy, pojezdových drah a dalších pohybových ploch na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově proběhla v roce 1984. Současný stav letištních pohybových ploch je natolik nepříznivý, že objektivně ohrožuje další významnější nárůst provozu na letišti, zejména těžkých letadel (nákladních i pasažérských). Samotná vzletová a přistávací dráha vykazuje vážné poruchy, které je nezbytné opakovaně odstraňovat. Předmětem projektové a inženýrské přípravy je úplná rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy, a navazujících provozních ploch letiště dle parametrů stanovených leteckými předpisy. Náklady na budoucí realizaci stavby budou upřesněny v projektové dokumentaci.Do konce roku 2020 bylo profinancováno 31,25 tis. Kč z rozpočtu kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Výdaj kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnost spolufinancování:** | -  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2020 - 2026  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:***pozn.: u víceletých akcí* | 2022: 29.993 tis. Kč závazek (úvěr)2023: 64.999 tis. Kč závazek (úvěr)2024: 3.710 tis. Kč závazek (úvěr)2024: 1.000.000 tis. Kč (státní dotace)2025: 150.000 tis. Kč závazek2025: 850.000 tis. Kč (státní dotace)2026: 855.396 tis. Kč (státní dotace) |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 7 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3 | **Číslo akce** | 4081 |
|  |
| **Paragraf** | 2251 | Letiště |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 6121 | Budovy, haly a stavby |  |

 |
|  |
| Schválený rozpočet 2021 na stejnou (obdobnou) akci | v tis. Kč | 1 800,00 |
| Upravený rozpočet k 05/2021 na stejnou (obdobnou) akci | v tis. Kč | 2 221,86 |
| **Návrh upraveného rozpočtu k 06/2021 na akci** | **v tis. Kč** | **1 228,86** |
| Celkové výdaje na akci | v tis. Kč | 410 409,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa: Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:** | 2682/2020/002RK č. 84/7426 ze dne 23. 03. 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Odbavovací plocha bude určena pro odbavení nákladových letadel v souvislosti s připravovanou výstavbou terminálů, a to pro letadla typu B777F a B767-300F. V rámci projektové dokumentace bude zpracován návrh na rozšíření stávající plochy APN S o novou plochu APN S3 tak, aby bylo pro výše uvedené typy letadel maximalizováno její využití, tzn., aby počet letadlových stání byl s ohledem na vymezenou disponibilní plochu co největší. Parametry stavby i náklady na její realizaci budou upřesněny v projektové dokumentaci.Do konce roku 2020 bylo profinancováno 1.009,14 tis. Kč z rozpočtu kraje. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Výdaj kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnost spolufinancování:** | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2020–2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | 2022: 130.993 tis. Kč závazek (úvěr)2023: 277.178 tis. Kč závazek (úvěr) |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 7 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Vybavení rekonstruovaných objektů Polského gymnázia | **Číslo akce** | 4105 |
| **Název příspěvkové organizace** | Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3121 | Gymnázia |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 53316351 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacímInvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 480200 |

 |
|  |
| Schválený rozpočet 2021 na stejnou (obdobnou) akci | v tis. Kč | 0 |
| Upravený rozpočet k 05/2021 na stejnou (obdobnou) akci | v tis. Kč | 680 |
| **Návrh upraveného rozpočtu k 06/2021 na akci** | **v tis. Kč** | **680** |
| Celkové výdaje na akci | v tis. Kč | 12 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:** | 1111/2021/007RK č. 13/815 ze dne 29.3.2021  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | V současné době prochází objekty Polského gymnázia rozsáhlými stavebními úpravami, které zahrnují také úpravy vnitřních povrchů podlah a stěn, včetně komplexní rekonstrukce vnitřních rozvodů. Na tyto stavební práce by měly v budoucnu navazovat úpravy vnitřních prostor, tedy vybavení objektů potřebným nábytkem, IT vybavením a také sportovním vybavením tělovýchovných prostor. V rámci přípravy tohoto vybavení areálu školy je v roce 2021 zajišťována projektová příprava, tj. návrh vnitřního vybavení a nábytku a dále návrh interiéru tělocvičny a posilovny. V návaznosti na potřebu prezentace této komplexní revitalizace objektů Polského gymnázia bude zajištěna také časosběrná fotodokumentace.Náklady na realizaci stavby jsou odhadovány ve výši 11.420 tis. Kč. Tato částka bude upřesněna po dokončení předmětných projektových dokumentací v polovině roku 2021. Realizace vybavení v prostorách školy se předpokládá v roce 2022, čímž bude dokončena komplexní revitalizace vnitřních prostor gymnázia. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje a účelově určený příspěvek na provoz příspěvkové organizaci kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnost spolufinancování:** | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2021-2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | 2022: 11.420 tis. Kč závazek (úvěr) |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 7 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Využití objektů v Bílé | **Číslo akce** | 5681 |
| **Název příspěvkové organizace** | Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3299 | Ostatní záležitosti vzdělávání |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 6121 | Budovy, haly a stavby |  |

 |
|  |
| Schválený rozpočet 2021 na stejnou (obdobnou) akci | v tis. Kč | 177,00 |
| Upravený rozpočet k 05/2021 na stejnou (obdobnou) akci | v tis. Kč | 5 064,91 |
| **Návrh upraveného rozpočtu k 06/2021 na akci** | **v tis. Kč** | **11 164,91** |
| Celkové výdaje na akci | v tis. Kč |  282 500,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:** | 1337/2015/022ZK č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Cílem akce je postupná rekonstrukce a modernizace objektů vzdělávacího a sportovního centra v Bílé tak, aby zařízení bylo schopno spolehlivě plnit účel, pro který bylo zřízeno, a to za splnění současných standardních provozních, hygienických a bezpečnostních podmínek. Rovněž je nezbytné docílit, aby budoucí provoz byl úsporný a zdroj vytápění objektu splňoval požadavky zákonných imisních limitů.V roce 2019 byl schválen stavební program, provedeno bylo zaměření stávajících budov a pozemků, v roce 2020 pak byla zpracována stavebně architektonická studie stavby. V rámci této studie byla v souladu s územně plánovací dokumentací a s požadavky CHKO Beskydy navržena rekonstrukce stávajících pavilónů A a B, přičemž ostatní pavilóny jsou určeny k demolici. Demolované objekty budou nahrazeny novostavbou zahrnující ubytovací, vzdělávací i společenské prostory. V areálu VSC Bílá byla ve studii navržena také novostavba sportovní haly. Dále byla stanovena etapizace stavebních úprav na jednotlivých objektech. Dle zpracované studie budou v následujících letech zpracovány další stupně projektové dokumentace a bude zajištěno povolení stavby. V roce 2019 byla provedena realizace stavebních úprav zahrnujících zřízení chybějících sociálních zařízení v předsíních, vždy u jednoho z pokojů na každém patře objektu A. Na realizaci těchto stavebních úprav byla organizaci poskytnuta účelová dotace. Do konce roku 2020 bylo na akci proinvestováno 2.312,14 tis. Kč z rozpočtu kraje. Finanční prostředky vyčleněné na léta 2021-2022 jsou určeny na administraci veřejné zakázky a následnou úhradu projektové dokumentace stavby, přičemž požadavky na rozsah PD jsou rozšířeny o návrh ekologicky šetrných řešení stavby s důrazem na využití cirkulární ekonomiky a obnovitelných zdrojů. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Výdaj kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnost spolufinancování:** | 2019: 0,22 tis. Kč vlastní prostředky příspěvkové organizace |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2019–2022  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | 2023: 100 000 tis. Kč závazek (úvěr)2024: 100 000 tis. Kč závazek (úvěr)2025: 69 023 tis. Kč závazek (úvěr) |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 7 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Stavební úpravy tělocvičny  | **Číslo akce** | 4036 |
| **Název příspěvkové organizace** | Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3127 | Střední školy |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |  |

 |
|  |
| Schválený rozpočet 2021 na stejnou (obdobnou) akci | v tis. Kč | 8 000 |
| Upravený rozpočet k 05/2021 na stejnou (obdobnou) akci | v tis. Kč | 8 000 |
| **Návrh upraveného rozpočtu k 06/2021 na akci** | **v tis. Kč** | **17 120** |
| Celkové výdaje na akci | v tis. Kč | 17 120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa: Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:** | 1345/2020/002ZK č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Objekt tělocvičny je dlouhodobě v neutěšeném stavu. Budova byla vystavěna v 70. letech minulého století tzv. v akci „Z“ a od té doby se, až na drobné vnitřní úpravy v sociálkách a v aplikaci sportovní podlahy, neprováděly v objektu žádné významnější stavební zásahy. Objekt tak postupně především z exteriéru degraduje. V minulosti provedená nástavba dřevěnou mansardovou střechou nad původní střechou spíše zhoršila fyzický stav objektu. Významným faktorem, který vede k defektům objektu, jsou nevyhovující tepelně-technické parametry všech obvodových konstrukcí, tj. střechy, obvodových stěn a venkovních výplní otvorů.V rámci stavebních úprav bude provedena kompletní rekonstrukce střechy včetně zateplení, budou vyměněny původní nevyhovující ocelové otvorové výplně tělocvičny za tepelně izolační. Následně dojde k celkovému zateplení fasády. Stavební povolení je vydáno. Finanční prostředky jsou určeny na projektovou dokumentaci, administraci veřejné zakázky, zhotovitele stavby a výkon technického dozoru stavebníka včetně koordinátora BOZP. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnost spolufinancování:** | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2021  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 7 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Přístavba tělocvičny | **Číslo akce** | 5834 |
| **Název příspěvkové organizace** | Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3121 | Gymnázia |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |  |

 |
|  |
| Schválený rozpočet 2021 na stejnou (obdobnou) akci | v tis. Kč | 0 |
| Upravený rozpočet k 05/2021 na stejnou (obdobnou) akci | v tis. Kč | 908,59 |
| **Návrh upraveného rozpočtu k 06/2021 na akci** | **v tis. Kč** | **908,59** |
| Celkové výdaje na akci | v tis. Kč | 63 189,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa: Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:** | 1127/2018/002RK č. 47/4168 ze dne 25.9.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Stávající tělocvična je v nevyhovujícím stavu. Dle odborného posouzení již dispoziční a prostorové řešení, použité materiály a technologie i stav tělocvičny po šedesátiletém užívání neodpovídají současným legislativním, technickým a estetickým požadavkům. Celková rekonstrukce tělocvičny by byla z hlediska stavebního velice nákladná a i po jejím dokončení by tato tělocvična byla stále prostorově nevyhovující.Předmětem akce je demolice stávající budovy tělocvičny a přístavba tělocvičny nové, která bude vyhovovat současným prostorovým a technickým požadavkům. V současné době je zpracována projektová dokumentace a investiční akce má vydané platné stavební povolení. Výdaje na akci dále zahrnují náklady na technický dozor stavebníka, koordinátora bezpečnosti práce na staveništi a zhotovitele stavby.V letech 2018 – 2019 bylo na akci proinvestováno 1.741,41 tis. Kč z rozpočtu kraje na zpracování studie a projektové dokumentace. V roce 2020 bylo uhrazeno 39,74 tis. Kč z vlastních zdrojů příspěvkové organizace na průzkumné práce. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnost spolufinancování:** | 2020: 39,74 tis. Kč vlastní prostředky příspěvkové organizace |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2018-2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | 2022: 60.500 tis. Kč závazek (úvěr) |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 7 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Rekonstrukce silnice III/47811, II/478 Ostrava, ulice Mitrovická  | **Číslo akce** |  |
| **Název příspěvkové organizace** | Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 2212 | Silnice |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 6121 | Budovy, haly a stavby |  |

 |
|  |
| Schválený rozpočet 2021 na stejnou (obdobnou) akci | v tis. Kč | 0 |
| Upravený rozpočet k 05/2021 na stejnou (obdobnou) akci | v tis. Kč | 0 |
| **Návrh upraveného rozpočtu k 06/2021 na akci** | **v tis. Kč** | **0** |
| Celkové výdaje na akci | v tis. Kč | 75 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa: Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:** | 6000/2020/001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Důvodem realizace akce je nevyhovující současný stavebně technický stav silnic II/478 a III/47811, který se ještě zhorší v druhé polovině roku 2021, kdy v trase komunikace bude statutární město Ostrava realizovat výstavbu kanalizace, která má být dokončena v roce 2022. Rekonstrukce bude spočívat ve vyfrézování vozovky, s následným provedením recyklace podkladních vrstev vozovky za studena a položení nových asfaltových vrstev. Konstrukce vozovky bude s ohledem na výsledky diagnostiky provedena jednotným postupem v celé délce úseku, přičemž směrové a šířkové uspořádání komunikace bude odpovídat stávajícímu stavu. Součásti akce bude i rekonstrukce dvou mostů ev. č. 47811-2 a 47811-3, kde se jedná o běžnou rekonstrukci za ponechání jejich nosných konstrukcí. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Výdaj kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnost spolufinancování:** | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2023  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | 2023: 75.300 tis. Kč závazek (úvěr)  |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 7 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Rekonstrukce střechy a zateplení fasády | **Číslo akce** | 4004 |
| **Název příspěvkové organizace** | Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3121 | Gymnázia |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |  |

 |
|  |
| Schválený rozpočet 2021 na stejnou (obdobnou) akci | v tis. Kč | 0 |
| Upravený rozpočet k 05/2021 na stejnou (obdobnou) akci | v tis. Kč | 0 |
| **Návrh upraveného rozpočtu k 06/2021 na akci** | **v tis. Kč** | **1 500** |
| Celkové výdaje na akci | v tis. Kč | 21 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa: Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:** | 1127/2015/005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Střecha gymnázia je ve špatném technickém stavu. Střešní krytina tvořena pálenou taškou vyžaduje téměř neustálou kontrolu nejen z důvodu poškození, ale představuje také bezpečnostní riziko. Lokální části krovu jsou ve staticky nevyhovujícím stavu. Fasáda objektu a klempířské prvky (střešní žlaby, svody, parapety, římsy) jsou již značně opotřebované. Investiční akce vychází mj. i z energetického posudku z roku 2016 a posouzení stavu střešní krytiny z 02/2016. V rámci stavební akce bude provedena rekonstrukce střešní krytiny (pálené tašky za plechové dílce), příslušných klempířských prvků (svody, žlaby) a hromosvodové soustavy. Dále budou provedeny výměny části krovu a zateplen půdní prostor. Fasáda objektu bude očištěna a zateplena Součástí akce je i výměna klempířských prvků (parapetů, oplechování říms apod.). |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnost spolufinancování:** | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2021-2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | 2022: 20 000 tis. Kč závazek (úvěr) |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 7 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Rekonstrukce střechy budov dílen | **Číslo akce** | 4007 |
| **Název příspěvkové organizace** | Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3127 | Střední školy |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |  |

 |
|  |
| Schválený rozpočet 2021 na stejnou (obdobnou) akci | v tis. Kč | 0 |
| Upravený rozpočet k 05/2021 na stejnou (obdobnou) akci | v tis. Kč | 0 |
| **Návrh upraveného rozpočtu k 06/2021 na akci** | **v tis. Kč** | **23 000** |
| Celkové výdaje na akci | v tis. Kč | 23 240 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa: Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:** | 1204/2021/010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Současný stav střechy je nevyhovující, střecha není zateplená a dochází k tepelným ztrátám a rovněž k zatékání při větších srážkách. Rekonstrukce střechy na dílenské budově je nutná. Vzniklé škodní události v minulosti pojišťovna neuhradila právě z důvodu stáří a stavu konstrukce střechy.Nový stav počítá s kompletní rekonstrukcí včetně zateplení a opravou nosné příhradové konstrukce včetně nátěrů. Finanční prostředky budou použity i na výkon technického dozoru na stavbě.Zhotovení projektové dokumentace v hodnotě 240 tis. Kč je hrazeno z vlastních zdrojů příspěvkové organizace v roce 2021. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnost spolufinancování:** | Vlastní zdroje příspěvkové organizace v r. 2021: 240 tis. Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2021  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 7 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Pavilon F – stavební úpravy 1. NP pro rehabilitaci | **Číslo akce** | 4301 |
| **Název příspěvkové organizace** | Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3522 | Ostatní nemocnice |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |  |

 |
|  |
| Schválený rozpočet 2021 na stejnou (obdobnou) akci | v tis. Kč | 0 |
| Upravený rozpočet k 05/2021 na stejnou (obdobnou) akci | v tis. Kč | 21 700 |
| **Návrh upraveného rozpočtu k 06/2021 na akci** | **v tis. Kč** | **21 700** |
| Celkové výdaje na akci | v tis. Kč | 22 551,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa: Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:** | 5014/2015/008 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Pavilon F – nemovitá kulturní památka je částečně podsklepená budova o 3. NP. V 1. NP je v současnosti oddělení LDN, 2. NP jsou oční ambulance a oční operační sál. Část 3. NP slouží jako technické podlaží pro oční operační sál (strojovna vzduchotechniky).Záměrem je realizace stavebních úprav části -1. PP a celého 1. NP pro definitivní umístění oddělení rehabilitace.V rámci akce budou provedeny vnitřní stavební úpravy včetně výměny technického zařízení budovy. Budou vytvořeny rehabilitační prostory pro mechanoterapii, elektroterapii a laser, vodoléčbu, individuální tělocvik apod., se zázemím pro personál i pacienty.Stavební práce na pavilonu F úzce souvisí s revitalizací celé nemocnice, a to především s přestěhováním oddělení rehabilitace, jež momentálně sídlí v pavilonu L, který má však být rekonstruován. Pokud k tomuto přestěhování nedojde, nebude možné započít práce na pavilonu L, na který jsou již vyčleněny finanční prostředky z rozpočtu kraje a s jehož realizací se počítá začátkem roku 2021. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnost spolufinancování:** | 2019: 62,92 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace (úhrada studie)2021: 788,92 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace (úhrada projektové dokumentace) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2021  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |