ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 21

Datum konání: 22.9.2016

Materiál č.: 10/1

Název: Návrh na vyčlenění ze zásobníku projektů, profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektů z oblasti dopravní infrastruktury

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Jan Smutek, oddělení investiční, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 95/7483 ze dne 5.4.2016

č. 108/8445 ze dne 6.9.2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1630 ze dne 25.9.2015

č. 19/1978 ze dne 21.4.2016

- 1. rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou - hr. okresu Opava“ z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou - hr. okresu Opava“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 51.000.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou - hr. okresu Opava“ v roce 2018

  - rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/441 v úseku Odry - Jakubčovice nad Odrou, z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/441 v úseku Odry - Jakubčovice n. Odrou“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 54.000.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/441 v úseku Odry - Jakubčovice n. Odrou“ v roce 2018

  - rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „Přeložka sil II/461 Opava JV obchvat (Globus)“ z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Přeložka sil. II/461 (Jižní obchvat - dokončení)“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 54.000.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Přeložka sil. II/461 (Jižní obchvat - dokončení)“ v roce 2018

  - rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská Svinovské mosty - Poruba (křiž. I/11)“ z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 76.000.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“ v roce 2018

  - rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/479 Ostrava, ul. 28. října Vodárna (křiž II/647) - po Frýdlantské mosty“ z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. 28. října, vč. silnice III/4793 ul. Vítkovická/Na Karolíně“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 75.000.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. 28. října, vč. silnice III/4793 ul. Vítkovická/Na Karolíně“ v roce 2018

  - rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/474 Jablunkov – Návsí“ z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov - Návsí“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 38.000.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov - Návsí“ v roce 2018

  - rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/468 Český Těšín rekonstrukce“ z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 82.000.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín“ v roce 2018

  - rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) I. etapa“ z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) I. etapa“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 89.000.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) I. etapa“ v roce 2017

  - rozhodlo

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) II. etapa“ z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) II. etapa“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 59.000.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) II. etapa“ v roce 2018

  - rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení č.20/2083 ze dne 23.06.2016 výši financování z „373.000.000 Kč“ na „418.000.000 Kč“

  - rozhodlo

změnit v bodě 26) usnesení č.20/2083 ze dne 23.06.2016 výši financování z „50.600.000 Kč“ na „56.000.000 Kč“

Důvodová zpráva:

k bodům 1) - 27) návrhu usnesení:

Odbor investiční a majetkový je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů Evropské unie, případně jiných evropských finančních zdrojů. Ve spolupráci s odborem dopravy, odborem evropských projektů a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací jsou připraveny k vyčlenění z tzv. „sdruženého“ projektu tyto projekty v rozpočtované hodnotě 578 mil. Kč:

- Silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou - hr. okresu Opava

- Silnice II/441 v úseku Odry - Jakubčovice nad Odrou

- Přeložka sil II/461 Opava JV obchvat (Globus)

- Silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská Svinovské mosty - Poruba (křiž. I/11)

- Silnice II/479 Ostrava, ul. 28. října Vodárna (křiž II/647) - po Frýdlantské mosty

- Silnice II/474 Jablunkov – Návsí

- Silnice II/468 Český Těšín rekonstrukce

- Silnice II/477 Frýdek - Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) I. etapa

- Silnice II/477 Frýdek - Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) II. etapa

Projekty jsou dle aktuálních podmínek vhodné pro předložení do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

U těchto projektů již bylo usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1630 ze dne 25. 9. 2015, (materiál č. 10/11) a usnesením zastupitelstva kraje č. 19/1978 ze dne 21. 4. 2016 (materiál č. 10/4) schváleno zahájení přípravy a změna obsahu těchto projektů v rámci „sdruženého“ projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“.

Cílem uvedených projektů je odstranění nevyhovujícího stavebně technického stavu daných úseků silnic, zvýšení únosnosti komunikací, odstranění závad ve sjízdnosti, zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy.

U projektů dle bodů usnesení 1) – 21) byly pozměněny původní názvy projektů, uvedené v zásobníku projektů. Důvodem bylo sjednocení jejich názvů s názvy projektových dokumentací, které budou předávány na KÚ MSK.

Projekt Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou - hr. okresu Opava

Jedná se o rekonstrukci silnice v úseku Jakubčovice n.O. – hr. Okresu v délce cca 4,8 km. Stavba je rozdělena na dva úseky úsek I. hr. okresu – Heřmánky a úsek II. Jakubčovice n. O. průtah. Součástí stavby je v úseku č.I zpevnění svahu komunikace kamennou rovnaninou a zřízení opěrné zdi, rekonstrukce mostu 442-026, rekonstrukce vjezdu do lomu, rekonstrukce 6 ks propustků a opravy mostů (ev.č. 442-023, ev.č. 442-024, ev.č. 442-028, ev.č. 442-029). Součástí stavby je obnova odvodnění komunikace, obnova dopravního značení a doplnění silničních bezpečnostních prvků.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK)  	 	        	51.000.000 Kč

předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu					  2.000.000 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu				          49.000.000 Kč

podíl MSK (10 %)						     		           4.900.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)					           2.450.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)					      	   	         41.650.000 Kč

Předpokládané nezpůsobilé výdaje 2 mil. Kč tvoří nezpůsobilé výdaje stavby dle metodiky IROP, PD vícetisky, apod.

Výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP. Nezpůsobilé výdaje budou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Zahájení zadávacích řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací a dalších plnění lze předpokládat v roce 2017. Fyzická realizace projektu je plánována v roce 2018.

Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Projekt Rekonstrukce a modernizace silnice II/441 v úseku Odry - Jakubčovice n. Odrou

Jedná se o rekonstrukci silnice v úseku Jakubčovice n.O. – Odry v délce cca 3,8 km. Součástí stavby je rekonstrukce mostu 441 – 016 a opravy mostů (ev.č. 441-013 a ev.č. 441-014). Součástí stavby je obnova odvodnění komunikace, obnova dopravního značení a doplnění silničních bezpečnostních prvků.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK)  	 	          54.000.000 Kč

předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu					  2.000.000 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu				          52.000.000 Kč

podíl MSK (10 %)						     		           5.200.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)					           2.600.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)					      	   	          44.200.000 Kč

Předpokládané nezpůsobilé výdaje 2 mil. Kč tvoří nezpůsobilé výdaje stavby dle metodiky IROP, PD vícetisky, apod.

Výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP. Nezpůsobilé výdaje budou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Zahájení zadávacích řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací a dalších plnění lze předpokládat v roce 2016. Fyzická realizace projektu je plánována v roce 2018.

Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Projekt Přeložka sil. II/461 (Jižní obchvat - dokončení)

Stavba řeší dokončení a napojení nově postavené komunikace sil. II/461 v Opavě na stávající sil. I/11, zahrnuje  dvě hlavní části projektu. 1. část tvoří nové vedení sil. II/461 v dl. cca 0,4 km, 2. část zohledňuje dopravní zatížení komunikace a napojení na I/11 je tvořeno objektem okružní křižovatky. V rámci stavby dojde k přeložkám inženýrských sítí v prostoru stavby, řešení odvodnění silnic a rekultivace území, vyvolané realizací stavby. Stavba neobsahuje žádný mostní objekt.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK)  	 	         54.000.000 Kč

předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu				           1.000.000 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu				         53.000.000 Kč

podíl MSK (10 %)						     		           5.300.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)					           2.650.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)					      	   	         45.050.000 Kč

Předpokládané nezpůsobilé výdaje 1 mil. Kč tvoří nezpůsobilé výdaje stavby dle metodiky IROP - PD vícetisky, apod.

Výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP.

Zahájení zadávacích řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací a dalších plnění lze předpokládat v roce 2017. Fyzická realizace projektu je plánována  v roce 2018.

Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Projekt Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská

Jedná se o rek. sil. II/479 v souvislé délce cca 3,2 km, v úseku křižovatky se sil. I/11 ul. 17. listopadu po sjezd na MK ul. U Boříka. Na sil. II/479 bude v rámci stavby provedena rekonstrukce vozovky při zachování současného směrového a šířkového uspořádání. Konstrukce vozovky bude provedena s ohledem na výsledky diagnostiky jednotným postupem oprav. Součástí stavby bude i částečná rekonstrukce 2ks mostních objektů (1x energo-most ev.č. 479-001..3 a 1x podchod ev.č. 479-007..3).

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK)  	 	          76.000.000 Kč

předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu					  2.000.000 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu				          74.000.000 Kč

podíl MSK (10 %)						     		           7.400.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)					           3.700.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)					      	   	         62.900.000 Kč

Předpokládané nezpůsobilé výdaje 1 mil. Kč tvoří nezpůsobilé výdaje stavby dle metodiky IROP -  PD vícetisky, apod. Výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP. Nezpůsobilé výdaje budou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Zahájení zadávacích řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací a dalších plnění lze předpokládat v roce 2017. Fyzická realizace projektu je plánována na rok 2018.

Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Projekt Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. 28. října, vč. silnice III/4793 ul. Vítkovická/Na Karolíně

Jedná se o rekonstrukci silnice II/479 v souvislé délce cca 4,8 km, v úseku křižovatky se sil. II/647 ul. Plzeňská/Mariánskohorská po křižovatku se sil. III/4793 ul. Vítkovická a navazujícího úseku silnice III/4793 od křiž. se sil. I/56 po MK ul. Na Karolíně. Na silnici II/479 a III/4793 bude v rámci stavby provedena rekonstrukce vozovky při zachování současného směrového, výškového a šířkového uspořádání. Konstrukce vozovky bude provedena s ohledem na výsledky diagnostiky rozdílným postupem oprav. Součástí stavby bude i částečná rekonstrukce 4ks mostních objektů (most ev.č. 479-009 , most ev.č. 4793-3..1+2, podchody ev.č. 4793-001 a ev.č. 4793-2..1+2).

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK)  	 	          75.000.000 Kč

předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu					  2.000.000 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu				          73.000.000 Kč

podíl MSK (10 %)						     		           7.300.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)					           3.650.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)					      	   	          62.050.000 Kč

Předpokládané nezpůsobilé výdaje 2 mil. Kč tvoří nezpůsobilé výdaje stavby dle metodiky IROP - PD vícetisky, apod.

Výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP.

Zahájení zadávacích řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací a dalších plnění lze předpokládat v roce 2017. Fyzická realizace projektu je plánována  v roce 2018.

Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Projekt Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov – Návsí

Jedná se o rekonstrukci silnice II/474 v souvislé délce cca 5,6 km, v úseku od Městské části Lomná po napojení na rampu sil I/11 v Návsí. Na silnici II/474 bude v rámci stavby provedena rekonstrukce vozovky při zachování současného směrového a šířkového uspořádání. Konstrukce vozovky bude provedena s ohledem na výsledky diagnostiky jednotným postupem oprav.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK)  	 	          38.000.000 Kč

předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu					  2.000.000 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu				          36.000.000 Kč

podíl MSK (10 %)						     		           3.600.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)					           1.800.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)					      	   	          30.600.000 Kč

Předpokládané nezpůsobilé výdaje 2 mil. Kč tvoří nezpůsobilé výdaje stavby dle metodiky IROP - PD vícetisky, apod.

Výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP. Nezpůsobilé výdaje budou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Zahájení zadávacích řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací a dalších plnění lze předpokládat v roce 2017. Fyzická realizace projektu je plánována  na rok 2018.

Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Projekt Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín

Jde o rekonstrukci silnice ve stávající trase za účelem zvýšení únosnosti konstrukce vozovky. Na počáteční a koncový úsek bude použita technologie frézování stávajících živičných vrstev (85 mm), a zpětná pokládka nových živičných vrstev (100 mm) s modifikovanými pojivy. Středový úsek bude realizován odstraněním původních vrstev do hloubky 540 mm, a následným vybudováním nové konstrukce, tvořené vrstvami štěrkodrti (350mm), obalovaným kamenivem hrubozrnným (90mm) a živičnými vrstvami (100 mm) s modifikovanými pojivy. Současně bude rekonstruována i plocha stávajících živičných a betonových autobusových zálivů. V rámci modernizace si město samostatně obnoví světelnou signalizaci, SmVaK si v předstihu obnoví své kanalizace. Součástí stavby bude úprava vodovodu v původní trase ve středovém úseku a pokládka nového VDZ. Celková délka úpravy je cca 4,1 km. Součástí projektu budou i rekonstrukce dvou mostních objektů ev.č. 468-012 a ev.č. 468-016.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK)  	 	          82.000.000 Kč

předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu					  3.000.000 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu				          79.000.000 Kč

podíl MSK (10 %)						     		           7.900.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)					           3.950.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)					      	   	          67.150.000 Kč

Předpokládané nezpůsobilé výdaje 3 mil. Kč tvoří nezpůsobilé výdaje stavby dle metodiky IROP -  PD vícetisky, apod.

Výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP. Nezpůsobilé výdaje budou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Zahájení zadávacích řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací a dalších plnění lze předpokládat v roce 2017. Fyzická realizace projektu je plánována  na rok 2018.

Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Projekt Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) I. etapa

I. etapa projektu řeší rekonstrukci silnice II/477 Frýdek- Místek – Baška  v délce cca 7,5 km v úseku od Frýdku „Na Vyhlídce“ po Kunčičky u Bašky. Na silnici  II/477 bude v rámci stavby provedena rekonstrukce vozovky při zachování současného směrového a šířkového uspořádání. Rekonstrukce vozovky bude provedena s ohledem na výsledky diagnostiky rozdílnou technologií: frézování (100 mm) sanace trhlin a pokládka nových živičných vrstev nebo recyklací podkladních vrstev za studena (200 mm) a pokládka nových živičných vrstev. Součástí projektu jsou i opravy a rekonstrukce mostních objektů a propustků. (mosty ev.č. 477-023, ev.č. 648-020, ev.č. 477-032, ev.č. 477-034 bude změněn na propust, ev.č. 477-037).

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK)  	 	          89.000.000 Kč

předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu					  2.000.000 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu				          87.000.000 Kč

podíl MSK (10 %)						     		           8.700.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)					           4.350.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)					      	   	          73.950.000 Kč

Předpokládané nezpůsobilé výdaje 2 mil. Kč tvoří nezpůsobilé výdaje stavby dle metodiky IROP - PD vícetisky, apod.

Výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP. Nezpůsobilé výdaje budou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Zahájení zadávacích řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací a dalších plnění včetně fyzické realizace projektu lze předpokládat v roce 2017

Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Projekt Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) II. etapa

II. etapa projektu řeší rekonstrukci silnice III/48425 Baška-Frýdlant nad Ostravicí v délce cca 8,5 km v úseku od Baška střed po křižovatku se sil. II/483 ve Frýdlantu n/O. Nová Dědina. Na silnici III/48425 bude v rámci stavby provedena rekonstrukce vozovky při zachování současného směrového a šířkového uspořádání. Rekonstrukce vozovky bude provedena s ohledem na výsledky diagnostiky rozdílnou technologií: frézování (100 mm), sanace trhlin a pokládka nových živičných vrstev nebo recyklací podkladních vrstev za studena (200 mm) a pokládka nových živičných vrstev. Součástí projektu jsou i opravy a rekonstrukce mostních objektů a propustků.(mosty ev.č. 48425-3, ev.č. 48425-5, ev.č. 48425-6) a výstavby dvou propustků.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK)  	 	          59.000.000 Kč

předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu					  1.000.000 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu				          58.000.000 Kč

podíl MSK (10 %)						     		           5.800.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)					           2.900.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)					      	   	          49.300.000 Kč

Předpokládané nezpůsobilé výdaje 1 mil. Kč tvoří nezpůsobilé výdaje stavby dle metodiky IROP - PD vícetisky, apod.

Výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP. Nezpůsobilé výdaje budou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Zahájení zadávacích řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací a dalších plnění lze předpokládat v roce 2017. Fyzická realizace projektu je plánována  na rok 2018.

Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Po vyčlenění výše uvedených projektů je tedy navrženo, aby „sdružený“ projekt „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ zahrnoval následující stavbu v rozpočtované hodnotě 91 mil. Kč:

- Přeložka silnice III/4848 F-M - Palkovická, návaznost na obchvat F-M

Potřebné finanční prostředky na přípravu a realizaci výše uvedených projektů v celkové hodnotě 578.000 tis. Kč budou zajištěny z prostředků plánovaných  ve schváleném rozpočtovém výhledu na 2017 – 2019 na přípravu a realizaci projektů v novém programovém období 2014- 2020 ve výši cca 6 mld. Kč a jsou součástí připravovaného návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 a rozpočtového výhledu na léta 2018 – 2020.

Z hlediska nákladů na udržitelnost, tyto projekty nepřináší zvýšené náklady na provoz a údržbu, jedná se o stávající úseky komunikace, kde bude letní i zimní údržba probíhat ve stejném rozsahu jako dosud. Díky rekonstrukci komunikace lze naopak v dlouhodobém horizontu uvažovat o úspoře finančních prostředků na opravy komunikace.

V případě, že nebude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, nebudou projekty realizovány.

Zpracování žádosti o poskytnutí dotace včetně jejího předložení (za podmínky splnění parametrů příslušných metodických pokynů, které budou součástí zveřejněné výzvy pro předkládání projektů) lze předpokládat v letech 2016 - 2017.

k bodům 28) a 29) návrhu usnesení:

Projekty MÚK Bazaly – II. a III. etapa a Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ jsou realizovány ve spolupráci s odborem dopravy a partnerem projektu Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací.

Dne 23. 6. 2016 rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 20/2083 (materiál č. 10/21) o jejich vyčlenění z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“, o profinancování a kofinancování projektů a zahájení jejich realizace.

Projekt MÚK Bazaly – II. a III. etapa

Jedná se o dokončení rekonstrukcí 9 ks mostních objektů, tvořící mimoúrovňové křížení komunikací II/479 ul. Českobratrská, II/477 ul. Bohumínská a sil III/4721 ul. Českobratrská. Na rekonstruovaných mostech dojde zejména k demolicím mostních svršků, provedení železobetonových desek, nových izolací, chodníkových říms, výměně dilatačních závěrů, bezpečnostního zařízení a s tím spojenými přeložkami veřejného osvětlení, a trolejového vedení. Projekt zahrnuje druhou a třetí z plánovaných tří etap rekonstrukce mimoúrovňového křížení komunikací II/477 a II/479.

Nově bude součástí třetí etapy rovněž rekonstrukce úseku silnice (navazující na III. etapu - rekonstrukce mostního objektu) až po kruhový objezd s křížením ulic Michálkovické s Hladnovskou.

V druhé etapě se jedná o rekonstrukci úseku komunikace a mostního objektu na ul. Českobratrská, tvořící pravý jízdní pruh ve směru do centra Ostravy, od sjezdu k ulici Bohumínské po křižovatku se Sokolskou třídou.

Ve třetí etapě se jedná o rekonstrukci obou jízdních pruhů od sjezdu k ulici Bohumínské a nově, po rozšíření, až po kruhový objezd (křížení ulic Michálkovická a Hladnovská). Součástí etapy budou rovněž sanace spodních staveb mostů.

Stavba bude spolufinancována statutárním městem Ostrava (SMO). Předpokládané náklady spolufinancování SMO jsou cca 6 mil. Kč a jsou zahrnuty v nezpůsobilých výdajích projektu.

Nová předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK)  	 	        418.000.000 Kč

předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu					  8.000.000 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu				        410.000.000 Kč

podíl MSK (10 %)						     		          41.000.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)					          20.500.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)					      	   	        348.500.000 Kč

Předpokládané nezpůsobilé výdaje 8 mil. Kč tvoří nezpůsobilé výdaje stavby dle metodiky IROP, PD vícetisky, apod.

Výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP. Nezpůsobilé výdaje budou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Zahájení zadávacích řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací a dalších plnění lze předpokládat v roce 2017. Fyzická realizace projektu je plánována v letech 2018 – 2019.

Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Projekt Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ

Jedná se o rekonstrukci komunikace  II/442 ve stávajícím šířkovém uspořádání technologií recyklace za studena a následnou pokládkou ložních a obrusných vrstev vozovky, součástí stavby je rekonstrukce OZ (demolice stávající, výstavba nové betonové monolitické včetně bezpečnostního zařízení) a  rekonstrukce 13 propustků. Stavbu nutno koordinovat se stavbou obce Staré Heřminovy (chodník) a Lesy ČR (úprava toku).

Na základě upřesnění výdajů na projekt projektantem stavby, se zvýšily celkové výdaje z 50 600 tis. Kč na 56 000 tis. Kč.

Nová předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK)  	 	          56.000.000 Kč

předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu					     600.000 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu				          55.400.000 Kč

podíl MSK (10 %)						     		           5.540.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)					           2.770.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)					      	   	         47.090.000 Kč

Předpokládané nezpůsobilé výdaje 0,6 mil. Kč tvoří nezpůsobilé výdaje stavby dle metodiky IROP - PD vícetisky, apod.

Výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP. Nezpůsobilé výdaje budou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Zahájení zadávacích řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací a dalších plnění lze předpokládat v roce 2017. Fyzická realizace projektu je plánována  na rok 2018.

Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Potřebné finanční prostředky na zvýšení výdajů v rámci projektů Silnice II/442 Staré Heřmínovy – Horní Benešov, včetně OZ a MÚK Bazaly – II. a III. etapa budou zajištěny z prostředků plánovaných  ve schváleném rozpočtovém výhledu na 2017 – 2019 na přípravu a realizaci projektů v novém programovém období 2014- 2020 ve výši cca 6 mld. Kč a jsou součástí připravovaného návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 a rozpočtového výhledu na léta 2018 – 2020.

Na základě výše uvedeného rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout vyčlenit projekt dle bodů 1), 4), 7), 10), 13), 16), 19), 22), 25) navrhovaného usnesení, profinancovat a kofinancovat projekty dle bodů 2), 5), 8), 11), 14), 17), 20), 23), 26) navrhovaného usnesení, rozhodnout zahájit realizaci projektů dle bodů 3), 6), 9), 12), 15), 18), 21), 24), 27) navrhovaného usnesení a změnit text příslušného usnesení dle bodů 28) a 29) navrhovaného usnesení

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

- Číslo schůze:	108

- Datum konání:	6. 9. 2016

- Materiál č.: 	11/15

- Název: Návrh na vyčlenění ze zásobníku projektů, profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektů z oblasti dopravní infrastruktury

- Číslo usnesení: 108/8445

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 95/7483 ze dne 5.4.2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1630 ze dne 25.9.2015

č. 19/1978 ze dne 21.4.2016

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou - hr. okresu Opava“ z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou - hr. okresu Opava“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 51.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou - hr. okresu Opava“ v roce 2018

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/441 v úseku Odry - Jakubčovice nad Odrou“ z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/441 v úseku Odry - Jakubčovice n. Odrou“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 54.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/441 v úseku Odry - Jakubčovice n. Odrou“ v roce 2018

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vyčlenit projekt s názvem „Přeložka sil II/461 Opava JV obchvat (Globus)“ z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Přeložka sil. II/461 (Jižní obchvat - dokončení)“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 54.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Přeložka sil. II/461 (Jižní obchvat - dokončení)“ v roce 2018

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská Svinovské mosty - Poruba (křiž. I/11)“ z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 76.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“ v roce 2018

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/479 Ostrava, ul. 28. října Vodárna (křiž II/647) po Frýdlantské mosty“, z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. 28. října, vč. silnice III/4793 ul. Vítkovická/Na Karolíně“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 75.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. 28. října, vč. silnice III/4793 ul. Vítkovická/Na Karolíně“ v roce 2018

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/474 Jablunkov – Návsí“ z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov - Návsí“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 38.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov - Návsí“ v roce 2018

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/468 Český Těšín rekonstrukce“, z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 82.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín“ v roce 2018

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) I. etapa“ z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) I. etapa“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 89.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) I. etapa“ v roce 2017

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) II. etapa“, z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) II. etapa“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 59.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) II. etapa“ v roce 2018

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č.20/2083 ze dne 23.06.2016 výši financování z „373.000.000 Kč“ na „418.000.000 Kč“

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 26) usnesení č.20/2083 ze dne 23.06.2016 výši financování z „50.600.000 Kč“ na „56.000.000 Kč“

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1) až 29) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Martin Sikora

Termín: 22. 9. 2016