ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 21

Datum konání: 22.9.2016

Materiál č.: 10/2

Název: Návrh na vyčlenění, kofinancování a profinancování projektů energetických úspor

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Petr Kačmařík, oddělení investiční, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje 			č. 108/8415			ze dne 6. 9. 2016

  - schvaluje

vyčlenění projektu „Zateplení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště polikliniky Mizerov“, spolufinancovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, předpokládaná doba realizace v letech 2017 - 2023, ze souhrnného projektu „Revitalizace vybraných objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 16/1622 ze dne 25. 9. 2015

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště polikliniky Mizerov“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2023 ve výši 58.500.000 Kč

  - schvaluje

vyčlenění projektu „Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště nemocnice Orlová“, spolufinancovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, předpokládaná doba realizace v letech 2017 - 2023, ze souhrnného projektu „Revitalizace vybraných objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 16/1622 ze dne 25. 9. 2015

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště nemocnice Orlová“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2023 ve výši 20.000.000 Kč

  - schvaluje

vyčlenění projektu „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Havířov“, spolufinancovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, předpokládaná doba realizace v letech 2017 - 2023, ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve vybraných objektech Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 16/1622 ze dne 25. 9. 2015

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Havířov“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2023 ve výši 10.000.000 Kč

  - schvaluje

vyčlenění projektu „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Opava“, spolufinancovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, předpokládaná doba realizace v letech 2017 - 2023, ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve vybraných objektech Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 16/1622 ze dne 25. 9. 2015

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Opava“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2023 ve výši 15.000.000 Kč

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku – II. etapa“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2023 ve výši 30.000.000 Kč

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2023 ve výši 131.000.000 Kč

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení budovy Domova Duha v Novém Jičíně“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2023 ve výši 10.000.000 Kč

Důvodová zpráva:

Přípravu projektů energetických úspor schválilo zastupitelstvo kraje ve dvou etapách. Na svém zasedání dne 5. 3. 2015 schválilo svým usnesením č. 13/1165 (materiál č. 10/18) přípravu souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. etapa“ a dvou samostatných projektů „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku – II. etapa“ a „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa“. Na svém zasedání dne 25. 9. 2015 pak svým usnesením č. 16/1622 (materiál č. 10/3) schválilo přípravu souhrnných projektů „Energetické úspory ve vybraných objektech Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje“ a „Revitalizace vybraných objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj“ a jednoho samostatného projektu „Zateplení budovy Domova Duha v Novém Jičíně“.

V rámci přípravy byla vždy v prvém kroku provedena pasportizace dotčených objektů a specialista z Moravskoslezské energetického centra, p.o. provedl základní vyhodnocení možných opatření vedoucích k energetickým úsporám a zároveň provedl odhad pravděpodobnosti úspěchu získání dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (dále jen OPŽP). Na základě těchto podkladů byly připraveny veřejné zakázky na provedení projektové přípravy pro jednotlivé projekty. Po zveřejnění podrobných požadavků Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen SFŽP) na dokumenty předkládané spolu se žádostí o dotaci v prosinci 2015 byly podklady pro vyhlášení veřejných zakázek na projektovou přípravu jednotlivých projektů předány na oddělení VZ. Vzhledem k velkému počtu současně vyhlašovaných stejných VZ bylo zvoleno k zadání těchto VZ nadlimitní otevřené řízení, které má výrazně delší průběh, než by odpovídalo zadání takové VZ v režimu VZ malého rozsahu. Z tohoto důvodu byly uzavřeny první smlouvy se zhotoviteli projektové přípravy až v měsíci červnu roku 2016 a projektová příprava prvních projektů bude dokončena až listopadu 2016.

Podle původního harmonogramu výzev OPŽP měly být v rámci 39. výzvy OPŽP přijímány žádosti o dotaci do konce měsíce února 2017, což by umožňovalo včas dokončit projektovou přípravu. Na konci měsíce června 2016 však SFŽP vydal aktualizovaný harmonogram výzev OPŽP, ve kterém předmětnou 39. výzvu pro podání žádostí o dotaci zkrátil, a to se lhůtou do 20. 12. 2016. Jelikož je toto zasedání zastupitelstva pravděpodobně posledním před ukončením 39. výzvy OPŽP, jsou u projektů, u kterých existuje naděje, že projektová příprava bude dokončena včas před skončením 39. výzvy OPŽP, již nyní předkládány zastupitelstvu kraje návrhy na schválení profinancování a kofinancování těchto projektů, aby jeho absence nebyla v prosinci překážkou pro předložení žádostí. Protože jsou tyto návrhy postaveny pouze na odhadech celkových nákladů a podílu spolufinancování ze strany Moravskoslezského kraje, budou po dopracování projektové přípravy zastupitelstvu kraje předloženy aktualizované údaje o výši a struktuře financování jednotlivých projektů (předpoklad první zasedání zastupitelstva kraje v roce 2017) a zastupitelstvo rozhodne o realizaci těchto projektů nebo o odstoupení od žádosti o dotaci.

Podle současných podmínek pro poskytování dotací z OPŽP na zateplení budov sloužících k vzdělávání dětí a mládeže musí být zajištěna dostatečná výměna vzduchu v zateplených učebnách v souladu s příslušnou metodikou SFŽP. To generuje nemalé vícenáklady na realizaci systémů nuceného větrání, které projekty zateplení škol zřejmě významně prodraží jak v investiční fázi, tek ve fázi provozní. Proto budou projekty zahrnuté do souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. etapa“ předloženy až do následující výzvy OPŽP po posouzení rentability snahy získat na takové projekty dotaci z OPŽP.

Maximální výše dotace z OPŽP na projekty energetických úspor je v současné době 40% ze způsobilých výdajů (možná je bonifikace ve výši 10 % pro žadatele, kteří zajistí rekonstrukci technologického vybavení způsobilého pro podporu, energetický management a další úsporná opatření metodou EPC). Vzhledem k očekávanému vzniku nezpůsobilých výdajů je v následující struktuře financování jednotlivých projektů počítáno s dotací 30 % z celkových výdajů projektu. Podíl uznatelných a neuznatelných nákladů bude upřesněn na základě vyhotovených položkových rozpočtů a zpracovaného energetického posudku, který vydefinuje míru uznatelnosti konkrétních položek.

Realizace projektů nevyžaduje žádné dodatečné náklady v provozní fázi projektu, naopak dojde ke snížení provozních nákladů na vytápění dotčených budov.

Zateplení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště polikliniky Mizerov

Předmětem projektu bude především zateplení obvodového pláště budov, výměna oken a dveří a zateplení střech.  Energetický specialista posoudí rentabilitu opatření na systému vytápění objektů případně inovaci jeho zónování či regulace.

Předpokládaná struktura financování projektu:

| celkové předpokládané náklady projektu | 58.500.000,-- Kč |
| --- | --- |
| způsobilé náklady projektu | 43.875.000,-- Kč |
| - vlastní podíl Moravskoslezského kraje (60%) | 26.325.000,-- Kč |
| - dotace z OPŽP (40%) | 17.550.000,-- Kč |
| neuznatelné náklady projektu | 14.625.000,-- Kč |

Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště nemocnice Orlová

Předmětem projektu bude především zateplení podhledu mezi 4. NP a 5. NP na budově polikliniky a zateplení střech u všech objektů navržených na zateplení. Energetický specialista posoudí rentabilitu opatření na systému vytápění objektů případně inovaci jeho zónování či regulace.

Předpokládaná struktura financování projektu:

| celkové předpokládané náklady projektu | 20.000.000,-- Kč |
| --- | --- |
| způsobilé náklady projektu | 15.000.000,-- Kč |
| - vlastní podíl Moravskoslezského kraje (60%) | 9.000.000,-- Kč |
| - dotace z OPŽP (40%) | 6.000.000,-- Kč |
| neuznatelné náklady projektu | 5.000.000,-- Kč |

Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Havířov

Předmětem projektu bude především zateplení obvodového pláště budov, výměna oken, vrat a dveří a zateplení střech. Energetický specialista posoudí rentabilitu opatření na systému vytápění objektů případně inovaci jeho zónování či regulace.

Předpokládaná struktura financování projektu:

| celkové předpokládané náklady projektu | 10.000.000,-- Kč |
| --- | --- |
| způsobilé náklady projektu | 7.500.000,-- Kč |
| - vlastní podíl Moravskoslezského kraje (60%) | 4.500.000,-- Kč |
| - dotace z OPŽP (40%) | 3.000.000,-- Kč |
| neuznatelné náklady projektu | 2.500.000,-- Kč |

Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Opava

Předmětem projektu bude především zateplení obvodového pláště budov, výměna oken, vrat a dveří a zateplení střech. Energetický specialista posoudí rentabilitu opatření na systému vytápění objektů případně inovaci jeho zónování či regulace.

Předpokládaná struktura financování projektu:

| celkové předpokládané náklady projektu | 15.000.000,-- Kč |
| --- | --- |
| způsobilé náklady projektu | 11.250.000,-- Kč |
| - vlastní podíl Moravskoslezského kraje (60%) | 6.750.000,-- Kč |
| - dotace z OPŽP (40%) | 4.500.000,-- Kč |
| neuznatelné náklady projektu | 3.750.000,-- Kč |

Na souhrnném projektu Energetické úspory ve vybraných objektech Zdravotnické záchranné služby Moravkoslezského kraje jsou v současné době alokovány finanční prostředky ve výši 53.500.000 Kč. Dle předpokládané struktury financování dojde v rámci připravovaného návrhu rozpočtu na rok 2017 k nutné realokaci finančních prostředků, která bude spočívat v navýšení projektu Revitalizace vybraných objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Karviná o částku 16.500.000 Kč. Zbývající finančních prostředky ve výši 12.000.000 Kč budou převedeny a použity na úhradu výdajů, jež jsou spojené  s nezbytnou rekuperací (systému nuceného větrání) do školských učeben v rámci souhrnného projektu Energetické úspory ve školách a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV.etapa.

Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku – II. etapa

V areálu Nemocnice ve Frýdku-Místku byl již v minulosti příspěvkovou organizací realizován projekt, jehož předmětem bylo zateplení celkem 10-ti budov o celkových nákladech 28,4 mil. Kč, poskytnutá dotace z OPŽP  5,5 mil. Kč, spolufinancování z rozpočtu Moravskoslezského kraje prostřednictvím Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. ve výši 22,9 mil. Kč.

Ve druhé etapě je navrhováno provést zateplení dalších čtyřech objektů – objekty I, S, X15 a X16. Bude provedeno zateplení obvodového pláště budov, výměna oken a dveří a zateplení střech. Energetický specialista posoudí rentabilitu opatření na systému vytápění objektů případně inovaci jeho zónování či regulace.

Předpokládaná struktura financování projektu:

| celkové předpokládané náklady projektu | 30.000.000,-- Kč |
| --- | --- |
| způsobilé náklady projektu | 22.500.000,-- Kč |
| - vlastní podíl Moravskoslezského kraje (60%) | 13.500.000,-- Kč |
| - dotace z OPŽP (40%) | 9.000.000,-- Kč |
| neuznatelné náklady projektu | 7.500.000,-- Kč |

Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa

V areálu Slezské nemocnice v Opavě byl již v minulosti příspěvkovou organizací realizován projekt, jehož předmětem bylo zateplení celkem 6-ti objektů o celkových nákladech 48,4 mil. Kč  poskytnutá dotace z OPŽP 14,0 mil. Kč, spolufinancování z rozpočtu Moravskoslezského kraje prostřednictvím Slezské nemocnice v Opavě, p.o. ve výši 34,4 mil. Kč.

Ve druhé etapě je navrhováno provést zateplení dalších devíti budov – objekty A, B, E, F, K, L, T, W a Y. Bude provedeno zateplení obvodového pláště budov, výměna oken a dveří, zateplení stropu v suterénu a zateplení střech. Energetický specialista posoudí rentabilitu opatření na systému vytápění objektů případně inovaci jeho zónování či regulace.

Předpokládaná struktura financování projektu:

| celkové předpokládané náklady projektu | 131.000.000,-- Kč |
| --- | --- |
| způsobilé náklady projektu | 98.250.000,-- Kč |
| - vlastní podíl Moravskoslezského kraje (60%) | 58.950.000,-- Kč |
| - dotace z OPŽP (40%) | 39.300.000,-- Kč |
| neuznatelné náklady projektu | 32.750.000,-- Kč |

Budovy A, B, E, F, K a L jsou kulturními památkami. Je možné, že nebude možno dosáhnout minimální úspory tepla na vytápění těchto budov podle pravidel OPŽP. Tyto objekty by pak nemohly být součástí projektu a celkové náklady, tedy i podíl Moravskoslezského kraje a výše dotace, budou nižší.

Zateplení budovy Domova Duha v Novém Jičíně

Bude provedeno zateplení obvodového pláště budov, výměna oken a dveří, zateplení střech a teras. Energetický specialista posoudí rentabilitu opatření na systému vytápění objektů případně inovaci jeho zónování či regulace.

Předpokládaná struktura financování projektu:

| celkové předpokládané náklady projektu | 10.000.000,-- Kč |
| --- | --- |
| způsobilé náklady projektu | 7.500.000,-- Kč |
| - vlastní podíl Moravskoslezského kraje (60%) | 4.500.000,-- Kč |
| - dotace z OPŽP (40%) | 3.000.000,-- Kč |
| neuznatelné náklady projektu | 2.500.000,-- Kč |

Finanční prostředky na financování projektové přípravy všech projektů jsou součástí rozpočtu kraje na rok 2016. Finanční prostředky na realizaci projektů budou zajištěny z prostředků plánovaných ve schváleném rozpočtovém výhledu na 2017 – 2019 na přípravu a realizaci projektů v novém programovém období 2014 - 2020 ve výši cca 6 mld. Kč a jsou součástí připravovaného návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 a rozpočtového výhledu na léta 2018 – 2020.

Výpis z usnesení schůze rady kraje konané dne 6. 9. 2016:

Číslo zasedání:	108

Datum konání:	6.9.2016

Materiál č.:		10/15

Název:		Návrh na vyčlenění, kofinancování a profinancování projektů energetických úspor a návrh rozpočtového opatření pro zajištění financování neinvestiční části přípravy projektů energetických úspor

Číslo usnesení: 108/8415

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4913 	ze dne 17. 2. 2015

č. 75/6121 	ze dne 18. 8. 2015

č. 77/6278 	ze dne 10. 9. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1165	ze dne 5. 3. 2015

č. 16/1622	ze dne 25. 9. 2015

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit vyčlenění projektu „Zateplení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště polikliniky Mizerov“, spolufinancovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, předpokládaná doba realizace v letech 2017 - 2023, ze souhrnného projektu „Revitalizace vybraných objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 16/1622 ze dne 25. 9. 2015

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště polikliniky Mizerov“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2023 ve výši 58.500.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit vyčlenění projektu „Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště nemocnice Orlová“, spolufinancovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, předpokládaná doba realizace v letech 2017 - 2023, ze souhrnného projektu „Revitalizace vybraných objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 16/1622 ze dne 25. 9. 2015

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště nemocnice Orlová“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2023 ve výši 20.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit vyčlenění projektu „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Havířov“, spolufinancovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, předpokládaná doba realizace v letech 2017 - 2023, ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve vybraných objektech Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 16/1622 ze dne 25. 9. 2015

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Havířov“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2023 ve výši 10.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit vyčlenění projektu „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Opava“, spolufinancovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, předpokládaná doba realizace v letech 2017 - 2023, ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve vybraných objektech Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 16/1622 ze dne 25. 9. 2015

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Opava“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2023 ve výši 15.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku – II. etapa“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2023 ve výši 30.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2023 ve výši 131.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení budovy Domova Duha v Novém Jičíně“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2016 – 2023 ve výši 10.000.000 Kč

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| na § 3112 - | Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami |  |  |
| pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 48,40 tis. Kč |
| na § 3114 - | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami |  |  |
| pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 30,30 tis. Kč |
| na § 3121 - | Gymnázia |  |  |
| pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 151,30 tis. Kč |
| na § 3122 - | Střední odborné školy |  |  |
| pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 369,10 tis. Kč |
| na § 3123 - | Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem |  |  |
| pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 184,60 tis. Kč |
| na § 3133 - | Dětské domovy |  |  |
| pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 66,60 tis. Kč |
| na § 3231 - | Základní umělecké školy |  |  |
| pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 30,30 tis. Kč |
| na § 3522 - | Ostatní nemocnice |  |  |
| pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 384,00 tis. Kč |
| Celkem |  | o | 1.264,60 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje |  |  |  |
| na § 3112 - | Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami |  |  |
| pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 48,40 tis. Kč |
| na § 3114 - | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami |  |  |
| pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 30,30 tis. Kč |
| na § 3121 - | Gymnázia |  |  |
| pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 151,30 tis. Kč |
| na § 3122 - | Střední odborné školy |  |  |
| pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 369,10 tis. Kč |
| na § 3123 - | Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem |  |  |
| pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 184,60 tis. Kč |
| na § 3133 - | Dětské domovy |  |  |
| pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 66,60 tis. Kč |
| na § 3231 - | Základní umělecké školy |  |  |
| pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 30,30 tis. Kč |
| na § 3522 - | Ostatní nemocnice |  |  |
| pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 384,00 tis. Kč |
| Celkem |  | o | 1.264,60 tis. Kč |

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. až 11. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Martin Sikora

Termín: 22. 9. 2016