ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 5

Datum konání: 16.9.2021

Materiál č.: 9/23

Název: Návrh na ukončení realizace projektu“Chráněné bydlení organizace Sagapo II“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Lenka Hajdučková, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3434 ze dne 29.5.2018

č. 3/128 ze dne 30.11.2020

č. 19/1134 ze dne 31.5.2021

č. 24/1613 ze dne 30. 8. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/839 ze dne 14.6.2018

č. 10/1127 ze dne 13.12.2018

č. 2/56 ze dne 17.12.2020

č. 4/303 ze dne 17.6.2021

rozhodlo

ukončit realizaci projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu

rozhodlo

zrušit bod 1 a 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/839 ze dne 14.06.2018 ve znění bodu 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1127 ze dne 13.12.2018, ve znění bodů 1 a 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 2/56 ze dne 17.12.2020 a ve znění bodů 1-3) usnesení zastupitelstva kraje č. 4/303 ze dne 17.06.2021 týkající se doby a výše profinancování a kofinancování a doby zajištění udržitelnosti projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů ve spolupráci s odborem sociálních věcí realizuje projekt „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ (dále jen „projekt“). Obsahem projektu je vybudování skupinové domácnosti pro 3 osoby s mentálním postižením v Bruntále (vybudování služby chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením).

Žádost o finanční podporu projektu byla předložena do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu. Po provedeném hodnocení poskytovatel vyhodnotil tento projekt jako způsobilý k financování. Vzhledem k nedostatečné alokaci ve výzvě byl projekt zařazen mezi náhradní projekty do zásobníku projektů. Po navýšení alokace ve výzvě byla dne 2. 11. 2020 vydána pro tento projekt Registrace a rozhodnutí akce Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Předčasná realizace projektu byla zahájena v roce 2018 koupí objektu pro vytvoření chráněného bydlení. Vzhledem k tomu, že byla alokace ve výzvě vyčerpána, další aktivity v realizaci projektu byly odloženy až do doby vydání právního aktu, tedy do 2. 11. 2020.

Zastupitelstvo kraje svými usneseními č. 10/1127 ze dne 13. 12. 2018 rozhodlo změnit výši profinancování a kofinancování projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ z „4.000.000,00 Kč“ na „4.600.000,00 Kč“. Následně zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 2/56 ze dne 17. 12. 2020 rozhodlo změnit dobu profinancování a kofinancování z 2018-2020“ na „2018-2021“ a změnit dobu zajištění udržitelnosti projektu z „2020-2024“ na „2021-2025. Zastupitelstvo kraje pak usnesením č. 4/303 ze dne 17. 6. 2021 rozhodlo změnit výši profinancování a kofinancování výše zmíněného projektu z „4.600.000,00 Kč“ na „5.000.000,00 Kč“

Protože v rámci projektu byla k dispozici pouze dokumentace pro ohlášení stavby, byla se společností ATRIS, s. r. o dne 12. 7. 2021 uzavřena smlouva na zhotovení projektové dokumentace, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby. Po provedené prohlídce objektu rodinného domku v Bruntále byly zjištěny nedostatky a bylo zpracovatelem upozorněno na nevhodnou povahu věci, kdy  dle podkladu - projektové dokumentace pro ohlášení stavby „Stavební úpravy RD Bruntál, I.Olbrachta 23, zpracované Ing. Petrem Cagašem, IČ 41036166, dle kterého měla být  vyhotovena projektová  dokumentace pro provádění stavby -  jsou navrženy stavební úpravy nevyhovující normám ČSN, zejména s ohledem na světlou výšku místností, typologii staveb a dispoziční řešení vztahující se k vyhlášce užívání osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

Případný sankční postih za chybně zhotovenou projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby může uplatnit její objednatel – příspěvková organice Sagapo p.o., Moravskoslezský kraj není smluvní stranou této smlouvy o dílo.  U smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby, kterou Moravskoslezský kraj zadal společnosti ATRIS s.r.o., byly již zahájeny práce na aktualizaci projektové dokumentace, avšak s ohledem na uvedené chyby, nebude dále pokračováno v jejím plnění. K vypořádání závazků z této smlouvy bude uzavřena dohoda o narovnání.

K návrhu na ukončení realizace daného projektu odbor sociálních věcí dospěl na základě zhodnocení aktuální situace, ze které vyplynulo, že projekt je finančně nerentabilní, nehospodárný, a to zejména na základě chybně zpracované dokumentace a vysokých plánovaných nákladů nejen na částečnou rekonstrukci, ale i následný provoz chráněného bydlení. Uživatelům budou zajištěny sociální služby, dle jejich potřeb jiným způsobem.

Aktuální struktura financování projektu:

| Celkové předpokládané náklady projektu | 5.000.000,00 Kč |
| --- | --- |
| Celkové způsobilé náklady projektu | 4.586.756,96 Kč |
| Dotace z ERDF a SR (90 %, profinancování) | 4.128.081,26 Kč |
| Podíl Moravskoslezského kraje (10 %, kofinancování) | 458.675,70 Kč |
| Nezpůsobilé výdaje | 413.243,04 Kč |

Dopad na rozpočet kraje

Na přípravu a realizaci projektu bylo do konce roku 2020 vynaloženo 2.948,85 tis. Kč. V rozpočtu na rok 2021 je alokována částka 1.638,29 tis. Kč, po úhradě závazků ve výši 164,92 tis. Kč (pozastávky na zpracování PD, administrace VZ) bude úspora převedena na prostředky určené na přípravu projektů.

Předpokládá se, že nemovitost pořízená v roce 2018 v rámci realizace projektu, bude následně prodána a s ohledem na stávající ceny na trhu nemovitostí, by se vynaložené náklady tímto měly kraji vrátit.

Na základě výše uvedeného rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout ukončit realizaci projektu dle navrhovaných usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3434 ze dne 29.5.2018

č. 3/128 ze dne 30.11.2020

č. 19/1134 ze dne 31.5.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/839 ze dne 14.6.2018

č. 10/1127 ze dne 13.12.2018

č. 2/56 ze dne 17.12.2020

č. 4/303 ze dne 17.6.2021

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit realizaci projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit bod 1 a 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/839 ze dne 14.06.2018 ve znění bodu 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1127 ze dne 13.12.2018, ve znění bodů 1 a 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 2/56 ze dne 17.12.2020 a ve znění bodů 1-3) usnesení zastupitelstva kraje č. 4/303 ze dne 17.06.2021 týkající se doby a výše profinancování a kofinancování a doby zajištění udržitelnosti projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“

ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1 a 2 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 16. 9. 2021