| ORJ |  | 7 | Odbor investiční a majetkový |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce |  |  |  |  | Modernizace Odborného léčebného ústavu Metylovice |  |  |  | Číslo akce |  | 4298 |
| Název příspěvkové organizace |  |  |  |  | Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |
| Paragraf |  |  |  | 3522 |  | Ostatní nemocnice |  |  |  |  |  |
| Položka; 6351; Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím. |
| Upravený rozpočet 2021 k 9. 8. 2021 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 4 000,00 |  |
| Upravený rozpočet 2021 k 30. 8. 2021 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 4 000,00 |  |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 4 000,00 |  |
| Celkové náklady akce |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 364 661,87 |  |
| 1. | Číslo požadavku FaMa: Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce: |  |  |  |  |  | 5006/2020/003 RK č. 4/266 ze dne 14. 12. 2020 |  |  |  |  |
| 2. | Zdůvodnění akce – cíle akce: |  |  |  |  |  | Cílem akce je modernizace Odborného léčebného ústavu, v jejímž rámci budou provedeny především dispoziční úpravy a rekonstrukce stávající bazénové budovy (mimo jiné dojde k její částečné demolici) a navazujících prostor wellness se souvisejícím zázemím (vybudování nového bazénu s bezchlorovou technologií, vybudování kryokomory, tělocvičny, solné jeskyně, vznik nových ambulancí atd.). Modernizací budou dotčeny i další objekty jako například objekt stávajícího vstupu, kde dojde k rekonstrukci celé vstupní haly s recepcí. Veškerými plánovanými úpravami má dojít nejen ke zkvalitnění vnitřního prostředí ubytovaných a ambulantních klientů, ale především ke kladnému ovlivnění jejich zdravotních potíží. Dalším klíčovým a zároveň nezbytným prvkem pro celkovou modernizaci areálu je řešení příjezdových komunikací a parkovišť, jejichž kapacita je nyní naprosto nedostačující. Z důvodu zajištění vhodného nového napojení je samostatně řešeno vybudování nové veřejně nepřístupné komunikace zajišťující příjezd do areálu – v rámci této akce se samostatné zpracovává koncepční dopravní studie a následně projektová dokumentace Finanční prostředky vyčleněné na rok 2021 budou použity na zpracování/uhrazení studií a projektových dokumentací, které určí přesný rozsah prací. Náklady na samotnou realizaci stavby lze nyní odborným odhadem předpokládat ve výši cca 350 mil. Kč. Výše těchto nákladů bude upřesněna studií a následně rozpočtem stavby, který bude součástí projektové dokumentace. V roce 2018 bylo uhrazeno 661,87 tis. Kč z vlastních zdrojů příspěvkové organizace na zpracování původní studie (na základě koncepce odboru zdravotnictví je nezbytné její přepracování – nová studie). |  |  |  |  |
| 3. | Forma použití: |  |  |  |  |  | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |  |  |  |  |
| 4. | Možnost spolufinancování: |  |  |  |  |  | Vlastní zdroje příspěvkové organizace v r. 2018: 661,87 tis. Kč |  |  |  |  |
| 5. | Období realizace: |  |  |  |  |  | 2018 - 2025 |  |  |  |  |
| 6. | Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: pozn.: u víceletých akcí |  |  |  |  |  | 2022: 10.000 tis. Kč potřeba dalších zdrojů (projektová dokumentace) 2023: 30.000 tis. Kč potřeba dalších zdrojů (stavba) 2024: 160.000 tis. Kč potřeba dalších zdrojů (stavba) 2025: 160.000 tis. Kč potřeba dalších zdrojů (stavba) |  |  |  |  |
| 7. | Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací akce v dalších letech: pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |