Dodatek č. 1

K darovací smlouvě č. 06382/2019/IM ze dne 9. 10. 2019

Moravskoslezský kraj

se sídlem:	           28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ:			70890692

DIČ:			CZ70890692

zastoupený:                 prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

dále jen „dárce““ na straně jedné

a

České centrum signálních zvířat, z. s.

se sídlem:	Dostojevského 1387/5, 741 01 Nový Jičín

IČO:		06006205

zapsaná:	v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl L, vložka 15878

zastoupena:	…………………

dále jen „obdarovaný“ na straně druhé

(oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“)

I.

Úvodní stanovení

- Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 9. 10. 2019 darovací smlouvu č. 06382/2019/IM (dále jen „Smlouva“), na základě které dárce převedl vlastnické právo k nemovitým věcem specifikovaným ve Smlouvě a obdarovaný tyto přijal do svého výlučného vlastnictví.

- S ohledem na prodloužení dodacích lhůt stavebních materiálů způsobených mimo jiné v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 se smluvní strany dohodly, že bude obdarovanému prodloužena podmínka dle čl. III odst. 5 Smlouvy. Z tohoto důvodu uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě.

II.

Změna smlouvy

- Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy vztahující se k čl. III. Podmínky daru, a to tak, že text odst. 5 tohoto článku se mění v části „31. 12. 2021“ na text „31. 12. 2022“.

- V ostatních částech se Smlouva nemění.

III.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dárcem.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.

- Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou dárcem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje dárcem použity. Pronajímatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách dárce www.msk.cz.

IV.

Doložka platnosti

- Doložka platnosti právního jednání podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ........... ze dne 16. 12. 2021.

V Ostravě dne ……..……………..					V Novém Jičíně dne…………………

Dárce:						 		Obdarovaný:

………………………………………….					…………………………………………………..

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

hejtman kraje