DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 03944/2021/KH

I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

se sídlem: 	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	27-1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Světlá Hora

se sídlem:	Světlá 374, 793 31 Světlá Hora

zastoupeno:

IČO:	63730952

DIČ:	---

bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:	260325514/0300

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 25.08.2021 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03944/2021/KH (dále jen „smlouva“).

- Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí s realizací projektu s názvem „Dopravní vozidlo“ (dále jen „projekt“).

- Dle smlouvy byl příjemce povinen ukončit realizaci projektu nejpozději do 31.12.2021 a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování projektu nejpozději do 21.01.2022. Časová uznatelnost nákladů byla smlouvou stanovena od 01.01.2021 do 31.12.2021.

- Dne 11.02.2022 obdržel poskytovatel dotace žádost příjemce o posunutí termínu pro ukončení realizace projektu, v níž příjemce dotace uvádí, že nemohl realizovat projekt, na který mu byla dotace poskytnuta v období stanoveném smlouvou. Součástí této žádosti bylo vyjádření příjemce, že vzhledem k neustálím průtahům ze strany dodavatele dopravního vozidla došlo ke zpoždění jeho nákupu. Tuto skutečnost nemohl ani poskytovatel, ani příjemce, jakkoliv předjímat a ovlivnit ji a tudíž se smluvní strany dohodly posunout termín ukončení realizace projektu. Nedodržení termínu realizace projektu nebude ze strany poskytovatele považováno za porušení podmínek smlouvy.

III.
Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro realizaci projektu a s tím souvisejících povinností nepovažují za porušení smlouvy. Smluvní strany se proto dohodly na následujících změnách smlouvy:

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění termín ukončení realizace projektu z „31.12.2021“ na „31.01.2022 “.

- V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se mění termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z „21.01.2022“ na „21.02.2022“.

- V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se mění období vzniku uznatelných nákladů pro realizaci projektu z „od 01.01.2021 do 31.12.2021“ na „od 01.01.2021 do 31.01.2022“.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž dvě obdrží poskytovatel a jedeno příjemce.

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu této dohody dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv poskytovatelem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv provede v souladu se zákonem poskytovatel.

- Osobní údaje obsažené v této dohodě a smlouvě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody a smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách poskytovatele kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

k uzavření této dohody o narovnání má Moravskoslezský kraj souhlas zastupitelstva kraje udělený usnesením č. ___/____ ze dne 16. 3.2022

V ……………… dne ………………	V ……………… dne ………………

________________________	________________________

za poskytovatele	za příjemce