DODATEK č. 1

Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 04157/2016/RRC ze dne 9. 9. 2016

(dále jen „dodatek“)

# I.
SMLUVNÍ STRANY

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# obec Žabeň

se sídlem:	Žabeň 62, 739 25 Žabeň

zastoupena:	Mgr. Davidem Hejnešem, starostou

IČ:	00576867

DIČ:

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č.ú. 29528781/0100

(dále jen „příjemce“)

# II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04157/2016/RRC (dále jen „smlouva“).

- Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti obce Žabeň o prodloužení doby realizace a změnu názvu projektu „Rekonstrukce objektu „Zázemí“ v areálu hasičského hřiště v obci Žabeň“ v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016“.

# III.
ZMĚNA SMLOUVY

- V článku IV odst. 1 smlouvy se název projektu „Rekonstrukce objektu „Zázemí“ v areálu hasičského hřiště v obci Žabeň“ nahrazuje názvem „Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice č.p. 198 a revitalizace přilehlého hřiště se zázemím SO 02 – Objekt zázemí hasičského hřiště“. Obsah projektu se nemění.

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 31. 10. 2016“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 5. 2017“

- V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „a to nejpozději do 30. 11. 2016“ nahrazuje textem „a to nejpozději do 30. 6. 2017“

- Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 4. 2016 do 31. 5. 2017,“

- Do článku V odst. 3 smlouvy se vkládá nové písm. p):

„zpracovat k 31. 12. 2016 průběžné vyúčtování realizace projektu a předložit je spolu s kopiemi účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu a týkajících se dotace, včetně dokladů o jejich úhradě poskytovateli nejpozději do 15. 1. 2017; průběžné vyúčtování musí obsahovat popis postupu prací na projektu, průběžného naplňování účelového určení a zhodnocení dodržování závazných ukazatelů. Průběžné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu. V rámci závěrečného vyúčtování již příjemce není povinen předložit kopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě, které předložil v rámci průběžného vyúčtování.“

- Článek V odst. 4 věta první smlouvy se nahrazuje takto:

„Porušení podmínek uvedených v odst. 3 písm. g), j), m), n), o) a p) je považováno za porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.“

- Článek V odst. 4 písm. a) před dvojtečkou smlouvy se nahrazuje takto:

„Předložení vyúčtování podle odst. 3 písm. g) a p) po stanovené lhůtě“.

# IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.

- Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. …/…. ze dne 
22. 9. 2016.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada/rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ... ze dne ....

| V Ostravě dne: |  | V ………………… dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce |