ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 7

Datum konání: 16.3.2022

Materiál č.: 9/29

Název: Žádost mikroregionu Slezská Harta o prodloužení termínu k uzavření smlouvy o individuálním úvěru

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o prodloužení termínu

Příloha č. 2 - Doplnění žádosti o posun termínu

Příloha č. 3 - Program JESSICA II

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Jakub Novák, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 40/2716 ze dne 14. 3. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/208 ze dne 17.3.2021

bere na vědomí

žádost Mikroregionu Slezská Harta, IČO 71193821, dle přílohy č. 1 a 2

rozhodlo

vyhovět žádosti Mikroregionu Slezská Harta, IČO 71193821, o prodloužení termínu pro dodání podkladů k uzavření úvěrové smlouvy do dne 17. 9. 2022

Důvodová zpráva:

Dne 17. 3. 2021 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 3/208 poskytnout Mikroregionu Slezská Harta (dále jen „Žadatel“) z rozpočtu kraje individuální úvěr na předfinancování projektu s názvem „Zlepšení infrastruktury pro cykloturistiku v příhraničních území Moravskoslezského a Trenčianského kraje“ (dále jen „Projekt“) a uzavřít se Žadatelem smlouvu o poskytnutí úvěru. Maximální výše úvěru činí 38.013.623 Kč, což představuje 90% celkových uznatelných nákladů projektu, s předpokládaným termínem splacení ke konečnému dni 31. 12. 2023.

Žadatel je povinen doložit do 12 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí úvěru podklady, na jejichž základě se mezi krajem a žadatelem uzavře smlouva o poskytnutí úvěru. Mezi tyto podklady patří zejména smlouva o dílo a smlouva o zajištění technického dozoru investora a BOZP. Až po doložení těchto podkladů je možné stanovit skutečnou výši poskytnutého úvěru. Nedoloží-li Žadatel podklady v této lhůtě, pozbývá závazek platnosti. V případě Žadatele tato lhůta vyprší dnem 17. 3. 2022.

Ke dni 7. 3. 2022 byla Moravskoslezskému kraji zaslána žádost o prodloužení tohoto termínu do 17. 9. 2022. Jako důvod prodloužení Žadatel uvádí časovou a právní náročnost při výběru dodavatele a s tím související prodloužení harmonogramu realizace projektu.

V případě vyhovění žádosti se Žadatel zavazuje doložit podklady nutné k uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru v navrhovaném prodlouženém termínu. Výše schváleného úvěru zůstává nezměněna.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno rozhodnout vyhovět této žádosti, která je přílohou č. 1 a 2 tohoto materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:	39

Datum konání:	14. 3. 2022

Materiál č.:		9/9

Název: Žádost mikroregionu Slezská Harta o prodloužení termínu k doložení podkladů pro uzavření smlouvy k individuálnímu úvěru

Číslo usnesení: 40/2716

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/208 ze dne 17.3.2021

  - bere na vědomí

žádost Mikroregionu Slezská Harta, IČO 71193821, dle přílohy č. 1 a 2

  - doporučuje

vyhovět žádosti Mikroregionu Slezská Harta, IČO 71193821, o prodloužení termínu pro dodání podkladů k uzavření úvěrové smlouvy do dne 17. 9. 2022

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádosti dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 16. 3. 2022