ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 8

Datum konání: 16.6.2022

Materiál č.: 9/13

Název: Změna kofinancování a profinancování projektů OPŽP

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Marie Halamová, oddělení stavebních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6188 ze dne 27.8.2019

č. 94/8184 ze dne 17.8.2020

č. 45/3115 ze dne 30.5.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1561 ze dne 12.9.2019

č. 17/2060 ze dne 3.9.2020

rozhodlo

změnit v bodě 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 17/2060 ze dne 3. 9. 2020 výši profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ z „ve výši 230.000.000 Kč“ na „ve výši 270.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

rozhodlo

změnit v bodě 4) usnesení zastupitelstva kraje č. 17/2060 ze dne 3. 9. 2020 výši profinancování a kofinancování projektu „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny“ z „ve výši 66.000.000 Kč“ na „ve výši 75.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

rozhodlo

změnit v bodě 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 17/2060 ze dne 3. 9. 2020 výši profinancování a kofinancování projektu „Energetické úspory SSMSK - CM Rýmařov“ z „ve výši 16.000.000 Kč“ na „ve výši 21.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů ve spolupráci s odborem investičním a majetkovým, odborem sociálních věcí a odborem dopravy připravily projekty:

- Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny,

- Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny,

- Energetické úspory SSMSK - CM Rýmařov.

K bodu 1) návrhu usnesení

O zahájení realizace projektu „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“, jeho profinancování a kofinancování rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 13. 9. 2018 usnesením č. 9/974 (materiál č. 7/5), následně zastupitelstvo kraje dne 3. 9. 2020 usnesením č. 17/2060 (materiál č. 7/6) rozhodlo o změně profinancování a kofinancování projektu. O předložení žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí, specifického cíle 5.2: Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov, rozhodla rada kraje dne 7. 8. 2018 usnesením č. 44/3848 (materiál č. 7/13). Dne 3. 9. 2020 rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 17/2060 (materiál č. 7/6) navýšit financování projektu z původní výše 210.000 tis. Kč na 230.000 tis. Kč a změnit dobu profinancování a kofinancování na období 2016 – 2023.

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí v rámci specifického cíle 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, a to v maximální výši dotace 43.595,54 tis. Kč.

V současné době probíhá fyzická realizace projektu, s předpokládaným termínem ukončení v roce 2023.

Pro snížení rizika pozastavení projektu během realizace v případě nutných dodatečných prací z důvodu nedostatečného financování, vyvolaného nutnými změnami pro zdárné dokončení díla a rostoucími cenami stavebních prací, je navrhováno navýšit o neuznatelné výdaje projektu kofinancování a profinancování projektu z částky 230.000 tis. Kč na 270.000 tis. Kč.

Aktuální struktura financování projektu „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“:

Celkové předpokládané náklady projektu				270.000.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu					136.236.053,30 Kč

vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)  		  92.640.516,26 Kč

podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)   		  43.595.537,04 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)   		133.763.946,70 Kč

Do roku 2021 bylo v rámci projektu vyčerpáno 9.761,18 tis. Kč. Potřebné finanční prostředky na realizaci výdajů v roce 2022 ve výši 137.496,82 tis. Kč jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2022 v odvětví sociálních věcí. Finanční prostředky na realizaci výdajů v roce 2023 jsou součástí střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje pro další léta. V případě potřeby financování navýšení výdajů projektu budou využity prostředky určené na přípravu projektů, které jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2022. Prostředky na přípravu projektů v roce 2023 budou nárokovány při přípravě návrhu rozpočtu kraje na rok 2023. Ve schváleném střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2023-2025 jsou plánovány prostředky na nespecifikované výdaje ve výši 1,5 mld. Kč.

K bodu 2) návrhu usnesení

O zahájení projektu „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny“, jeho profinancování a kofinancování ve výši 41.000 tis. Kč rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 9/974 ze dne 13. 9. 2018 (materiál č. 7/5). Následně došlo usnesením zastupitelstva kraje č. 10/1094 ze dne 13. 12. 2018 (materiál č. 7/12) k navýšení profinancování a kofinancování projektu na novou výši 51.951 tis. Kč. Dále dne 3. 9. 2020 rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 17/2060 (materiál č. 7/6) navýšit financování projektu z původní výše 51.951 tis. Kč na 66.000 tis. Kč a změnit dobu profinancování a kofinancování na období 2016 – 2023.

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí v rámci specifického cíle 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, a to v maximální výši dotace 3.933,52 tis. Kč.

V současné době probíhá fyzická realizace projektu, s předpokládaným termínem ukončení v roce 2023. Projekt architektonicky navazuje na návrh sousední novostavby čtyř pavilónů projektu „Rekonstrukce a výstavby Domova Březiny“ a bude přispívat k energeticky úspornějšímu provozu domova.

Pro snížení rizika pozastavení projektu během realizace v případě nutných dodatečných prací z důvodu nedostatečného financování, vyvolaného nutnými změnami pro zdárné dokončení díla a rostoucími cenami stavebních prací, je navrhováno navýšit o neuznatelné výdaje projektu kofinancování a profinancování projektu z částky 66.000 tis. Kč na 75.000 tis. Kč.

Aktuální struktura financování projektu „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny“:

Celkové předpokládané náklady projektu				75.000.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu					11.238.636,14 Kč

vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)  		  7.305.113,50 Kč

podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)   		  3.933.522,64 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)   		63.761.363,86 Kč

Do roku 2021 bylo v rámci projektu vyčerpáno 4.077,53 tis. Kč. Potřebné finanční prostředky na realizaci výdajů v roce 2022 ve výši 30.402,47 tis. Kč jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2022 v odvětví sociálních věcí. Finanční prostředky na realizaci výdajů v roce 2023 jsou součástí střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje pro další léta.

V případě potřeby financování navýšení výdajů projektu budou využity prostředky určené na přípravu projektů, které jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2022. Prostředky na přípravu projektů v roce 2023 budou nárokovány při přípravě návrhu rozpočtu kraje na rok 2023. Ve schváleném střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2023-2025 jsou plánovány prostředky na nespecifikované výdaje ve výši 1,5 mld. Kč.

K bodu 3) návrhu usnesení

O zahájení realizace projektu „Energetické úspory SSMSK – CM Rýmařov“, jeho profinancování a kofinancování rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 12. 9. 2019 usnesením č. 13/1561 (materiál č. 7/8). Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí v rámci specifického cíle 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, a to v maximální výši dotace 1.865.920,80 tis. Kč.

Projekt „Energetické úspory SSMSK – CM Rýmařov“ řeší zateplení obvodového pláště, střechy a výměnu otvorových výplní.

V současné době probíhají kroky směřující k uzavření realizační smlouvy. V důsledku velkého nárustu cen stavebních prací v období, mezi podáním nabídek a podpisem realizační smlouvy došlo k situaci, kdy první dva uchazeči v pořadí odmítli smlouvu podepsat a se třetím z nich je aktuálně jednáno.

Realizace projektu je vzhledem k provoznímu charakteru budov možná pouze v období červen-říjen. Pro snížení rizika zastavení projektu během realizace, v případě nutných dodatečných prací z důvodu nedostatečného financování, vyvolaného nutnými změnami pro zdárné dokončení díla a rostoucími cenami stavebních prací, je navrhováno navýšit kofinancování a profinancování projektu z částky 16.000 tis. Kč na 21.000 tis. Kč.

Aktuální struktura financování projektu „Energetické úspory SSMSK – CM Rýmařov“:

Celkové předpokládané náklady projektu				21.000.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu					  4.664.800,00 Kč

vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)  		  2.798.880,00 Kč

podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)   		  1.865.920,00 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)   		16.335.200,00 Kč

Do roku 2021 bylo v rámci projektu vyčerpáno 54,3 tis. Kč. Výdaje na realizaci projektu v roce 2022 ve výši 15.743,71 tis. Kč jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2022 v odvětví dopravy.

Na základě výše uvedeného je zastupitelstvu kraje doporučeno, aby rozhodlo o změně profinancování a kofinancování dle bodů 1) až 3) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze: 45

Datum konání: 30. 05. 2022

Materiál č.: 9/19

Název: “Změna kofinancování a profinancování projektů OPŽP“

Číslo usnesení: 45/3115

Rada kraje

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 17/2060 ze dne 3. 9. 2020 výši profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ z „ve výši 230.000.000 Kč“ na „ve výši 270.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 4) usnesení zastupitelstva kraje č. 17/2060 ze dne 3. 9. 2020 výši profinancování a kofinancování projektu „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny“ z „ve výši 66.000.000 Kč“ na „ve výši 75.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1561 ze dne 12. 9. 2019 výši profinancování a kofinancování projektu „Energetické úspory SSMSK - CM Rýmařov“ z „ve výši 16.000.000 Kč“ na „ve výši 21.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu