ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 8

Datum konání: 16.6.2022

Materiál č.: 10/13

Název: Nakládání s nemovitým majetkem na letišti

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Smlouva o koupi pozemků ev. č. 04291/2020/IM

Příloha č. 2 - Koncept Dodatku č. 1 ke Smlouvě o koupi pozemků ev. č. 04291/2020/IM

Příloha č. 3 - Smlouva o koupi pozemků ev. č. 04273/2021/IM

Příloha č. 4 - Koncept Dodatku č. 1 ke Smlouvě o koupi pozemků ev. č. 04273/2021/IM

Příloha č. 5 - Faktura č. 2022110138

Příloha č. 6 - Smlouva o koupi pozemku ev. č. 08137/2019/IM

Příloha č. 7 - Koncept Dodatku č. 1 ke Smlouvě o koupi pozemku ev. č. 08137/2019/IM

Předkladatel:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Hana Zornová, oddělení majetkové, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3155 ze dne 30. 5. 2022

rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o koupi pozemků ev. č. 04291/2020/IM ze dne 25. 8. 2020 mezi krajem a společností ENES Terminal s.r.o., č.p. 410, 742 51 Mošnov, IČO 06048641, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o koupi pozemků ev. č. 04273/2021/IM ze dne 18. 10. 2021 mezi krajem a společností Vector Parks Ostrava (Mošnov) s.r.o., Technická 2247, 251 01 Říčany, IČO 04766181, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o koupi pozemku ev. č. 08137/2019/IM ze dne 20. 12. 2019 mezi krajem a společností PST-Invest Mošnov IV., spol. s r.o., Nádražní 969/112, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 08698325, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

K bodu 1. návrhu usnesení:

Dne 25. 8. 2020 byla uzavřena Smlouva o koupi pozemků ev. č. 04291/2020/IM (dále jen „Smlouva“, příloha č. 1 předloženého materiálu), na základě které kraj prodal společnosti ENES Terminal s.r.o. pozemky za účelem vybudování objektu leteckého carga. Smlouva dosud nenabyla účinnosti, protože ta je navázána mimo jiné na vydání pravomocného územního rozhodnutí pro připravovanou stavbu v termínu do 30. 6. 2022.

Z uvedené Smlouvy vyplývá pro kraj závazek vybudovat odbavovací plochu APN S3, a to ve lhůtě do 31. 12. 2022.

Jak společnost ENES Terminal s.r.o., tak kraj, nejsou schopni v termínu splnit své závazky plynoucí ze Smlouvy.

Společnost ENES Terminal s.r.o. požádala kraj o uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě za účelem posunutí veškerých termínů uvedených ve smlouvě, a to o dva roky.

Zastupitelstvu kraje je v souladu s usnesením rady kraje č. 45/3155 ze dne 30. 5. 2022 (materiál č. 10/13) předkládán návrh uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

K bodu 2. návrhu usnesení:

Dne 18. 10. 2021 byla uzavřena Smlouva o koupi pozemků ev. č. 04273/2021/IM (dále jen „Smlouva“, příloha č. 3 předloženého materiálu), na základě které kraj prodal společnosti Vector Parks Ostrava (Mošnov) s.r.o. pozemky pro výstavbu hal společnosti DHL.

Smlouva dosud nenabyla účinnosti, protože ta je navázána na vydání pravomocného územního rozhodnutí pro připravovanou stavbu a existenci platné a účinné smlouvy o budoucí nájemní smlouvě mezi společností Vector Parks Ostrava (Mošnov) s.r.o. a společností DHL Express (Czech Republic) s.r.o., vše v termínu do 30. 6. 2022.

Společnost Vector Parks Ostrava (Mošnov) s.r.o. požádala kraj o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, za účelem posunutí termínů uvedených ve Smlouvě, a to cca o 6 až 18 měsíců. Svoji žádost zdůvodnila komplikovanějším a zdlouhavějším vyjednáváním v době covidové epidemie. Na základě dalších jednání bylo předběžně dohodnuto posunutí termínů o 9 měsíců.

Zastupitelstvu kraje je v souladu s usnesením rady kraje č. 45/3155 ze dne 30. 5. 2022 (materiál č. 10/13) předkládán návrh uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, kterým dojde k posunu termínů o 9 měsíců dle výše uvedeného.

K bodu 3. návrhu usnesení:

Společnost PST-Invest Mošnov IV., spol. s r.o. požádala o prodloužení termínu splatnosti vystavené faktury č. 2022110138 na celkovou částku 44.206.624 Kč (příloha č. 5 předloženého materiálu). Jedná se o úhradu kupní ceny za nákup pozemků v k. ú. Mošnov dle Smlouvy o koupi pozemku ev. č. 08137/2019/IM ze dne 20. 12. 2019 (dále jen „Smlouva“, příloha č. 6 předloženého materiálu).

Svoji žádost společnost zdůvodňuje aktuální situací na developerském trhu v souvislosti s pandemií COVID-19, událostmi na Ukrajině a nákladným financováním terminálu kombinované dopravy.

Termín splatnosti předmětné faktury stanovený v souladu s čl. 7. Smlouvy uplyne dnem 27. 5. 2022. Žadatel žádá o prodloužení termínu splatnosti faktury do 31. 10. 2022.

Vzhledem k dlouholeté bezproblémové spolupráci a vzhledem k tomu, že dojde k finančnímu plnění v tomto roce (zahrnuto do příjmů rozpočtu kraje pro letošní rok), doporučuje odbor investiční a majetkový žádosti vyhovět.

Zastupitelstvu kraje je v souladu s usnesením rady kraje č. 45/3155 ze dne 30. 5. 2022 (materiál č. 10/13) předkládán návrh uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, kterým dojde k posunu termínu splatnosti předmětné faktury na 31. 10. 2022.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

RADA KRAJE

Usnesení

Číslo zasedání:	45

Datum konání:	30.5.2022

Materiál č.:		10/13

Název:		Nakládání s nemovitým majetkem na letišti

Číslo usnesení: 45/3155

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1692 ze dne 12. 12. 2019

č. 16/1934 ze dne 4. 6. 2020

č. 4/334 ze dne 17. 6. 2021

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o koupi pozemků ev. č. 04291/2020/IM ze dne 25. 8. 2020 mezi krajem a společností ENES Terminal s.r.o., č.p. 410, 742 51 Mošnov, IČO 06048641, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o koupi pozemků ev. č. 04273/2021/IM ze dne 18. 10. 2021 mezi krajem a společností Vector Parks Ostrava (Mošnov) s.r.o., Technická 2247, 251 01 Říčany, IČO 04766181, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o koupi pozemku ev. č. 08137/2019/IM ze dne 20. 12. 2019 mezi krajem a společností PST-Invest Mošnov IV., spol. s r.o., Nádražní 969/112, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 08698325, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1. až 3. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 16. 6. 2022