KONCEPT

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o koupi pozemků č. 04291/2020/IM ze dne 25. 8. 2020

Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 2771/117, 702 18 Ostrava

zastoupen:	prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

IČO:		70890692

DIČ:		CZ70890692

dále jen „prodávající“ na straně jedné

a

ENES Terminal s.r.o.

se sídlem:	č.p. 410, 742 51 Mošnov

zapsaná:	obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka č. 82 086

zastoupená:	Janem Soukupem, jednatelem

IČO:			06048641

dále jen „kupující“ na straně druhé

I.

Úvodní prohlášení

- Smluvní strany prohlašují, že dne 25. 8. 2020 mezi sebou uzavřely Kupní smlouvu č. 04291/2020/IM (dále jen „Smlouva“).

- Smluvní strany tímto dodatkem upravují následující ustanovení Smlouvy.

II.

Změna Smlouvy

- Příloha č. 1 (Harmonogram č. 1) a Příloha č. 2 (Harmonogram č. 2) Smlouvy se nahrazují novým zněním, a to Přílohou č. 1 a Přílohou č. 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to:

- V článku 9. odst. 9.2 bodě 9.2.4 Smlouvy se text „tj. v termínu do 30. 6. 2021“ ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„tj. v termínu do 30. 6. 2023.“

- V článku 9. odst. 9.2 bodě 9.2.5 Smlouvy se text „tj. v termínu do 30. 6. 2021“ ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„tj. v termínu do 30. 6. 2023.“

- V článku 9. odst. 9.2 bodě 9.2.6 Smlouvy se text „tj. v termínu do 30. 6. 2024“ ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„tj. v termínu do 30. 6. 2026.“

- V článku 9. odst. 9.2 bodě 9.2.7 Smlouvy se text „tj. v termínu do 30. 6. 2024“ ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„tj. v termínu do 30. 6. 2026.“

- V článku 11. odst. 11.2 písm. c) Smlouvy se text „tj. v termínu do 30. 6. 2024“ ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„tj. v termínu do 30. 6. 2026.“

- V článku 11. odst. 11.6 Smlouvy se text „tj. v termínu do 30. 6. 2024“ ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„tj. v termínu do 30. 6. 2026.“

- V článku 12. odst. 12.1. písm. c) Smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2022“ ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„nejpozději do 30. 6. 2024“

- V článku 13. odst. 13.3. Smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2022“ ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„nejpozději do 30. 6. 2024“

- Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu poslední smluvní stanou.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv prodávajícím, a to nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.

- Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží prodávající, dvě vyhotovení kupující a jedno vyhotovení je určeno pro Katastrální úřad.

IV.

Doložka platnosti

- Doložka platnosti právního jednání podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. …..…… ze dne …………….…..

V Ostravě dne …………………				V Mošnově dne …………………

za prodávajícího					za kupujícího

………………………………………………….			………………………………………………

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.				Jan Soukup

hejtman kraje						jednatel