ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 18

Datum konání: 25.2.2016

Materiál č.: 8/9

Název: Změna usnesení zastupitelstva kraje o poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce pro rok 2015

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02134/2015/ŽPZ uzavřená s obcí Pustá Polom

Příloha č. 2 - Žádost obce Pustá Polom ze dne 4. 1. 2016 o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02134/2015/ŽPZ

Příloha č. 3 - Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02134/2015/ŽPZ, uzavřené s obcí Pustá Polom

Předkladatel:

Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Jana Kroupová, oddělení vodního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 90/7096	ze dne 9. 2. 2016

č. 69/5675	ze dne 9. 6. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1482	ze dne 25. 6. 2015

bere na vědomí

žádost obce Pustá Polom, ze dne 4. 1. 2016, ve věci změny smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02134/2015/ŽPZ, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

rozhodlo

změnit údaje o dotaci obci Pustá Polom, IČ 00300608, uvedené pod pořadovým číslem 2 v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1482 ze dne 25. 6. 2015 týkající se termínu ukončení realizace projektu a časové použitelnosti dotace, a to upravením ukončení realizace projektu na 30. 6. 2016 a upravením časové použitelnosti dotace na 1. 5. 2015 – 30. 7. 2016, a uzavřít s tímto subjektem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02134/2015/ŽPZ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 15/1482 ze dne 25. 6. 2015 (materiál č. 8/9) o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Pustá Polom, na realizaci projektu „Splašková kanalizace Pustá Polom – stoky EA a BA“.

Na základě uvedeného rozhodnutí zastupitelstva kraje byla s obcí Pustá Polom uzavřena smlouva o poskytnutí dotace ve výši 4.940.600,-- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která je evidována pod číslem 02134/2015/ŽPZ, a to za účelem financování uznatelných nákladů souvisejících s realizací výše uvedeného projektu.

Dne 8. 1. 2016 Moravskoslezský kraj obdržel žádost obce Pustá Polom o změnu smlouvy ev. č. 02134/2015/ŽPZ týkající se změny termínu ukončení realizace výše uvedeného projektu ze dne 29. 2. 2016 na den 30. 6. 2016 a tím i změny časové použitelnosti dotace z období 1. 5. 2015 – 30. 3. 2016 na období 1. 5. 2015 – 30. 7. 2016. Žádost o změnu termínu byla odůvodněna časovou prodlevou při realizaci stavby.

Navrženými změnami nedojde k navýšení celkové výše dotace poskytnuté obci Pustá Polom z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Rozhodnutí o změně termínu pro ukončení realizace projektu a časové použitelnosti dotace přísluší zastupitelstvu kraje, neboť se jedná o údaje o dané dotaci, o kterých zastupitelstvo kraje rozhodovalo.

S ohledem na výše uvedené rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o změně údajů o dané dotaci dle bodu 2) návrhu usnesení a současně rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Pustá Polom ev. č. 02134/2015/ŽPZ.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:	90.

Datum konání:	9.2.2016

Materiál č.:		8/1

Název:		Změna usnesení zastupitelstva kraje o poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce pro rok 2015

Číslo usnesení: 90/7096

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 69/5675	ze dne 9. 6. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1482	ze dne 25. 6. 2015

  - bere na vědomí

žádost obce Pustá Polom, ze dne 4. 1. 2016, o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02134/2015/ŽPZ, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit údaje o dotaci obci Pustá Polom, IČ 00300608, uvedené pod pořadovým číslem 2 v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1482 ze dne 25. 6. 2015 týkající se termínu ukončení realizace projektu a časové použitelnosti dotace, a to upravením ukončení realizace projektu na 30. 6. 2016 a upravením časové použitelnosti dotace na 1. 5. 2015 – 30. 7. 2016, a uzavřít s tímto subjektem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02134/2015/ŽPZ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1) a návrh dle bodu 2) tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

Termín: 25. 2. 2016