Dodatek č. 2

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

č. 05702/2020/ZDR

I.

## Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:	1002520362/2700

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Bílovecká nemocnice, a.s.

se sídlem:	17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec

zastoupena:	MUDr. Tomášem Nyklem, předsedou představenstva

Ing. Josefem Zajícem, místopředsedou představenstva

IČO: 	26865858

DIČ:	CZ26865858

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:	2110510115/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.: B 2911

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Dne 24. 9. 2020 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05702/2020/ZDR (dále jen „smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě.

- Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce o  prodloužení doby realizace a změnu obsahu projektu „Investiční akce a opravy majetku“.

III.
Změna smlouvy

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 9. 2022“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 3. 2023“.

- V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „k 31. 12. 2020 a 31. 12. 2021“ nahrazuje textem „k 31. 12. 2020, 31. 12. 2021 a 31. 12. 2022“.

- V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 1. 11. 2022“ nahrazuje textem „nejpozději do 2. 5. 2023“.

- V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se text „od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2022“ nahrazuje textem „od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2023“.

- V čl. VI smlouvy se odst. 2 mění takto:

Uznatelnými náklady jsou za splnění podmínek uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy

- investiční náklady související s realizací následujících investičních akcí:

- doplnění technologie kotelny vodními čerpadly,

- výměna oken a dveří budovy vrátnice,

- vybavení pro interní oddělení — pacientský nábytek,

- odstranění závad z revize — ventilátorová skříň JIP a výměna vypínače přívodu VN,

- automatický chemodezinfikátor pro jeden flexibilní endoskop vč. příslušenství,

- neinvestiční náklady související s realizací následujících neinvestičních akcí:

- oprava komunikací v areálu nemocnice,

- oprava povrchu odstavené plochy „parkoviště“.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede poskytovatel.

- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ../…. ze dne 15. 9. 2022.

V Ostravě dne ………………	V ……………… dne ……………

……………………………………	………………………………………

za poskytovatele	za příjemce

………………………………………

za příjemce