ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 10

Datum konání: 15.12.2022

Materiál č.: 4/5

Název: Návrh na prodloužení doby realizace projektu obci Háj ve Slezsku

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost obce Háj ve Slezsku na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Háj ve Slezsku

Příloha č. 3 - Návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace obci Háj ve Slezsku

Předkladatel:

prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

Zpracovatel:

Bc. Tomáš Lasák, oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4040 ze dne 28.11.2022

bere na vědomí

žádost obce Háj ve Slezsku na prodloužení doby realizace projektu pořízení dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace obci Háj ve Slezsku, IČO 00300021, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 8/712 ze dne 16. 6. 2022, bod 1) písmeno a) z „od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023“ na „od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2023“, dle předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 02671/2022/KH, uzavřené dne 11. 8. 2022 s obcí Háj ve Slezsku, IČO 00300021, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením číslo 8/712 ze dne 16. 6. 2022 rozhodlo poskytnout účelovou investiční dotaci obci Háj ve Slezsku ve výši 50 % dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky maximálně však ve výši 225.000 Kč na pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce s termínem realizace od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023.

Na pořízení dopravního automobilu obec Háj ve Slezsku současně vyřizuje dotaci v rámci výzvy JSDH_V2_2022 Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. V této souvislosti má obec v současné době vydaný dokument Registrace akce z 13. 4. 2022 a uzavřenou kupní smlouvu s dodavatelem dopravního automobilu vybraným na základě výběrového řízení vyhlášeného dne 2. 6. 2022. V dokumentu Registrace akce je termín realizace projektu stanoven do 30. 9. 2023. Vzhledem k této skutečnosti a s ohledem na dlouhé termíny dodání nového automobilu je v kupní smlouvě uvedený termín dodání automobilu do 20. 9. 2023.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádost obce Háj ve Slezsku na prodloužení doby realizace projektu, rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:	57

Datum konání:	28.11.2022

Materiál č.:		4/4

Název:		Návrh na prodloužení doby realizace projektu obci Háj ve Slezsku

Číslo usnesení: 57/4040

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/712 ze dne 16.6.2022

bere na vědomí

žádost obce Háj ve Slezsku na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace obci Háj ve Slezsku, IČO 00300021, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 8/712 ze dne 16. 6. 2022, bod 1) písmeno a) z „od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023“ na „od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2023“, dle předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 02671/2022/KH, uzavřené dne 11. 8. 2022 s obcí Háj ve Slezsku, IČO 00300021, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.:	 prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 15. 12. 2022