ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 10

Datum konání: 15.12.2022

Materiál č.: 4/13

Název: Návrh na prodloužení termínu realizace projektu

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o prodloužení využitelnosti dotace

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č 00671/2021/KH

Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00671/2021/KH

Předkladatel:

prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Zuber, vedoucí oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 56/3954 ze dne 7.11.2022

bere na vědomí

žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o prodloužení termínu realizace projektu realizovaného z dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561 o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/146 ze dne 17. 3. 2021, bod 2) písmeno c) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022“ na „od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2024“, dle předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00671/2021/KH, uzavřené dne 7. 4. 2021 s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 3/146 ze dne 17. 3. 2021, bod 2) písmeno c) rozhodlo poskytnout investiční účelovou dotaci ve výši 5.000 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů spojených se zabezpečením technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022

Vzhledem k ukončení technické podpory ze strany výrobce pro stávající centrální síťové přepínače, které tvoří páteřní prvek centrálního síťového provozu v rámci třívrstvé infrastruktury Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (dále jen „IBC MSK“) zajišťující příjem tísňových volání a dále kompletní interní i externí datovou komunikaci veškeré IT technologie IBC MSK, připravil HZS MSK zadávací řízení k pořízení nových centrálních síťových přepínačů včetně instalačních a migračních prací. Tuto investiční akci hodláme financovat z předmětné dotace.

Přípravu zadávacího řízení však negativně ovlivnila dočasná nedostupnost některých komponent na světovém trhu způsobená pandemií Covid-19. Vypsání zadávacího řízení tak mohlo proběhnout až ve druhé polovině roku 2022. Ve stanoveném termínu 25.8.2022 však nebyla podána žádná nabídka a zadávací řízení se muselo zrušit. V průběhu zadávacího řízení, v rámci dotazů k zadávacím podmínkám, bylo HZS MSK ze stran potenciálních dodavatelů sděleno, že poptávané IT komponenty jsou již sice na trhu dostupné, avšak dodací lhůty pro centrální síťové přepínače požadovaných parametrů jsou aktuálně 10–12 měsíců.

Z tohoto důvodu požádal Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje o prodloužení termínu realizace projektu.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o prodloužení termínu realizace projektu realizovaného z dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje, rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/146 ze dne 17. 3. 2021, bod 2) písmeno c) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022“ na „od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2024“. Dále je zastupitelstvu kraje doporučeno uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo 00671/2021/KH, s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	56

Datum konání:	7.11.2022

Materiál č.:		4/5

Název:		Návrh na prodloužení termínu realizace projektu

Číslo usnesení: 56/3954

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/146 ze dne 17.3.2021

  - bere na vědomí

žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o prodloužení termínu realizace projektu realizovaného z dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/146 ze dne 17. 3. 2021, bod 2) písmeno c) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022“ na „od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2024“, dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00671/2021/KH, uzavřené dne 7. 4. 2021 s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení

Zodp.:	 prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 15. 12. 2022