ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 10

Datum konání: 15.12.2022

Materiál č.: 5/1

Název: Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Memoranda o spolupráci při realizaci projektu „Centrum energetických a environmentálních technologií – explorer“ a poskytnutí dotace Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace

Příloha č. 2 - Memorandum o spolupráci

Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 Memoranda o spolupráci

Příloha č. 4 - Smlouva o poskytnutí dotace

Příloha č. 5 - Přehled poskytnutých dotací

Příloha č. 6 - Výpis usnesení komise

Předkladatel:

Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA, 1. náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Martina Davidová, odbor energetiky, průmyslu a chytrého regionu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4051 ze dne 28. 11. 2022

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 17/2047 ze dne 3.9.2020

č. 6/488 ze dne 16.12.2021

č. 6/475 ze dne 16.12.2021

bere na vědomí

žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, IČO 61989100, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Centrum energetických a environmentálních technologií – explorer“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 Memoranda o spolupráci při realizaci projektu „Centrum energetických a environmentálních technologií – explorer“ s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČO 61989100, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, v maximální výši 97.000 tis. Kč, na realizaci projektu „Centrum energetických a environmentálních technologií – explorer“, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých a uhrazených ode dne 1. 1. 2022 do dne 31. 12. 2024 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

rozhodlo

dofinancovat projekt „Centrum energetických a environmentálních technologií – explorer“ Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 9.700 tis. Kč, za podmínek uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen „VŠB“) svou žádostí ze dne 10. 11. 2022 požádala Moravskoslezský kraj (dále jen „MSK“ či „kraj“) o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Centrum energetických a environmentálních technologií – explorer“ (dále jen „CEETe“), viz příloha č. 1 předloženého materiálu.

CEETe představuje ambiciózní projekt aplikovaného výzkumu technologií v moderní energetice, jehož výstupem je vytvoření unikátního polygonu pro výzkum, vývoj, testování a implementaci metod a technologií v oblasti moderní energetiky s prioritou vodíkových technologií.

V důsledku geopolitické a epidemiologické situace prošel projekt CEETe v průběhu jednotlivých fází náročným procesem inovativnosti s reálnými možnostmi, od celkových nákladů na infrastrukturu polygonu, přes přípravné práce, projektovou dokumentaci až po samotnou stavbu včetně vybavení, což velmi ovlivnilo navýšení rozpočtu projektu z původně plánovaných 290,7 mil. Kč na současných 387,2 mil. Kč.

Okolnosti s podstatným navýšením cen ve stavebnictví byly známy již na konci roku 2021. Z daného důvodu zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/488 ze dne 16. 12. 2021 uzavřelo s VŠB Memorandum o spolupráci při realizaci projektu CEETe, č. 00185/2022/EPCH, s příslibem poskytnutí finančních prostředků ve výši 42 mil. Kč, dle konkrétních podmínek, viz příloha č. 2 předloženého materiálu.

S ohledem na již proběhlá výběrová řízení na dodávky stavebních prací, materiálu a technologií souvisejících s realizací projektu CEETe je dle dodaných podkladů VŠB zřejmý rozdíl v navýšení cen o cca 97 mil. Kč, přehledně viz tabulka:

| Výběrové řízení | Předpokládaná cena | Vysoutěžená cena | Rozdíl |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba CEETe | 206 554 869 Kč | 247 383 764 Kč | 40 828 895 Kč |
| Technologie vodíkové laboratoře | 31 000 000 Kč | 64 331 700 Kč * | 33 331 700 Kč |
| Technologie pro termochemickou konverzi | 40 000 000 Kč | 39 240 000 Kč | -760 000 Kč |
| Ostatní - projektová dokumentace, stavební a technický dozor, BOZP, vybavení laboratoří apod. | 13 182 575 Kč | 36 261 134 Kč * | 23 078 559 Kč |
| Celkem projekt CEETe | 290 737 444 Kč | 387 216 598 Kč | 96 479 154 Kč |

* předpoklad, VZ probíhá

Výstavba polygonu CEETe je spolufinancována z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OP PIK“) v rámci II. výzvy programu podpory Služby infrastruktury – ITI Ostrava. Celkové náklady projektu byly plánovány ve výši 291 mil. Kč, z toho jsou způsobilé výdaje ve výši 277 mil. Kč. Schválená podpora činí 208 mil. Kč, tj. 75 % způsobilých výdajů. Dále kraj na základě uzavřené smlouvy č. 07116/2020/DSH poskytuje VŠB investiční dotaci s účelovým určením na realizaci projektu „Vybudování výzkumné infrastruktury CEETe“ v celkové výši 7 mil. Kč s průběžným čerpáním v letech 2020 – 2023.

Z výše uvedeného navýšení cen dodávek stavebních prací, materiálu a technologií souvisejících s realizací projektu CEETe tak VŠB vyplývá nutnost uhradit více než 172 mil. Kč, a to včetně podílu 25 % v rámci OP PIK.

Orgánům kraje je z daného důvodu předkládán návrh dodatku č. 1 Memoranda o spolupráci při realizaci projektu „Centrum energetických a environmentálních technologií – explorer“ (dále jen „memorandum“), viz příloha č. 3 předloženého materiálu.

Předmětem tohoto dodatku je změna stávajícího termínu plnění z roku 2023 do konce roku 2024 a výše podmíněného závazku finančních prostředků z částky 42 mil. Kč na 97 mil. Kč. Navrhovaným dodatkem se kraj zavazuje k naplnění cíle memoranda poskytnout VŠB do konce roku 2024 finanční prostředky ve výši 97 mil. Kč za předpokladu, že náklady nezbytné k dokončení realizace projektu nebude možné hradit z jiných národních či nadnárodních zdrojů. Memorandum je nově navrhováno uzavřít na dobu určitou do 30. 11. 2026. Ostatní záležitosti memoranda vedoucí k dosažení budoucí energetické soběstačnosti a nezávislosti výroby vodíku z obnovitelných zdrojů energie zůstávají neměnné.

V případě kladného rozhodnutí zastupitelstva kraje bude s VŠB uzavřen dodatek č. 1 memoranda o spolupráci při realizaci projektu CEETe, změny podmínek závazků zúčastněných stran jsou uvedeny v příloze č. 3 předloženého materiálu.

Orgánům kraje je na základě výše uvedeného a předložené žádosti VŠB předkládán návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na realizaci projektu CEETe, viz příloha č. 4 předloženého materiálu.

Dotaci je navrhováno poskytnout v celé požadované výši 97.000 tis. Kč. ve čtyřech splátkách, z toho v roce 2023 ve dvou splátkách ve výši max. 87.300 tis. Kč, v roce 2024 ve dvou splátkách ve výši max. 9.700 tis. Kč. Z poskytnuté dotace budou hrazeny pouze náklady na výstavbu a vybavení budovy CEETe, včetně pořizovaných technologií.

V souladu s platným memorandem a dle smluvních podmínek bude VŠB prostředky nezbytné k dokončení realizace projektu CEETe prioritně vyhledávat z jiných národních či nadnárodních zdrojů a v případě výzvy či programu s účelovým zaměřením na realizaci  CEETe bude žádat o dotaci z těchto zdrojů, a to v období ode dne uzavření smlouvy do 31. 10. 2026. Pokud budou celkové skutečné uznatelné náklady projektu nižší než částka 97 mil. Kč, konečná výše dotace se úměrně sníží a příjemce obdrží dotaci ve výši celkových skutečných uznatelných nákladů po odečtení výnosů projektu. Výnosem projektu se rozumí všechny další příjmy např. z operačního programu.

Jedním z možných zdrojů financování výstavby polygonu CEETe je Operační program Spravedlivá transformace (dále jen „OP ST“), jehož cílem je podpořit území Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje v přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku, vytváření nových pracovních míst, obnovu území po těžbě či návazném průmyslu. Moravskoslezský kraj může z OP ST získat až 18,9 mld. Kč, tyto prostředky budou určeny širokému okruhu příjemců včetně obcí, podniků, univerzit a dalších organizací. Předpoklad vyhlášení prvních výzev z OP ST je již v 4.Q 2022, kdy budou vyhlášeny výzvy pro strategické projekty, dále výzvy určené na podporu podnikání, vzdělávání, oběhové hospodářství apod. Uvedený záměr VŠB je v souladu s nastavením OP ST, konkrétně se jeví jako možná podpora v rámci síťového řešení vodíku jako samostatného projektu (nikoliv dofinancování rozdílu zvýšených nákladů spojených s navýšením cen dodávek stavebních prací). Aktuálně na národní úrovni probíhá debata ohledně nastavení možných podporovaných aktivit, a to i ve vazbě na podmínky veřejné podpory.

Moravskoslezský kraj neeviduje ke dni podání žádosti vůči žadateli žádné pohledávky a taktéž není s žadatelem vedeno žádné daňové řízení v souvislosti s porušením rozpočtové kázně. Přehled dotací, které žadatel obdržel od roku 2019, je uveden v příloze č. 5 předloženého materiálu. Prostředky poskytované v rámci dané dotace nejsou předmětem veřejné podpory ani podpory de minimis.

V případě kladného rozhodnutí orgánů kraje bude s příjemcem dotace uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, přičemž upřesňující podmínky pro vyplacení dotace a další závazky smluvních stran jsou uvedeny v návrhu smlouvy, viz příloha č. 4 předloženého materiálu. Časová použitelnost na úhradu vzniklých uznatelných nákladů je stanovena nejdéle na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024. S ohledem na povinné doložení všech žádostí o dotaci na podporu projektu do adekvátního programu na národní či evropské úrovni v období ode dne uzavření smlouvy do 31. 10. 2026, je termín předložení závěrečného vyúčtování dotace stanoven do 30. 11. 2026.

Dopad do rozpočtu kraje:

Finanční prostředky na poskytnutí účelové dotace VŠB na dokončení realizace projektu CEETe v celkové výši 97.000 tis. Kč, z toho na rok 2023 ve výši 87.300 tis. Kč a na rok 2024 ve výši 9.700 tis. Kč, jsou součástí návrhu rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2024 – 2026 v odvětví chytrého regionu. Materiál bude předložen na stejném zasedání zastupitelstva kraje jako materiál „Návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023“ a bude závislý na výsledku jeho projednání.

Materiál byl dne 16. 11. 2022 projednán Komisí pro průmysl, energetiku a chytrý region rady kraje. Výpis usnesení komise je uveden v příloze č. 6 předloženého materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	57

Datum konání:	28.11.2022

Materiál č.:		5/2

Název:		Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Memoranda o spolupráci při realizaci projektu „Centrum energetických a environmentálních technologií – explorer“ a poskytnutí dotace Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava

Číslo usnesení:	57/4051

Rada kraje

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 17/2047 ze dne 3.9.2020

č. 6/488 ze dne 16.12.2021

č. 6/475 ze dne 16.12.2021

  - bere na vědomí

žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, IČO 61989100, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Centrum energetických a environmentálních technologií – explorer“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Memoranda o spolupráci při realizaci projektu „Centrum energetických a environmentálních technologií – explorer“ s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČO 61989100, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, v maximální výši 97.000 tis. Kč, na realizaci projektu „Centrum energetických a environmentálních technologií – explorer“, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých a uhrazených ode dne 1. 1. 2022 do dne 31. 12. 2024 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat projekt „Centrum energetických a environmentálních technologií – explorer“ Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 9.700 tis. Kč, za podmínek uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1) a návrh dle bodů 2), 3) a 4) tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA

Termín: 15. 12. 2022