DODATEK č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 02640/2022/KPP

I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

číslo účtu:	2106597481/2700

(dále jen „poskytovatel“)

- **********

s adresou bydliště:		***********

datum narození: 		***********

bankovní spojení: 		***********

číslo účtu:			***********

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 4. 8. 2022 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02640/2022/KPP (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytnout příjemci neinvestiční dotaci, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu „Zachování dekorativní stěny SGRAFITO, ul. Máchova, Nový Jičín“ (dále jen „projekt“) vymezených v čl. VI smlouvy.

- Vzhledem k časové náročnosti jednotlivých stavebních prací, postupů a zpožděných dodávek materiálů, vyvstala potřeba změny smlouvy.

III.
Změna smlouvy

- V čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „do 31. 12. 2022“ nahrazuje textem „do 31. 12. 2023“.

- V čl. V odst. 3. písm. g) smlouvy se text „do 16. 12. 2019“ nahrazuje textem „do 16. 1. 2024“.

- Článek V odst. 3 smlouvy se doplňuje o písmeno p) v tomto znění:

„p)	předložit poskytovateli informaci o průběžném čerpání poskytnuté dotace zpracovanou k 31. 12. 2022 nejpozději do 16. 1. 2023. Informace o průběžném čerpání dotace se považuje za předloženou poskytovateli dnem jejího předání k přepravě provozovateli poštovních služeb, podáním na podatelně krajského úřadu nebo doručením do datové schránky poskytovatele.“

- V článku V odst. 4 věta první smlouvy se text „uvedených v odst. 3 písm. g), h), k), n) a o)“ nahrazuje textem „uvedených v odst. 3 písm. g), h), k), n), o) a p)“

- Článek V odst. 4 písm. a) smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

Předložení vyúčtování/informace podle odst. 3 písm. g) a p) po stanovené lhůtě:

do 7 kalendářních dnů	1.500 Kč,

od 8 do 30 kalendářních dnů	3.000 Kč,

od 31 do 50 kalendářních dnů	5.000 Kč,

- Čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023“.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.

- V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn dle předchozího odstavce, bere příjemce na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a ve smlouvě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ……… ze dne 15. 12. 2022.

V Ostravě dne ………………                                                  V Novém Jičíně dne …………………

_______________________	________________________

za poskytovatele	za příjemce

***********