**MEMORANDUM**

**o spolupráci při realizaci stavby „Odvedení splaškových vod z lokality Krnov - Ježník“**

|  |
| --- |
| **Článek I.** |
| **Signatáři memoranda** |
| Název: | **Město Krnov** |
| se sídlem: | **Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1** |
| IČ: | **00296139** |
| DIČ: | **CZ00296139** |
| Zastoupen: |  |
| Datová schránka: | **ndgbdc9** |
| Email: | **epodatelna@mukrnov.cz** |
| dále jen **(„Krnov“)** |  |
|  |  |
|  |  |
| Název: | **Moravskoslezský kraj** |
| se sídlem: | **28. října 117, 702 18 Ostrava** |
| IČ: | **70890692** |
| DIČ: | **CZ70890692** |
| Zastoupen: | **prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje** |
| Datová schránka: | **8x6bxsd** |
| Email: | **posta@msk.cz** |
| dále jen **(„MSK“)** |  |
|  |  |
|  |  |
| uzavírají toto memorandum o spolupráci: |
| **ČLÁNEK II.** |
| **PREAMBULE** |

1. Moravskoslezský kraj je vlastníkem stavby silnice III. třídy č. III/45810 a pozemků parc. č. 5782/3 o výměře 47430 m2, ostatní plocha, silnice; parc. č. 5782/4 o výměře 5 m2, zastavěná plocha a nádvoří; parc. č. 5782/5 o výměře 39 m2, ostatní plocha, to vše v katastrálním území Krnov, Horní předměstí v lokalitě Ježník.
2. Město Krnov realizuje stavbu „Odvedení splaškových vod z lokality Krnov - Ježník“, podmínkou realizace stavebního záměru v tělese stávající silnice III. třídy je i následná oprava komunikace v parametrech silnice III. třídy.
3. Smluvní strany podpoří společný zájem takto:

**článek III.**

**obsah a postup spolupráce**

1. Krnov a MSK provedou úkony směřující k dokončení stavby „Odvedení splaškových vod z lokality Krnov - Ježník“, včetně opravy stávající silnice III. třídy č. III/45810. MSK zajistí vyřazení silnice ze silniční sítě a připraví převod komunikace na Krnov. Krnov zajistí dokončení projektové dokumentace na opravu stávající silnice III. třídy č. III/45810 v parametrech místní komunikace, včetně získání příslušných povolení stavby. MSK pro opravu komunikace zajistil zpracování PDPS.
2. Po převedení komunikace do majetku Krnova poskytne MSK Krnovu dotaci ve výši 28 mil. Kč, na opravu komunikace po výstavbě kanalizace. Výše dotace odpovídá nákladům na správu, údržbu a opravy převedené komunikace.

**ČLÁNEK VI.**

**Naplnění obsahu a postupu spolupráce**

1. Za účelem naplnění obsahu a postupu spolupráce mezi stranami bude uzavřena mezi MSK a Krnovem samostatná smlouva (případně smlouvy), jejímž obsahem budou konkrétní práva a povinnosti stran týkající se realizace převodu majetku a způsob poskytnutí dotace.

**článek VI.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto memoranda je vyžadováno jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zaslání tohoto memoranda do registru smluv zajistí MSK. Toto memorandum nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma/všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
2. Strany memoranda prohlašují, že Memorandum přečetly, jeho obsahu bezezbytku porozuměly a že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.
3. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto memoranda rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ……………… ze dne ……………….

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto memoranda rozhodlo Zastupitelstvo města Krnova svým usnesením č. ………… ze dne …………….

1. Toto memorandum je sepsáno ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

|  |  |
| --- | --- |
| V Krnově dne  | V Ostravě dne  |
|  |  |
| **za město Krnov** | **za Moravskoslezský kraj** |
|  |  |
| ………………..starosta města | prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.,hejtman kraje |