ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 10

Datum konání: 15.12.2022

Materiál č.: 9/3

Název: Návrh na zahájení přípravy, schválení profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektů z oblasti kultury

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Michaela Bellová, oddělení stavebních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4100 ze dne 28. 11. 2022

  - souhlasí

se změnou struktury financování u projektů „Novostavba depozitáře Muzeum v Bruntále“ a „Žerotínský zámek – centrum relaxace a poznání“ dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

změnit v bodě 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 9/877 ze dne 15. 9. 2022 výši profinancování a kofinancování projektu „Novostavba depozitáře Muzeum v Bruntále“ ze „180.000.000 Kč“ na „250.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Zámek Bruntál – revitalizace objektu“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 ve výši 170.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Zámek Bruntál – revitalizace objektu“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027, v letech 2022-2027 ve výši 170.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Zámek Bruntál – revitalizace objektu“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - souhlasí

s úhradou výdajů z vlastních zdrojů kraje u projektu „Zámek Bruntál – revitalizace objektu“ v předpokládané výši 170.000.000 Kč v letech 2022-2027 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

Důvodová zpráva:

K bodům 1) a 2) usnesení

Novostavba depozitáře Muzeum v Bruntále

Cílem projektu je vybudování novostavby depozitáře pro Sbírku Muzea v Bruntále. Současný stav depozitáře, který byl vybudován v 70. letech 20. století ve 3. NP zámku Bruntál, nevyhovuje stále se rozšiřující muzejní sbírce z hlediska kapacity, současných standardů a požadavků na uložení sbírek muzejní povahy. Množství sbírkových předmětů neúměrně zatěžuje statiku národní kulturní památky, navíc uložení sbírky ve 3. NP bez výtahu není vhodné ani z hlediska manipulace s těmito předměty.

Realizací projektu bude vybudována novostavba depozitáře pro Sbírku Muzea v Bruntále. Dojde k ochraně sbírkových předmětů muzea, která bude vyhovovat všem současným standardům a současně zohlední i narůstající kapacitu sbírky na 20 let dopředu. Součástí novostavby bude rovněž moderní konzervátorské pracoviště, dokumentační a digitalizační pracoviště a badatelna pro veřejnost. Projekt je nezbytné realizovat i bez získání dotace z IROP.

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 15. 9. 2022 svým usnesením č. 9/877 (materiál č. 9/7) profinancování a kofinancování projektu ve výši 180 mil Kč. Dne 6. 10. 2022 byla podána žádost o dotaci do průběžné výzvy Muzea vyhlášené Integrovaným regionálním operačním programem. Oproti původnímu předpokladu však výzva stanovila limit podpory v maximální výši 80 mil Kč způsobilých výdajů se strukturou financování 85 % EFRR a 15 % z vlastních zdrojů.

Původní výše profinancování a kofinancování projektu byla stanovena na základě odhadu projektanta před dokončením projektové dokumentace pro stavební povolení. To proběhlo až po jednání zastupitelstva, kterému byla předložena takto stanovená výše profinancování a kofinancování z důvodu nutnosti předložení žádosti o podporu co nejdříve po vyhlášení příslušné výzvy IROP. V této výzvě byl předpokládán velký zájem žadatelů a rozhodujícím kritériem pro získání dotace byl čas podání žádosti.

Rozpočet dokumentace pro stavební povolení pak stanovil předpokládanou cenu stavebních prací o 17 mil. Kč výše, než byl původní předpoklad. Při zpracování dokumentace pro provedení stavby dochází ke zpřesnění jednotlivých položek rozpočtu a dle doporučení projektanta a odboru investic je navrhováno navýšit výdaje na očekávanou cenovou hladinu období realizace roku 2024, což znamená navýšení profinancování a kofinancování projektu na 250 mil Kč.

Předpokládaná struktura financování se zohledněním limitu výzvy:

Celkové předpokládané náklady projektu	250.000.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu	80.000.000,00 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)	12.000.000,00 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)	68.000.000,00 Kč

Neuznatelné náklady projektu z důvodu limitu ve výzvě	168.052.305,00 Kč

Neuznatelné náklady projektu metodické	1.947.695,00 Kč

Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Náklady na udržitelnost jsou předpokládány ve výši 2.200.000 Kč ročně a zahrnují provozní, servisní a mzdové náklady objektu.

Dopad na rozpočet kraje:

Do konce roku 2021 bylo vyčerpáno na přípravu projektu celkem 2.081,67 tis. Kč. Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2022, a dále jsou nárokovány v návrhu rozpočtu kraje na rok 2023 a střednědobém výhledu rozpočtu na léta 2024-2026.

Žerotínský zámek – centrum relaxace a poznání

Cílem projektu „Žerotínský zámek – centrum relaxace a poznání“ je modernizace Žerotínského zámku, který je hlavní budovou Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace.

V rámci projektu je plánována rekonstrukce nevyužívaného přízemí pravého křídla Žerotínského zámku a nádvoří. V nově rekonstruovaných prostorách bude vytvořena nová expozice s využitím moderních audiovizuálních technologií, nová pokladna a edukační centrum. Ucelený komplex práce s návštěvníkem v prostoru nádvoří tak bude vytvářet přirozený a přátelský “kulturní” prostor k pořádání dalších aktivit typu divadla, kina a koncertů.

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 15. 9. 2022 svým usnesením č. 9/877 (materiál č. 9/7) profinancování a kofinancování projektu ve výši 130 mil Kč. Dne 6. 10. 2022 byla podána žádost o dotaci do průběžné výzvy Muzea vyhlášené Integrovaným regionálním operačním programem. Oproti původnímu předpokladu však výzva stanovila limit podpory v maximální výši 80 mil. Kč způsobilých výdajů se strukturou financování 85 % EFRR a 15 % z vlastních zdrojů.

Předpokládaná struktura financování se zohledněním limitu výzvy:

Celkové předpokládané náklady projektu	130.000.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu	80.000.000,00 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)	12.000.000,00 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)	68.000.000,00 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)	50.000.000,00 Kč

Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Předpokládá se, že roční náklady na zajištění udržitelnosti projektu budou 300.000 Kč. Bude se jednat zejména o výdaje spojené s údržbou nově zpřístupněných prostor a náklady na zvýšenou spotřebu energií.

Dopad na rozpočet kraje:

Do konce roku 2021 bylo vyčerpáno na přípravu projektu celkem 2.467,08 tis. Kč. Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2022, a dále jsou nárokovány v návrhu rozpočtu kraje na rok 2023 a střednědobém výhledu rozpočtu na léta 2024-2026.

K bodům usnesení 3) až 6)

Zámek Bruntál – revitalizace objektu

Cílem projektu je zrevitalizovat objekt Zámek Bruntál. Stavebně technický stav objektu národní kulturní památky „Zámek Bruntál“, rejstříkové číslo ÚSKP ČR 45628/8-11 není uspokojivý. Povrchové úpravy (omítky a fasády) jsou na mnoha místech degradované. Degradace je způsobena vysokou vlhkostí a zasolením omítek a zdiva. Současně je potřeba řešit výměnu střešní krytiny objektu, a to včetně související opravy dřevěného krovu. V rámci projektu bude provedeno odstranění všech příčin, které způsobily současný neuspokojivý stavebně technický stav objektu. Projekt musí být realizován i bez získání dotace, aby se zamezilo prohlubování špatného technického stavu národní kulturní památky, které by vedlo k zvyšování finanční náročnosti oprav.

Záměr projektu je vhodný k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu do výzvy Památky s předpokládaným vyhlášením v lednu 2023. Ve výzvě lze očekávat stanovení limitu podpory v maximální výši 50 mil Kč způsobilých výdajů se strukturou financování 85 % EFRR a 15 % z vlastních zdrojů.

Předpokládané náklady projektu 170 mil Kč představují předpokládané náklady stavby ve výši 157 mil Kč. Zbylou částku 13 mil Kč tvoří náklady na zpracování projektové dokumentace, studie proveditelnosti, výkon technického dozoru stavby a realizaci zadávacích řízení.

Orgánům kraje je navrhováno rozhodnout o profinancování a kofinancování projektu ve výši 170.000.000 Kč, rozhodnout zahájit realizaci projektu před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace a souhlasit s úhradou výdajů z vlastních zdrojů v předpokládané výši 170.000.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Důležitou okolností je nezbytnost realizace předmětných stavebních prací, které byly původně naplánovány jako akce reprodukce majetku Moravskoslezského kraje bez dotace a stejně tak i vlastní výše dotace s ohledem na limit stanovený výzvou IROP. V případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace bude financování projektu z vlastních zdrojů kraje vyšší o 42,5 mil. Kč a takto zvýšená potřeba financování z vlastních zdrojů bude upřednostněna před ostatními požadavky při sestavování návrhu rozpočtu na příslušný rok v rámci odvětví kultury.

.

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu	170.000.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu	50.000.000,00 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)	7.500.000,00 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)	42.500.000,00 Kč

Neuznatelné náklady projektu z důvodu limitu ve výzvě	120.000.000,00 Kč

Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Zvýšené provozní náklady na udržitelnost se nepředpokládají.

Dopad na rozpočet kraje:

Na přípravě projektu se podílelo Muzeum v Bruntále, p. o. které do konce roku 2021 v souvislosti s projektem uhradilo 4.206 tis. Kč z prostředků MSK poskytnutých formou příspěvku do investičního fondu příspěvkové organizace.

Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2022 a dále jsou nárokovány v návrhu rozpočtu kraje na rok 2023 a střednědobém výhledu rozpočtu na léta 2024-2026.

Z výše uvedených důvodů rada kraje navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o navýšení částky na profinancování a kofinancování projektu, zahájit přípravu projektu a schválit profinancování a kofinancování projektu dle bodů 1) – 6) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	57.

Datum konání:	28. 11. 2022

Materiál č.:		9/5

Název:	Návrh na zahájení přípravy, schválení profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektů z oblasti kultury

Číslo usnesení: 	57/4100

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit se změnou struktury financování u projektů „Novostavba depozitáře Muzeum v Bruntále“ a „Žerotínský zámek – centrum relaxace a poznání“ dle předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 9/877 ze dne 15. 9. 2022 výši profinancování a kofinancování projektu „Novostavba depozitáře Muzeum v Bruntále“ ze „180.000.000 Kč“ na „250.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Zámek Bruntál – revitalizace objektu“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Zámek Bruntál – revitalizace objektu“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027, v letech 2022-2027 ve výši 170.000.000 Kč dle předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Zámek Bruntál – revitalizace objektu“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit s úhradou výdajů z vlastních zdrojů kraje u projektu „Zámek Bruntál – revitalizace objektu“ v předpokládané výši 170.000.000 Kč v letech 2022-2027 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1) až 6) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 15. 12. 2022