ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 10

Datum konání: 15.12.2022

Materiál č.: 9/15

Název: Návrh na poskytnutí individuální dotace a změny individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o dotaci Mikroregion Slezská Harta

Příloha č. 2 - Návrh Smlouvy Mikroregion Slezská Harta

Příloha č. 3 - Žádost o změnu Osoblažská úzkorozchodná dráha

Příloha č. 4 - Smlouva Osoblaha projekt

Příloha č. 5 - Návrh dodatku Osoblaha Projekt

Příloha č. 6 - Smlouva Osoblaha Nádraží

Příloha č. 7 - Návrh dodatku Osoblaha Nádraží

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Jan Smiga, oddělení cestovního ruchu, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/475 ze dne 16.12.2021

č. 7/651 ze dne 16.3.2022

č. 9/903 ze dne 15.9.2022

k usnesení rady kraje

č. 57/4146 ze dne 28. 11. 2022

č. 57/4141 ze dne 28. 11. 2022

bere na vědomí

žádost o poskytnutí investiční dotace Mikroregionu Slezská Harta, IČO 71193821, na projekt „Cyklostezka Slezská Harta - úseky 8 a 10“ ve výši 4.400.000 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Mikroregionu Slezská Harta, IČO 71193821, na projekt „Cyklostezka Slezská Harta - úseky 8 a 10“ ve výši 4.400.000 Kč, s časovou použitelností od 12. 8. 2022 do 31. 7. 2023 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

bere na vědomí

žádost příjemce Osoblažská úzkorozchodná dráha, o.p.s., IČO 02558521, o prodloužení doby realizace projektu „Úzkokolejka-turistický cíl/Wąskotorówka-cel turystyczny – dofinancování projektu“ a projektu „Úzkokolejka-turistický cíl/Wąskotorówka-cel turystyczny – dokončení historických čekáren“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

rozhodlo

změnit v bodě 18. usnesení zastupitelstva kraje č. 7/651 ze dne 16. 3. 2022 u dotace poskytnuté Osoblažské úzkorozchodné dráze, o.p.s., IČO 02558521, na realizaci projektu „Úzkokolejka-turistický cíl/Wąskotorówka-cel turystyczny - dofinancování projektu“ ve výši 4.999.840 Kč, časovou použitelnost z „od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2022“ na „od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2023“ a uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01047/2022/RRC dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

rozhodlo

změnit v bodě 11. usnesení zastupitelstva kraje č. 9/903 ze dne 15. 9. 2022 u dotace poskytnuté Osoblažské úzkorozchodné dráze, o.p.s., IČO 02558521, na realizaci projektu „Úzkokolejka - turistický cíl/Wąskotorówka - cel turystyczny - dokončení historických čekáren“ ve výši 1.300.000 Kč, časovou použitelnost z „od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022“ na „od 1. 10. 2022 do 30. 6. 2023“ a uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03801/2022/RRC, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

K bodům 1. a 2. návrhu usnesení:

Moravskoslezský kraj obdržel žádost o poskytnutí individuální dotace od Mikroregionu Slezská Harta na projekt „Cyklostezka Slezská Harta - úseky 8 a 10“ ve výši 4.400.000 Kč (viz příloha č. 1).

Účelem projektu je zajištění finančních prostředků na dostavbu úseků č. 8 a 10 cyklostezky kolem Slezské Harty. Tento projekt je nadregionálního významu a jeho úspěšná realizace bude mít pozitivní dopad na rozvoj celé oblasti. Předmětem projektu jsou nové úseky cyklostezek v k.ú. Leskovec nad Moravicí a k.ú. Razová, v celkové délce 4,496 km. Napojením na stávající úseky dojde k vytvoření ucelené trasy v délce cca 10 km. Projekt je spolufinancovaný z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020, avšak z důvodu nutnosti vést část cyklostezky jiným než původně předpokládaným územím a z důvodu skokového navýšení cen prací a stavebního materiálu po zahájení realizace projektu vznikla potřeba dalších finančních prostředků k jeho dokončení.

V příloze č. 2 předloženého materiálu je uveden návrh smlouvy o poskytnutí dotace připravený ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

K bodům 3. až 5. návrhu usnesení:

Dne 24. 11. 2022 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost příjemce Osoblažská úzkorozchodná dráha, o.p.s., o prodloužení doby realizace projektů „Úzkokolejka-turistický cíl/Wąskotorówka-cel turystyczny – dofinancování projektu“ a projektu „Úzkokolejka-turistický cíl/Wąskotorówka-cel turystyczny – dokončení historických čekáren“ (dále jen „projekty“).

Předmětem žádosti je posun termínu ukončení realizace projektů z 31. 12. 2022 na 30. 6. 2023, a to především z důvodu nedostupnosti některých stavebních materiálů, zejména originální historické dlažby do čekáren nádražních budov a nemožnosti provést speciální stavební zásahy v zimním období. Navrhované změny neovlivní účel poskytnuté dotace ani její výši.

Návrhy znění dodatků k uzavřeným smlouvám o poskytnutí dotací na výše uvedené projekty, které jsou součástí příloh materiálu, byly konzultovány s odborem právním a organizačním.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání: 57

Datum konání: 28. 11. 2022

Materiál č.: 9/51

Název: Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti cestovního ruchu

Číslo usnesení: 57/4146

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

- Rada kraje

  - bere na vědomí

žádost o poskytnutí investiční dotace Mikroregionu Slezská Harta, IČO 71193821, na projekt „Cyklostezka Slezská Harta - úseky 8 a 10“ ve výši 4.400.000 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 Mikroregionu Slezská Harta, IČO 71193821, na projekt „Cyklostezka Slezská Harta - úseky 8 a 10“ ve výši 4.400.000 Kč, s časovou použitelností od 12. 8. 2022 do 31. 7. 2023 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - rozhodla

navýšit objem finančních prostředků alokovaných na akci rozpočtu „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o 4.400.000 Kč

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje – třída 6 |
| --- |
| na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | o | 4.400.000 Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 |
| na § 2143 - | Cestovní ruchu | o | 4.400.000 Kč |

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit žádosti dle bodu 1 a doporučení dle bodu 2 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 15. 12. 2022

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání: 57

Datum konání: 28. 11. 2022

Materiál č.: 9/46

Název: Změny podmínek individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu

Číslo usnesení: 57/4141

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/475 ze dne 16.12.2021

č. 7/651 ze dne 16.3.2022

č. 9/903 ze dne 15.9.2022

bere na vědomí

žádost příjemce Osoblažská úzkorozchodná dráha, o.p.s., IČO 02558521, o prodloužení doby realizace projektu „Úzkokolejka-turistický cíl/Waskotorowka-cel turystyczny – dofinancování projektu“ a projektu „Úzkokolejka-turistický cíl/Waskotorowka-cel turystyczny – dokončení historických čekáren“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 18. usnesení zastupitelstva kraje č. 7/651 ze dne 16. 3. 2022 u dotace poskytnuté Osoblažské úzkorozchodné dráze, o.p.s., IČO 02558521, na realizaci projektu „Úzkokolejka - turistický cíl/Wąskotorowka - cel turystyczny - dofinancování projektu“ ve výši 4.999.840 Kč, časovou použitelnost z „od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2022“ na „od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2023“ a uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01047/2022/RRC dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 11. usnesení zastupitelstva kraje č. 9/903 ze dne 15. 9. 2022 u dotace poskytnuté Osoblažské úzkorozchodné dráze, o.p.s., IČO 02558521, na realizaci projektu „Úzkokolejka - turistický cíl/Wąskotorowka - cel turystyczny - dokončení historických čekáren“ ve výši 1.300.000 Kč, časovou použitelnost z „od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022“ na „od 1. 10. 2022 do 30. 6. 2023“ a uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03801/2022/RRC, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit žádost dle bodu 1. a návrhy dle bodů 2 a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp. Jan Krkoška, MBA

Termín: 15. 12. 2022