ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 11

Datum konání: 10.3.2023

Materiál č.: 9/10

Název: Návrh na navýšení částky na profinancování a kofinancování projektu „Energetické úspory - Matiční gymnázium Ostrava“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Roman Hurtík, oddělení stavebních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4572 ze dne 20.2.2023

rozhodlo

změnit v bodě 1) usnesení č. 3/186 ze dne 17. 3. 2021 výši profinancování a kofinancování projektu „Energetické úspory - Matiční gymnázium Ostrava“ z „18.500.000 Kč“ na „22.500.000 Kč“ dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných externích finančních zdrojů. Ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu, odborem investic a majetku byl připraven projekt Energetické úspory - Matiční gymnázium Ostrava.

Cílem projektu je řešení technického zajištění legislativního požadavku k dosažení požadované hladiny CO2 ve školních učebnách, doplněné o instalaci vnější stínící techniky na vybrané místností k zamezení jejich přehřívání v letních měsících. Žádost o dotaci byla předložena do 146. Výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále jen „OPŽP“), specifického cíle 5.1: „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Žádost prošla úspěšně hodnocením poskytovatele dotace, nicméně vzhledem k vyčerpání alokace dané Výzvy byla zařazena na konci roku 2021 pouze do zásobníku náhradních projektů. Původně plánovaná fyzická realizace v roce 2022 tak byla odložena. V září 2022 byla projektu přidělena podpora na základě rozhodnutí Výběrové komise, následně bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

O profinancování a kofinancování projektu ve výši 17.000 tis. Kč rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 2/78 ze dne 17. 12. 2020. Po dokončení projekčních prací došlo před podáním žádosti o dotaci k nárustu předpokládaných nákladů projektu, na základě kterého schválilo zastupitelstvo kraje svým rozhodnutím č. 3/186 ze dne 
17. 3. 2021 navýšení profinancování kofinancování projektu na 18.500 tis. Kč. Podkladem pro sestavení celkového rozpočtu projektu byla projektová dokumentace zpracována na přelomu 2020-2021, resp. oceněný položkový rozpočet sestaven v tehdy aktuální cenové úrovni 2020/I dle ceníkových cen ÚRS.

Dne 7.2.2023 byla vyhlášena veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavebních prací s termínem pro předložení nabídek k 28. 2. 2023 a předpokladem podpisu smlouvy o dílo a následným zahájením prací v červnu-červenci 2023. Délka fyzické realizace projektu je dle projektové dokumentace stanovena na 90 dní. Vzhledem k ukončování programu OPŽP 2014-2020 stanovil poskytovatel dotace konec časové způsobilosti výdajů na 31.12.2023, což v podmínkách KÚ MSK znamená ukončit fyzickou realizaci projektu k 31.10.2023 (s cílem využít maximální možnou výši podpory).

Z výše uvedeného je zjevné, že harmonogram aktivit nedisponuje časovými rezervami (a to zejména ve fázi výběru zhotovitele a fyzické realizace stavby). S ohledem na čtvrtletní interval zasedání zastupitelstva kraje je navrhováno navýšením profinancování a kofinancování výdajů projektu o cca 20 % eliminovat riziko časového prodloužení realizace veřejné zakázky vytvořením rezervy pro případ, že by nabídky uchazečů po otevření obálek byly vyšší, než předpokládaná hodnota VZ (s ohledem na vývoj cen na stavebním trhu a výše uvedenou skutečnost týkající se použití „cenové úrovně“ 1.pololetí 2020 pro schválení aktuální výše profinancování a kofinancování projektu nelze tuto možnost vyloučit). Zároveň bude toto navýšení pokrývat případné výdaje na vícepráce. Po zohlednění uvedených skutečností dosahují předpokládané výdaje projektu 22.500 tis. Kč. Navrhované navýšení profinancování a kofinancování projektu tento nárůst pokrývá. Finanční krytí bude v případě potřeby zajištěno z prostředků určených na přípravu projektů, které jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2023.

Z výše uvedených důvodů rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo o navýšení částky na profinancování a kofinancování projektu 
dle bodu 1) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje

Číslo zasedání: 62

Datum konání: 20.2.2023

Materiál č.: 9/2

Název: Projekty energetických úspor OPŽP

Číslo usnesení: 62/4572

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 97/8558 ze dne 12.10.2020

č. 3/165 ze dne 30.11.2020

č. 10/585 ze dne 22.2.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1561 ze dne 12.9.2019

č. 2/78 ze dne 17.12.2020

č. 3/186 ze dne 17.3.2021

č. 8/755 ze dne 16.6.2022

  - bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316011841, ze dne 12. 8. 2020, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „Energetické úspory SSMSK - CM Rýmařov“, 
registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011665 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316011841, ze dne 12. 12. 2022, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí v max. výši 10.003.578,20 Kč na financování projektu „Energetické úspory - Gymnázium Ostrava-Zábřeh (Volgogradská 6a)“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014528 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316012535, ze dne 22. 9. 2022, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu

rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí v max. výši 14.241.766,00 Kč na financování projektu „Energetické úspory - Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava“, 
registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014526 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316012536, ze dne 22. 9. 2022, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 3 předloženého materiálu

rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí v max. výši 8.391.389,30 Kč na financování projektu „Energetické úspory - Gymnázium Havířov-Podlesí“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014527 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316012545, ze dne 
22. 9. 2022, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 4 předloženého materiálu

rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí v max. výši 12.053.636,70 Kč na financování projektu „Energetické úspory - Matiční gymnázium Ostrava“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014525 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316012538, ze dne 22. 9. 2022, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 5 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 1) usnesení č. 3/186 ze dne 17. 3. 2021 výši profinancování a kofinancování projektu „Energetické úspory - Matiční gymnázium Ostrava“ 
z „18.500.000 Kč“ na „22.500.000 Kč“ dle předloženého materiálu

ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 6. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 10. 3. 2023