ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 11

Datum konání: 10.3.2023

Materiál č.: 9/16

Název:  Návrh na uzavření dohod o narovnání a dodatků ke smlouvám v rámci  Programů na podporu přípravy projektové dokumentace

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Janovice - žádost

Příloha č. 2 - Janovice - smlouva

Příloha č. 3 - Janovice - Dodatek č. 1

Příloha č. 4 - Janovice - Návrh Dohody o narovnání

Příloha č. 5 - Krmelín - žádost

Příloha č. 6 - Krmelín - smlouva

Příloha č. 7 - Krmelín - Dodatek č. 1

Příloha č. 8 - Krmelín - Dodatek č. 2

Příloha č. 9 - Krmelín- Návrh Dohody o narovnání

Příloha č. 10 - Staré Hamry - žádost

Příloha č. 11 - Staré Hamry - smlouva

Příloha č. 12 - Staré Hamry - Návrh Dodatku č. 1

Příloha č. 13 - Vratimov - žádost

Příloha č. 14 - Vratimov - smlouva

Příloha č. 15 - Vratimov - Návrh Dodatku č. 1

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Pavla Tichá, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1766 ze dne 17.12.2015

č. 12/1446 ze dne 13.6.2019

č. 14/1726 ze dne 12.12.2019

č. 4/328 ze dne 17.6.2021

č. 4/323 ze dne 17.6.2021

č. 9/898 ze dne 15.9.2022

k usnesení rady kraje

č. 69/5702 ze dne 9.6.2015

č. 55/4923 ze dne 29.1.2019

č. 10/568 ze dne 22.2.2021

č. 62/4597 z 20. 2. 2023

bere na vědomí

žádost

- obce Janovice, IČO 00493619, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- obce Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

- obce Staré Hamry, IČO 00297241, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

- města Vratimov, IČO 00297372, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

rozhodlo

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021

rozhodlo

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00316/2016/RRC s obcí Janovice, IČO 00493619, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04851/2019/RRC s obcí Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04010/2021/RRC s obcí Staré Hamry, IČO 00297241, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04141/2021/RRC s městem Vratimov, IČO 00297372, dle přílohy č. 15 předloženého

rozhodlo

dofinancovat dotační program Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019 z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 97.500 Kč

rozhodlo

dofinancovat dotační program Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2021 z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 160.000 Kč

Důvodová zpráva:

Program na podporu přípravy projektové dokumentace (dále jen „Program“) je dotačním programem, který je v modifikacích, reflektujících skutečnosti v daném období, vyhlašován Moravskoslezským krajem od roku 2003. Cílem Programu je podpora komplexního rozvoje obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) na realizaci plánovaného záměru a na zpracování projektové žádosti, kterou následně podává příjemce do Programem určených dotačních programů, ať již v rámci fondů EU, nebo od roku 2018 i Národních dotačních titulů (dále jen „NDT“).

Program tak umožňuje příjemcům zahájit projektovou přípravu i finančně náročných projektů, kterou by z vlastních prostředků nerealizovali nebo by její příprava vlastními prostředky neproběhla tak rychle, a díky této včasné přípravě PD mohou okamžitě reagovat na aktuálně vyhlášené výzvy, což zvyšuje jejich šance na získání podpory v rámci fondů EU případně NDT.

Dle podmínek Programu má příjemce následně po ukončení projektu v rámci Programu povinnost předložit vlastním jménem projekt, jehož součástí je PD do Programem specifikovaných dotačních fondů a do stanovené lhůty doložit doklad řídícího orgánu (dále jen „doklad ŘO“), že podaná žádost splnila formální kritéria a kritéria přijatelnosti, nebo - u Programů v letech 2015 - 2017 - v případě realizace akce vlastními prostředky- kolaudačního souhlasu (dále jen „KS“).

K návrhu usnesení 3a):

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 17/1766 (materiál č. 10/27) ze dne 17. 12. 2015 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 dotaci mimo jiné obci Janovice, na realizaci projektu „Energeticky úsporná opatření u veřejných budov v obci Janovice (Jan-eko)“.

Moravskoslezský kraj uzavřel s obcí Janovice dne 23. 2. 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 00316/2016/RRC (příloha č. 2, dále jen „Smlouva“) a dne 30. 12. 2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým byla prodloužena lhůta pro doložení dokladu od Řídícího orgánu nebo předložení kolaudačního rozhodnutí do 31. 12. 2022.

Dle nákladového rozpočtu – přílohy č. 1 ke smlouvě byla dotace poskytnuta na zpracování PD na čtyři veřejné budovy ve vlastnictví obce (položky: „PD budova bývalé ZŠ Janovice – Bystré“, „PD budova OÚ“, „PD budova budoucí klubovny Janovice“ a „PD budova MŠ Janovice“).

Celková schválená dotace byla ve výši 500.000 Kč, příjemci byla dle podmínek Smlouvy poskytnuta první splátka této dotace ve výši 250.000 Kč.

V rámci závěrečného vyúčtování projektu příjemce poskytovateli oznámil, že byla zpracována PD pouze na tři obecní budovy, PD pro budovu budoucí klubovny Janovice příjemce nevypracoval a provedl vratku nevyčerpaných finančních prostředků z poskytnuté první splátky dotace. Celková skutečná výše poskytnuté dotace činí 193.887,18 Kč.

Povinnost předložit následně žádost spolu s vypracovanou PD do některého z fondů EU/NDT splnil příjemce pouze pro projektový záměr, na který byla vypracována PD s názvem „PD budova MŠ Janovice“, doklad od Řídícího orgánu byl doložen dne 18. 10. 2019.

Zbývající dva projektové záměry energetických úspor („PD budova bývalé ZŠ Janovice – Bystré“ a „PD budova OÚ“) je příjemce nucen z důvodu jeho současné ekonomicky složité situace odložit.

Důvody nerealizace uvedených dvou projektových záměrů jsou podrobně popsány v žádosti příjemce ze dne 2. 12. 2022 (příloha č. 1). Příjemce požádal o zúžení povinnosti předložit žádost spolu s vypracovanou PD do některého z fondů EU/NDT pouze na PD týkající se budovy MŠ Janovice, s vyjádřením ochoty vrátit část dotace ve výši 137.030,51 Kč, připadající na vypracování PD pro zbývající dvě veřejné budovy, které jsou součástí projektu.

K návrhu usnesení 3b) – d):

Zastupitelstvo kraje dne 13. 6. 2019 svým usnesením č. 12/1446 (materiál č. 9/17) rozhodlo poskytnout v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019 dotaci mimo jiné obci Krmelín na realizaci projektu „Náves v obci Krmelín – projektová dokumentace“, Smlouva č. 04851/2019/RRC ze dne 9. 9. 2019 (příloha č. 6). Dodatkem č. 1 ke Smlouvě byl prodloužen termín realizace, a to do 30. 12. 2022 (příloha č. 7) a Dodatkem č. 2 byla prodloužena lhůta pro doložení dokladu od Řídícího orgánu do 31. 12. 2023 (příloha č. 8).

Obec Krmelín požádala (příloha č. 5) o zmírnění podmínek Programu, a to o opětovné prodloužení termínu realizace do 29. 12. 2023 a termínu pro doložení dokladu od Řídícího orgánu z 31. 12. 2023 nově do 31. 12. 2024.

Důvody prodloužení realizace projektu a tím i následné lhůty pro doložení dokladu od Řídícího orgánu souvisí s průtahy ve zpracování PD, kdy se v průběhu přípravy projektu zjistilo, že většina území souvisí s vodním tokem, který je potřeba pro samotnou realizaci projektu zpevnit, což velmi významně časově i věcně ovlivnilo zpracování předmětné PD.

Zastupitelstvo kraje dne 17. 6. 2021 svým usnesením č. 4/328 (materiál č. 9/27) rozhodlo poskytnout v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021 dotaci mimo jiné:

obci Staré Hamry na realizaci projektu „Zvýšení kvality dopravní obslužnosti ve Starých Hamrech“, Smlouva č. 04010/2021/RRC ze dne 14. 9. 2021 (příloha č. 11)

městu Vratimov na realizaci projektu „Revitalizace lokality sídliště Na Hermaně“, Smlouva č. 04141/2021/RRC ze dne 5. 10. 2021 (příloha č. 14).

Obec Staré Hamry požádala (příloha č. 10) o zmírnění podmínek Programu, a to o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2024 a termínu pro doložení dokladu od Řídícího orgánu do 31. 12. 2025. Důvodem požadovaného prodloužení jsou průtahy v řešení majetkoprávních vztahů.

Město Vratimov požádalo (příloha č. 13) o zmírnění podmínek Programu, a to o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2024. Důvodem požadovaného prodloužení jsou průtahy v územním řízení a tím i následném zpoždění ve zpracování dalších stupňů PD.

Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit zmírnění podmínek a uzavřít dohody o narovnání a dodatky ke smlouvám (přílohy č. 4, 9, 12 a 15)), které byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	62

Datum konání:	20. 2. 2023

Materiál č.:		9/26

Název: 	Návrh na uzavření dohod o narovnání a dodatků ke smlouvám v rámci Programů na podporu přípravy projektové dokumentace

Číslo usnesení:	62/4597

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 69/5702 ze dne 9.6.2015

č. 55/4923 ze dne 29.1.2019

č. 10/568 ze dne 22.2.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1766 ze dne 17.12.2015

č. 12/1446 ze dne 13.6.2019

č. 14/1726 ze dne 12.12.2019

č. 4/328 ze dne 17.6.2021

č. 4/323 ze dne 17.6.2021

č. 9/898 ze dne 15.9.2022

bere na vědomí

žádost

- obce Janovice, IČO 00493619, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- obce Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

- obce Staré Hamry, IČO 00297241, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

- města Vratimov, IČO 00297372, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00316/2016/RRC s obcí Janovice, IČO 00493619, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04851/2019/RRC s obcí Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04010/2021/RRC s obcí Staré Hamry, IČO 00297241, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04141/2021/RRC s městem Vratimov, IČO 00297372, dle přílohy č. 15 předloženého

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

dofinancovat dotační program Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019 z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 97.500 Kč

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

dofinancovat dotační program Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2021 z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 160.000 Kč

ukládá

náměstkovi hejtmana

předložit žádosti dle bodu 1 a návrhy dle bodů 2, 3, 4 a 5 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 10. 3. 2023