DOHODA O NAROVNÁNÍ

I.

Smluvní strany

# MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.,

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# obec Janovice

se sídlem:	Janovice 83, 739 11 Janovice

zastoupena:	Ing. Svatoplukem Běrským, starostou

IČ:	00493619

DIČ:	CZ00493619

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1682005339/0800

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 23 2. 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 00316/2016/RRC (dále jen „smlouva“) a dne 30. 12. 2019 Dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým byla prodloužena lhůta pro doložení dokladu od Řídícího orgánu, že žádost, jejíž součástí bude projektová dokumentace spolufinancovaná z dotace poskytnuté na realizaci projektu „Energeticky úsporná opatření u veřejných budov v obci Janovice (Jan-eko)“ v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015“, splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti (dále jen „doklad od Řídícího orgánu“), nebo předložení kolaudačního rozhodnutí do 31. 12. 2022.

- Dle nákladového rozpočtu – přílohy č. 1 ke smlouvě – byla dotace poskytnuta na zpracování projektové dokumentace na čtyři budovy (položky: „PD budova bývalé ZŠ Janovice – Bystré“, „PD budova OÚ“, „PD budova budoucí Klubovny Janovice“ a „PD budova MŠ Janovice“) ve vlastnictví obce, celková schválená dotace byla ve výši 500.000 Kč.
Příjemci byla dle článku V odstavce 1 smlouvy poskytnuta první splátka této dotace ve výši 250.000 Kč. V rámci závěrečného vyúčtování projektu příjemce poskytovateli oznámil, že byla zpracována projektová dokumentace pouze na tři obecní budovy, projektovou dokumentaci pro budovu budoucí Klubovny Janovice příjemce nevypracoval a provedl vratku nevyčerpaných finančních prostředků z poskytnuté první splátky dotace. Celková skutečná výše poskytnuté dotace činí 193.887,18 Kč. Povinnost předložit následně žádost spolu s vypracovanou projektovou dokumentací do některého z fondů EU/NDT splnil příjemce pouze u projektu „PD budova MŠ Janovice“, tento doklad byl doložen dne 18. 10. 2019. Zbývající dva projekty energetických úspor („PD budova bývalé ZŠ Janovice – Bystré“ a „PD budova OÚ“) je příjemce nucen z důvodu jeho současné ekonomicky složité situace odložit.

- Dne 2. 12. 2022 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o zúžení povinnosti předložit žádost spolu s vypracovanou projektovou dokumentaci do některého z fondů EU/NDT pouze na projektovou dokumentaci týkající se budovy MŠ Janovice s vyjádřením ochoty vrátit dotaci na vypracování projektové dokumentace na zbývající dvě veřejné budovy, které jsou součástí projektu. Tuto žádost nebylo možno předložit orgánům kraje k rozhodnutí před uplynutím lhůty pro doložení dokladu od Řídícího orgánu.

III.

Narovnání

- Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly že nepředložení dokladu od Řídícího orgánu nebo kolaudačního rozhodnutí pro projektové záměry, na které byla v rámci projektu vypracována projektová dokumentace s názvem „PD budova budoucí Klubovny Janovice“, „PD budova bývalé ZŠ Janovice – Bystré“ a  „PD budova OÚ“ ve lhůtě do 31. 12. 2022 nepovažují za porušení smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že:

  - za celkové uznatelné náklady projektu pro výpočet skutečné výše poskytnuté dotace se v rámci nákladového rozpočtu považují pouze náklady na položku „PD budova MŠ Janovice“ ve výši 86.990 Kč, vypočtená poskytnutá dotace je ve výši 56.856,67 Kč,

  - zbývající část poskytnuté dotace vztahující se k položkám „PD budova bývalé ZŠ Janovice – Bystré“ a „PD budova OÚ“ ve výši 137.030,51 Kč příjemce vrátí poskytovateli na bankovní účet uvedený v článku I této Dohody o narovnání ve lhůtě do 30 dnů od nabytí účinnosti této dohody pod variabilním symbolem 1561510244.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně.

- Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží dvě a příjemce jedno vyhotovení.

- Dohoda bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………….. ze dne 9. 3. 2023.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ……………………. ze dne ………

| V Ostravě dne: |  | V Janovicích dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Ing. Svatopluk Běrský starosta |