ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 11

Datum konání: 10.3.2023

Materiál č.: 9/28

Název: Návrh na uzavření Dohod o narovnání ke smlouvám v programech v odvětví regionálního rozvoje

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost obec Bítov

Příloha č. 2 - Smlouva obec Bítov

Příloha č. 3 - Dohoda o narovnání obec Bítov

Příloha č. 4 - Žádost obec Staré Heřminovy

Příloha č. 5 - Smlouva obec Staré Heřminovy

Příloha č. 6 - Dohoda o narovnání obec Staré Heřminovy

Příloha č. 7 - Žádost Galero levarsi s.r.o.

Příloha č. 8 - Smlouva Galero levarsi s.r.o.

Příloha č. 9 - Dohoda o narovnání Galero levarsi s.r.o

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Jana Bartošková, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 7/650 ze dne 16. 3. 2022

č. 10/1014 ze dne 15. 12. 2022

k usnesením rady kraje

č. 31/2105 ze dne 29. 11. 2021

č. 38/2563 ze dne 28. 2. 2022

č. 51/3600 ze dne 29. 8. 2022

č. 57/4123 ze dne 28. 11. 2022

č. 62/4588 ze dne 20. 2. 2023

bere na vědomí

žádosti příjemců

- obec Bítov, IČO 64629929, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- obec Staré Heřminovy, IČO 00576077, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- společnosti Galero levarsi s.r.o., IČO 28653424, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

rozhodlo

zmírnit podmínky dotačních programů Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022 a Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2022

rozhodlo

uzavřít

- Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02245/2022/RRC s obcí Bítov, IČO 64629929, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02127/2022/RRC s obcí Staré Heřminovy, IČO 00576077, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05393/2022/RRC se společností Galero levarsi s.r.o., IČO 28653424, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

K usnesením č. 1. a), b), č. 2., č. 3. a), b):

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 7/650 (materiál č. 9/22) ze dne 16. 3. 2022 rozhodlo poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022 (dále jen „program“) mimo jiné na projekty obce Bítov - Klubovna obecních spolků I. etapa a obce Staré Heřminovy - Výstavba nové místní komunikace ve Starých Heřminovech.

S obcí Bítov byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02245/2022/RRC (příloha č. 2). Starosta obce požádal dopisem (dále jen „žádost“) ze dne 21. 11. 2022 o prodloužení doby realizace projektu (příloha č. 1). Žádost odůvodňuje zpožděním při vydání stavebního povolení na stavbu, ke kterému došlo z důvodu vyřizování výjimky na straně projektanta stavby.

Navrhuje se žádosti vyhovět, navrhovaná změna v nákladovém rozpočtu neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

S obcí Staré Heřminovy byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02127/2022/RRC (příloha č. 5). Starostka obce požádala dopisem ze dne 29. 11. 2022 o prodloužení doby realizace projektu (příloha č. 4). Žádost odůvodňuje probíhající výstavbou kanalizační sítě v ploše budoucí místní komunikace předmětné pro realizaci projektu.

Žádosti se navrhuje vyhovět a termín pro ukončení realizace projektu posunout do 30. 6. 2023 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 31. 7. 2023.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

Návrhy Dohod o narovnání ke smlouvám (příloha č. 3 a 6) byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

K usnesením č. 1. c) a č. 3.c):

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 1/1014 (materiál č. 9/26) ze dne 15. 12. 2022 rozhodlo poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2022 (dále jen „program“) mimo jiné na projekty společnosti Galero levarsi s.r.o.

Se společností Galero levarsi s.r.o. byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05393/2022/RRC (příloha č. 8). Jednatel společnosti požádal dopisem (dále jen vždy „žádost“) ze dne 30. 1. 20232023 o změnu druhu uznatelných nákladů projektu (příloha č. 7). Žádost odůvodňuje tím, že při podání žádosti bylo přihlíženo k nestabilnímu vývoji cen energií a předpokládalo se dotaci ve výši 130.000 Kč využít převážně na úhradu nákladů na energie a vytápění v nákladovém druhu Náklady na nájem prodejny/skladu, vytápění, osvětlení, pořízení neinvestičního majetku a služby související s provozem a údržbou prostorů, u kterých je možné prokázat, že souvisí s obchodem. Při zpracování závěrečného vyúčtování došlo v uvedeném nákladovém druhu k úsporám a ze skutečných nákladů na energie a otop je využita dotace ve výši 24.000 Kč. Dotace ve výši 106.000 Kč žádá využít na pokrytí mzdových nákladů zaměstnanců prodejny v nákladovém druhu Náklady na zaměstnance, kteří se podílejí na chodu prodejny.

Žádosti se navrhuje vyhovět, navrhovaná změna v nákladovém rozpočtu neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

Návrh Dohody o narovnání ke smlouvě (příloha č. 9) byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis usnesení Rady kraje

Číslo zasedání:	62

Datum konání:	20. 2. 2023

Materiál č.:		9/17

Název:		Návrh na uzavření Dohod o narovnání ke smlouvám v programech v odvětví regionálního rozvoje

Číslo usnesení:	62/4588

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2105 ze dne 29.11.2021

č. 38/2563 ze dne 28.2.2022

č. 51/3600 ze dne 29.8.2022

č. 57/4123 ze dne 28.11.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/650 ze dne 16.3.2022

č. 10/1014 ze dne 15.12.2022

  - bere na vědomí

žádosti příjemců

- obec Bítov, IČO 64629929, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- obec Staré Heřminovy, IČO 00576077, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- společnosti Galero levarsi s.r.o., IČO 28653424, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zmírnit podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít

- Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02245/2022/RRC s obcí Bítov, IČO 64629929, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02127/2022/RRC s obcí Staré Heřminovy, IČO 00576077, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05393/2022/RRC se společností Galero levarsi s.r.o., IČO 28653424, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1., 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 10. 3. 2023