DODATEK č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 03839/2022/RRC

I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

se sídlem: 	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

- Mikroregion Slezská Harta

se sídlem:	Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce u Bruntálu

zastoupen: 	Ing. Josefem Havlíkem, předsedou

IČO: 	71193821

bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 	86-6966140287/0100

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 10. 10. 2022 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03839/2022/RRC (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace projektu „Plovoucí molo na Slezské Hartě“ (dále jen „projekt“).

- Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce dotace týkající se změny výše poskytnuté dotace a úpravy termínu realizace projektu, a to z důvodu nabídkových cen na realizaci projektu, které výrazně přesahují předpokládanou cenu.

III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

- V článku IV odst. 1 smlouvy se mění výše investiční dotace z „1.500.000 Kč (slovy jeden milion pět set tisíc korun českých)“ na „2.500.000 Kč (slovy dva miliony pět set tisíc korun českých)“.

- Článek V odst. 1 smlouvy se mění a nově zní:

„Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci na projekt převodem na účet příjemce uvedený v čl. 1 této smlouvy ve 2 splátkách. Splátky budou na účet příjemce převedeny takto:

- první splátka ve výši 1.500.000 Kč ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy;

- druhá splátka ve výši 1.000.000 Kč ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku“.

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění termín z „30. 6. 2023“ na „30. 9. 2023“.

- V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se mění termín z „31. 7. 2023“ na „31. 10. 2023“.

- V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se období mění z „od 1. 10. 2022 do 30. 6. 2023“ na „od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023“.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede v souladu se zákonem poskytovatel.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má poskytovatel souhlas zastupitelstva kraje udělený usnesením č. ……… ze dne …………

| V Ostravě dne ……………… |  | V …………………… dne ……………… |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Ing. Josef Havlík předseda |